4. Приложение 8 изложить в следующей редакции:

«

**Приложение 8**

к Муниципальной программе Атяшевского

муниципального района Республики Мордовия

**«**Комплексное развитие

сельских территорийАтяшевского

муниципального района

Республика Мордовия»

Детальный план-график реализации Муниципальной программы Атяшевского муниципального района Республики Мордовия «Комплексное развитие сельских территорий Атяшевского муниципального района Республики Мордовия» на 2023 год и плановый период 2024-2025 годов

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование  муниципальной программы, подпрограммы, основного мероприятия | Ответственный исполнитель (руководитель / Ф.И.О.) | Ожидаемый результат (краткое описание) | Срок начала реализации | Срок окончания реализации | Объем ресурсного обеспечения на очередной финансовый год и плановый период (тыс.руб.) | Всего | в т.ч. по источникам финансирования | | | |
| Федеральный бюджет | Республиканский бюджет | Местный бюджет | Внебюджетные источники |
| **1** | **Муниципальная программа «Комплексное развитие сельских территорий Атяшевского муниципального района Республики Мордовия»** | **Администрация Атяшевского муниципального района** | **-** | **январь 2023 года** | **декабрь 2025 года** | **всего, в т.ч. по годам** | **594903,3** | **285545,56** | **206384,30** | **67918,054** | **35055,36** |
| **очередной финансовый год** | **18274,894** | **12068,56** | **1909,64** | **3558,19** | **738,50** |
| **первый год планового периода** | **174057,2** | **89395,50** | **44492,83** | **28427,93** | **11740,93** |
| **второй год планового периода** | **402571,19** | **184082** | **159981,83** | **35931,93** | **22575,93** |
| **2** | Подпрограмма «Создание условий для обеспечения доступным и комфортным жильем сельского населения» | управление строительства, архитектуры и ЖКХ Администрации Атяшевского муниципального района Республики Мордовия | Улучшение жилищных условий сельских семей; создание необходимой инженерной инфраструктуры под строительство домов на сельских территориях. | январь 2023 года | декабрь 2025 года | всего, в т.ч. по годам | 100329,1 | 32759,56 | 40943,3 | 10735,88 | 15890,36 |
| очередной финансовый год | 17380,72 | 12068,56 | 1909,640 | 2664,020 | 738,5 |
| первый год планового периода | 38449,19 | 10345,5 | 17635,83 | 2891,93 | 7575,93 |
| второй год планового периода | 44499,19 | 10345,5 | 21397,83 | 5179,930 | 7575,93 |
| **3** | Основное мероприятие 1.1 «Улучшение жилищных условий граждан, проживающих на сельских территориях» | управление строительства, архитектуры и ЖКХ Администрации Атяшевского муниципального района Республики Мордовия | Улучшение жилищных условий сельских семей | январь 2023 года | декабрь 2025 года | всего, в т.ч. по годам | 54691 | 1723 | 36547,70 | 529,68 | 15890,36 |
| очередной финансовый год | 4184,62 | 1723,06 | 1698,44 | 24,62 | 738,5 |
| первый год планового периода | 25253,09 | 0 | 17424,63 | 252,53 | 7575,93 |
| второй год планового периода | 25253,09 | 0 | 17424,63 | 252,53 | 7575,93 |
| **4** | Основное мероприятие 1.2 «Строительство (приобретение жилья) жилья предоставляемого по договору найма жилого помещения», в том числе: | управление строительства, архитектуры и ЖКХ Администрации Атяшевского муниципального района Республики Мордовия | Улучшение жилищных условий сельских семей | март 2023 года | декабрь 2025 года | всего, в т.ч. по годам | 41588,3 | 31036,5 | 633,6 | 9918,2 | 0 |
| очередной финансовый год | 13196,1 | 10345,5 | 211,2 | 2639,4 | 0 |
| первый год планового периода | 13196,1 | 10345,5 | 211,2 | 2639,4 | 0 |
| второй год планового периода | 15196,1 | 10345,5 | 211,2 | 4639,4 | 0 |
| **5** | Подготовка проектной документации (включая инженерные изыскания) на строительство объекта капитального строительства «Жилой дом в по ул. Луговая в с. Атяшевского муниципального района Республики Мордовия» | управление строительства, архитектуры и ЖКХ Администрации Атяшевского муниципального района Республики Мордовия | Улучшение жилищных условий сельских семей | апрель 2025 года | декабрь 2025 года | всего, в т.ч. по годам | 400,0 | 0 | 0 | 400,0 | 0 |
| очередной финансовый год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| первый год планового периода | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| второй год планового периода | 400,0 | 0 | 0 | 400 | 0 |
| **6** | Подготовка проектной документации (включая инженерные изыскания) на строительство объекта капитального строительства «Жилой дом в по ул. Луговая в с.Тетюши Атяшевского муниципального района Республики Мордовия» | управление строительства, архитектуры и ЖКХ Администрации Атяшевского муниципального района Республики Мордовия | Улучшение жилищных условий сельских семей | апрель 2025 года | декабрь 2025 года | всего, в т.ч. по годам | 400,0 | 0 | 0 | 400,0 | 0 |
| очередной финансовый год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| первый год планового периода | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| второй год планового периода | 400,0 | 0 | 0 | 400 | 0 |
| **7** | Подготовка проектной документации (включая инженерные изыскания) на строительство объекта капитального строительства «Жилой дом в по ул. Луговая в с. Тетюши Атяшевского муниципального района Республики Мордовия» | управление строительства, архитектуры и ЖКХ Администрации Атяшевского муниципального района Республики Мордовия | Улучшение жилищных условий сельских семей | апрель 2025 года | декабрь 2025 года | всего, в т.ч. по годам | 400,0 | 0 | 0 | 400,0 | 0 |
| очередной финансовый год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| первый год планового периода | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| второй год планового периода | 400,0 | 0 | 0 | 400,0 | 0 |
| **8** | Подготовка проектной документации (включая инженерные изыскания) на строительство объекта капитального строительства «Жилой дом в по ул. Луговая в с. Тетюши Атяшевского муниципального района Республики Мордовия» | управление строительства, архитектуры и ЖКХ Администрации Атяшевского муниципального района Республики Мордовия | Улучшение жилищных условий сельских семей | апрель 2025 года | декабрь 2025 года | всего, в т.ч. по годам | 400,0 | 0 | 0 | 400,0 | 0 |
| очередной финансовый год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| первый год планового периода | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| второй год планового периода | 400,0 | 0 | 0 | 400,0 | 0 |
| **9** | Проведение государственной экспертизы (включая инженерные изыскания) на строительство объекта капитального строительства «Жилой дом в по ул. Луговая в с. Тетюши Атяшевского муниципального района Республики Мордовия» | управление строительства, архитектуры и ЖКХ Администрации Атяшевского муниципального района Республики Мордовия | Улучшение жилищных условий сельских семей | март 2025 года | декабрь 2025 года | всего, в т.ч. по годам | 100,0 | 0 | 0 | 100,0 | 0 |
| очередной финансовый год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| первый год планового периода | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| второй год планового периода | 100,0 | 0 | 0 | 100,0 | 0 |
| **10** | Проведение государственной экспертизы (включая инженерные изыскания) на строительство объекта капитального строительства «Жилой дом в по ул. Луговая в с. Тетюши Атяшевского муниципального района Республики Мордовия» | управление строительства, архитектуры и ЖКХ Администрации Атяшевского муниципального района Республики Мордовия | Улучшение жилищных условий сельских семей | март 2025 года | декабрь 2023 года | всего, в т.ч. по годам | 100,0 | 0 | 0 | 100,0 | 0 |
| очередной финансовый год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| первый год планового периода | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| второй год планового периода | 100 | 0 | 0 | 100,0 | 0 |
| **11** | Проведение государственной экспертизы (включая инженерные изыскания) на строительство объекта капитального строительства «Жилой дом в по ул. Луговая в с. Тетюши Атяшевского муниципального района Республики Мордовия» | управление строительства, архитектуры и ЖКХ Администрации Атяшевского муниципального района Республики Мордовия | Улучшение жилищных условий сельских семей | март 2025 года | декабрь 2025 года | всего, в т.ч. по годам | 100,0 | 0 | 0 | 100,0 | 0 |
| очередной финансовый год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| первый год планового периода | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| второй год планового периода | 100,0 | 0 | 0 | 100,0 | 0 |
| **12** | Проведение государственной экспертизы (включая инженерные изыскания) на строительство объекта капитального строительства «Жилой дом в по ул. Луговая в с. Тетюши Атяшевского муниципального района Республики Мордовия» | управление строительства, архитектуры и ЖКХ Администрации Атяшевского муниципального района Республики Мордовия | Улучшение жилищных условий сельских семей | март 2025 года | декабрь 2025 года | всего, в т.ч. по годам | 100,0 | 0 | 0 | 100,0 | 0 |
| очередной финансовый год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| первый год планового периода | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| второй год планового периода | 100,0 | 0 | 0 | 100,0 | 0 |
| **13** | Приобретение индивидуального жилого дома для дальнейшего предоставления по договору найма жилого помещения в рамках Государственной программы Российской Федерации «Комплексное развитие сельских территорий» в с. Тетюши Атяшевского муниципального района Республики Мордовия №1 | управление строительства, архитектуры и ЖКХ Администрации Атяшевского муниципального района Республики Мордовия | Улучшение жилищных условий сельских семей | апрель 2023 года | декабрь 2025 года | всего, в т.ч. по годам | 13196,1 | 10345,5 | 211,2 | 2639,4 | 0 |
| очередной финансовый год | 4398,7 | 3448,5 | 70,4 | 879,8 | 0 |
| первый год планового периода | 4398,70 | 3448,5 | 70,4 | 879,8 | 0 |
| второй год планового периода | 4398,70 | 3448,5 | 70,4 | 879,8 | 0 |
| **14** | Приобретение индивидуального жилого дома для дальнейшего предоставления по договору найма жилого помещения в рамках Государственной программы Российской Федерации «Комплексное развитие сельских территорий» в с. Тетюши Атяшевского муниципального района Республики Мордовия №2 | управление строительства, архитектуры и ЖКХ Администрации Атяшевского муниципального района Республики Мордовия | Улучшение жилищных условий сельских семей | апрель 2023 года | декабрь 2025 года | всего, в т.ч. по годам | 13196,1 | 10345,5 | 211,2 | 2639,4 | 0 |
| очередной финансовый год | 4398,7 | 3448,5 | 70,4 | 879,8 | 0 |
| первый год планового периода | 4398,70 | 3448,5 | 70,4 | 879,8 | 0 |
| второй год планового периода | 4398,70 | 3448,5 | 70,4 | 879,8 | 0 |
| **16** | Приобретение индивидуального жилого дома для дальнейшего предоставления по договору найма жилого помещения в рамках Государственной программы Российской Федерации «Комплексное развитие сельских территорий» в с. Тетюши Атяшевского муниципального района Республики Мордовия №3 | управление строительства, архитектуры и ЖКХ Администрации Атяшевского муниципального района Республики Мордовия | Улучшение жилищных условий сельских семей | апрель 2023 года | декабрь 2025 года | всего, в т.ч. по годам | 13196,1 | 10345,5 | 211,2 | 2639,4 | 0 |
| очередной финансовый год | 4398,7 | 3448,5 | 70,4 | 879,8 | 0 |
| первый год планового периода | 4398,70 | 3448,5 | 70,4 | 879,8 | 0 |
| второй год планового периода | 4398,70 | 3448,5 | 70,4 | 879,8 | 0 |
| **17** | Основное мероприятие 1.4 Обустройство объектами инженерной инфраструктуры и благоустройству, площадок, расположенных на сельских территориях, под компактную жилищную застройку | управление строительства, архитектуры и ЖКХ Администрации Атяшевского муниципального района Республики Мордовия |  | май 2025 года | декабрь 2025 года | всего, в т.ч. по годам | 4050,0 | 0 | 3762,0 | 288,0 | 0 |
| очередной финансовый год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| первый год планового периода | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| второй год планового периода | 4050,0 | 0 | 3762,0 | 288,0 | 0 |
| **18** | Строительство объекта капитального строительства: «Водоснабжение жилой застройки в с. Тетюши Атяшевского муниципального района Республики Мордовия (3 этап)» | управление строительства, архитектуры и ЖКХ Администрации Атяшевского муниципального района Республики Мордовия |  | май 2025 года | декабрь 2025 года | всего, в т.ч. по годам | 1700,0 | 0 | 1683,0 | 17,0 | 0 |
| очередной финансовый год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| первый год планового периода | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| второй год планового периода | 1700,0 | 0 | 1683,0 | 17,0 | 0 |
| **19** | Строительство объекта капитального строительства: «Газоснабжение жилой застройки в с. Тетюши Атяшевского муниципального района Республики Мордовия (3 этап) | управление строительства, архитектуры и ЖКХ Администрации Атяшевского муниципального района Республики Мордовия |  | май 2025 года | декабрь 2025 года | всего, в т.ч. по годам | 2100,0 | 0 | 2079,0 | 21,0 | 0 |
| очередной финансовый год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| первый год планового периода | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| второй год планового периода | 2100,0 | 0 | 2079,0 | 21,0 | 0 |
| **20** | Оказание услуг по осуществлению строительного контроля за объектом: «Газоснабжение жилой застройки в с. Тетюши Атяшевского муниципального района Республики Мордовия (3 этап)» | управление строительства, архитектуры и ЖКХ Администрации Атяшевского муниципального района Республики Мордовия |  | июнь 2023 года | декабрь 2025 года | всего, в т.ч. по годам | 50,0 | 0 | 0 | 50,0 | 0 |
| очередной финансовый год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| первый год планового периода | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| второй год планового периода | 50,0 | 0 | 0 | 50,0 | 0 |
| **21** | Оказание услуг по осуществлению строительного контроля за объектом: «Водоснабжение жилой застройки в с. Тетюши Атяшевского муниципального района Республики Мордовия (3 этап)» | управление строительства, архитектуры и ЖКХ Администрации Атяшевского муниципального района Республики Мордовия |  | июнь 2025 года | декабрь 2025 года | всего, в т.ч. по годам | 50,0 | 0 | 0 | 50,0 | 0 |
| очередной финансовый год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| первый год планового периода | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| второй год планового периода | 50,0 | 0 | 0 | 50,0 | 0 |
| **22** | Оказание услуг по технологическому присоединению энергопринимающих устройств | управление строительства, архитектуры и ЖКХ Администрации Атяшевского муниципального района Республики Мордовия |  | июнь 2025 года | декабрь 2025 года | всего, в т.ч. по годам | 150,0 | 0 | 0 | 150,0 | 0 |
| очередной финансовый год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| первый год планового периода | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| второй год планового периода | 150,0 | 0 | 0 | 150,0 | 0 |
| **23** | Подпрограмма «Создание и развитие инфраструктуры на сельских территориях» | управление строительства, архитектуры и ЖКХ Администрации Атяшевского муниципального района Республики Мордовия | реализация общественно- значимых проектов по благоустройству территорий; ввод в действие газораспределительных сетей, локальных водопроводов, автомобильных дорог, реализация инициативных проектом комплексного развития сельских территорий | январь 2023 года | декабрь 2025 года | всего, в т.ч. по годам | 492374,2 | 252786,0 | 163241,0 | 57182,2 | 19165,0 |
| очередной финансовый год | 894 | 0 | 0 | 894 | 0 |
| первый год планового периода | 134508,0 | 79050,0 | 25757,0 | 25536,0 | 4165,0 |
| второй год планового периода | 356972,0 | 173736 | 137484,0 | 30752,0 | 15000,0 |
| **24** | Основное мероприятие 2.1 «Благоустройство сельских территорий», в том числе: | управление строительства, архитектуры и ЖКХ Администрации Атяшевского муниципального района Республики Мордовия | реализация общественно- значимых проектов по благоустройству территорий; ввод в действие газораспределительных сетей, локальных водопроводов, автомобильных дорог, реализация инициативных проектом комплексного развития сельских территорий | январь 2025 года | декабрь 2025 года | всего, в т.ч. по годам | 3060,0 | 0 | 2970,0 | 90,0 | 0 |
| очередной финансовый год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| первый год планового периода | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| второй год планового периода | 3060,0 | 0 | 2970,0 | 90,0 | 0 |
| **25** | «Восстановление проезда по ул. К. Маркса в с. Челпаново Атяшевского муниципального района Республики Мордовия» | управление строительства, архитектуры и ЖКХ Администрации Атяшевского муниципального района Республики Мордовия | реализация общественно- значимых проектов по благоустройству территорий; ввод в действие газораспределительных сетей, локальных водопроводов, автомобильных дорог, реализация инициативных проектом комплексного развития сельских территорий | апрель 2025 года | декабрь 2025 года | всего, в т.ч. по годам | 3000,0 | 0 | 2970,0 | 30,0 | 0 |
| очередной финансовый год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| первый год планового периода | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| второй год планового периода | 3000,0 | 0 | 2970,0 | 30,0 | 0 |
| **26** | «Оказание услуг по осуществлению строительного контроля за восстановлением проезда по ул. К.Маркса в с. Челпаново Атяшевского муниципального района Республики Мордовия» | управление строительства, архитектуры и ЖКХ Администрации Атяшевского муниципального района Республики Мордовия | реализация общественно- значимых проектов по благоустройству территорий; ввод в действие газораспределительных сетей, локальных водопроводов, автомобильных дорог, реализация инициативных проектом комплексного развития сельских территорий | апрель 2025 года | декабрь 2025 года | всего, в т.ч. по годам | 60,0 | 0 | 0 | 60,0 | 0 |
| очередной финансовый год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| первый год планового периода | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| второй год планового периода | 60,0 | 0 | 0 | 60,0 | 0 |
| **27** | Основное мероприятие 2.3 «Развитие транспортной инфраструктуры на сельских территориях», в том числе | управление строительства, архитектуры и ЖКХ Администрации Атяшевского муниципального района Республики Мордовия | ввод в эксплуатацию автомобильных дорог общего пользования с твердым покрытием, ведущих от сети автомобильных дорог общего пользования к ближайшим общественно значимым объектам сельских населенных пунктов, а также к объектам производства и переработки | апрель 2024 года | декабрь 2024 года | всего, в т.ч. по годам | 86700,0 | 79 050,0 | 1 700,0 | 1785,0 | 4165,0 |
| очередной финансовый год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| первый год планового периода | 86700,0 | 79050,0 | 1700,0 | 1785,0 | 4165,0 |
| второй год планового периода | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **28** | Строительство автомобильной дороги по ул. Кулдуркаева, подъезд к молочно-товарной ферме в с. Лобаски Атяшевского муниципального района Республики Мордовия | управление строительства, архитектуры и ЖКХ Администрации Атяшевского муниципального района Республики Мордовия | ввод в эксплуатацию автомобильных дорог общего пользования с твердым покрытием, ведущих от сети автомобильных дорог общего пользования к ближайшим общественно значимым объектам сельских населенных пунктов, а также к объектам производства и переработки | апрель 2024 года | декабрь 2024 года | всего, в т.ч. по годам | 85000,0 | 79050,0 | 1700,0 | 85,0 | 4165,0 |
| очередной финансовый год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| первый год планового периода | 85000,0 | 79050,0 | 1700,0 | 85,0 | 4165,0 |
| второй год планового периода | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **29** | Оказание услуг по осуществлению строительного контроля за объектом: «Строительство объекта капитального строительства «Автомобильная дорога по ул. Кулдуркаева в с. Лобаски Атяшевского муниципального района Республики Мордовия» | управление строительства, архитектуры и ЖКХ Администрации Атяшевского муниципального района Республики Мордовия | ввод в эксплуатацию автомобильных дорог общего пользования с твердым покрытием, ведущих от сети автомобильных дорог общего пользования к ближайшим общественно значимым объектам сельских населенных пунктов, а также к объектам производства и переработки | апрель 2024 года | декабрь 2024 года | всего, в т.ч. по годам | 1700,0 | 0 | 0 | 1700,0 | 0 |
| очередной финансовый год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| первый год планового периода | 1700,0 | 0 | 0 | 1700,0 | 0 |
| второй год планового периода | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **30** | Основное мероприятие 2.4 «Современный облик сельских территорий», в том числе: | управление строительства, архитектуры и ЖКХ Администрации Атяшевского муниципального района Республики Мордовия | реализация инициативных проектов комплексного развития сельских территорий | январь 2023 года | декабрь 2025 года | всего, в т.ч. по годам | 402614,2 | 173736,0 | 158571,0 | 55307,2 | 15000,0 |
| очередной финансовый год | 894,174 | 0 | 0 | 894,174 | 0 |
| первый год планового периода | 47808,0 | 0 | 24057,0 | 23751,0 | 0 |
| второй год планового периода | 353912,0 | 173736,0 | 134514,0 | 30662,0 | 15000,0 |
| **31** | Оплата исполнительного листа Дело №А39-11445/2022 от 07 марта 2023г. Арбитражного суда Республики Мордовия | управление строительства, архитектуры и ЖКХ Администрации Атяшевского муниципального района Республики Мордовия | реализация инициативных проектов комплексного развития сельских территорий | январь 2023 года | декабрь 2023 года | всего, в т.ч. по годам | 894,174 | 0 | 0 | 894,174 | 0 |
| очередной финансовый год | 894,174 | 0 | 0 | 894,174 | 0 |
| первый год планового периода | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| второй год планового периода | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **32** | Подготовка проектной документации (включая инженерные изыскания) на Строительство объекта капитального строительства: «Дом культуры в с. Алово Атяшевского муниципального района Республики Мордовия» | управление строительства, архитектуры и ЖКХ Администрации Атяшевского муниципального района Республики Мордовия | реализация инициативных проектов комплексного развития сельских территорий | январь 2025 года | декабрь 2025 года | всего, в т.ч. по годам | 1400,0 | 0 | 0 | 1400,0 | 0 |
| очередной финансовый год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| первый год планового периода | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| второй год планового периода | 1400,0 | 0 | 0 | 1400,0 | 0 |
| **33** | Проведение государственной экспертизы проектной документации (включая результаты инженерных изысканий) на Строительство объекта капитального строительства: «Дом культуры в с. Алово Атяшевского муниципального района Республики Мордовия» | управление строительства, архитектуры и ЖКХ Администрации Атяшевского муниципального района Республики Мордовия | реализация инициативных проектов комплексного развития сельских территорий | март 2025 года | декабрь 2025 года | всего, в т.ч. по годам | 780,0 | 0 | 0 | 780,0 | 0 |
| очередной финансовый год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| первый год планового периода | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| второй год планового периода | 780,0 | 0 | 0 | 780,0 | 0 |
| **35** | Подготовка проектной документации (включая инженерные изыскания) на капитальный ремонт: «Филиала муниципального автономного учреждения культуры Атяшевского муниципального района Республики Мордовия «Центр национальной культуры и ремесел» Сабанчеевский СДК», расположенного по адресу: Республика Мордовия, Атяшевский район, с. Сабанчеево, ул. Советская, д. 8». | управление строительства, архитектуры и ЖКХ Администрации Атяшевского муниципального района Республики Мордовия | реализация инициативных проектов комплексного развития сельских территорий | январь 2024 года | декабрь 2024 года | всего, в т.ч. по годам | 1400,0 | 0 | 0 | 1400,0 | 0 |
| очередной финансовый год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| первый год планового периода | 1400,0 | 0 | 0 | 1400,0 | 0 |
| второй год планового периода | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **36** | Проведение государственной экспертизы проектной документации (включая результаты инженерных изысканий) на капитальный ремонт: «Филиала муниципального автономного учреждения культуры Атяшевского муниципального района Республики Мордовия «Центр национальной культуры и ремесел» Сабанчеевский СДК», расположенного по адресу: Республика Мордовия, Атяшевский район, с. Сабанчеево, ул. Советская, д. 8». | управление строительства, архитектуры и ЖКХ Администрации Атяшевского муниципального района Республики Мордовия | реализация инициативных проектов комплексного развития сельских территорий | март 2024 года | декабрь 2024 года | всего, в т.ч. по годам | 780,0 | 0 | 0 | 780,0 | 0 |
| очередной финансовый год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| первый год планового периода | 780,0 | 0 | 0 | 780,0 | 0 |
| второй год планового периода | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **38** | Капитальный ремонт: «Филиала муниципального автономного учреждения культуры Атяшевского муниципального района Республики Мордовия «Центр национальной культуры и ремесел» Сабанчеевский СДК», расположенного по адресу: Республика Мордовия, Атяшевский район, с. Сабанчеево, ул. Советская, д. 8». | управление строительства, архитектуры и ЖКХ Администрации Атяшевского муниципального района Республики Мордовия | реализация инициативных проектов комплексного развития сельских территорий | апрель 2025 года | декабрь 2025 года | всего, в т.ч. по годам | 38000,0 | 0 | 37620,0 | 380,0 | 0 |
| очередной финансовый год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| первый год планового периода | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| второй год планового периода | 38000,0 | 0 | 37620,0 | 380,0 | 0 |
| **39** | Оказание услуг по осуществлению строительного контроля за объектом: «Капитальный ремонт: «Филиала муниципального автономного учреждения культуры Атяшевского муниципального района Республики Мордовия «Центр национальной культуры и ремесел» Сабанчеевский СДК», расположенного по адресу: Республика Мордовия, Атяшевский район, с. Сабанчеево, ул. Советская, д. 8». | управление строительства, архитектуры и ЖКХ Администрации Атяшевского муниципального района Республики Мордовия | реализация инициативных проектов комплексного развития сельских территорий | апрель 2025 года | декабрь 2025 года | всего, в т.ч. по годам | 99,0 | 0 | 0 | 99,0 | 0 |
| очередной финансовый год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| первый год планового периода | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| второй год планового периода | 99,0 | 0 | 0 | 99,0 | 0 |
| **40** | Подготовка проектной документации (включая инженерные изыскания) на капитальный ремонт: «Филиала муниципального автономного учреждения культуры Атяшевского муниципального района Республики Мордовия «Центр национальной культуры и ремесел» Большеманадышский СДК», расположенного по адресу: Республика Мордовия, Атяшевский район, с. Большие Манадыши, ул. Молодежная, д. 1». | управление строительства, архитектуры и ЖКХ Администрации Атяшевского муниципального района Республики Мордовия | реализация инициативных проектов комплексного развития сельских территорий | январь 2024 года | декабрь 2024 года | всего, в т.ч. по годам | 1405,0 | 0 | 0 | 1405,0 | 0 |
| очередной финансовый год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| первый год планового периода | 1405,0 | 0 | 0 | 1405,0 | 0 |
| второй год планового периода | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **41** | Проведение государственной экспертизы проектной документации (включая результаты инженерных изысканий) на капитальный ремонт: «Филиала муниципального автономного учреждения культуры Атяшевского муниципального района Республики Мордовия «Центр национальной культуры и ремесел» Большеманадышский СДК», расположенного по адресу: Республика Мордовия, Атяшевский район, с. Большие Манадыши, ул. Молодежная, д. 1». | управление строительства, архитектуры и ЖКХ Администрации Атяшевского муниципального района Республики Мордовия | реализация инициативных проектов комплексного развития сельских территорий | апрель 2024 года | декабрь 2024 года | всего, в т.ч. по годам | 780,0 | 0 | 0 | 780,0 | 0 |
| очередной финансовый год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| первый год планового периода | 780,0 | 0 | 0 | 780,0 | 0 |
| второй год планового периода | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **43** | Капитальный ремонт: «Филиала муниципального автономного учреждения культуры Атяшевского муниципального района Республики Мордовия «Центр национальной культуры и ремесел» Большеманадышский СДК», расположенного по адресу: Республика Мордовия, Атяшевский район, с. Большие Манадыши, ул. Молодежная, д. 1». | управление строительства, архитектуры и ЖКХ Администрации Атяшевского муниципального района Республики Мордовия | реализация инициативных проектов комплексного развития сельских территорий | апрель 2025 года | декабрь 2025 года | всего, в т.ч. по годам | 30000,0 | 0 | 29700,0 | 300,0 | 0 |
| очередной финансовый год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| первый год планового периода | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| второй год планового периода | 30000,0 | 0 | 29700,0 | 300,0 | 0 |
| **44** | Оказание услуг по осуществлению строительного контроля за объектом: «Капитальный ремонт: «Филиала муниципального автономного учреждения культуры Атяшевского муниципального района Республики Мордовия «Центр национальной культуры и ремесел» Большеманадышский СДК», расположенного по адресу: Республика Мордовия, Атяшевский район, с. Большие Манадыши, ул. Молодежная, д. 1». | управление строительства, архитектуры и ЖКХ Администрации Атяшевского муниципального района Республики Мордовия | реализация инициативных проектов комплексного развития сельских территорий | апрель 2025 года | декабрь 2025 года | всего, в т.ч. по годам | 118,0 | 0 | 0 | 118,0 | 0 |
| очередной финансовый год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| первый год планового периода | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| второй год планового периода | 118,0 | 0 | 0 | 118,0 | 0 |
| **45** | Подготовка проектной документации (включая инженерные изыскания) на капитальный ремонт: «Филиала муниципального автономного учреждения культуры Атяшевского муниципального района Республики Мордовия «Центр национальной культуры и ремесел» ДК п. Птицесовхоза «Сараст», расположенного по адресу: Республика Мордовия, Атяшевский район, п. Птицесовхоз «Сараст», ул. Лесная, д. 19». | управление строительства, архитектуры и ЖКХ Администрации Атяшевского муниципального района Республики Мордовия | реализация инициативных проектов комплексного развития сельских территорий | апрель 2024 года | декабрь 2024 года | всего, в т.ч. по годам | 1400,0 | 0 | 0 | 1400,0 | 0 |
| очередной финансовый год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| первый год планового периода | 1400,0 | 0 | 0 | 1400,0 | 0 |
| второй год планового периода | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **46** | Проведение государственной экспертизы проектной документации (включая результаты инженерных изысканий) на капитальный ремонт: «Филиала муниципального автономного учреждения культуры Атяшевского муниципального района Республики Мордовия «Центр национальной культуры и ремесел» ДК п. Птицесовхоза «Сараст», расположенного по адресу: Республика Мордовия, Атяшевский район, п. Птицесовхоз «Сараст», ул. Лесная, д. 19». | управление строительства, архитектуры и ЖКХ Администрации Атяшевского муниципального района Республики Мордовия | реализация инициативных проектов комплексного развития сельских территорий | апрель 2024 года | декабрь 2024 года | всего, в т.ч. по годам | 780,0 | 0 | 0 | 780,0 | 0 |
| очередной финансовый год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| первый год планового периода | 780,0 | 0 | 0 | 780,0 | 0 |
| второй год планового периода | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **48** | Капитальный ремонт: «Филиала муниципального автономного учреждения культуры Атяшевского муниципального района Республики Мордовия «Центр национальной культуры и ремесел» ДК п. Птицесовхоза «Сараст», расположенного по адресу: Республика Мордовия, Атяшевский район, п. Птицесовхоз «Сараст», ул. Лесная, д. 19». | управление строительства, архитектуры и ЖКХ Администрации Атяшевского муниципального района Республики Мордовия | реализация инициативных проектов комплексного развития сельских территорий | апрель 2025 года | декабрь 2025 года | всего, в т.ч. по годам | 24000,0 | 0 | 23760,0 | 240,0 | 0 |
| очередной финансовый год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| первый год планового периода | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| второй год планового периода | 24000,0 | 0 | 23760,0 | 240,0 | 0 |
| **49** | Оказание услуг по осуществлению строительного контроля за объектом: «Капитальный ремонт: «Филиала муниципального автономного учреждения культуры Атяшевского муниципального района Республики Мордовия «Центр национальной культуры и ремесел» ДК п. Птицесовхоза «Сараст», расположенного по адресу: Республика Мордовия, Атяшевский район, п. Птицесовхоз «Сараст», ул. Лесная, д. 19». | управление строительства, архитектуры и ЖКХ Администрации Атяшевского муниципального района Республики Мордовия | реализация инициативных проектов комплексного развития сельских территорий | апрель 2025 года | декабрь 2025 года | всего, в т.ч. по годам | 115,0 | 0 | 0 | 115,0 | 0 |
| очередной финансовый год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| первый год планового периода | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| второй год планового периода | 115,0 | 0 | 0 | 115,0 | 0 |
| **50** | Подготовка проектно-сметной документации (включая инженерные изыскания) на строительство объекта капитального строительства: «Строительство сетей водоснабжения в с. Атяшево Атяшевского муниципального района Республики Мордовия» (2 очередь) | управление строительства, архитектуры и ЖКХ Администрации Атяшевского муниципального района Республики Мордовия | реализация инициативных проектов комплексного развития сельских территорий | март 2024 года | декабрь 2024 года | всего, в т.ч. по годам | 3000,0 | 0 | 0 | 3000,0 | 0 |
| очередной финансовый год | 0 | 0 | 0 |  | 0 |
| первый год планового периода | 3000,0 | 0 | 0 | 3000,0 | 0 |
| второй год планового периода | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **51** | Проведение государственной экспертизы проектно-сметной документации (включая инженерные изыскания) на строительство объекта капитального строительства: «Строительство сетей водоснабжения в с. Атяшево Атяшевского муниципального района Республики Мордовия» (2 очередь) | управление строительства, архитектуры и ЖКХ Администрации Атяшевского муниципального района Республики Мордовия | реализация инициативных проектов комплексного развития сельских территорий | март 2024 года | декабрь 2024 года | всего, в т.ч. по годам | 900,0 | 0 | 0 | 900,0 | 0 |
| очередной финансовый год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| первый год планового периода | 900,0 | 0 | 0 | 900,0 | 0 |
| второй год планового периода | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **52** | Строительство объекта капитального строительства: «Строительство сетей водоснабжения в с. Атяшево Атяшевского муниципального района Республики Мордовия» (2 очередь) | управление строительства, архитектуры и ЖКХ Администрации Атяшевского муниципального района Республики Мордовия | реализация инициативных проектов комплексного развития сельских территорий | апрель 2025 года | декабрь 2025 года | всего, в т.ч. по годам | 55000,0 | 39600,0 | 9900,0 | 5500,0 | 0 |
| очередной финансовый год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| первый год планового периода | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| второй год планового периода | 55000 | 39600,0 | 9900,0 | 5500,0 | 0 |
| **53** | Оказание услуг по осуществлению строительного контроля за строительством объекта: «Строительство сетей водоснабжения в с. Атяшево Атяшевского муниципального района Республики Мордовия» (2 очередь) | управление строительства, архитектуры и ЖКХ Администрации Атяшевского муниципального района Республики Мордовия | реализация инициативных проектов комплексного развития сельских территорий | апрель 2025 года | декабрь 2025 года | всего, в т.ч. по годам | 100,0 | 0 | 0 | 100,0 | 0 |
| очередной финансовый год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| первый год планового периода | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| второй год планового периода | 100,0 | 0 | 0 | 100,0 | 0 |
| **54** | Выполнение кадастровых работ по подготовке технического плана и постановке на кадастровый учет объекта «Строительство сетей водоснабжения в с. Атяшево Атяшевского муниципального района Республики Мордовия» (2 очередь) | управление строительства, архитектуры и ЖКХ Администрации Атяшевского муниципального района Республики Мордовия | реализация инициативных проектов комплексного развития сельских территорий | май 2025 года | декабрь 2025 года | всего, в т.ч. по годам | 150,0 | 0 | 0 | 150,0 | 0 |
| очередной финансовый год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| первый год планового периода | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| второй год планового периода | 150,0 | 0 | 0 | 150,0 | 0 |
| **55** | Подготовка проектно-сметной документации (включая инженерные изыскания) на строительство объекта капитального строительства: «Строительство сетей водоснабжения в с. Тетюши Атяшевского муниципального района Республики Мордовия» | управление строительства, архитектуры и ЖКХ Администрации Атяшевского муниципального района Республики Мордовия | реализация инициативных проектов комплексного развития сельских территорий | январь 2024 года | декабрь 2024 года | всего, в т.ч. по годам | 2000,0 | 0 | 0 | 2000,0 | 0 |
| очередной финансовый год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| первый год планового периода | 2000,0 | 0 | 0 | 2000,0 | 0 |
| второй год планового периода | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **56** | Проведение государственной экспертизы проектно-сметной документации (включая инженерные изыскания) на строительство объекта капитального строительства: «Строительство сетей водоснабжения в с. Тетюши Атяшевского муниципального района Республики Мордовия» | управление строительства, архитектуры и ЖКХ Администрации Атяшевского муниципального района Республики Мордовия | реализация инициативных проектов комплексного развития сельских территорий | февраль 2024 года | декабрь 2024 года | всего, в т.ч. по годам | 600,0 | 0 | 0 | 600,0 | 0 |
| очередной финансовый год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| первый год планового периода | 600,0 | 0 | 0 | 600,0 | 0 |
| второй год планового периода | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **57** | Строительство объекта капитального строительства: «Строительство сетей водоснабжения в с. Тетюши Атяшевского муниципального района Республики Мордовия» | управление строительства, архитектуры и ЖКХ Администрации Атяшевского муниципального района Республики Мордовия | реализация инициативных проектов комплексного развития сельских территорий | апрель 2025 года | декабрь 2025 года | всего, в т.ч. по годам | 35000,0 | 25200,0 | 6300,0 | 3500,0 | 0 |
| очередной финансовый год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| первый год планового периода | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| второй год планового периода | 35000,0 | 25200,0 | 6300,0 | 3500,0 | 0 |
| **58** | Оказание услуг по осуществлению строительного контроля за строительством объекта: «Строительство сетей водоснабжения в с. Тетюши Атяшевского муниципального района Республики Мордовия» | управление строительства, архитектуры и ЖКХ Администрации Атяшевского муниципального района Республики Мордовия | реализация инициативных проектов комплексного развития сельских территорий | май 2025 года | декабрь 2025 года | всего, в т.ч. по годам | 100,0 | 0 | 0 | 100,0 | 0 |
| очередной финансовый год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| первый год планового периода | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| второй год планового периода | 100,0 | 0 | 0 | 100,0 | 0 |
| **59** | Выполнение кадастровых работ по подготовке технического плана и постановке на кадастровый учет объекта: «Строительство сетей водоснабжения в с. Тетюши Атяшевского муниципального района Республики Мордовия» | управление строительства, архитектуры и ЖКХ Администрации Атяшевского муниципального района Республики Мордовия | реализация инициативных проектов комплексного развития сельских территорий | май 2025 года | декабрь 2025 года | всего, в т.ч. по годам | 150,0 | 0 | 0 | 150,0 | 0 |
| очередной финансовый год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| первый год планового периода | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| второй год планового периода | 150,0 | 0 | 0 | 150,0 | 0 |
| **62** | Подготовка проектной документации (включая инженерные изыскания) на строительство объекта капитального строительства: «Сети водоснабжения в с. Андреевка Атяшевского муниципального района Республики Мордовия» | управление строительства, архитектуры и ЖКХ Администрации Атяшевского муниципального района Республики Мордовия | реализация инициативных проектов комплексного развития сельских территорий | март 2024 года | декабрь 2024 года | всего, в т.ч. по годам | 450,0 | 0 | 0 | 450,0 | 0 |
| очередной финансовый год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| первый год планового периода | 450,0 | 0 | 0 | 450,0 | 0 |
| второй год планового периода | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **63** | Проведение государственной экспертизы проектной документации (включая результаты инженерных изысканий) на строительство объекта капитального строительства: «Сети водоснабжения в с. Андреевка Атяшевского муниципального района Республики Мордовия» | управление строительства, архитектуры и ЖКХ Администрации Атяшевского муниципального района Республики Мордовия | реализация инициативных проектов комплексного развития сельских территорий | март 2024 года | декабрь 2024 года | всего, в т.ч. по годам | 250,0 | 0 | 0 | 250,0 | 0 |
| очередной финансовый год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| первый год планового периода | 250,0 | 0 | 0 | 250,0 | 0 |
| второй год планового периода | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **64** | Проведение проверки достоверности определения сметной стоимости на строительство объекта капитального строительства: «Сети водоснабжения в с. Андреевка Атяшевского муниципального района Республики Мордовия» | управление строительства, архитектуры и ЖКХ Администрации Атяшевского муниципального района Республики Мордовия | реализация инициативных проектов комплексного развития сельских территорий | март 2024 года | декабрь 2024 года | всего, в т.ч. по годам | 10,0 | 0 | 0 | 10,0 | 0 |
| очередной финансовый год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| первый год планового периода | 10,0 | 0 | 0 | 10,0 | 0 |
| второй год планового периода | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **65** | Строительство объекта капитального строительства: «Сети водоснабжения в с. Андреевка Атяшевского муниципального района Республики Мордовия | управление строительства, архитектуры и ЖКХ Администрации Атяшевского муниципального района Республики Мордовия | реализация инициативных проектов комплексного развития сельских территорий | апрель 2024 года | декабрь 2024 года | всего, в т.ч. по годам | 9100,0 | 0 | 9009,0 | 91,0 | 0 |
| очередной финансовый год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| первый год планового периода | 9100,0 | 0 | 9009,0 | 91,0 | 0 |
| второй год планового периода | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **66** | Оказание услуг по осуществлению строительного контроля за строительством объекта: «Сети водоснабжения в с. Андреевка Атяшевского муниципального района Республики Мордовия» | управление строительства, архитектуры и ЖКХ Администрации Атяшевского муниципального района Республики Мордовия | реализация инициативных проектов комплексного развития сельских территорий | май 2024 года | декабрь 2024 года | всего, в т.ч. по годам | 99,00 | 0 | 0 | 99,0 | 0 |
| очередной финансовый год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| первый год планового периода | 99,0 | 0 | 0 | 99,0 | 0 |
| второй год планового периода | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **67** | Подготовка проектной документации (включая инженерные изыскания) на строительство объекта капитального строительства: «Сети водоснабжения в с. Вечерлей Атяшевского муниципального района Республики Мордовия» | управление строительства, архитектуры и ЖКХ Администрации Атяшевского муниципального района Республики Мордовия | реализация инициативных проектов комплексного развития сельских территорий | январь 2024 года | декабрь 2024 года | всего, в т.ч. по годам | 450,0 | 0 | 0 | 450,0 | 0 |
| очередной финансовый год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| первый год планового периода | 450,0 | 0 | 0 | 450,0 | 0 |
| второй год планового периода | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **68** | Проведение государственной экспертизы проектной документации (включая результаты инженерных изысканий) на строительство объекта капитального строительства: «Сети водоснабжения в с. Вечерлей Атяшевского муниципального района Республики Мордовия» | управление строительства, архитектуры и ЖКХ Администрации Атяшевского муниципального района Республики Мордовия | реализация инициативных проектов комплексного развития сельских территорий | февраль 2024 года | декабрь 2024 года | всего, в т.ч. по годам | 250,0 | 0 | 0 | 250,0 | 0 |
| очередной финансовый год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| первый год планового периода | 250,0 | 0 | 0 | 250,0 | 0 |
| второй год планового периода | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **69** | Проведение проверки достоверности определения сметной стоимости на строительство объекта капитального строительства: « Сети водоснабжения в с.Вечерлей Атяшевского муниципального района Республики Мордовия» | управление строительства, архитектуры и ЖКХ Администрации Атяшевского муниципального района Республики Мордовия | реализация инициативных проектов комплексного развития сельских территорий | февраль 2024 года | декабрь 2024 года | всего, в т.ч. по годам | 10,0 | 0 | 0 | 10,0 | 0 |
| очередной финансовый год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| первый год планового периода | 10,0 | 0 | 0 | 10,0 | 0 |
| второй год планового периода | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **70** | Строительство объекта капитального строительства: «Сети водоснабжения в с. Вечерлей Атяшевского муниципального района Республики Мордовия | управление строительства, архитектуры и ЖКХ Администрации Атяшевского муниципального района Республики Мордовия | реализация инициативных проектов комплексного развития сельских территорий | апрель 2024 года | декабрь 2024 года | всего, в т.ч. по годам | 15200,0 | 0 | 15048,0 | 152,0 | 0 |
| очередной финансовый год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| первый год планового периода | 15200 | 0 | 15048,0 | 152,0 | 0 |
| второй год планового периода | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **71** | Оказание услуг по осуществлению строительного контроля за строительством объекта: «Сети водоснабжения по в с. Вечерлей Атяшевского муниципального района Республики Мордовия» | управление строительства, архитектуры и ЖКХ Администрации Атяшевского муниципального района Республики Мордовия | реализация инициативных проектов комплексного развития сельских территорий | май 2024 года | декабрь 2024 года | всего, в т.ч. по годам | 99,0 | 0 | 0 | 99,0 | 0 |
| очередной финансовый год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| первый год планового периода | 99,0 | 0 | 0 | 99,0 | 0 |
| второй год планового периода | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **72** | Подготовка проектной документации (включая инженерные изыскания) на строительство объекта капитального строительства: «Строительство спортивного стадиона в р.п. Атяшево Атяшевского муниципального района Республики Мордовия» | управление строительства, архитектуры и ЖКХ Администрации Атяшевского муниципального района Республики Мордовия | реализация инициативных проектов комплексного развития сельских территорий | февраль 2025 года | декабрь 2025 года | всего, в т.ч. по годам | 2280,0 | 0 | 0 | 2280,0 | 0 |
| очередной финансовый год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| первый год планового периода | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| второй год планового периода | 2280,0 | 0 | 0 | 2280,0 | 0 |
| **73** | Проведение государственной экспертизы проектной документации (включая результаты инженерных изысканий) на строительство объекта капитального строительства: «Строительство спортивного стадиона в р.п. Атяшево Атяшевского муниципального района Республики Мордовия» | управление строительства, архитектуры и ЖКХ Администрации Атяшевского муниципального района Республики Мордовия | реализация инициативных проектов комплексного развития сельских территорий | март 2025 года | декабрь 2025 года | всего, в т.ч. по годам | 200,0 | 0 | 0 | 200,0 | 0 |
| очередной финансовый год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| первый год планового периода | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| второй год планового периода | 200,0 | 0 | 0 | 200,0 | 0 |
| **74** | Проведение проверки достоверности определения сметной стоимости на строительство объекта капитального строительства: «Строительство спортивного стадиона в р.п. Атяшево Атяшевского муниципального района Республики Мордовия» | управление строительства, архитектуры и ЖКХ Администрации Атяшевского муниципального района Республики Мордовия | реализация инициативных проектов комплексного развития сельских территорий | март 2025 года | декабрь 2025 года | всего, в т.ч. по годам | 20,0 | 0 | 0 | 20,0 | 0 |
| очередной финансовый год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| первый год планового периода | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| второй год планового периода | 20,0 | 0 | 0 | 20,0 | 0 |
| **75** | Подготовка проектно-сметной документации (включая инженерные изыскания) на строительство объекта капитального строительства «Строительство многофункционального центра в с. Атяшево Атяшевского муниципального района Республики Мордовия» | управление строительства, архитектуры и ЖКХ Администрации Атяшевского муниципального района Республики Мордовия | реализация инициативных проектов комплексного развития сельских территорий | январь 2024 года | декабрь 2024 года | всего, в т.ч. по годам | 6400,0 | 0 | 0 | 6400,0 | 0 |
| очередной финансовый год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| первый год планового периода | 6400,0 | 0 | 0 | 6400,0 | 0 |
| второй год планового периода | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **76** | Проведение государственной экспертизы проектно-сметной документации (включая результаты инженерных изысканий) на строительство объекта капитального строительства «Строительство многофункционального центра в с. Атяшево Атяшевского муниципального района Республики Мордовия» | управление строительства, архитектуры и ЖКХ Администрации Атяшевского муниципального района Республики Мордовия | реализация инициативных проектов комплексного развития сельских территорий | февраль 2024 года | декабрь 2024 года | всего, в т.ч. по годам | 1500,0 | 0 | 0 | 1500,0 | 0 |
| очередной финансовый год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| первый год планового периода | 1500,0 | 0 | 0 | 1500,0 | 0 |
| второй год планового периода | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **78** | Строительство объекта капитального строительства: «Строительство многофункционального центра в с. Атяшево Атяшевского муниципального района Республики Мордовия» | управление строительства, архитектуры и ЖКХ Администрации Атяшевского муниципального района Республики Мордовия | реализация инициативных проектов комплексного развития сельских территорий | апрель 2025 года | декабрь 2025 года | всего, в т.ч. по годам | 150000,0 | 97200,0 | 24300,0 | 13500,0 | 15000,0 |
| очередной финансовый год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| первый год планового периода | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| второй год планового периода | 150000,0 | 97200,0 | 24300,0 | 13500,0 | 15000,0 |
| **79** | Подготовка проектно-сметной документации (включая инженерные изыскания) на строительство объекта капитального строительства «Строительство спортивной площадки, расположенной по ул. Октябрьская в с. Атяшево, Атяшевского муниципального района Республики Мордовия» | управление строительства, архитектуры и ЖКХ Администрации Атяшевского муниципального района Республики Мордовия | реализация инициативных проектов комплексного развития сельских территорий | январь 2024 года | декабрь 2024 года | всего, в т.ч. по годам | 700,0 | 0 | 0 | 700,0 | 0 |
| очередной финансовый год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| первый год планового периода | 700,0 | 0 | 0 | 700,0 | 0 |
| второй год планового периода | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **80** | Проведение государственной экспертизы проектно - сметной документации (включая результаты инженерных изысканий) на строительство объекта капитального строительства Строительство спортивной площадки, расположенной по ул. Октябрьская в с. Атяшево, Атяшевского муниципального района Республики Мордовия | управление строительства, архитектуры и ЖКХ Администрации Атяшевского муниципального района Республики Мордовия | реализация инициативных проектов комплексного развития сельских территорий | февраль 2024 года | декабрь 2024 года | всего, в т.ч. по годам | 120,0 | 0 | 0 | 120,0 | 0 |
| очередной финансовый год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| первый год планового периода | 120,0 | 0 | 0 | 120,0 | 0 |
| второй год планового периода | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **81** | Строительство объекта капитального строительства: «Строительство спортивной площадки, расположенной по ул. Октябрьская в с. Атяшево, Атяшевского муниципального района Республики Мордовия» | управление строительства, архитектуры и ЖКХ Администрации Атяшевского муниципального района Республики Мордовия | реализация инициативных проектов комплексного развития сельских территорий | апрель 2025 года | декабрь 2025 года | всего, в т.ч. по годам | 16000,0 | 11520,0 | 2880,0 | 1600,0 | 0 |
| очередной финансовый год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| первый год планового периода | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| второй год планового периода | 16000,0 | 11520,0 | 2880,0 | 1600,0 | 0 |
| **82** | Оказание услуг по осуществлению строительного контроля за строительством объекта: « Спортивная площадка в с. Атяшево, Атяшевского муниципального района Республики Мордовия» | управление строительства, архитектуры и ЖКХ Администрации Атяшевского муниципального района Республики Мордовия | реализация инициативных проектов комплексного развития сельских территорий | июнь 2025 года | декабрь 2025 года | всего, в т.ч. по годам | 100,0 | 0 | 0 | 100,0 | 0 |
| очередной финансовый год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| первый год планового периода | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| второй год планового периода | 100,0 | 0 | 0 | 100,0 | 0 |
| **83** | Подготовка проектно-сметной документации по объекту: «Строительство оптико-волоконной линии с организацией точки доступа к сети (wifi) по адресу: Республика Мордовия, Атяшевский муниципальный район, с. Атяшево, пер. Советский» | управление строительства, архитектуры и ЖКХ Администрации Атяшевского муниципального района Республики Мордовия | реализация инициативных проектов комплексного развития сельских территорий | январь 2024 года | декабрь 2024 года | всего, в т.ч. по годам | 100,0 | 0 | 0 | 100,0 | 0 |
| очередной финансовый год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| первый год планового периода | 100,0 | 0 | 0 | 100,0 | 0 |
| второй год планового периода | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **85** | Проведение государственной экспертизы проектно - сметной документации по объекту: «Строительство оптико-волоконной линии с организацией точки доступа к сети (wifi) по адресу: Республика Мордовия, Атяшевский муниципальный район, с. Атяшево, пер. Советский» | управление строительства, архитектуры и ЖКХ Администрации Атяшевского муниципального района Республики Мордовия | реализация инициативных проектов комплексного развития сельских территорий | февраль 2024 года | декабрь 2024 года | всего, в т.ч. по годам | 25,0 | 0 | 0 | 25,0 | 0 |
| очередной финансовый год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| первый год планового периода | 25,0 | 0 | 0 | 25,0 | 0 |
| второй год планового периода | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **86** | Выполнение работ по строительству объекта: «Строительство оптико-волоконной линии с организацией точки доступа к сети (wifi) по адресу: Республика Мордовия, Атяшевский муниципальный район, с. Атяшево, пер. Советский» | управление строительства, архитектуры и ЖКХ Администрации Атяшевского муниципального района Республики Мордовия | реализация инициативных проектов комплексного развития сельских территорий | апрель 2025 года | декабрь 2025 года | всего, в т.ч. по годам | 300,0 | 216,0 | 54,0 | 30,0 | 0 |
| очередной финансовый год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| первый год планового периода | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| второй год планового периода | 300,0 | 216,0 | 54,0 | 30,0 | 0 |
| **87** | Подпрограмма «Развитие рынка труда (кадрового потенциала) на сельских территориях» | управление строительства, архитектуры и ЖКХ Администрации Атяшевского муниципального района Республики Мордовия | проведение обучения с последующим трудоустройством на сельских территориях квалифицированных специалистов | январь 2024 года | декабрь 2025 года | всего, в т.ч. по годам | 2200,0 | 0 | 2200,0 | 0 | 0 |
| очередной финансовый год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| первый год планового периода | 1100,0 | 0 | 1100,0 | 0 | 0 |
| второй год планового периода | 1100,0 | 0 | 1100,0 | 0 | 0 |
| **88** | Основное мероприятие 3.1. Содействие сельскохозяйственным товаропроизводителям в обеспечении квалифицированными специалистами | управление строительства, архитектуры и ЖКХ Администрации Атяшевского муниципального района Республики Мордовия | проведение обучения с последующим трудоустройством на сельских территориях квалифицированных специалистов | январь 2024 года | декабрь 2025 года | всего, в т.ч. по годам | 2200,0 | 0 | 2200,0 | 0 | 0 |
| очередной финансовый год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| первый год планового периода | 1100,0 | 0 | 1100,0 | 0 | 0 |
| второй год планового периода | 1100,0 | 0 | 1100,0 | 0 | 0 |

».