- П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

- АДМИНИСТРАЦИИ АТЯШЕВСКОГО

- МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

РЕСПУБЛИКИ МОРДОВИЯ

20.08.2024                                                                                                        № 445

рп. Атяшево

О внесении изменений в Муниципальную программу Атяшевского муниципального района «Комплексное развитие сельских территорий Атяшевского муниципального района

Республики Мордовия»

1. Утвердить изменения, которые вносятся в Муниципальную программу Атяшевского муниципального района «Комплексное развитие сельских территорий Атяшевского муниципального района», утвержденную Постановлением Администрации Атяшевского муниципального района от 08 октября 2019 года № 489 «Об утверждении Муниципальной программы Атяшевского муниципального района «Комплексное развитие сельских территорий Атяшевского муниципального района».

2. Настоящее Постановление вступает в силу после его официального опубликования.

3. Контроль за исполнением настоящего Постановления возложить на Заместителя Главы Атяшевского муниципального района по комплексному развитию Е.В. Комарова.

- Глава Атяшевского

- муниципального района

- Республики Мордовия                                                                     К.Н. Николаев

Утверждены Постановлением Администрации Атяшевского муниципального района Республики Мордовия от 20.08.2024 года № 445

Изменения, которые вносятся в Муниципальную программу Атяшевского муниципального района «Комплексное развитие сельских территорий Атяшевского муниципального района

Республики Мордовия»

1. В паспорте Программы Раздел «Целевые индикаторы и показатели Программы» изложить в следующей редакции:

«

| Целевые индикаторы и показатели Программы | - | ввод жилых помещений (жилых домов) для граждан, проживающих на сельских территориях – 4868 кв. метров жилья; ввод жилых помещений (жилых домов), предоставляемых на условиях найма гражданам, проживающим на сельских территориях – 3292,7 кв. метров жилья; предоставление 5 жилищных (ипотечных) кредитов (займов) гражданам, для строительства (приобретения) жилых помещений (жилых домов) на сельских территориях; реализация 2 проектов по обустройству инженерной инфраструктурой и благоустройству площадок, расположенных на сельских территориях, под компактную жилищную застройку; ввод в действие 3,463 км распределительных газовых сетей; ввод в действие 11,64 км локальных водопроводов; ввод в эксплуатацию 18,175 км автомобильных дорог; реализация 1 общественно-значимого проекта по благоустройству территорий; реализация 2 инициативных проектов комплексного развития сельских территорий; количество работников, обучающихся в федеральных государственных образовательных организациях высшего образования, подведомственных Министерству сельского хозяйства Российской Федерации – 7 человек; количество студентов, обучающихся в федеральных государственных образовательных организациях высшего образования, подведомственных Министерству сельского хозяйства Российской Федерации, привлеченных для прохождения производственной практики – 7 человека. |
| --- | --- | --- |

«;

2.  В паспорте Программы Раздел «Объемы бюджетных ассигнований Программы» изложить в следующей редакции:

«

| Объемы бюджетных ассигнований Программы |  | Общий объем финансирования составляет всего 1 602 734,22 тыс. рублей: в 2020г – 82 358,67 тыс. рублей; в 2021г.- 141 865,97 тыс. рублей; в 2022г.- 71 926,75 тыс. рублей; в 2023г.- 15 661,30 тыс. рублей; в 2024 г.- 165 965,39 тыс. рублей; в 2025 г.- 687 571,19 тыс. рублей; в 2026 г.- 207 849,19 тыс. рублей; в 2027 г.- 40 789,19 тыс. рублей; в 2028 г.- 109 648,19 тыс. рублей; в 2029 г.- 39 549,19 тыс. рублей; в 2030 г.- 39 549,19 тыс. рублей; в том числе из средств федерального бюджета в сумме 712 985,15 тыс. рублей: в 2020г.- 0 тыс. рублей; в 2021г.- 132 135,95 тыс. рублей; в 2022г.- 19 842,50 тыс. рублей; в 2023г.- 10 345,50 тыс. рублей; в 2024 г.- 84 002,20 тыс. рублей; в 2025 г.- 414 931,50 тыс. рублей; в 2026 г.- 10 345,50 тыс. рублей; в 2027 г.- 10 345,50 тыс. рублей; в 2028 г.- 10 345,50 тыс. рублей; в 2029 г.- 10 345,50 тыс. рублей; в 2030 г.- 10 345,50 тыс. рублей; в том числе из средств республиканского бюджета Республики Мордовия в сумме 648 828,22 тыс. рублей: в 2020г.- 69 518,94 тыс. рублей; в 2021г.- 3 812,62 тыс. рублей; в 2022г.- 20 100,75 тыс. рублей; в 2023г.- 1 132,2 тыс. рублей; в 2024 г.- 44 382,73 тыс. рублей; в 2025 г.- 183 066,83 тыс. рублей; в 2026 г.- 182 570,83 тыс. рублей; в 2027 г.- 18 735,83 тыс. рублей; в 2028 г.- 88 035,83 тыс. рублей; в 2029 г.- 18 735,83 тыс. рублей; в 2030 г.- 18 735,83 тыс. рублей; и из средств бюджета Атяшевского муниципального района Республики Мордовия в сумме 114 542,88 тыс. рублей: в 2020г. – 260,69 тыс. рублей; в 2021г. – 1 030,91 тыс. рублей; в 2022г. – 24 407,57 тыс. рублей; в 2023г. – 3 583,60 тыс. рублей; в 2024 г. – 25 839,53 тыс. рублей; в 2025 г.- 38 496,93 тыс. рублей; в 2026 г.- 7 356,93 тыс. рублей; в 2027 г.- 4 091,93 тыс. рублей; в 2028 г.- 3 690,93 тыс. рублей; в 2029 г.- 2 891,93 тыс. рублей; в 2030 г.- 2 891,93 тыс. рублей; объем финансирования из внебюджетных источников в 126 377,97 сумме тыс. рублей. в 2020 г. – 12 579,04 тыс. рублей; в 2021 г. – 4 886,49 тыс. рублей; в 2022 г. – 7 575,93 тыс. рублей; в 2023 г. – 600,0 тыс. рублей; в 2024 г. – 11 740,93 тыс. рублей; в 2025 г.- 51 075,93 тыс. рублей; в 2026 г.- 7 575,93 тыс. рублей; в 2027 г.- 7 615,93 тыс. рублей; в 2028 г.- 7 575,93 тыс. рублей; в 2029 г.- 7 575,93 тыс. рублей; в 2030 г.- 7 575,93 тыс. рублей; в том числе: по подпрограмме «Создание условий для обеспечения доступным и комфортным жильем сельского населения» (далее также – Подпрограмма) составляет 401 418,68 тыс. рублей; по подпрограмме «Создание и развитие инфраструктуры на сельских территориях» (далее также – Подпрограмма) составляет 1 193 615,54 тыс. рублей; по подпрограмме «Развитие рынка труда (кадрового потенциала) на сельских территориях» (далее также – Подпрограмма) составляет 7 700,0 тыс. рублей; Объемы финансирования Программы подлежит ежегодному уточнению, исходя из реальных возможностей бюджетов всех уровней |
| --- | --- | --- |

«.

3. Главу 1 «Общая характеристика состояния и основные проблемы комплексного развития сельских территорий Атяшевского муниципального района»  Раздела 1 «Общая характеристика сферы реализации Муниципальной программы, основные проблемы и прогноз комплексного развития сельских территории Атяшевского муниципального района до 2030 года» изложить в следующей редакции:

«

##### Глава 1. Общая характеристика состояния и основные проблемы комплексного развития сельских территорий Атяшевского муниципального района

В ходе экономических преобразований в аграрной сфере сформирован и планово увеличивается производственный потенциал, дальнейшее эффективное развитие которого во многом зависит от стабильности комплексного развития сельских территорий, активизации человеческого фактора экономического роста. Наращивание социально-экономического потенциала сельских территорий, придание этому процессу устойчивости и необратимости является стратегической задачей государственной аграрной политики, что закреплено в Федеральном законе от 29 декабря 2006 г. № 264-ФЗ «О развитии сельского хозяйства«.

Дальнейшее повышение роли и конкурентоспособности районного аграрного сектора экономики во многом зависит от улучшения качественных характеристик трудовых ресурсов в сельской местности, повышения уровня и качества жизни на селе: более полного использования имеющихся трудовых ресурсов, привлечения и закрепления высококвалифицированных кадров нового формата и в целом решения проблемы кадрового обеспечения сельскохозяйственной отрасли с учетом неблагоприятных прогнозов на ближайшие годы демографической ситуации и формирования трудоресурсного потенциала села.

Основными причинами сложившейся в течение нескольких десятилетий неблагоприятной ситуации в комплексном развитии села являются остаточный принцип финансирования развития социальной и инженерной инфраструктуры, автомобильных дорог в сельской местности, преобладание дотационности бюджетов на уровне сельских поселений, высокий уровень затратности комплексного развития сельских территорий в связи с мелкодисперсным характером сельского расселения.

В результате на селе сложилась неблагоприятная демографическая ситуация, прогрессирует обезлюдение сельских территорий, преобладает низкий уровень развития инженерной и социальной инфраструктуры, автомобильных дорог. Этому способствует также крайне низкий уровень комфортности проживания в сельской местности.

Материальное положение преобладающей части сельского населения не позволяет использовать систему ипотечного кредитования жилищного строительства. Уровень благоустройства сельского жилищного фонда в 2 – 3 раза ниже городского уровня.

Не могут быть признаны удовлетворительными и темпы обеспечения жильем граждан, молодых семей и молодых специалистов, признанных нуждающимися в улучшении жилищных условий.

Низкий уровень комфортности проживания в сельской местности влияет на миграционные настроения сельского населения, особенно молодежи. Соответственно сокращается источник расширенного воспроизводства трудоресурсного потенциала аграрной отрасли.

Для обеспечения социально-экономического развития сельских территорий и создания условий эффективного функционирования агропромышленного производства Правительством Республики Мордовия было принято решение усилить государственную поддержку социального и инженерного обустройства населенных пунктов, расположенных в сельской местности.

Учитывая объективные особенности развития сельских территорий и имеющийся значительный разрыв в уровне и качестве жизни на селе по сравнению с городскими территориями, достижение прогресса в изменении сложившейся ситуации возможно только на условиях перехода от  программно-целевого метода к проектному подходу решения имеющихся на сельских территориях экономических, социальных и экологических задач посредством широкого спектра финансовых инструментов, основными из которых будут выступать концессионные соглашения, контракты жизненного цикла, инструменты по защите и поощрение капиталовложений.

Показателем результативности использования программно-целевого подхода являются позитивные изменения в комплексном развитии сельских территорий в ходе реализации приоритетных национальных проектов «Развитие агропромышленного комплекса», «Образование», «Здоровье», Программы развития сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия Республики Мордовия на 2008 – 2012 годы, утвержденной постановлением Правительства Республики Мордовия от 7 марта 2008 г. № 79,  Республиканской целевой программы «Социальное развитие села до 2013 года», утвержденной постановлением Правительства Республики Мордовия от 31 декабря 2002 г. № 620, Государственной программы устойчивого развития сельских территорий Республики Мордовия на 2014 – 2017 годы и на период до 2020 года, утвержденной постановлением Правительства Республики Мордовия от 6 сентября 2013 г. № 373 (утратившее силу) , Муниципальной программы «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия на 2016-2021 годы по Атяшевскому муниципальному району», утвержденной Постановлением Администрации Атяшевского муниципального района от 03 августа 2016 года № 366 (далее – Программы), которые создали определенные предпосылки для укрепления производственного и инфраструктурного потенциала сельских территорий, способствовали повышению занятости и доходов сельского населения, решению вопросов улучшения их жилищных условий и социальной среды обитания.

В 2006 – 2018 годах в Атяшевском муниципальном районе на реализацию программных мероприятий выделено 84,0 млн.  рублей, в том числе из федерального бюджета – 52,08 млн. рублей, республиканского бюджета – 28,56 млн. рублей, местных бюджетов –3,34 млн. рублей.

В результате реализации программных мероприятий по сравнению с 2006 годом значительно улучшилось инженерное обустройство жилищного фонда: уровень газификации увеличился с 93,0% до 96,5 %, уровень обеспеченности сельского населения питьевой водой с 61 % до 64,9 %.

Эффективность комплексного подхода к формированию предпосылок для устойчивого развития сельских территорий в контексте взаимосвязи с точками экономического роста аграрного сектора наглядно проиллюстрирована результатами реализации мероприятий по поддержке комплексной компактной застройки и благоустройства сельских поселений в рамках пилотных проектов.

Целесообразность использования проектного подхода при реализации Муниципальной программы, устанавливающей социально-экономические показатели для сельских территорий, обуславливается:

отличительными особенностями территорий и необходимостью выработки отдельных инструментов для решений задач, взаимоувязанных с приоритетами социально-экономического развития Атяшевского муниципального района в части повышения уровня и качества жизни населения;

необходимостью повышения инициативности местного населения и предпринимательского сообщества для участия в формулировании четких целей развития и обеспечения контроля за их достижением;

высоким уровнем затратности накопившихся проблем села, делающим невозможным их решение только за счёт средств государственной поддержки без софинансирования со стороны местного населения и предпринимателей.                       Комплексное развитие сельских территорий является одним из наиболее приоритетных направлений социально-экономической политики Правительства Республики Мордовия, администрации Атяшевского района Республики Мордовия в рассматриваемой перспективе.

Динамика комплексного развития сельских территорий на период до 2030 года будет формироваться под воздействием принятых в последние годы мер. В то же время сохраняется сложная макроэкономическая обстановка в связи с последствиями кризиса, что усиливает вероятность реализации рисков для устойчивого и динамичного развития сельских территорий.

В прогнозном периоде наметятся следующие значимые тенденции:

увеличение бюджетных инвестиций в объекты муниципальной собственности;

использование механизмов государственно-частного партнерства и привлечение дополнительных средств внебюджетных источников для финансирования мероприятий Муниципальной программы, включая средства населения и организаций.

Муниципальная программа носит социально ориентированный характер. Приоритетными направлениями ее реализации являются комплексное обустройство населенных пунктов, расположенных в сельской местности, и содействие улучшению жилищных условий сельского населения. В совокупности указанные мероприятия направлены на облегчение условий труда и быта в сельской местности и наряду с другими государственными мерами содействия улучшения демографической ситуации способствуют увеличению продолжительности жизни и рождаемости в сельской местности.

Прогноз реализации Муниципальной программы основывается на достижении уровней ее основных показателей (индикаторов).

В части основных показателей Муниципальной программы прогнозируются:

построить 4 868,0 кв. метров оборудованного всеми видами благоустройства жилья для 72 семей, проживающих на сельских территориях;

построить жилье по договорам найма для 10 семей, проживающих на сельских территориях;

обеспечить не менее 5 семей доступным жильем на сельских территориях с использованием ипотечного кредита;

создать условия для строительства жилья в населенных пунктах, расположенных на сельских территориях, обеспечив обустройство инженерной инфраструктурой и благоустройство 2 площадки под компактную жилищную застройку;

ввести в действие 3,463 км локальных газопроводов;

ввести в действие 11,64 км локальных водопроводов;

ввести в эксплуатацию 18,175 км автомобильных дорог;

реализовать 1 общественно-значимый проект по благоустройству территорий;

реализовать 9 инициативных проекта комплексного развития сельских территорий.

«.

4. Главу 2 «Прогноз комплексного развития сельских территорий Атяшевского муниципального района до 2030 года» Раздела 1 «Общая характеристика сферы реализации Муниципальной программы, основные проблемы и прогноз комплексного развития сельских территории Атяшевского муниципального района до 2030 года»  изложить в следующей редакции:

«

###### Глава 2. Прогноз комплексного развития сельских территорий Атяшевского муниципального района до 2030 года

Комплексное развитие сельских территорий является одним из наиболее приоритетных направлений социально-экономической политики Правительства Республики Мордовия, администрации Атяшевского района Республики Мордовия в рассматриваемой перспективе.

Динамика комплексного развития сельских территорий на период до 2030 года будет формироваться под воздействием принятых в последние годы мер. В то же время сохраняется сложная макроэкономическая обстановка в связи с последствиями кризиса, что усиливает вероятность реализации рисков для устойчивого и динамичного развития сельских территорий.

В прогнозном периоде наметятся следующие значимые тенденции:

увеличение бюджетных инвестиций в объекты муниципальной собственности;

использование механизмов государственно-частного партнерства и привлечение дополнительных средств внебюджетных источников для финансирования мероприятий Муниципальной программы, включая средства населения и организаций.

Муниципальная программа носит социально ориентированный характер. Приоритетными направлениями ее реализации являются комплексное обустройство населенных пунктов, расположенных в сельской местности, и содействие улучшению жилищных условий сельского населения. В совокупности указанные мероприятия направлены на облегчение условий труда и быта в сельской местности и наряду с другими государственными мерами содействия улучшения демографической ситуации способствуют увеличению продолжительности жизни и рождаемости в сельской местности.

Прогноз реализации Муниципальной программы основывается на достижении уровней ее основных показателей (индикаторов).

В части основных показателей Муниципальной программы прогнозируются:

построить 4868,0 кв. метров оборудованного всеми видами благоустройства жилья для 72 семей, проживающих на сельских территориях;

построить жилье по договорам найма для 10 семей, проживающих на сельских территориях;

обеспечить не менее 5 семей доступным жильем на сельских территориях с использованием ипотечного кредита;

создать условия для строительства жилья в населенных пунктах, расположенных на сельских территориях, обеспечив обустройство инженерной инфраструктурой и благоустройство 2 площадки под компактную жилищную застройку;

ввести в действие 3,463 км локальных газопроводов;

ввести в действие 11,64 км локальных водопроводов;

ввести в эксплуатацию 18,175 км автомобильных дорог;

реализовать 1 общественно-значимый проект по благоустройству территорий;

реализовать 2 инициативных проекта комплексного развития сельских территорий.

«.

5. Главу 6 «Основные ожидаемые конечные результаты и сроки реализации Муниципальной программы» Раздела 2 «Приоритеты государственной политики в сфере реализации Муниципальной программы, цели, задачи и показатели (индикаторы) реализации Муниципальной программы, основные ожидаемые результаты и сроки ее реализации» изложить в следующей редакции:

«

#### Раздел 2. Приоритеты государственной политики в сфере реализации Муниципальной программы, цели, задачи и показатели (индикаторы) реализации Муниципальной программы, основные ожидаемые результаты и сроки ее реализации.

##### Глава 6. Основные ожидаемые конечные результаты и сроки реализации Муниципальной программы

Реализация Муниципальной программы будет осуществляться в 2020 – 2030 годах и предполагает наращивание темпов комплексного развития сельских поселений согласно прогнозируемому росту потребности в создании комфортных условий проживания в сельской местности.

В рамках Муниципальной программы планируется:

ввод жилых помещений (жилых домов) для граждан, проживающих на сельских территориях – 4 868,0 кв. метров жилья;

ввод жилых помещений (жилых домов), предоставляемых на условиях найма гражданам, проживающим на сельских территориях – 3 292,7 кв. метров жилья;

предоставление 5 жилищных (ипотечных) кредитов (займов) гражданам, для строительства (приобретения) жилых помещений (жилых домов) на сельских территориях;

реализация 2 проектов по обустройству инженерной инфраструктурой и благоустройству площадок, расположенных на сельских территориях, под компактную жилищную застройку;

ввести в действие 3,463 км локальных газопроводов;

ввести в действие 11,64 км локальных водопроводов;

ввести в эксплуатацию 18,175 км автомобильных дорог;

реализовать 1 общественно-значимый проект по благоустройству территорий;

реализовать 2 инициативных проектов комплексного развития сельских территорий.

».

# 6. В паспорте Подпрограммы «Создание условий для обеспечения доступным и комфортным жильем сельского населения» Муниципальной программы Атяшевского муниципального района Республики Мордовия «Комплексное развитие сельских территорий Атяшевского муниципального района Республики Мордовия» Раздел «Целевые индикаторы и показатели Подпрограммы изложить в следующей редакции:

«

| Целевые индикаторы и показатели Подпрограммы | – | ввод жилых помещений (жилых домов) для граждан, проживающих на сельских территориях – 4 868,0 кв. метров жилья; ввод жилых помещений (жилых домов), предоставляемых на условиях найма гражданам, проживающим на сельских территориях – 3 292,7 кв. метров жилья; предоставление 5 жилищных (ипотечных) кредитов (займов) гражданам, для строительства (приобретения) жилых помещений (жилых домов) на сельских территориях; реализация 2 проектов по обустройству инженерной инфраструктурой и благоустройству площадок, расположенных на сельских территориях, под компактную жилищную застройку. |
| --- | --- | --- |

».

# 7. Главу 1 «Сфера реализации подпрограммы, основные проблемы и оценка последствий инерционного развития, прогноз развития» Раздела 1 «Сфера реализации подпрограммы, оценка последствий инерционного развития и прогноз развития, приоритеты государственной политики в сфере реализации подпрограммы, цели, задачи и показатели (индикаторы) реализации подпрограммы, основные ожидаемые и конечные результаты подпрограммы, сроки ее реализации»   Подпрограммы «Создание условий для обеспечения доступным и комфортным жильем сельского населения»  изложить в следующей редакции:

«

В ходе реализации Республиканской целевой программы «Социальное развитие села до 2013 года», утвержденной постановлением Правительства Республики Мордовия от 31 декабря 2002 г. № 620, Государственной программы устойчивого развития сельских территорий Республики Мордовия на 2014 – 2017 годы и на период до 2020 года, утвержденной постановлением Правительства Республики Мордовия от 6 сентября 2013 г. № 373 (утратившее силу) подпрограммы «Устойчивое развитие сельских территорий» Государственной программы Республики Мордовия развития сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия на 2013 - 2025 годы, утвержденной постановлением Правительства Республики Мордовия от 19 ноября 2012 г. № 404 (далее - Программы), подпрограммы «Устойчивое развитие сельских территорий Атяшевского муниципального района» Муниципальной программы «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия на 2016-2021 годы по Атяшевскому муниципальному району», утвержденной Постановлением Администрации Атяшевского муниципального района от 03 августа 2016 года № 366 были созданы правовые и организационные основы государственной жилищной политики в сельской местности, определены ее приоритетные направления и отработаны механизмы их реализации, сформирована необходимая нормативно-правовая база.

Новые правовые условия создают основу для дальнейшей реализации поставленных целей, требуют широкомасштабных скоординированных действий на всех уровнях государственной власти и местного самоуправления, а также осуществления мер нормативно-правового, административно-организационного и бюджетно-финансового характера.

Разработка подпрограммы обусловлена необходимостью улучшения жилищных условий сельского населения на основе развития институтов субсидирования строительства и покупки жилья, а также ипотечного кредитования.

Муниципальной программой Атяшевского муниципального района Республики Мордовия «Комплексное развитие сельских территорий Атяшевского муниципального района Республики Мордовия» определены следующие цели:

сохранение доли сельского населения в общей численности населения Атяшевского муниципального района Республики Мордовия на уровне не менее 60 процентов в 2030 г. (в 2017 году (базовый год) – 64,9 процента);

повышение доли общей площади благоустроенных жилых помещений в сельских населенных пунктах до 50 процентов в 2030 г. (в 2017 году – 32,6 процента).

По состоянию на 1 января 2018 г. на территории Атяшевского муниципального района Республики Мордовия постоянно проживало 17210 жителей, в том числе в сельской местности – 11153 жителя, что составляет – 64,9 процентов. По состоянию на 1 января 2019 г. произошло снижение численности населения как в целом по району, так и по сельской местности. При этом доля сельского населения в общей численности населения снизалась на 0,1 процента, и составила 64,8 процента.

Подпрограмма носит социально ориентированный характер. Приоритетными направлениями ее реализации являются комплексное обустройство населенных пунктов, расположенных в сельской местности, и содействие улучшению жилищных условий сельского населения. В совокупности указанные мероприятия направлены на облегчение условий труда и быта в сельской местности и наряду с другими государственными мерами содействия улучшения демографической ситуации способствуют увеличению продолжительности жизни и рождаемости в сельской местности.

Прогноз реализации подпрограммы основывается на достижении уровней ее основных показателей (индикаторов):

построить 5258,0 кв. метров оборудованного всеми видами благоустройства жилья для 72 семей, проживающих на сельских территориях;

построить жилье по договорам найма для  10 семей, проживающих  на сельских территориях;

обеспечить не менее 5 семей доступным жильем на сельских территориях с использованием ипотечного кредита;

создать условия для строительства жилья в населенных пунктах, расположенных на сельских территориях, обеспечив обустройство инженерной инфраструктурой и благоустройство 2 площадок под компактную жилищную застройку.

# 6. В паспорте Подпрограммы «Создание и развитие инфраструктуры на сельских территориях» Муниципальной программы Атяшевского муниципального района Республики Мордовия «Комплексное развитие сельских территорий Атяшевского муниципального района Республики Мордовия»:

«

1) Раздел «Целевые индикаторы и показатели Подпрограммы» изложить в следующей редакции:

«

| Целевые индикаторы и показатели Подпрограммы |  | ввод в действие 3,463 км распределительных газовых сетей; ввод в действие 11,64 км локальных водопроводов; ввод в эксплуатацию 18,175 км автомобильных дорог; реализация 1 общественно-значимого проекта по благоустройству территорий; реализация 2 инициативных проектов комплексного развития сельских территорий. |
| --- | --- | --- |

«;

2) Раздел «Объемы бюджетных ассигнований Подпрограммы» изложить в следующей редакции:

«

| Объемы бюджетных ассигнований Подпрограммы |  | Общий объем финансирования составляет всего 1 193 615,54 тыс. рублей: в 2020 г. – 5 951,01 тыс. рублей; в 2021 г.- 139 577,67 тыс. рублей; в 2022 г.- 44 673,66 тыс. рублей; в 2023 г.- 894,2 тыс. рублей; в 2024 г.- 134 508,0 тыс. рублей; в 2025 г.- 641 972,0 тыс. рублей; в 2026 г.- 154 700,0 тыс. рублей; в 2027 г.- 1 240,0 тыс. рублей; в 2028 г.- 70 099,0 тыс. рублей; в 2029 г.- 0 тыс. рублей; в 2030 г.- 0 тыс. рублей; в том числе из средств федерального бюджета в сумме 634 067,1 тыс. рублей: в 2020г.- 0 тыс. рублей; в 2021г.- 130 588,60 тыс. рублей; в 2022г.- 19 842,50 тыс. рублей; в 2023г.- 0 тыс. рублей; в 2024 г.-79 050,0 тыс. рублей; в 2025 г.- 404 586,0 тыс. рублей; в 2026 г.- 0 тыс. рублей; в 2027 г.- 0 тыс. рублей; в 2028 г.- 0 тыс. рублей; в 2029 г.- 0 тыс. рублей; в 2030 г.- 0 тыс. рублей; в том числе из средств республиканского бюджета Республики Мордовия в сумме 420 929,66 тыс. рублей: в 2020г.- 5 891,50 тыс. рублей; в 2021г.- 3781,04 тыс. рублей; в 2022г.- 2 676,12 тыс. рублей; в 2023г.- 0 тыс. рублей; в 2024 г.- 25 757,0 тыс. рублей; в 2025 г.- 160 569,0 тыс. рублей; в 2026 г.- 152 955,0 тыс. рублей; в 2027 г.- 0 тыс. рублей; в 2028 г.- 69 300,0 тыс. рублей; в 2029 г.- 0 тыс. рублей; в 2030 г.- 0 тыс. рублей; и из средств бюджета Атяшевского муниципального района Республики Мордовия в сумме 86 713,78 рублей: в 2020г.- 59,51 тыс. рублей; в 2021г.- 1 008,025 тыс. рублей; в 2022г.- 22 155,04 тыс. рублей; в 2023г.- 894,2 тыс. рублей; в 2024 г.- 25 536,0 тыс. рублей; в 2025 г.- 33 317,0 тыс. рублей; в 2026 г.- 1 745,0 тыс. рублей; в 2027 г.- 1 200,0 тыс. рублей; в 2028 г.- 799,0 тыс. рублей; в 2029 г.- 0 тыс. рублей; в 2030 г.- 0 тыс. рублей; объем финансирования из внебюджетных источников в сумме 5 1905,0 тыс. рублей. в 2020г.- 0 тыс. рублей; в 2021г- 4200 тыс. рублей; в 2022г.- 0 тыс. рублей; в 2023г.- 0 тыс. рублей; в 2024 г.- 4 165,0 тыс. рублей; в 2025 г.- 43 500,0 тыс. рублей; в 2026 г.- 0 тыс. рублей; в 2027 г.- 40,0 тыс. рублей; в 2028 г.- 0 тыс. рублей; в 2029 г.- 0 тыс. рублей; в 2030 г.- 0 тыс. рублей; «; |
| --- | --- | --- |

3) Раздел «Ожидаемые результаты реализации Подпрограммы» изложить в следующей редакции:

«

| Ожидаемые результаты реализации Подпрограммы |  | повышение уровня инженерного обустройства населенных пунктов, расположенных в сельской местности: газом - с 96,5 % (2018 год) до 99%; водой - с 64,9% (2018 год) до 70 %; повышение гражданской активности и участия граждан, индивидуальных предпринимателей и организаций, некоммерческих и общественных организаций, муниципальных образований в реализации: - 1 общественно - значимый проект по благоустройству территорий; - 2 инициативных проекта комплексного развития сельских территорий; «. |
| --- | --- | --- |

7. Главу 1 Сфера реализации подпрограммы, основные проблемы и оценка последствий инерционного развития, прогноз развития» Раздела 1 «Сфера реализации подпрограммы, основные проблемы, оценка последствий инерционного развития и прогноз развития, приоритеты государственной политики в сфере реализации подпрограммы, цели, задачи и показатели (индикаторы) реализации подпрограммы, основные ожидаемые и конечные результаты подпрограммы, сроки ее реализации» Подпрограммы «Создание и развитие инфраструктуры на сельских территориях» изложить в следующей редакции:

«

##### Глава 1. Сфера реализации подпрограммы, основные проблемы и оценка последствий инерционного развития, прогноз развития

В ходе реализации Республиканской целевой программы «Социальное развитие села до 2013 года», утвержденной постановлением Правительства Республики Мордовия от 31 декабря 2002 г. № 620, Государственной программы устойчивого развития сельских территорий Республики Мордовия на 2014 – 2017 годы и на период до 2020 года, утвержденной постановлением Правительства Республики Мордовия от 6 сентября 2013 г. № 373 (утратившее силу) подпрограммы «Устойчивое развитие сельских территорий» Государственной программы Республики Мордовия развития сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия на 2013 - 2025 годы, утвержденной постановлением Правительства Республики Мордовия от 19 ноября 2012 г. № 404 (далее - Программы), подпрограммы «Устойчивое развитие сельских территорий Атяшевского муниципального района» Муниципальной программы «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия на 2016-2021 годы по Атяшевскому муниципальному району», утвержденной Постановлением Администрации Атяшевского муниципального района от 03 августа 2016 года № 366 были созданы правовые и организационные основы государственной жилищной политики в сельской местности, определены ее приоритетные направления и отработаны механизмы их реализации, сформирована необходимая нормативно-правовая база.

Новые правовые условия создают основу для дальнейшей реализации поставленных целей, требуют широкомасштабных скоординированных действий на всех уровнях государственной власти и местного самоуправления, а также осуществления мер нормативно-правового, административно-организационного и бюджетно-финансового характера.

Разработка подпрограммы обусловлена необходимостью улучшения жилищных условий сельского населения на основе развития институтов субсидирования строительства и покупки жилья, а также ипотечного кредитования.

Муниципальной программой Атяшевского муниципального района Республики Мордовия «Комплексное развитие сельских территорий Атяшевского муниципального района Республики Мордовия» определены следующие цели:

сохранение доли сельского населения в общей численности населения Атяшевского муниципального района Республики Мордовия на уровне не менее 60 процентов в 2030 г. (в 2017 году (базовый год) – 64,9 процента);

повышение доли общей площади благоустроенных жилых помещений в сельских населенных пунктах до 50 процентов в 2030 г. (в 2017 году – 32,6 процента).

По состоянию на 1 января 2018 г. на территории Атяшевского муниципального района Республики Мордовия постоянно проживало 17210 жителей, в том числе в сельской местности – 11153 жителя, что составляет – 64,9 процентов. По состоянию на 1 января 2019 г. произошло снижение численности населения как в целом по району, так и по сельской местности. При этом доля сельского населения в общей численности населения снизалась на 0,1 процента, и составила 64,8 процента.

Подпрограмма носит социально ориентированный характер. Приоритетными направлениями ее реализации являются комплексное обустройство населенных пунктов, расположенных в сельской местности, и содействие улучшению жилищных условий сельского населения. В совокупности указанные мероприятия направлены на облегчение условий труда и быта в сельской местности и наряду с другими государственными мерами содействия улучшения демографической ситуации способствуют увеличению продолжительности жизни и рождаемости в сельской местности.

Прогноз реализации подпрограммы основывается на достижении уровней ее основных показателей (индикаторов):

построить 4868,0 кв. метров оборудованного всеми видами благоустройства жилья для 72 семей, проживающих на сельских территориях;

построить жилье по договорам найма для  10 семей, проживающих  на сельских территориях;

обеспечить не менее 5 семей доступным жильем на сельских территориях с использованием ипотечного кредита;

создать условия для строительства жилья в населенных пунктах, расположенных на сельских территориях, обеспечив обустройство инженерной инфраструктурой и благоустройство 2 площадок под компактную жилищную застройку.

«.

8. Главу 3 «Цели, задачи и показатели (индикаторы) реализации подпрограммы, основные ожидаемые и конечные результаты подпрограммы и сроки ее реализации» Раздела 1 «Сфера реализации подпрограммы, основные проблемы, оценка последствий инерционного развития и прогноз развития, приоритеты государственной политики в сфере реализации подпрограммы, цели, задачи и показатели (индикаторы) реализации подпрограммы, основные ожидаемые и конечные результаты подпрограммы, сроки ее реализации» Подпрограммы «Создание и развитие инфраструктуры на сельских территориях» изложить в следующей редакции:

«

##### Глава 3. Цели, задачи и показатели (индикаторы) реализации подпрограммы, основные ожидаемые и конечные результаты подпрограммы и сроки ее реализации

Основными целями подпрограммы является:

- обеспечение создания комфортных условий жизнедеятельности в сельской местности;

- активизация участия граждан, индивидуальных предпринимателей и организаций, некоммерческих и общественных организаций, муниципальных образований в реализации инициативных проектов комплексного развития сельских территорий.

Основными задачами подпрограммы являются:

обеспечение создания комфортных условий жизнедеятельности в сельской местности за счет:

- развития инженерной инфраструктуры на сельских территориях;

- развития социальной инфраструктуры на сельских территориях;

- развития транспортной инфраструктуры на сельских территориях;

- благоустройство сельских территорий.

Показатели (индикаторы) реализации подпрограммы оцениваются в целом для подпрограммы.

Эти показатели (индикаторы) предназначены для оценки наиболее существенных результатов реализации подпрограммы.

В части основных показателей подпрограммы прогнозируются:

вести в действие 3,463 км локальных газопроводов;

вести в действие 11,64 км локальных водопроводов;

ввести в эксплуатацию 18,175 км автомобильных дорог;

реализовать 1 общественно-значимый проект по благоустройству территорий;

реализовать 2 инициативных проекта комплексного развития сельских территорий.

«.

9. Приложение 1, 2, 4, 5, 7, 8   изложить в следующей редакции:

«

Приложение 1

к Муниципальной программе Атяшевского

муниципального района Республики Мордовия «Комплексное развитие сельских территорий Атяшевского

муниципального района Республики Мордовия»

Сведения
о показателях (индикаторах) реализации Муниципальной программы Атяшевского муниципального района Республики Мордовия «Комплексное развитие сельских территорий Атяшевского муниципального района Республики Мордовия»

|  | Наименование показателя (индикатора) | Единица измерения | Значение показателя |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2020 год прогноз | 2021 год прогноз | 2022 год прогноз | 2023 год | 2024 год прогноз | 2025 год прогноз | 2026 год прогноз | 2027 год прогноз | 2028 год прогноз | 2029 год прогноз | 20230 год прогноз |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| Муниципальная программа «Комплексное развитие сельских территорий Атяшевского муниципального района Республики Мордовия» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Подпрограмма «Создание условий для обеспечения доступным и комфортным жильем сельского населения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Ввод жилых помещений (жилых домов) для граждан, проживающих на сельских территориях | кв. метров общей площади | 288,0 | 540,0 | 540,0 | 110,0 | 150,0 | 540,0 | 540,0 | 540,0 | 540,0 | 540,0 | 540,0 |
| 2 | Ввод жилых помещений (жилых домов), предоставляемых на условиях найма гражданам, проживающим на сельских территориях | кв. метров общей площади | 0 | 0 | 0 | 220,7 | 72,0 | 500,0 | 500,0 | 500,0 | 500,0 | 500,0 | 500,0 |
| 3 | Количество предоставленных жилищных (ипотечных) кредитов (займов) гражданам, для строительства (приобретения) жилых помещений (жилых домов) на сельских территориях | единиц | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Количество проектов по обустройству инженерной инфраструктурой и благоустройству площадок, расположенных на сельских территориях, под компактную жилищную застройку | единиц | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Подпрограмма «Создание и развитие инфраструктуры на сельских территориях» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | Количество общественно-значимых проектов по благоустройству территорий | единиц | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Ввод в действие распределительных газовых сетей | километров | 3,463 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Ввод в действие локальных водопроводов | километров | 2,72 | 3,92 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 8 | Количество населенных пунктов, расположенных на сельских территориях, в которых реализованы проекты комплексной застройки | единиц | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Ввод в эксплуатацию автомобильных дорог общего пользования с твердым покрытием, ведущих от сети автомобильных дорог общего пользования к ближайшим общественно значимым объектам сельских населенных пунктов, а также к объектам производства и переработки | километров | 0 | 1,5 | 0 | 0 | 1,6 | 5,075 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| 10 | Количество инициативных проектов комплексного развития сельских территорий | единиц | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Подпрограмма «Развитие рынка труда (кадрового потенциала) на сельских территориях» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11. | Численность работников, обучающихся в федеральных государственных образовательных организациях высшего образования, подведомственных Министерству сельского хозяйства Российской Федерации | человек | - | - | - | - | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 12. | Численность студентов, обучающихся в федеральных государственных образовательных организациях высшего образования, подведомственных Министерству сельского хозяйства Российской Федерации, привлеченных для прохождения производственной практики | человек | - | - | - | - | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |

Приложение 2

к Муниципальной программе Атяшевского

муниципального района Республики Мордовия «Комплексное развитие сельских территорий Атяшевского

муниципального района Республики Мордовия»

## Перечень
основных мероприятий Муниципальной программы Атяшевского муниципального района «Комплексное развитие сельских территорий Атяшевского муниципального района»

| № п/п | Наименование мероприятия | Ответственный исполнитель | Срок |  | Ожидаемый непосредственный результат | Последствия не реализации мероприятия | Связь с показателями муниципальной программы (подраздела) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | начала реализации | Окончания реализации |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Программа «Комплексное развитие сельских территорий Атяшевского муниципального района Республики Мордовия» |  |  |  |  |  |  |  |
| Подпрограмма «Создание условий для обеспечения доступным и комфортным жильем сельского населения» |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Улучшение жилищных условий граждан, проживающих на сельских территориях | Управление строительства, архитектуры и ЖКХ Администрации Атяшевского муниципального района Республики Мордовия | 2020 г. | 2030 г. | Улучшение жилищных условий 72 сельских семей | Снижение обеспеченности предприятий АПК в специалистах, миграция сельского населения в города | ввод жилых помещений (жилых домов) для граждан, проживающих на сельских территориях – 4,868 тыс. кв. метров |
| 2 | Строительство жилья, предоставляемого по договору найма жилого помещения | Управление строительства, архитектуры и ЖКХ Администрации Атяшевского муниципального района Республики Мордовия | 2023 г. | 2030 г. | Улучшение жилищных условий 10 сельских семей | снижение доступности улучшения жилищных условий негативно повлияет на привлечение молодых и высококвалифицированных специалистов на село | ввод жилых помещений (жилых домов), предоставляемых на условиях найма гражданам, проживающим на сельских территориях – 3,2927 тыс. кв. метров |
| 3 | Льготная сельская ипотека | Управление строительства, архитектуры и ЖКХ Администрации Атяшевского муниципального района Республики Мордовия | 2020 г. | 2030 г. | Улучшение жилищных условий 5 сельских семей | снижение доступности улучшения жилищных условий негативно повлияет на привлечение молодых и высококвалифицированных специалистов на село | количество предоставленных жилищных (ипотечных) кредитов (займов) гражданам для строительства (приобретения) жилых помещений (жилых домов) на сельских территориях - 5 единиц |
| 4 | Обустройство объектами инженерной инфраструктуры и благоустройству, площадок, расположенных на сельских территориях, под компактную жилищную застройку | Управление строительства, архитектуры и ЖКХ Администрации Атяшевского муниципального района Республики Мордовия | 2020 г. | 2030 г. | создание необходимой инженерной инфраструктуры под строительство 72 домов на сельских территориях | снижение доступности земельных участков под строительство, оборудованных инженерной инфраструктурой | количество проектов по обустройству инженерной инфраструктурой и благоустройству площадок, расположенных на сельских территориях, под компактную жилищную застройку - 2 единицы |
| Подпрограмма «Создание и развитие инфраструктуры на сельских территориях» |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | Благоустройство сельских территорий | Управление строительства, архитектуры и ЖКХ Администрации Атяшевского муниципального района Республики Мордовия | 2022 г. | 2030 г. | реализация 1 общественно-значимого проекта по благоустройству территорий | снижение привлекательности проживания на сельских территориях | количество общественно-значимых проектов по благоустройству территорий 1 единица |
| 6. | Развитие инженерной инфраструктуры сельских территорий | Управление строительства, архитектуры и ЖКХ Администрации Атяшевского муниципального района Республики Мордовия | 2020 г. | 2030 г. | ввод в действие незавершенных строительством распределительных газовых сетей, локальных водопроводов в сельской местности, объектов в составе проектов по комплексной компактной застройки сельских поселений | незавершенные строительством объекты инженерной инфраструктуры в сельской местности | ввод в действие 3,463 км распределительных газовых сетей, 11,64 км локальных водопроводов |
| 7 | Развитие транспортной инфраструктуры на сельских территориях | Управление строительства, архитектуры и ЖКХ Администрации Атяшевского муниципального района Республики Мордовия | 2021 г. | 2030 г. | строительство и реконструкция автомобильных дорог общего пользования с твердым покрытием | отсутствие круглогодичной связи общественно значимых объектов сельских населенных пунктов | ввод в эксплуатацию 18,175 км автомобильных дорог общего пользования с твердым покрытием, ведущих от сети автомобильных дорог общего пользования к ближайшим общественно значимым объектам сельских населенных пунктов, а также к объектам производства и переработки |
| 8 | Современный облик сельских территорий | Управление строительства, архитектуры и ЖКХ Администрации Атяшевского муниципального района; управление культуры Администрации Атяшевского муниципального района Республики Мордовия | 2021 г. | 2030 г. | реализация 10 инициативных проектов комплексного развития сельских территорий | снижение привлекательности проживания на сельских территориях | количество инициативных проектов комплексного развития сельских территорий 2 единиц |
| Подпрограмма «Развитие рынка труда (кадрового потенциала) на сельских территориях» |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | Содействие сельскохозяйственным товаропроизводителям в обеспечении квалифицированными специалистами | Управление сельского хозяйства Администрации Атяшевского муниципального района Республики Мордовия | 2024 г. | 2030 г. | проведение обучения с последующим трудоустройством на сельских территориях квалифицированных специалистов | отток молодых специалистов из сельской местности | численность работников, обучающихся в федеральных государственных образовательных организациях высшего образования, подведомственных Министерству сельского хозяйства Российской Федерации, - 7 человек; численность студентов, обучающихся в федеральных государственных образовательных организациях высшего образования, подведомственных Министерству сельского хозяйства Российской Федерации, привлеченных для прохождения производственной практики, - 7 человек |

Приложение 4

к Муниципальной программе Атяшевского

муниципального района Республики Мордовия «Комплексное развитие сельских территорий Атяшевского

муниципального района Республики Мордовия»

Ресурсное обеспечение реализации Муниципальной программы Атяшевского муниципального района Республики Мордовия «Комплексное развитие сельских территорий Атяшевского муниципального района Республики Мордовия» за счет средств бюджета Атяшевского муниципального района Республики Мордовия

| Статус | Наименование муниципальной программы, подпрограммы, муниципальной программы ведомственной целевой программы, основного мероприятия | ГРБС | Код бюджетной классификации |  |  | Объемы бюджетных ассигнований (тыс. руб.), годы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | (ответственный исполнитель, соисполнитель, муниципальный заказчик-координатор, участник) | ГРБС | Рз | Группа | 2020г. | 2021г. | 2022г. | 2023г. | 2024г. | 2025г. | 2026г. | 2027г. | 2028г. | 2029г. | 2030г. | Всего |
|  |  |  |  | Пр | ВР |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |  |  |  |  |  | 13 |
| Муниципальная программа | Комплексное развитие сельских территорий Атяшевского муниципального района | Всего, в том числе | X | X | X | 260,69 | 1030,91 | 24407,57 | 3583,6 | 25839,53 | 38496,93 | 7356,93 | 4091,93 | 3690,93 | 2891,93 | 2891,93 | 114542,88 |
|  |  | Администрация Атяшевского муниципального района Республики Мордовия | Х | X | X | 260,69 | 1030,91 | 24407,57 | 3583,6 | 25839,53 | 38496,93 | 7356,93 | 4091,93 | 3690,93 | 2891,93 | 2891,93 | 114542,88 |
| Подпрограмма | Создание условий для обеспечения доступным и комфортным жильем сельского населения | Всего, в том числе | Х | Х | Х | 201,18 | 22,88 | 2252,53 | 2689,40 | 303,53 | 5179,93 | 5611,93 | 2891,93 | 2891,93 | 2891,93 | 2891,93 | 27829,10 |
|  |  | Администрация Атяшевского муниципального района Республики Мордовия | Х | Х | Х | 201,18 | 22,88 | 2252,53 | 2689,40 | 303,53 | 5179,930 | 5611,930 | 2891,930 | 2891,930 | 2891,930 | 2891,930 | 27829,10 |
| Подпрограмма | Создание и развитие инфраструктуры на сельских территориях | Всего, в том числе | Х | Х | Х | 59,51 | 1008,025 | 22155,04 | 894,2 | 25536 | 33317,0 | 1745,0 | 1200,0 | 799,0 | 0 | 0 | 86713,78 |
|  |  | Администрация Атяшевского муниципального района Республики Мордовия |  | Х | Х | 59,51 | 1008,025 | 22155,04 | 894,2 | 25536,0 | 33317,0 | 1745,0 | 1200,0 | 799,0 | 0 | 0 | 86713,78 |
| Подпрограмма | Развитие рынка труда (кадрового потенциала) на сельских территориях | Всего, в том числе | Х | Х | Х | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | Администрация Атяшевского муниципального района Республики Мордовия | Х | Х | Х | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Приложение 5

к Муниципальной программе Атяшевского

муниципального района Республики Мордовия

«Комплексное развитие

сельских территорий Атяшевского

муниципального района

Республики Мордовия»

Ресурсное обеспечение и прогнозная (справочная) оценка расходов федерального, республиканского и местного бюджетов и иных источников финансирования  на реализацию Муниципальной программы Атяшевского муниципального района Республики Мордовия «Комплексное развитие сельских территорий Атяшевского муниципального района Республики Мордовия»

| № п/п | Статус | наименование муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы | ответственный исполнитель, соисполнители | Источники финансирования | Оценка расходов (тыс.руб.), годы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 2020 год - очередной | 2021 год | 2022 год | 2023 год | 2024 год | 2025 год | 2026 год | 2027 год | 2028 год | 2029 год | 2030 год | Итого за период реализации муниципальной программы |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7,00 | 8 | 9,0 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
|  | Муниципальная программа | Комплексное развитие сельских территорий Атяшевского муниципального района Республики Мордовия | управление строительства, архитектуры и ЖКХ Администрации Атяшевского муниципального района Республики Мордовия | всего | 82358,67 | 141865,97 | 71926,75 | 15661,3 | 165965,39 | 687571,19 | 207849,19 | 40789,19 | 109648,19 | 39549,19 | 39549,19 | 1602734,22 |
|  |  |  |  | Федеральный бюджет | 0 | 132135,95 | 19842,50 | 10345,5 | 84002,20 | 414931,50 | 10345,5 | 10345,5 | 10345,5 | 10345,5 | 10345,5 | 712985,15 |
|  |  |  |  | республиканский бюджет | 69518,94 | 3812,62 | 20100,75 | 1132,2 | 44382,73 | 183066,83 | 182570,83 | 18735,83 | 88035,83 | 18735,83 | 18735,83 | 648828,22 |
|  |  |  |  | местный бюджет | 260,69 | 1030,91 | 24407,57 | 3583,6 | 25839,53 | 38496,93 | 7356,93 | 4091,93 | 3690,93 | 2891,93 | 2891,93 | 114542,88 |
|  |  |  |  | внебюджетные источники | 12579,04 | 4886,49 | 7575,93 | 600,0 | 11740,93 | 51075,93 | 7575,93 | 7615,93 | 7575,93 | 7575,93 | 7575,93 | 126377,97 |
| 1. | Подпрограмма | Создание условий для обеспечения доступным и комфортным жильем сельского населения | управление строительства, архитектуры и ЖКХ Администрации Атяшевского муниципального района Республики Мордовия | всего | 76407,66 | 2288,33 | 27253,09 | 14767,10 | 30357,39 | 44499,19 | 52049,19 | 38449,19 | 38449,19 | 38449,19 | 38449,19 | 401418,68 |
|  |  |  |  | Федеральный бюджет | 0 | 1547,35 | 0 | 10345,50 | 4952,2 | 10345,5 | 10345,5 | 10345,5 | 10345,5 | 10345,5 | 10345,5 | 78918,05 |
|  |  |  |  | республиканский бюджет | 63627,44 | 31,58 | 17424,630 | 1132,2 | 17525,73 | 21397,83 | 28515,83 | 17635,83 | 17635,83 | 17635,83 | 17635,83 | 220198,56 |
|  |  |  |  | местный бюджет | 201,18 | 22,88 | 2252,530 | 2689,40 | 303,53 | 5179,93 | 5611,93 | 2891,93 | 2891,93 | 2891,93 | 2891,93 | 27829,10 |
|  |  |  |  | внебюджетные источники | 12579,04 | 686,49 | 7575,930 | 600,0 | 7575,93 | 7575,930 | 7575,930 | 7575,930 | 7575,930 | 7575,930 | 7575,930 | 74472,97 |
| 1.1. | основное мероприятие 1.1 | Улучшение жилищных условий граждан, проживающих на сельских территориях | управление строительства, архитектуры и ЖКХ Администрации Атяшевского муниципального района Республики Мордовия | всего | 8596,80 | 2288,33 | 25253,09 | 1571,0 | 25253,09 | 25253,09 | 25253,09 | 25253,09 | 25253,09 | 25253,09 | 25253,09 | 214480,8 |
|  |  |  |  | Федеральный бюджет | 0 | 1547,35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1547,4 |
|  |  |  |  | республиканский бюджет | 5931,79 | 31,58 | 17424,63 | 921,0 | 17424,63 | 17424,63 | 17424,63 | 17424,63 | 17424,63 | 17424,63 | 17424,63 | 146281,4 |
|  |  |  |  | местный бюджет | 85,97 | 22,90 | 252,53 | 50,0 | 252,53 | 252,53 | 252,53 | 252,53 | 252,53 | 252,53 | 252,53 | 2179,1 |
|  |  |  |  | внебюджетные источники | 2579,04 | 686,50 | 7575,93 | 600,0 | 7575,93 | 7575,93 | 7575,93 | 7575,93 | 7575,93 | 7575,93 | 7575,93 | 64473,0 |
| 1.2. | основное мероприятие 1.2. | Строительство (приобретение) жилья, предоставляемого по договору найма жилого помещения | управление строительства, архитектуры и ЖКХ Администрации Атяшевского муниципального района Республики Мордовия | всего | 0 | 0 | 2000,0 | 13196,1 | 5104,3 | 15196,1 | 26796,1 | 13196,1 | 13196,1 | 13196,1 | 13196,1 | 115077,0 |
|  |  |  |  | Федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 10345,5 | 4952,2 | 10345,5 | 10345,5 | 10345,5 | 10345,5 | 10345,5 | 10345,5 | 77370,7 |
|  |  |  |  | республиканский бюджет | 0 | 0 | 0 | 211,20 | 101,10 | 211,20 | 11091,20 | 211,20 | 211,20 | 211,20 | 211,20 | 12459,50 |
|  |  |  |  | местный бюджет | 0 | 0 | 2000,0 | 2639,40 | 51,0 | 4639,40 | 5359 | 2639 | 2639 | 2639 | 2639 | 25246,80 |
|  |  |  |  | внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.2.2. | мероприятие 1.2.2. | Подготовка проектной документации (включая инженерные изыскания) на строительство объекта капитального строительства «Жилой дом в по ул. Луговая в с.Тетюши Атяшевского муниципального района Республики Мордовия» | управление строительства, архитектуры и ЖКХ Администрации Атяшевского муниципального района Республики Мордовия | всего | 0 | 0 | 400,0 | 0 | 0 | 400,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 800,0 |
|  |  |  |  | Федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  | республиканский бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  | местный бюджет | 0 | 0 | 400,0 | 0 | 0 | 400,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 800,0 |
|  |  |  |  | внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |
| 1.2.1. | мероприятие 1.2.1. | Подготовка проектной документации (включая инженерные изыскания) на строительство объекта капитального строительства «Жилой дом в по ул. Луговая в с.Тетюши Атяшевского муниципального района Республики Мордовия» | управление строительства, архитектуры и ЖКХ Администрации Атяшевского муниципального района Республики Мордовия | всего | 0 | 0 | 400,0 | 0 | 0 | 400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 800,0 |
|  |  |  |  | Федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  | республиканский бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  | местный бюджет | 0 | 0 | 400,0 | 0 | 0 | 400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 800,0 |
|  |  |  |  | внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.2.2. | мероприятие 1.2.2. | Подготовка проектной документации (включая инженерные изыскания) на строительство объекта капитального строительства «Жилой дом в по ул. Луговая в с.Тетюши Атяшевского муниципального района Республики Мордовия» | управление строительства, архитектуры и ЖКХ Администрации Атяшевского муниципального района Республики Мордовия | всего | 0 | 0 | 400,0 | 0 | 0 | 400,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 800,0 |
|  |  |  |  | Федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  | республиканский бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  | местный бюджет | 0 | 0 | 400,0 | 0 | 0 | 400,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 800,0 |
|  |  |  |  | внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.2.3. | мероприятие 1.2.3. | Подготовка проектной документации (включая инженерные изыскания) на строительство объекта капитального строительства «Жилой дом в по ул. Луговая в с.Тетюши Атяшевского муниципального района Республики Мордовия» | управление строительства, архитектуры и ЖКХ Администрации Атяшевского муниципального района Республики Мордовия | всего | 0 | 0 | 400,0 | 0 | 0 | 400,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 800,0 |
|  |  |  |  | Федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  | республиканский бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  | местный бюджет | 0 | 0 | 400,0 | 0 | 0 | 400,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 800,0 |
|  |  |  |  | внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.2.4. | мероприятие 1.2.4. | Проведение государственной экспертизы (включая инженерные изыскания) на строительство объекта капитального строительства «Жилой дом в по ул. Луговая в с.Тетюши Атяшевского муниципального района Республики Мордовия» | управление строительства, архитектуры и ЖКХ Администрации Атяшевского муниципального района Республики Мордовия | всего | 0 | 0 | 100,0 | 0 | 0 | 100,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200,0 |
|  |  |  |  | Федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  | республиканский бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  | местный бюджет | 0 | 0 | 100,0 | 0 | 0 | 100,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200,0 |
|  |  |  |  | внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.2.5. | мероприятие 1.2.5. | Проведение государственной экспертизы (включая инженерные изыскания) на строительство объекта капитального строительства «Жилой дом в по ул. Луговая в с.Тетюши Атяшевского муниципального района Республики Мордовия» | управление строительства, архитектуры и ЖКХ Администрации Атяшевского муниципального района Республики Мордовия | всего | 0 | 0 | 100,0 | 0 | 0 | 100,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200,0 |
|  |  |  |  | Федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  | республиканский бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  | местный бюджет | 0 | 0 | 100,0 | 0 | 0 | 100,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200,0 |
|  |  |  |  | внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.2.6. | мероприятие 1.2.6. | Проведение государственной экспертизы (включая инженерные изыскания) на строительство объекта капитального строительства «Жилой дом в по ул. Луговая в с.Тетюши Атяшевского муниципального района Республики Мордовия» | управление строительства, архитектуры и ЖКХ Администрации Атяшевского муниципального района Республики Мордовия | всего | 0 | 0 | 100,0 | 0 | 0 | 100,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200,0 |
|  |  |  |  | Федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  | республиканский бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  | местный бюджет | 0 | 0 | 100,0 | 0 | 0 | 100,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200,0 |
|  |  |  |  | внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.2.7. | мероприятие 1.2.7. | Проведение государственной экспертизы (включая инженерные изыскания) на строительство объекта капитального строительства «Жилой дом в по ул. Луговая в с.Тетюши Атяшевского муниципального района Республики Мордовия» | управление строительства, архитектуры и ЖКХ Администрации Атяшевского муниципального района Республики Мордовия | всего | 0 | 0 | 100,0 | 0 | 0 | 100,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200,0 |
|  |  |  |  | Федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  | республиканский бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  | местный бюджет | 0 | 0 | 100,0 | 0 | 0 | 100,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200,0 |
|  |  |  |  | внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.2.8. | мероприятие 1.2.8. | Строительство объекта капитального строительства: «Жилой дом по ул. Луговая в с.Тетюши Атяшевского муниципального района Республики Мордовия | управление строительства, архитектуры и ЖКХ Администрации Атяшевского муниципального района Республики Мордовия | всего | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3400,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3400,0 |
|  |  |  |  | Федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  | республиканский бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2720,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2720,0 |
|  |  |  |  | местный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 680,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 680,0 |
|  |  |  |  | внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.2.9. | мероприятие 1.2.9. | Строительство объекта капитального строительства: «Жилой дом по ул. Луговая в с.Тетюши Атяшевского муниципального района Республики Мордовия | управление строительства, архитектуры и ЖКХ Администрации Атяшевского муниципального района Республики Мордовия | всего | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3400,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3400,0 |
|  |  |  |  | Федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  | республиканский бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2720,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2720,0 |
|  |  |  |  | местный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 680,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 680,0 |
|  |  |  |  | внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.2.10. | мероприятие 1.2.10. | Строительство объекта капитального строительства: «Жилой дом по ул. Луговая в с.Тетюши Атяшевского муниципального района Республики Мордовия | управление строительства, архитектуры и ЖКХ Администрации Атяшевского муниципального района Республики Мордовия | всего | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3400,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3400,0 |
|  |  |  |  | Федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  | республиканский бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2720,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2720,0 |
|  |  |  |  | местный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 680,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 680,0 |
|  |  |  |  | внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.2.11. | мероприятие 1.2.11. | Строительство объекта капитального строительства: «Жилой дом по ул. Луговая в с.Тетюши Атяшевского муниципального района Республики Мордовия | управление строительства, архитектуры и ЖКХ Администрации Атяшевского муниципального района Республики Мордовия | всего | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3400,0 |
|  |  |  |  | Федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  | республиканский бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2720,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2720,0 |
|  |  |  |  | местный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 680,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 680,0 |
|  |  |  |  | внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.2.12. | мероприятие 1.2.12. | Приобретение индивидуального жилого дома для дальнейшего предоставления по договору найма жилого помещения в рамках Государственной программы Российской Федерации «Комплексное развитие сельских территорий» в с. Тетюши Атяшевского муниципального района Республики Мордовия №1 | управление строительства, архитектуры и ЖКХ Администрации Атяшевского муниципального района Республики Мордовия | всего | 0 | 0 | 0 | 4398,70 | 5104,30 | 4398,70 | 4398,70 | 4398,70 | 4398,70 | 4398,70 | 4398,70 | 35895,2 |
|  |  |  |  | Федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 3448,5 | 4952,2 | 3448,5 | 3448,5 | 3448,5 | 3448,5 | 3448,5 | 3448,5 | 29091,7 |
|  |  |  |  | республиканский бюджет | 0 | 0 | 0 | 70,40 | 101,10 | 70,40 | 70,40 | 70,40 | 70,40 | 70,40 | 70,40 | 593,9 |
|  |  |  |  | местный бюджет | 0 | 0 | 0 | 879,80 | 51,0 | 879,80 | 879,80 | 879,80 | 879,80 | 879,80 | 879,80 | 6209,6 |
|  |  |  |  | внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 |
| 1.2.13. | мероприятие 1.2.13. | Приобретение индивидуального жилого дома для дальнейшего предоставления по договору найма жилого помещения в рамках Государственной программы Российской Федерации «Комплексное развитие сельских территорий» в с. Тетюши Атяшевского муниципального района Республики Мордовия №2 | управление строительства, архитектуры и ЖКХ Администрации Атяшевского муниципального района Республики Мордовия | всего | 0 | 0 | 0 | 4398,70 | 0 | 4398,70 | 4398,70 | 4398,70 | 4398,70 | 4398,70 | 4398,70 | 30790,9 |
|  |  |  |  | Федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 3448,5 | 0 | 3448,5 | 3448,5 | 3448,5 | 3448,5 | 3448,5 | 3448,5 | 24139,5 |
|  |  |  |  | республиканский бюджет | 0 | 0 | 0 | 70,40 | 0 | 70,40 | 70,40 | 70,40 | 70,40 | 70,40 | 70,40 | 492,8 |
|  |  |  |  | местный бюджет | 0 | 0 | 0 | 879,80 | 0 | 879,80 | 879,80 | 879,80 | 879,80 | 879,80 | 879,80 | 6158,6 |
|  |  |  |  | внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 |
| 1.2.14. | мероприятие 1.2.14. | Приобретение индивидуального жилого дома для дальнейшего предоставления по договору найма жилого помещения в рамках Государственной программы Российской Федерации «Комплексное развитие сельских территорий» в с. Тетюши Атяшевского муниципального района Республики Мордовия №3 | управление строительства, архитектуры и ЖКХ Администрации Атяшевского муниципального района Республики Мордовия | всего | 0 | 0 | 0 | 4398,70 | 0 | 4398,70 | 4398,70 | 4398,70 | 4398,70 | 4398,70 | 4398,70 | 30790,9 |
|  |  |  |  | Федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 3448,5 | 0 | 3448,5 | 3448,5 | 3448,5 | 3448,5 | 3448,5 | 3448,5 | 24139,5 |
|  |  |  |  | республиканский бюджет | 0 | 0 | 0 | 70,40 | 0 | 70,40 | 70,40 | 70,40 | 70,40 | 70,40 | 70,40 | 492,8 |
|  |  |  |  | местный бюджет | 0 | 0 | 0 | 879,80 | 0 | 879,80 | 879,80 | 879,80 | 879,80 | 879,80 | 879,80 | 6158,6 |
|  |  |  |  | внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 |
| 1.3. | основное мероприятие 1.3. | Льготная сельская ипотека | управление строительства, архитектуры и ЖКХ Администрации Атяшевского муниципального района Республики Мордовия | всего | 10000,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10000,0 |
|  |  |  |  | Федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  | республиканский бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  | местный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  | внебюджетные источники | 10000,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10000,0 |
| 1.4. | основное мероприятие 1.4 | Обустройство объектами инженерной инфраструктуры и благоустройству, площадок, расположенных на сельских территориях, под компактную жилищную застройку | управление строительства, архитектуры и ЖКХ Администрации Атяшевского муниципального района Республики Мордовия | всего | 57810,85 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4050,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 61860,9 |
|  |  |  |  | Федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  | республиканский бюджет | 57695,65 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3762,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 61457,7 |
|  |  |  |  | местный бюджет | 115,201 | 0 | 0 | 0 | 0 | 288,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 403,2 |
|  |  |  |  | внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.4.1. | мероприятие 1.4.1. | Строительство объекта капитального строительства: «Водоснабжение жилой застройки в с. Тетюши Атяшевского муниципального района Республики Мордовия (3 этап)» | управление строительства, архитектуры и ЖКХ Администрации Атяшевского муниципального района Республики Мордовия | всего | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1700,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1700,0 |
|  |  |  |  | Федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  | республиканский бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1683,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1683,0 |
|  |  |  |  | местный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17,0 |
|  |  |  |  | внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.4.2. | мероприятие 1.4.2. | Строительство объекта капитального строительства: «Газоснабжение жилой застройки в с. Тетюши Атяшевского муниципального района Республики Мордовия (3 этап) | управление строительства, архитектуры и ЖКХ Администрации Атяшевского муниципального района Республики Мордовия | всего | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2100,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2100,0 |
|  |  |  |  | Федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  | республиканский бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2079,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2079,0 |
|  |  |  |  | местный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21,0 |
|  |  |  |  | внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.4.3. | мероприятие 1.4.3. | Оказание услуг по осуществлению строительного контроля за объектом: «Газоснабжение жилой застройки в с. Тетюши Атяшевского муниципального района Республики Мордовия (3 этап)» | управление строительства, архитектуры и ЖКХ Администрации Атяшевского муниципального района Республики Мордовия | всего | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50,0 |
|  |  |  |  | Федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  | республиканский бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  | местный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50,0 |
|  |  |  |  | внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.4.4. | мероприятие 1.4.4. | Оказание услуг по осуществлению строительного контроля за объектом: «Водоснабжение жилой застройки в с. Тетюши Атяшевского муниципального района Республики Мордовия (3 этап)» | управление строительства, архитектуры и ЖКХ Администрации Атяшевского муниципального района Республики Мордовия | всего | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50,0 |
|  |  |  |  | Федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  | республиканский бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  | местный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50,0 |
|  |  |  |  | внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.4.5. | мероприятие 1.4.5. | Оказание услуг по технологическому присоединению энергопринимающих устройств | управление строительства, архитектуры и ЖКХ Администрации Атяшевского муниципального района Республики Мордовия | всего | 57,45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 150,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 207,5 |
|  |  |  |  | Федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  | республиканский бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  | местный бюджет | 57,45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 150,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 207,5 |
|  |  |  |  | внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.4.6. | мероприятие 1.4.6. | Строительство объекта капитального строительства: «Электроснабжение жилой застройки в с. Тетюши Атяшевского муниципального района Республики Мордовия (2 этап)» | управление строительства, архитектуры и ЖКХ Администрации Атяшевского муниципального района Республики Мордовия | всего | 3293,34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3293,3 |
|  |  |  |  | Федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  | республиканский бюджет | 3290,05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3290,05 |
|  |  |  |  | местный бюджет | 3,29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3,29 |
|  |  |  |  | внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.4.7. | мероприятие 1.4.7. | Строительство объекта капитального строительства: «Сети водоотведения жилой застройки в с.Тетюши Атяшевского муниципального района Республики Мордовия» | управление строительства, архитектуры и ЖКХ Администрации Атяшевского муниципального района Республики Мордовия | всего | 23721,41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23721,41 |
|  |  |  |  | Федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  | республиканский бюджет | 23697,69 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23697,69 |
|  |  |  |  | местный бюджет | 23,72 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23,72 |
|  |  |  |  | внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.4.8. | мероприятие 1.4.8. | Строительство объектов капитального строительства: «Автомобильные дороги по ул.Южная, Луговая, Солнечная в с.Тетюши Атяшевского муниципального района Республики Мордовия)» | управление строительства, архитектуры и ЖКХ Администрации Атяшевского муниципального района Республики Мордовия | всего | 30738,64 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30738,64 |
|  |  |  |  | Федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  | республиканский бюджет | 30707,9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30707,9 |
|  |  |  |  | местный бюджет | 30,74 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30,74 |
|  |  |  |  | внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2. | Подпрограмма | Создание и развитие инфраструктуры на сельских территориях | управление строительства, архитектуры и ЖКХ Администрации Атяшевского муниципального района Республики Мордовия | всего | 5951,01 | 139577,67 | 44673,66 | 894,2 | 134508,0 | 641972,0 | 154700,0 | 1240,0 | 70099,0 | 0 | 0 | 1193615,54 |
|  |  |  |  | Федеральный бюджет | 0 | 130588,60 | 19842,50 | 0 | 79050 | 404586 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 634067,1 |
|  |  |  |  | республиканский бюджет | 5891,50 | 3781,04 | 2676,12 | 0 | 25757,00 | 160569,0 | 152955,0 | 0,0 | 69300,0 | 0 | 0 | 420929,66 |
|  |  |  |  | местный бюджет | 59,51 | 1008,025 | 22155,04 | 894,2 | 25536,00 | 33317,0 | 1745,0 | 1200,0 | 799,0 | 0 | 0 | 86713,78 |
|  |  |  |  | внебюджетные источники | 0 | 4200,00 | 0 | 0 | 4165 | 43500,0 | 0 | 40,0 | 0 | 0 | 0 | 51905,0 |
| 2.1. | основное мероприятие 2.1 | Благоустройство сельских территорий | управление строительства, архитектуры и ЖКХ Администрации Атяшевского муниципального района Республики Мордовия | всего | 0 | 0 | 2333,9 | 0 | 0 | 3060,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5393,9 |
|  |  |  |  | Федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  | республиканский бюджет | 0 | 0 | 2271,1 | 0 | 0 | 2970,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5241,1 |
|  |  |  |  | местный бюджет | 0 | 0 | 62,7 | 0 | 0 | 90,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 152,7 |
|  |  |  |  | внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2.1.1. | мероприятие 2.1.1 | Восстановление проезда по ул.К.Маркса в с.Челпаново Атяшевского муниципального района Республики Мордовия | управление строительства, архитектуры и ЖКХ Администрации Атяшевского муниципального района Республики Мордовия | всего | 0 | 0 | 2294,06 | 0 | 0 | 3000,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5294,06 |
|  |  |  |  | Федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  | республиканский бюджет | 0 | 0 | 2271,12 | 0 | 0 | 2970,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5241,1 |
|  |  |  |  | местный бюджет | 0 | 0 | 22,94 | 0 | 0 | 30,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 52,94 |
|  |  |  |  | внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2.1.2. | мероприятие 2.1.2 | Оказание услуг по осуществлению строительного контроля за восстановлением проезда по ул.К.Маркса в с.Челпаново Атяшевского муниципального района Республики Мордовия | управление строительства, архитектуры и ЖКХ Администрации Атяшевского муниципального района Республики Мордовия | всего | 0 | 0 | 39,8 | 0 | 0 | 60,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 99,8 |
|  |  |  |  | Федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  | республиканский бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  | местный бюджет | 0 | 0 | 39,8 | 0 | 0 | 60,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 99,8 |
|  |  |  |  | внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2.2. | основное мероприятие 2.2 | Развитие инженерной инфраструктуры на сельских территориях | управление строительства, архитектуры и ЖКХ Администрации Атяшевского муниципального района Республики Мордовия | всего | 5951,01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5951,01 |
|  |  |  |  | Федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  | республиканский бюджет | 5891,5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5891,5 |
|  |  |  |  | местный бюджет | 59,51 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 59,51 |
|  |  |  |  | внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2.2.1. | мероприятие 2.2.1 | Газоснабжение жилой застройки в с.Тетюши Атяшевского муниципального района Республики Мордовия (1 этап строительства; 2 этап строительства, 4-я очередь) | управление строительства, архитектуры и ЖКХ Администрации Атяшевского муниципального района Республики Мордовия | всего | 1684,22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1684,22 |
|  |  |  |  | Федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  | республиканский бюджет | 1667,38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1667,38 |
|  |  |  |  | местный бюджет | 16,84 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16,84 |
|  |  |  |  | внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2.2.2. | мероприятие 2.2.2 | Водоснабжение жилой застройки в с.Тетюши Атяшевского муниципального района Республики Мордовия (1 этап строительства; 2 этап строительства, 4-я очередь) | управление строительства, архитектуры и ЖКХ Администрации Атяшевского муниципального района Республики Мордовия | всего | 1641,29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1641,29 |
|  |  |  |  | Федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  | республиканский бюджет | 1624,88 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1624,88 |
|  |  |  |  | местный бюджет | 16,41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16,41 |
|  |  |  |  | внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2.2.3. | мероприятие 2.2.3 | Водоснабжение жилой застройки в с.Тетюши Атяшевского муниципального района Республики Мордовия (2 этап строительства; 3-я очередь) | управление строительства, архитектуры и ЖКХ Администрации Атяшевского муниципального района Республики Мордовия | всего | 1000,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000,0 |
|  |  |  |  | Федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  | республиканский бюджет | 990,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 990,0 |
|  |  |  |  | местный бюджет | 10,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10,0 |
|  |  |  |  | внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2.2.4. | мероприятие 2.2.4 | Газоснабжение жилой застройки в с.Тетюши Атяшевского муниципального района Республики Мордовия (2 этап строительства; 3-я очередь) | управление строительства, архитектуры и ЖКХ Администрации Атяшевского муниципального района Республики Мордовия | всего | 1625,5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1625,5 |
|  |  |  |  | Федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  | республиканский бюджет | 1609,2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1609,2 |
|  |  |  |  | местный бюджет | 16,3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16,3 |
|  |  |  |  | внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2.3. | основное мероприятие 2.3. | Развитие транспортной инфраструктуры на сельских территориях | управление строительства, архитектуры и ЖКХ Администрации Атяшевского муниципального района Республики Мордовия | всего | 0 | 17452,90 | 0 | 0 | 86700,0 | 285000,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 389152,90 |
|  |  |  |  | Федеральный бюджет | 0 | 15137,90 | 0 | 0 | 79050,0 | 230850,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 325037,90 |
|  |  |  |  | республиканский бюджет | 0 | 1424,90 | 0 | 0 | 1700,0 | 23085,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26209,90 |
|  |  |  |  | местный бюджет | 0 | 890,10 | 0 | 0 | 1785,0 | 2565,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5240,10 |
|  |  |  |  | внебюджетные источники | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 4165,0 | 28500,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32665,0 |
| 2.3.1. | мероприятие 2.3.1 | Выполнение работ по объекту «Реконструкция автомобильной дороги по ул. Октябрьская в д. Мордовские Дубровки обеспечивающей подъезд к МТФ ООО «Сабанчеевское» Атяшевского муниципального района Республики Мордовия (переданные полномочия) | управление строительства, архитектуры и ЖКХ Администрации Атяшевского муниципального района Республики Мордовия | всего | 0 | 17452,90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17452,90 |
|  |  |  |  | Федеральный бюджет | 0 | 15137,90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15137,90 |
|  |  |  |  | республиканский бюджет | 0 | 1424,90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1424,90 |
|  |  |  |  | местный бюджет | 0 | 890,10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 890,10 |
|  |  |  |  | внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2.3.2. | мероприятие 2.3.2. | Строительство автомобильной дороги по ул. Кулдуркаева,подъезд к молочно-товарной ферме в с. Лобаски Атяшевского муниципального района Республики Мордовия | управление строительства, архитектуры и ЖКХ Администрации Атяшевского муниципального района Республики Мордовия | всего | 0 | 0 | 0 | 0 | 85000,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 85000,0 |
|  |  |  |  | Федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 79050,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 79050,0 |
|  |  |  |  | республиканский бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 1700,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1700,0 |
|  |  |  |  | местный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 85,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 85,0 |
|  |  |  |  | внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 4165,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4165,0 |
| 2.3.3. | мероприятие 2.3.3. | Оказание услуг по осуществлению строительного контроля за объектом: «Строительство объекта капитального строительства «Автомобильная дорога по ул. Кулдуркаева в с.Лобаски Атяшевского муниципального района Республики Мордовия» | управление строительства, архитектуры и ЖКХ Администрации Атяшевского муниципального района Республики Мордовия | всего | 0 | 0 | 0 | 0 | 1700,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1700,0 |
|  |  |  |  | Федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  | республиканский бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  | местный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 1700,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1700,0 |
|  |  |  |  | внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2.3.4. | мероприятие 2.3.4. | Строительство автомобильной дороги-подъезд к Заводу по производству сухих кормов ООО «Добрый хозяин», расположенному в р.п. Атяшево Атяшевского муниципального района Республики Мордовия | управление строительства, архитектуры и ЖКХ Администрации Атяшевского муниципального района Республики Мордовия | всего | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25000,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25000,0 |
|  |  |  |  | Федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20250,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20250,0 |
|  |  |  |  | республиканский бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2025,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2025,0 |
|  |  |  |  | местный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 225,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 225,0 |
|  |  |  |  | внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2500,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2500,0 |
| 2.3.5. | мероприятие 2.3.5. | Строительство автомобильной дороги-подъезд к Ферме по разведению оленей и их подвидов, расположенной в с. Каменка Атяшевского муниципального района Республики Мордовия | управление строительства, архитектуры и ЖКХ Администрации Атяшевского муниципального района Республики Мордовия | всего | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200000,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200000,0 |
|  |  |  |  | Федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 162000,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 162000,0 |
|  |  |  |  | республиканский бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16200,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16200,0 |
|  |  |  |  | местный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1800,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1800,0 |
|  |  |  |  | внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20000,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20000,0 |
| 2.3.6. | мероприятие 2.3.6. | Строительство автомобильной дороги по ул. Пушкина подъезд к комплексному селекционно-семеноводческому центру по производству семян сельскохозяйственных культур (включая сою) от 1 до 10000 тонн семян в год в с. Лобаски Атяшевского муниципального района Республики Мордовия | управление строительства, архитектуры и ЖКХ Администрации Атяшевского муниципального района Республики Мордовия | всего | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60000,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60000,0 |
|  |  |  |  | Федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 48600,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 48600,0 |
|  |  |  |  | республиканский бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4860,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4860,0 |
|  |  |  |  | местный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 540,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 540,0 |
|  |  |  |  | внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6000,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6000,0 |
| 2.4. | основное мероприятие 2.4 | Современный облик сельских территорий | управление строительства, архитектуры и ЖКХ Администрации Атяшевского муниципального района Республики Мордовия | всего | 0 | 122124,76 | 42339,8 | 894,2 | 47808,0 | 353912,0 | 154700,0 | 1240,0 | 70099,0 | 0 | 0 | 793117,7 |
|  |  |  |  | Федеральный бюджет | 0 | 115450,70 | 19842,5 | 0 | 0 | 173736,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 309029,2 |
|  |  |  |  | республиканский бюджет | 0 | 2356,14 | 405,0 | 0 | 24057,0 | 134514,0 | 152955,0 | 0 | 69300,0 | 0 | 0 | 383587,1 |
|  |  |  |  | местный бюджет | 0 | 117,92 | 22092,3 | 894,2 | 23751,0 | 30662,0 | 1745,0 | 1200,0 | 799,0 | 0 | 0 | 81261,4 |
|  |  |  |  | внебюджетные источники | 0 | 4200,0 | 0 | 0 | 0 | 15000,0 | 0 | 40,0 | 0 | 0 | 0 | 19240,0 |
| 2.4.1. | мероприятие 2.4.1. | Выполнение работ по строительству объекта капитального строительства: «Строительство социального центра в с.Батушево Атяшевского муниципального района Республики Мордовия» | управление строительства, архитектуры и ЖКХ Администрации Атяшевского муниципального района Республики Мордовия | всего | 0 | 106793,82 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 106793,82 |
|  |  |  |  | Федеральный бюджет | 0 | 100441,40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100441,40 |
|  |  |  |  | республиканский бюджет | 0 | 2049,82 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2049,82 |
|  |  |  |  | местный бюджет | 0 | 102,59 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 102,59 |
|  |  |  |  | внебюджетные источники | 0 | 4200,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4200,0 |
| 2.4.2. | мероприятие 2.4.2. | Оплата исполнительного листа Дело №А39-11445/2022 от 07 марта 2023г. Арбитражного суда Республики Мордовия | управление строительства, архитектуры и ЖКХ Администрации Атяшевского муниципального района Республики Мордовия | всего | 0 | 0 | 0 | 894,2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 894,2 |
|  |  |  |  | Федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  | республиканский бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  | местный бюджет | 0 | 0 | 0 | 894,2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 894,2 |
|  |  |  |  | внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2.4.3. | мероприятие 2.4.3. | Подготовка проектной документации (включая инженерные изыскания) на строительство объекта капитального строительства: «Дом культуры в с.Алово Атяшевского муниципального района Республики Мордовия» | управление строительства, архитектуры и ЖКХ Администрации Атяшевского муниципального района Республики Мордовия | всего | 0 | 0 | 400,0 | 0 | 0 | 1400,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1800,0 |
|  |  |  |  | Федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  | республиканский бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  | местный бюджет | 0 | 0 | 400,0 | 0 | 0 | 1400,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1800,0 |
|  |  |  |  | внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2.4.4. | мероприятие 2.4.4. | Проведение государственной экспертизы проектной документации (включая результаты инженерных изысканий) на строительство объекта капитального строительства «Дом культуры в с.Алово Атяшевского муниципального района Республики Мордовия» | управление строительства, архитектуры и ЖКХ Администрации Атяшевского муниципального района Республики Мордовия | всего | 0 | 0 | 200 | 0 | 0 | 780,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 980,0 |
|  |  |  |  | Федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  | республиканский бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  | местный бюджет | 0 | 0 | 200 | 0 | 0 | 780,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 980,0 |
|  |  |  |  | внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2.4.5. | мероприятие 2.4.5. | Строительство объекта капитального строительства: «Дом культуры в с. Алово Атяшевского муниципального района Республики Мордовия» | управление строительства, архитектуры и ЖКХ Администрации Атяшевского муниципального района Республики Мордовия | всего | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 89500,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 89500,0 |
|  |  |  |  | Федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  | республиканский бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 88605,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 88605,0 |
|  |  |  |  | местный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 895,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 895,0 |
|  |  |  |  | внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2.4.6. | мероприятие 2.4.6. | Оказание услуг по осуществлению строительного контроля за объектом: «Строительство объекта капитального строительства: «Дом культуры в с. Алово Атяшевского муниципального района Республики Мордовия» | управление строительства, архитектуры и ЖКХ Администрации Атяшевского муниципального района Республики Мордовия | всего | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100,0 |
|  |  |  |  | Федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  | республиканский бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  | местный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100,0 |
|  |  |  |  | внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2.4.7. | мероприятие 2.4.7. | Подготовка проектной документации (включая инженерные изыскания) на капитальный ремонт: «Филиала муниципального автономного учреждения культуры Атяшевского муниципального района Республики Мордовия «Центр национальной культуры и ремесел» Сабанчеевский СДК», расположенного по адресу: Республика Мордовия, Атяшевский район, с. Сабанчеево, ул. Советская, д. 8». | управление строительства, архитектуры и ЖКХ Администрации Атяшевского муниципального района Республики Мордовия | всего | 0 | 0 | 0 | 0 | 1400,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1400,0 |
|  |  |  |  | Федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  | республиканский бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  | местный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 1400,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1400,0 |
|  |  |  |  | внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2.4.8. | мероприятие 2.4.8. | Проведение государственной экспертизы проектной документации (включая результаты инженерных изысканий) на капитальный ремонт: «Филиала муниципального автономного учреждения культуры Атяшевского муниципального района Республики Мордовия «Центр национальной культуры и ремесел» Сабанчеевский СДК», расположенного по адресу: Республика Мордовия, Атяшевский район, с. Сабанчеево, ул. Советская, д. 8». | управление строительства, архитектуры и ЖКХ Администрации Атяшевского муниципального района Республики Мордовия | всего | 0 | 0 | 0 | 0 | 780,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 780,0 |
|  |  |  |  | Федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  | республиканский бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  | местный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 780,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 780,0 |
|  |  |  |  | внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2.4.9. | мероприятие 2.4.9. | Капитальный ремонт: «Филиала муниципального автономного учреждения культуры Атяшевского муниципального района Республики Мордовия «Центр национальной культуры и ремесел» Сабанчеевский СДК», расположенного по адресу: Республика Мордовия, Атяшевский район, с. Сабанчеево, ул. Советская, д. 8». | управление строительства, архитектуры и ЖКХ Администрации Атяшевского муниципального района Республики Мордовия | всего | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 38000,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 38000,0 |
|  |  |  |  | Федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  | республиканский бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 37620,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 37620,0 |
|  |  |  |  | местный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 380,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 380,0 |
|  |  |  |  | внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2.4.10. | мероприятие 2.4.10. | Оказание услуг по осуществлению строительного контроля за объектом: «Капитальный ремонт: «Филиала муниципального автономного учреждения культуры Атяшевского муниципального района Республики Мордовия «Центр национальной культуры и ремесел» Сабанчеевский СДК», расположенного по адресу: Республика Мордовия, Атяшевский район, с. Сабанчеево, ул. Советская, д. 8». | управление строительства, архитектуры и ЖКХ Администрации Атяшевского муниципального района Республики Мордовия | всего | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 99,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 99,0 |
|  |  |  |  | Федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  | республиканский бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  | местный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 99,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 99,0 |
|  |  |  |  | внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2.4.11. | мероприятие 2.4.11. | Подготовка проектной документации (включая инженерные изыскания) на капитальный ремонт: «Филиала муниципального автономного учреждения культуры Атяшевского муниципального района Республики Мордовия «Центр национальной культуры и ремесел» Большеманадышский СДК», расположенного по адресу: Республика Мордовия, Атяшевский район, с. Большие Манадыши, ул. Молодежная, д. 1». | управление строительства, архитектуры и ЖКХ Администрации Атяшевского муниципального района Республики Мордовия | всего | 0 | 0 | 0 | 0 | 1405,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1405,0 |
|  |  |  |  | Федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  | республиканский бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  | местный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 1405,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1405,0 |
|  |  |  |  | внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2.4.12. | мероприятие 2.4.12. | Проведение государственной экспертизы проектной документации (включая результаты инженерных изысканий) на капитальный ремонт: «Филиала муниципального автономного учреждения культуры Атяшевского муниципального района Республики Мордовия «Центр национальной культуры и ремесел» Большеманадышский СДК», расположенного по адресу: Республика Мордовия, Атяшевский район, с. Большие Манадыши, ул. Молодежная, д. 1». | управление строительства, архитектуры и ЖКХ Администрации Атяшевского муниципального района Республики Мордовия | всего | 0 | 0 | 0 | 0 | 780,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 780,0 |
|  |  |  |  | Федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  | республиканский бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  | местный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 780,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 780,0 |
|  |  |  |  | внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2.4.13. | мероприятие 2.4.13. | Капитальный ремонт: «Филиала муниципального автономного учреждения культуры Атяшевского муниципального района Республики Мордовия «Центр национальной культуры и ремесел» Большеманадышский СДК», расположенного по адресу: Республика Мордовия, Атяшевский район, с. Большие Манадыши, ул. Молодежная, д. 1». | управление строительства, архитектуры и ЖКХ Администрации Атяшевского муниципального района Республики Мордовия | всего | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30000,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30000,0 |
|  |  |  |  | Федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  | республиканский бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29700,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29700,0 |
|  |  |  |  | местный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 300,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 300,0 |
|  |  |  |  | внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2.4.14. | мероприятие 2.4.14. | Оказание услуг по осуществлению строительного контроля за объектом: «Капитальный ремонт: «Филиала муниципального автономного учреждения культуры Атяшевского муниципального района Республики Мордовия «Центр национальной культуры и ремесел» Большеманадышский СДК», расположенного по адресу: Республика Мордовия, Атяшевский район, с. Большие Манадыши, ул. Молодежная, д. 1». | управление строительства, архитектуры и ЖКХ Администрации Атяшевского муниципального района Республики Мордовия | всего | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 118,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 118,0 |
|  |  |  |  | Федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  | республиканский бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  | местный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 118,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 118,0 |
|  |  |  |  | внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2.4.15. | мероприятие 2.4.15. | Подготовка проектной документации (включая инженерные изыскания) на капитальный ремонт: «Филиала муниципального автономного учреждения культуры Атяшевского муниципального района Республики Мордовия «Центр национальной культуры и ремесел» ДК п. Птицесовхоза «Сараст», расположенного по адресу: Республика Мордовия, Атяшевский район, п. Птицесовхоз «Сараст», ул. Лесная, д. 19». | управление строительства, архитектуры и ЖКХ Администрации Атяшевского муниципального района Республики Мордовия | всего | 0 | 0 | 0 | 0 | 1400,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1400,0 |
|  |  |  |  | Федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  | республиканский бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  | местный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 1400,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1400,0 |
|  |  |  |  | внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2.4.16. | мероприятие 2.4.16. | Проведение государственной экспертизы проектной документации (включая результаты инженерных изысканий) на капитальный ремонт: «Филиала муниципального автономного учреждения культуры Атяшевского муниципального района Республики Мордовия «Центр национальной культуры и ремесел» ДК п. Птицесовхоза «Сараст», расположенного по адресу: Республика Мордовия, Атяшевский район, п. Птицесовхоз «Сараст», ул. Лесная, д. 19». | управление строительства, архитектуры и ЖКХ Администрации Атяшевского муниципального района Республики Мордовия | всего | 0 | 0 | 0 | 0 | 780,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 780,0 |
|  |  |  |  | Федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  | республиканский бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  | местный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 780,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 780,0 |
|  |  |  |  | внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2.4.17. | мероприятие 2.4.17. | Капитальный ремонт: «Филиала муниципального автономного учреждения культуры Атяшевского муниципального района Республики Мордовия «Центр национальной культуры и ремесел» ДК п. Птицесовхоза «Сараст», расположенного по адресу: Республика Мордовия, Атяшевский район, п. Птицесовхоз «Сараст», ул. Лесная, д. 19». | управление строительства, архитектуры и ЖКХ Администрации Атяшевского муниципального района Республики Мордовия | всего | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24000,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24000,0 |
|  |  |  |  | Федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  | республиканский бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23760,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23760,0 |
|  |  |  |  | местный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 240,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 240,0 |
|  |  |  |  | внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2.4.18. | мероприятие 2.4.18. | Оказание услуг по осуществлению строительного контроля за объектом: «Капитальный ремонт: «Филиала муниципального автономного учреждения культуры Атяшевского муниципального района Республики Мордовия «Центр национальной культуры и ремесел» ДК п. Птицесовхоза «Сараст», расположенного по адресу: Республика Мордовия, Атяшевский район, п. Птицесовхоз «Сараст», ул. Лесная, д. 19». | управление строительства, архитектуры и ЖКХ Администрации Атяшевского муниципального района Республики Мордовия | всего | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115,0 |
|  |  |  |  | Федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  | республиканский бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  | местный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115,0 |
|  |  |  |  | внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2.4.19. | мероприятие 2.4.19. | Выполнение работ по строительству объекта капитального строительства: «Водопроводная сеть от водозабора до п.Птицесовхоз «Сараст» Атяшевского муниципального района Республики Мордовия» | управление строительства, архитектуры и ЖКХ Администрации Атяшевского муниципального района Республики Мордовия | всего | 0 | 15330,94 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15330,94 |
|  |  |  |  | Федеральный бюджет | 0 | 15009,30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15009,30 |
|  |  |  |  | республиканский бюджет | 0 | 306,31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 306,31 |
|  |  |  |  | местный бюджет | 0 | 15,33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15,33 |
|  |  |  |  | внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2.4.20. | мероприятие 2.4.20. | Выполнение работ по строительству объекта капитального строительства» Строительство сетей водоснабжения в с.Атяшево Атяшевского муниципального района Республики Мордовия» | управление строительства, архитектуры и ЖКХ Администрации Атяшевского муниципального района Республики Мордовия | всего | 0 | 0 | 19834,07 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19834,07 |
|  |  |  |  | Федеральный бюджет | 0 | 0 | 19417,87 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19417,87 |
|  |  |  |  | республиканский бюджет | 0 | 0 | 396,33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 396,33 |
|  |  |  |  | местный бюджет | 0 | 0 | 19,87 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19,87 |
|  |  |  |  | внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2.4.21. | мероприятие 2.4.21. | Оказание услуг по осуществлению строительного контроля за строительством объекта капитального строительства « Строительство сетей водоснабжения в с.Атяшево Атяшевского муниципального района Республики Мордовия» | управление строительства, архитектуры и ЖКХ Администрации Атяшевского муниципального района Республики Мордовия | всего | 0 | 0 | 433,73 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 433,73 |
|  |  |  |  | Федеральный бюджет | 0 | 0 | 424,63 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 424,63 |
|  |  |  |  | республиканский бюджет | 0 | 0 | 8,67 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8,67 |
|  |  |  |  | местный бюджет | 0 | 0 | 0,43 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,43 |
|  |  |  |  | внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2.4.22. | мероприятие 2.4.22. | Выполнение кадастровых работ по подготовке технического плана и постановке на кадастровый учет объекта»Строительство сетей водоснабжения в с.Атяшево Атяшевского муниципального района Республики Мордовия» | управление строительства, архитектуры и ЖКХ Администрации Атяшевского муниципального района Республики Мордовия | всего | 0 | 0 | 400,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 400,0 |
|  |  |  |  | Федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  | республиканский бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  | местный бюджет | 0 | 0 | 400,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 400,0 |
|  |  |  |  | внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2.4.23. | мероприятие 2.4.23. | Выполнение кадастровых работ по подготовке технического плана и постановке на кадастровый учет объекта «Водопроводная сеть от водозабора до п.Птицесовхоз «Сараст» | управление строительства, архитектуры и ЖКХ Администрации Атяшевского муниципального района Республики Мордовия | всего | 0 | 0 | 400,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 400,0 |
|  |  |  |  | Федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  | республиканский бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  | местный бюджет | 0 | 0 | 400,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 400,0 |
|  |  |  |  | внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2.4.24. | мероприятие 2.4.24. | Подготовка проектно-сметной документации (включая инженерные изыскания) на строительство объекта капитального строительства: «Строительство сетей водоснабжения в с.Атяшево Атяшевского муниципального района Республики Мордовия» (2 очередь) | управление строительства, архитектуры и ЖКХ Администрации Атяшевского муниципального района Республики Мордовия | всего | 0 | 0 | 3000,0 | 0 | 3000,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6000,0 |
|  |  |  |  | Федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  | республиканский бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  | местный бюджет | 0 | 0 | 3000,0 | 0 | 3000,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6000,0 |
|  |  |  |  | внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2.4.25. | мероприятие 2.4.25. | Проведение государственной экспертизы проектной документации (включая инженерные изыскания) на строительство объекта капитального строительства: «Строительство сетей водоснабжения в с. Атяшево Атяшевского муниципального района Республики Мордовия» (2 очередь) | управление строительства, архитектуры и ЖКХ Администрации Атяшевского муниципального района Республики Мордовия | всего | 0 | 0 | 800,0 | 0 | 900,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1700,0 |
|  |  |  |  | Федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  | республиканский бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  | местный бюджет | 0 | 0 | 800,0 | 0 | 900,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1700,0 |
|  |  |  |  | внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2.4.26. | мероприятие 2.4.26. | Строительство объекта капитального строительства: «Строительство сетей водоснабжения в с.Атяшево Атяшевского муниципального района Республики Мордовия» (2 очередь) | управление строительства, архитектуры и ЖКХ Администрации Атяшевского муниципального района Республики Мордовия | всего | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 55000,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 55000,0 |
|  |  |  |  | Федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 39600,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 39600,0 |
|  |  |  |  | республиканский бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9900,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9900,0 |
|  |  |  |  | местный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5500,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5500,0 |
|  |  |  |  | внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2.4.27. | мероприятие 2.4.27. | Оказание услуг по осуществлению строительного контроля за строительством объекта: «Строительство сетей водоснабжения в с.Атяшево Атяшевского муниципального района Республики Мордовия» (2 очередь) | управление строительства, архитектуры и ЖКХ Администрации Атяшевского муниципального района Республики Мордовия | всего | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100,0 |
|  |  |  |  | Федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  | республиканский бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  | местный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100,0 |
|  |  |  |  | внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2.4.28. | мероприятие 2.4.28. | Выполнение кадастровых работ по подготовке технического плана и постановке на кадастровый учет объекта «Строительство сетей водоснабжения в с.Атяшево Атяшевского муниципального района Республики Мордовия» (2 очередь) | управление строительства, архитектуры и ЖКХ Администрации Атяшевского муниципального района Республики Мордовия | всего | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 150,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 150,0 |
|  |  |  |  | Федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  | республиканский бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  | местный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 150,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 150,0 |
|  |  |  |  | внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2.4.29. | мероприятие 2.4.29. | Подготовка проектно-сметной документации (включая инженерные изыскания) на строительство объектов капитального строительства: «Строительство сетей водоснабжения в с. Тетюши Атяшевского муниципального района Республики Мордовия» | управление строительства, архитектуры и ЖКХ Администрации Атяшевского муниципального района Республики Мордовия | всего | 0 | 0 | 2000,0 | 0 | 2000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4000,0 |
|  |  |  |  | Федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  | республиканский бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  | местный бюджет | 0 | 0 | 2000,0 | 0 | 2000,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4000,0 |
|  |  |  |  | внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2.4.30. | мероприятие 2.4.30. | Проведение государственной экспертизы проектно-сметной документации (включая инженерные изыскания) на строительство объекта капитального строительства: «Строительство сетей водоснабжения в с. Тетюши Атяшевского муниципального района Республики Мордовия» | управление строительства, архитектуры и ЖКХ Администрации Атяшевского муниципального района Республики Мордовия | всего | 0 | 0 | 900,000 | 0 | 600,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1500,0 |
|  |  |  |  | Федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  | республиканский бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  | местный бюджет | 0 | 0 | 900,000 | 0 | 600,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1500,0 |
|  |  |  |  | внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2.4.31. | мероприятие 2.4.31. | Строительство объекта капитального строительства: «Строительство сетей водоснабжения в с. Тетюши Атяшевского муниципального района Республики Мордовия» | управление строительства, архитектуры и ЖКХ Администрации Атяшевского муниципального района Республики Мордовия | всего | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35000,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35000,0 |
|  |  |  |  | Федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25200,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25200,0 |
|  |  |  |  | республиканский бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6300,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6300,0 |
|  |  |  |  | местный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3500,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3500,0 |
|  |  |  |  | внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 |
| 2.4.32. | мероприятие 2.4.32. | Оказание услуг по осуществлению строительного контроля за строительством объекта: «Строительство сетей водоснабжения в с. Тетюши Атяшевского муниципального района Республики Мордовия» | управление строительства, архитектуры и ЖКХ Администрации Атяшевского муниципального района Республики Мордовия | всего | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100,0 |
|  |  |  |  | Федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  | республиканский бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  | местный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100,0 |
|  |  |  |  | внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2.4.33. | мероприятие 2.4.33. | Выполнение кадастровых работ по подготовке технического плана и постановке на кадастровый учет объекта»Строительство сетей водоснабжения в с.Тетюши Атяшевского муниципального района Республики Мордовия» | управление строительства, архитектуры и ЖКХ Администрации Атяшевского муниципального района Республики Мордовия | всего | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 150,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 150,0 |
|  |  |  |  | Федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  | республиканский бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  | местный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 150,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 150,0 |
|  |  |  |  | внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2.4.34. | мероприятие 2.4.34. | Подготовка проектной документации (включая инженерные изыскания) на строительство объекта капитального строительства: «Сети водоснабжения в с.Андреевка Атяшевского муниципального района Республики Мордовия» | управление строительства, архитектуры и ЖКХ Администрации Атяшевского муниципального района Республики Мордовия | всего | 0 | 0 | 450,0 | 0 | 450,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 900,0 |
|  |  |  |  | Федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  | республиканский бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  | местный бюджет | 0 | 0 | 450,0 | 0 | 450,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 900,0 |
|  |  |  |  | внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2.4.35. | мероприятие 2.4.35. | Проведение государственной экспертизы проектной документации (включая результаты инженерных изысканий) на строительство объекта капитального строительства: «Сети водоснабжения в с.Андреевка Атяшевского муниципального района Республики Мордовия | управление строительства, архитектуры и ЖКХ Администрации Атяшевского муниципального района Республики Мордовия | всего | 0 | 0 | 250,0 | 0 | 250,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 500,0 |
|  |  |  |  | Федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  | республиканский бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  | местный бюджет | 0 | 0 | 250,0 | 0 | 250,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 500,0 |
|  |  |  |  | внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2.4.36. | мероприятие 2.4.36. | Проведение проверки достоверности определения сметной стоимости на строительство объекта капитального строительства: «Сети водоснабжения в с.Андреевка Атяшевского муниципального района Республики Мордовия» | управление строительства, архитектуры и ЖКХ Администрации Атяшевского муниципального района Республики Мордовия | всего | 0 | 0 | 10,00 | 0 | 10,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20,0 |
|  |  |  |  | Федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  | республиканский бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  | местный бюджет | 0 | 0 | 10,00 | 0 | 10,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20,0 |
|  |  |  |  | внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2.4.37. | мероприятие 2.4.37. | Строительство объекта капитального строительства: «Сети водоснабжения в с. Андреевка Атяшевского муниципального района Республики Мордовия | управление строительства, архитектуры и ЖКХ Администрации Атяшевского муниципального района Республики Мордовия | всего | 0 | 0 | 0 | 0 | 9100,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9100,0 |
|  |  |  |  | Федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  | республиканский бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 9009,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9009,0 |
|  |  |  |  | местный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 91,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 91,0 |
|  |  |  |  | внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2.4.38. | мероприятие 2.4.38. | Оказание услуг по осуществлению строительного контроля за строительством объекта: «Сети водоснабжения по в с. Андреевка Атяшевского муниципального района Республики Мордовия | управление строительства, архитектуры и ЖКХ Администрации Атяшевского муниципального района Республики Мордовия | всего | 0 | 0 | 0 | 0 | 99,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 99,0 |
|  |  |  |  | Федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  | республиканский бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  | местный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 99,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 99,0 |
|  |  |  |  | внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2.4.39. | мероприятие 2.4.39. | Подготовка проектной документации (включая инженерные изыскания) на строительство объекта капитального строительства: «Сети водоснабжения в с.Вечерлей Атяшевского муниципального района Республики Мордовия» | управление строительства, архитектуры и ЖКХ Администрации Атяшевского муниципального района Республики Мордовия | всего | 0 | 0 | 450,00 | 0 | 450,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 900,0 |
|  |  |  |  | Федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  | республиканский бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  | местный бюджет | 0 | 0 | 450,00 | 0 | 450,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 900,0 |
|  |  |  |  | внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2.4.40. | мероприятие 2.4.40. | Проведение государственной экспертизы проектной документации (включая результаты инженерных изысканий) на строительство объекта капитального строительства: «Сети водоснабжения в с.Вечерлей Атяшевского муниципального района Республики Мордовия | управление строительства, архитектуры и ЖКХ Администрации Атяшевского муниципального района Республики Мордовия | всего | 0 | 0 | 250,00 | 0 | 250,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 500,0 |
|  |  |  |  | Федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  | республиканский бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  | местный бюджет | 0 | 0 | 250,00 | 0 | 250,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 500,0 |
|  |  |  |  | внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2.4.41. | мероприятие 2.4.41. | Проведение проверки достоверности определения сметной стоимости на строительство объекта капитального строительства: «Сети водоснабжения в с.Вечерлей Атяшевского муниципального района Республики Мордовия» | управление строительства, архитектуры и ЖКХ Администрации Атяшевского муниципального района Республики Мордовия | всего | 0 | 0 | 10,00 | 0 | 10,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20,0 |
|  |  |  |  | Федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  | республиканский бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  | местный бюджет | 0 | 0 | 10,00 | 0 | 10,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20,0 |
|  |  |  |  | внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2.4.42. | мероприятие 2.4.42. | Строительство объекта капитального строительства: «Сети водоснабжения в с. Вечерлей Атяшевского муниципального района Республики Мордовия | управление строительства, архитектуры и ЖКХ Администрации Атяшевского муниципального района Республики Мордовия | всего | 0 | 0 | 0 | 0 | 15200,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15200,0 |
|  |  |  |  | Федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  | республиканский бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 15048,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15048,0 |
|  |  |  |  | местный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 152,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 152,0 |
|  |  |  |  | внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2.4.43. | мероприятие 2.4.43. | Оказание услуг по осуществлению строительного контроля за строительством объекта: «Сети водоснабжения по в с.. Вечерлей Атяшевского муниципального района Республики Мордовия» | управление строительства, архитектуры и ЖКХ Администрации Атяшевского муниципального района Республики Мордовия | всего | 0 | 0 | 0 | 0 | 99,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 99,0 |
|  |  |  |  | Федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  | республиканский бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  | местный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 99,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 99,0 |
|  |  |  |  | внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2.4.44. | мероприятие 2.4.44. | Подготовка проектной документации (включая инженерные изыскания) на строительство объекта капитального строительства: «Строительство детского сада в с. Тетюши Атяшевского муниципального района Республики Мордовия» | управление строительства, архитектуры и ЖКХ Администрации Атяшевского муниципального района Республики Мордовия | всего | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000,0 | 0 | 0 | 0 | 1000,0 |
|  |  |  |  | Федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  | республиканский бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  | местный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000,0 | 0 | 0 | 0 | 1000,0 |
|  |  |  |  | внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2.4.45. | мероприятие 2.4.45. | Проведение государственной экспертизы проектной документации (включая результаты инженерных изысканий) на строительство объекта капитального строительства: «Строительство детского сада в с. Тетюши Атяшевского муниципального района Республики Мордовия» | управление строительства, архитектуры и ЖКХ Администрации Атяшевского муниципального района Республики Мордовия | всего | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 220,0 | 0 | 0 | 0 | 220,0 |
|  |  |  |  | Федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  | республиканский бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  | местный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 180,0 | 0 | 0 | 0 | 180,0 |
|  |  |  |  | внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40,0 | 0 | 0 | 0 | 40,0 |
| 2.4.46. | мероприятие 2.4.46. | Проведение проверки достоверности определения сметной стоимости на строительство объекта капитального строительства: «Строительство детского сада в с. Тетюши Атяшевского муниципального района Республики Мордовия» | управление строительства, архитектуры и ЖКХ Администрации Атяшевского муниципального района Республики Мордовия | всего | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20,0 | 0 | 0 | 0 | 20,0 |
|  |  |  |  | Федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  | республиканский бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  | местный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20,0 | 0 | 0 | 0 | 20,0 |
|  |  |  |  | внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2.4.47. | мероприятие 2.4.47. | Строительство объекта капитального строительства: «Строительство детского сада в с. Тетюши Атяшевского муниципального района Республики Мордовия» | управление строительства, архитектуры и ЖКХ Администрации Атяшевского муниципального района Республики Мордовия | всего | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 70000,0 | 0 | 0 | 70000,0 |
|  |  |  |  | Федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  | республиканский бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 69300,0 | 0 | 0 | 69300,0 |
|  |  |  |  | местный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 700,0 | 0 | 0 | 700,0 |
|  |  |  |  | внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2.4.48. | мероприятие 2.4.48. | Оказание услуг по осуществлению строительного контроля за строительством объекта: «Строительство детского сада в с. Тетюши Атяшевского муниципального района Республики Мордовия» | управление строительства, архитектуры и ЖКХ Администрации Атяшевского муниципального района Республики Мордовия | всего | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 99,0 | 0 | 0 | 99,0 |
|  |  |  |  | Федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  | республиканский бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  | местный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 99,0 | 0 | 0 | 99,0 |
|  |  |  |  | внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2.4.47. | мероприятие 2.4.47. | Подготовка проектной документации (включая инженерные изыскания) на строительство объекта капитального строительства: «Строительство спортивного стадиона в р.п. Атяшево Атяшевского муниципального района Республики Мордовия» | управление строительства, архитектуры и ЖКХ Администрации Атяшевского муниципального района Республики Мордовия | всего | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2280,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2280,0 |
|  |  |  |  | Федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  | республиканский бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  | местный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2280,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2280,0 |
|  |  |  |  | внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2.4.48. | мероприятие 2.4.48. | Проведение государственной экспертизы проектной документации (включая результаты инженерных изысканий) на строительство объекта капитального строительства: «Строительство спортивного стадиона в р.п. Атяшево Атяшевского муниципального района Республики Мордовия» | управление строительства, архитектуры и ЖКХ Администрации Атяшевского муниципального района Республики Мордовия | всего | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200,0 |
|  |  |  |  | Федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  | республиканский бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  | местный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200,0 |
|  |  |  |  | внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2.4.49. | мероприятие 2.4.49. | Проведение проверки достоверности определения сметной стоимости на строительство объекта капитального строительства: «Строительство спортивного стадиона в р.п. Атяшево Атяшевского муниципального района Республики Мордовия» | управление строительства, архитектуры и ЖКХ Администрации Атяшевского муниципального района Республики Мордовия | всего | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20,0 |
|  |  |  |  | Федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  | республиканский бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  | местный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20,0 |
|  |  |  |  | внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2.4.50. | мероприятие 2.4.50. | Строительство объекта капитального строительства: «Строительство спортивного стадиона в р.п. Атяшево Атяшевского муниципального района Республики Мордовия» | управление строительства, архитектуры и ЖКХ Администрации Атяшевского муниципального района Республики Мордовия | всего | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 65000,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 65000,0 |
|  |  |  |  | Федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  | республиканский бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64350,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64350,0 |
|  |  |  |  | местный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 650,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 650,0 |
|  |  |  |  | внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2.4.51. | мероприятие 2.4.51. | Оказание услуг по осуществлению строительного контроля за строительством объекта: «Строительство спортивного стадиона в р.п. Атяшево Атяшевского муниципального района Республики Мордовия» | управление строительства, архитектуры и ЖКХ Администрации Атяшевского муниципального района Республики Мордовия | всего | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100,0 |
|  |  |  |  | Федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  | республиканский бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  | местный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100,0 |
|  |  |  |  | внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2.4.52. | мероприятие 2.4.52. | Подготовка проектно-сметной документации (включая инженерные изыскания) на строительство объекта капитального строительства: «Строительство многофункционального центра в с. Атяшево Атяшевского муниципального района Республики Мордовия» | управление строительства, архитектуры и ЖКХ Администрации Атяшевского муниципального района Республики Мордовия | всего | 0 | 0 | 6400,0 | 0 | 6400,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12800,0 |
|  |  |  |  | Федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  | республиканский бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  | местный бюджет | 0 | 0 | 6400,0 | 0 | 6400,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12800,0 |
|  |  |  |  | внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2.4.53. | мероприятие 2.4.53. | Проведение государственной экспертизы проектно - сметной документации (включая результаты инженерных изысканий) на строительство объекта капитального строительства: «Строительство многофункционального центра в с. Атяшево Атяшевского муниципального района Республики Мордовия» | управление строительства, архитектуры и ЖКХ Администрации Атяшевского муниципального района Республики Мордовия | всего | 0 | 0 | 1500,0 | 0 | 1500,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3000,0 |
|  |  |  |  | Федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  | республиканский бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  | местный бюджет | 0 | 0 | 1500,0 | 0 | 1500,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3000,0 |
|  |  |  |  | внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2.4.54. | мероприятие 2.4.54. | Подготовка проектно-сметной документации (включая инженерные изыскания) на объект «Реконструкция административного здания под социальный центр расположенного по адресу: Республика Мордовия Атяшевский район, с. Атяшево, пер. Советский,д.4» | управление строительства, архитектуры и ЖКХ Администрации Атяшевского муниципального района Республики Мордовия | всего | 0 | 0 | 3902 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3902,0 |
|  |  |  |  | Федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  | республиканский бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  | местный бюджет | 0 | 0 | 3902 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3902,0 |
|  |  |  |  | внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2.4.55. | мероприятие 2.4.55. | Проведение государственной экспертизы проектно - сметной документации (включая результаты инженерных изысканий) на объект «Реконструкция административного здания под социальный центр расположенного по адресу: Республика Мордовия Атяшевский район, с. Атяшево, пер. Советский,д.4» | управление строительства, архитектуры и ЖКХ Администрации Атяшевского муниципального района Республики Мордовия | всего | 0 | 0 | 750 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 750,0 |
|  |  |  |  | Федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  | республиканский бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  | местный бюджет | 0 | 0 | 750 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 750,0 |
|  |  |  |  | внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2.4.56. | мероприятие 2.4.56. | Строительство объекта капитального строительства: «Строительство многофункционального центра в с. Атяшево Атяшевского муниципального района Республики Мордовия» | управление строительства, архитектуры и ЖКХ Администрации Атяшевского муниципального района Республики Мордовия | всего | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 150000,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 150000,0 |
|  |  |  |  | Федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 97200,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 97200,0 |
|  |  |  |  | республиканский бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24300,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24300,0 |
|  |  |  |  | местный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13500,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13500,0 |
|  |  |  |  | внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15000,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15000,0 |
| 2.4.57. | мероприятие 2.4.57. | Подготовка проектно-сметной документации (включая инженерные изыскания) на строительство объекта капитального строительства «Строительство спортивной площадки, расположенной по ул Октябрьская в с. Атяшево Атяшевского муниципального района Республики Мордовия» | управление строительства, архитектуры и ЖКХ Администрации Атяшевского муниципального района Республики Мордовия | всего | 0 | 0 | 0,000 | 0 | 700,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 700,0 |
|  |  |  |  | Федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  | республиканский бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  | местный бюджет | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 700,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 700,0 |
|  |  |  |  | внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2.4.58. | мероприятие 2.4.58. | Проведение государственной экспертизы проектно - сметной документации (включая результаты инженерных изысканий) на строительство объекта капитального строительства «Строительство спортивной площадки, расположенной по ул Октябрьская в с. Атяшево Атяшевского муниципального района Республики Мордовия» | управление строительства, архитектуры и ЖКХ Администрации Атяшевского муниципального района Республики Мордовия | всего | 0 | 0 | 0 | 0 | 120,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 120,0 |
|  |  |  |  | Федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  | республиканский бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  | местный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 120,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 120,0 |
|  |  |  |  | внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2.4.59. | мероприятие 2.4.59. | Строительство объекта капитального строительства: « Строительство спортивной площадки, расположенной по ул. Октябрьская в с. Атяшево, Атяшевского муниципального района Республики Мордовия» | управление строительства, архитектуры и ЖКХ Администрации Атяшевского муниципального района Республики Мордовия | всего | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16000,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16000,0 |
|  |  |  |  | Федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11520,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11520,0 |
|  |  |  |  | республиканский бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2880,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2880,0 |
|  |  |  |  | местный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1600,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1600,0 |
|  |  |  |  | внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 |
| 2.4.60. | мероприятие 2.4.60. | Оказание услуг по осуществлению строительного контроля за строительством объекта: « Спортивная площадка в с. Атяшево, Атяшевского муниципального района Республики Мордовия» | управление строительства, архитектуры и ЖКХ Администрации Атяшевского муниципального района Республики Мордовия | всего | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100,0 |
|  |  |  |  | Федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  | республиканский бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  | местный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100,0 |
|  |  |  |  | внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2.4.61. | мероприятие 2.4.61. | Подготовка проектно-сметной документации по объекту: «Строительство оптико-волоконной линии с организацией точки доступа к сети (wifi) по адресу: Республика Мордовия, Атяшевский муниципальный район, с. Атяшево, пер. Советский» | управление строительства, архитектуры и ЖКХ Администрации Атяшевского муниципального района Республики Мордовия | всего | 0 | 0 | 0 | 0 | 100,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100,0 |
|  |  |  |  | Федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  | республиканский бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  | местный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 100,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100,0 |
|  |  |  |  | внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2.4.62. | мероприятие 2.4.62. | Проведение государственной экспертизы проектно - сметной документации по объекту: «Строительство оптико-волоконной линии с организацией точки доступа к сети (wifi) по адресу: Республика Мордовия, Атяшевский муниципальный район, с. Атяшево, пер. Советский» | управление строительства, архитектуры и ЖКХ Администрации Атяшевского муниципального района Республики Мордовия | всего | 0 | 0 | 0 | 0 | 25,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25,0 |
|  |  |  |  | Федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  | республиканский бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  | местный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 25,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25,0 |
|  |  |  |  | внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2.4.63. | мероприятие 2.4.63. | Выполнение работ по строительству объекта: «Строительство оптико-волоконной линии с организацией точки доступа к сети (wifi) по адресу: Республика Мордовия, Атяшевский муниципальный район, с. Атяшево, пер. Советский» | управление строительства, архитектуры и ЖКХ Администрации Атяшевского муниципального района Республики Мордовия | всего | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 300,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 300,0 |
|  |  |  |  | Федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 216,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 216,0 |
|  |  |  |  | республиканский бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 54,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 54,0 |
|  |  |  |  | местный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30,0 |
|  |  |  |  | внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3. | Подпрограмма | Развитие рынка труда (кадрового потенциала) на сельских территориях | управление строительства, архитектуры и ЖКХ Администрации Атяшевского муниципального района Республики Мордовия | всего | 0 | 0 | 0 | 0 | 1100,0 | 1100,0 | 1100,0 | 1100,0 | 1100,0 | 1100,0 | 1100,0 | 7700,0 |
|  |  |  |  | Федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  | республиканский бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 1100,0 | 1100,0 | 1100,0 | 1100,0 | 1100,0 | 1100,0 | 1100,0 | 7700,0 |
|  |  |  |  | местный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  | внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3.1. | Основное мероприятие 3.1. | Содействие сельскохозяйственным товаропроизводителям в обеспечении квалифицированными специалистами | управление строительства, архитектуры и ЖКХ Администрации Атяшевского муниципального района Республики Мордовия | всего | 0 | 0 | 0 | 0 | 1100,0 | 1100,0 | 1100,0 | 1100,0 | 1100,0 | 1100,0 | 1100,0 | 7700,0 |
|  |  |  |  | Федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  | республиканский бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 1100,0 | 1100,0 | 1100,0 | 1100,0 | 1100,0 | 1100,0 | 1100,0 | 7700,0 |
|  |  |  |  | местный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  | внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Приложение 7

к Муниципальной программе Атяшевского

муниципального района Республики Мордовия

«Комплексное развитие

сельских территорий Атяшевского

муниципального района

Республики Мордовия»

# План реализации Муниципальной программы Атяшевского муниципального района «Комплексное развитие сельских территорий Атяшевского муниципального района» на 2024 год и плановый период 2025-2026 годов

| № | Наименование основного мероприятия подпрограммы программы, контрольного события мероприятия подпрограммы | Ответственный исполнитель (должность /Ф.И.О.) | Срок начала реализации | Срок окончания реализации (дата наступления контрольного события, мероприятия программ ы) | Ожидаемый результат от реализации мероприятия | График реализации |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | 2024 год |  |  |  | 2025 год |  |  |  | 2026 год |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | I кв. | II кв. | III кв. | IV кв. | I кв. | II кв. | III кв. | IV кв. | I кв. | II кв. | III кв. | IV кв. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| Муниципальная программа Атяшевского муниципального района Республики Мордовия «Комплексное развитие сельских территорий Атяшевского муниципального района Республики Мордовия « |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Подпрограмма «Создание условий для обеспечения доступным и комфортным жильем сельского населения» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Основное мероприятие 1.1 «Улучшение жилищных условий граждан, проживающих на сельских территориях» | управление строительства, архитектуры и ЖКХ Администрации Атяшевского муниципального района Республики Мордовия | х | декабрь 2026 года | х |  |  |  | 25253,09 |  |  | 25253,09 |  |  | 25253,09 |  |  |
| 2 | Основное мероприятие 1.2 «Строительство (приобретение) жилья предоставляемого по договору найма жилого помещения», в том числе: | управление строительства, архитектуры и ЖКХ Администрации Атяшевского муниципального района Республики Мордовия | х | декабрь 2026 года | х |  | 5 104,3 |  |  |  | 13 196,1 |  |  | 0 | 13 196,1 |  |  |
| 3 | Подготовка проектной документации (включая инженерные изыскания) на строительство объекта капитального строительства «Жилой дом в по ул. Луговая в с.Тетюши Атяшевского муниципального района Республики Мордовия» | управление строительства, архитектуры и ЖКХ Администрации Атяшевского муниципального района Республики Мордовия | х | декабрь 2025 года | х |  |  |  |  | 400,0 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Подготовка проектной документации (включая инженерные изыскания) на строительство объекта капитального строительства «Жилой дом в по ул. Луговая в с.Тетюши Атяшевского муниципального района Республики Мордовия» | управление строительства, архитектуры и ЖКХ Администрации Атяшевского муниципального района Республики Мордовия | х | декабрь 2025 года | х |  |  |  |  | 400,0 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | Подготовка проектной документации (включая инженерные изыскания) на строительство объекта капитального строительства «Жилой дом в по ул. Луговая в с.Тетюши Атяшевского муниципального района Республики Мордовия» | управление строительства, архитектуры и ЖКХ Администрации Атяшевского муниципального района Республики Мордовия | х | декабрь 2025 года | х |  |  |  |  | 400,0 |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | Подготовка проектной документации (включая инженерные изыскания) на строительство объекта капитального строительства «Жилой дом в по ул. Луговая в с.Тетюши Атяшевского муниципального района Республики Мордовия» | управление строительства, архитектуры и ЖКХ Администрации Атяшевского муниципального района Республики Мордовия | х | декабрь 2025 года | х |  |  |  |  | 400,0 |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | Проведение государственной экспертизы (включая инженерные изыскания) на строительство объекта капитального строительства «Жилой дом в по ул. Луговая в с.Тетюши Атяшевского муниципального района Республики Мордовия» | управление строительства, архитектуры и ЖКХ Администрации Атяшевского муниципального района Республики Мордовия | х | декабрь 2025 года | х |  |  |  |  | 100,0 |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | Проведение государственной экспертизы (включая инженерные изыскания) на строительство объекта капитального строительства «Жилой дом в по ул. Луговая в с.Тетюши Атяшевского муниципального района Республики Мордовия» | управление строительства, архитектуры и ЖКХ Администрации Атяшевского муниципального района Республики Мордовия | х | декабрь 2025 года | х |  |  |  |  | 100,0 |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | Проведение государственной экспертизы (включая инженерные изыскания) на строительство объекта капитального строительства «Жилой дом в по ул. Луговая в с.Тетюши Атяшевского муниципального района Республики Мордовия» | управление строительства, архитектуры и ЖКХ Администрации Атяшевского муниципального района Республики Мордовия | х | декабрь 2025 года | х |  |  |  |  | 100,0 |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | Проведение государственной экспертизы (включая инженерные изыскания) на строительство объекта капитального строительства «Жилой дом в по ул. Луговая в с.Тетюши Атяшевского муниципального района Республики Мордовия» | управление строительства, архитектуры и ЖКХ Администрации Атяшевского муниципального района Республики Мордовия | х | декабрь 2025 года | х |  |  |  |  | 100,0 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Строительство объекта капитального строительства: «Жилой дом по ул. Луговая в с.Тетюши Атяшевского муниципального района Республики Мордовия | управление строительства, архитектуры и ЖКХ Администрации Атяшевского муниципального района Республики Мордовия | х | декабрь 2026 года |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3 400,0 |
|  | Строительство объекта капитального строительства: «Жилой дом по ул. Луговая в с.Тетюши Атяшевского муниципального района Республики Мордовия | управление строительства, архитектуры и ЖКХ Администрации Атяшевского муниципального района Республики Мордовия | х | декабрь 2026 года |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3 400,0 |
|  | Строительство объекта капитального строительства: «Жилой дом по ул. Луговая в с.Тетюши Атяшевского муниципального района Республики Мордовия | управление строительства, архитектуры и ЖКХ Администрации Атяшевского муниципального района Республики Мордовия | х | декабрь 2026 года |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3 400,0 |
|  | Строительство объекта капитального строительства: «Жилой дом по ул. Луговая в с.Тетюши Атяшевского муниципального района Республики Мордовия | управление строительства, архитектуры и ЖКХ Администрации Атяшевского муниципального района Республики Мордовия | х | декабрь 2026 года |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3 400,0 |
| 11 | Приобретение индивидуального жилого дома для дальнейшего предоставления по договору найма жилого помещения в рамках Государственной программы Российской Федерации «Комплексное развитие сельских территорий» в с. Тетюши Атяшевского муниципального района Республики Мордовия №1 | управление строительства, архитектуры и ЖКХ Администрации Атяшевского муниципального района Республики Мордовия | х | декабрь 2026 года | х |  | 5 104,3 |  |  |  | 4 398,7 |  |  |  | 4 398,7 |  |  |
| 12 | Приобретение индивидуального жилого дома для дальнейшего предоставления по договору найма жилого помещения в рамках Государственной программы Российской Федерации «Комплексное развитие сельских территорий» в с. Тетюши Атяшевского муниципального района Республики Мордовия №2 | управление строительства, архитектуры и ЖКХ Администрации Атяшевского муниципального района Республики Мордовия | х | декабрь 2026 года | х |  |  |  |  |  | 4 398,7 |  |  |  | 4 398,7 |  |  |
| 13 | Приобретение индивидуального жилого дома для дальнейшего предоставления по договору найма жилого помещения в рамках Государственной программы Российской Федерации «Комплексное развитие сельских территорий» в с. Тетюши Атяшевского муниципального района Республики Мордовия №3 | управление строительства, архитектуры и ЖКХ Администрации Атяшевского муниципального района Республики Мордовия | х | декабрь 2026 года | х |  |  |  |  |  | 4 398,7 |  |  |  | 4 398,7 |  |  |
| 14 | основное мероприятие 1.4 «Обустройство объектами инженерной инфраструктуры и благоустройству, площадок, расположенных на сельских территориях, под компактную жилищную застройку», в том числе: | управление строительства, архитектуры и ЖКХ Администрации Атяшевского муниципального района Республики Мордовия | х | декабрь 2025 года | х |  |  | - |  |  |  | 4 050,0 |  |  |  |  |  |
| 15 | «Строительство объекта капитального строительства: «Водоснабжение жилой застройки в с. Тетюши Атяшевского муниципального района Республики Мордовия (3 этап)» | управление строительства, архитектуры и ЖКХ Администрации Атяшевского муниципального района Республики Мордовия | х | декабрь 2025 года | х |  |  |  |  |  |  | 1700,0 |  |  |  |  |  |
| 16 | Строительство объекта капитального строительства: «Газоснабжение жилой застройки в с. Тетюши Атяшевского муниципального района Республики Мордовия (3 этап)» | управление строительства, архитектуры и ЖКХ Администрации Атяшевского муниципального района Республики Мордовия | х | декабрь 2025 года | х |  |  |  |  |  |  | 2100,0 |  |  |  |  |  |
| 17 | « Оказание услуг по осуществлению строительного контроля за объектом: «Газоснабжение жилой застройки в с. Тетюши Атяшевского муниципального района Республики Мордовия (3 этап)» | управление строительства, архитектуры и ЖКХ Администрации Атяшевского муниципального района Республики Мордовия | х | декабрь 2025 года | х |  |  |  |  |  |  | 50,0 |  |  |  |  |  |
| 18 | Оказание услуг по осуществлению строительного контроля за объектом: «Водоснабжение жилой застройки в с. Тетюши Атяшевского муниципального района Республики Мордовия (3 этап)» | управление строительства, архитектуры и ЖКХ Администрации Атяшевского муниципального района Республики Мордовия | х | декабрь 2025 года | х |  |  |  |  |  |  | 50,0 |  |  |  |  |  |
| 19 | Оказание услуг по технологическому присоединению энергопринимающих устройств | управление строительства, архитектуры и ЖКХ Администрации Атяшевского муниципального района Республики Мордовия | х | декабрь 2025 года | х |  |  |  |  |  |  | 150,0 |  |  |  |  |  |
| Подпрограмма «Создание и развитие инфраструктуры на сельских территориях» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 20 | Основное мероприятие 2.1 «Благоустройство сельских территорий», в том числе: | управление строительства, архитектуры и ЖКХ Администрации Атяшевского муниципального района Республики Мордовия | х | декабрь 2025 года | х |  |  |  |  |  |  | 3060,0 |  |  |  |  |  |
| 21 | «Восстановление проезда по ул.К.Маркса в с.Челпаново Атяшевского муниципального района Республики Мордовия» | управление строительства, архитектуры и ЖКХ Администрации Атяшевского муниципального района Республики Мордовия | х | декабрь 2025 года | х |  |  |  |  |  |  | 3000,0 |  |  |  |  |  |
| 22 | «Оказание услуг по осуществлению строительного контроля за восстановлением проезда по ул.К.Маркса в с.Челпаново Атяшевского муниципального района Республики Мордовия» | управление строительства, архитектуры и ЖКХ Администрации Атяшевского муниципального района Республики Мордовия | х | декабрь 2025 года | х |  |  |  |  |  |  | 60,0 |  |  |  |  |  |
| 23 | Основное мероприятие 2.3 «Развитие транспортной инфраструктуры на сельских территориях», в том числе | управление строительства, архитектуры и ЖКХ Администрации Атяшевского муниципального района Республики Мордовия | х | декабрь 2024 года | х |  |  | 86700 | 285000,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 24 | Строительство автомобильной дороги по ул. Кулдуркаева, подъезд к молочно-товарной ферме в с. Лобаски Атяшевского муниципального района Республики Мордовия | управление строительства, архитектуры и ЖКХ Администрации Атяшевского муниципального района Республики Мордовия | х | декабрь 2024 года | х |  |  | 85000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 25 | Оказание услуг по осуществлению строительного контроля за объектом: «Строительство объекта капитального строительства «Автомобильная дорога по ул. Кулдуркаева в с.Лобаски Атяшевского муниципального района Республики Мордовия» | управление строительства, архитектуры и ЖКХ Администрации Атяшевского муниципального района Республики Мордовия | х | декабрь 2024 года | х |  |  | 1700 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Строительство автомобильной дороги-подъезд к Заводу по производству сухих кормов ООО «Добрый хозяин», расположенному в р.п. Атяшево Атяшевского муниципального района Республики Мордовия | управление строительства, архитектуры и ЖКХ Администрации Атяшевского муниципального района Республики Мордовия | х | декабрь 2025 года | х |  |  |  | 25000 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Строительство автомобильной дороги-подъезд к Ферме по разведению оленей и их подвидов, расположенной в с. Каменка Атяшевского муниципального района Республики Мордовия | управление строительства, архитектуры и ЖКХ Администрации Атяшевского муниципального района Республики Мордовия | х | декабрь 2025 года | х |  |  |  | 200000 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Строительство автомобильной дороги по ул. Пушкина подъезд к комплексному селекционно-семеноводческому центру по производству семян сельскохозяйственных культур (включая сою) от 1 до 10000 тонн семян в год в с. Лобаски Атяшевского муниципального района Республики Мордовия | управление строительства, архитектуры и ЖКХ Администрации Атяшевского муниципального района Республики Мордовия | х | декабрь 2025 года | х |  |  |  | 60000 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 26 | Основное мероприятие 2.4 «Современный облик сельских территорий», в том числе: | управление строительства, архитектуры и ЖКХ Администрации Атяшевского муниципального района Республики Мордовия | х | декабрь 2026 года | х | 10 265 | 31 043 | 3 900 |  | 7 280 | 137 018 | 212 214 |  |  |  | 89 600 | 65 100,0 |
| 27 | Подготовка проектной документации (включая инженерные изыскания) на Строительство объекта капитального строительства: «Дом культуры в с. Алово Атяшевского муниципального района Республики Мордовия» | управление строительства, архитектуры и ЖКХ Администрации Атяшевского муниципального района Республики Мордовия | х | декабрь 2025 года | х |  |  |  |  | 1 400,0 |  |  |  |  |  |  |  |
| 28 | Проведение государственной экспертизы проектной документации ( включая результаты инженерных изысканий) на Строительство объекта капитального строительства: «Дом культуры в с. Алово Атяшевского муниципального района Республики Мордовия» | управление строительства, архитектуры и ЖКХ Администрации Атяшевского муниципального района Республики Мордовия | х | декабрь 2025 года | х |  |  |  |  | 780,0 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Строительство объекта капитального строительства: «Дом культуры в с. Алово Атяшевского муниципального района Республики Мордовия» | управление строительства, архитектуры и ЖКХ Администрации Атяшевского муниципального района Республики Мордовия | х | декабрь 2026 года |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 89 500,0 |  |
|  | Оказание услуг по осуществлению строительного контроля за объектом: «Строительство объекта капитального строительства: «Дом культуры в с. Алово Атяшевского муниципального района Республики Мордовия» | управление строительства, архитектуры и ЖКХ Администрации Атяшевского муниципального района Республики Мордовия | х | декабрь 2026 года |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 100,0 |  |
| 29 | Подготовка проектной документации (включая инженерные изыскания) на капитальный ремонт: «Филиала муниципального автономного учреждения культуры Атяшевского муниципального района Республики Мордовия «Центр национальной культуры и ремесел» Сабанчеевский СДК», расположенного по адресу: Республика Мордовия, Атяшевский район, с. Сабанчеево, ул. Советская, д. 8». | управление строительства, архитектуры и ЖКХ Администрации Атяшевского муниципального района Республики Мордовия | х | декабрь 2024 года | х |  | 1400,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 30 | Проведение государственной экспертизы проектной документации (включая результаты инженерных изысканий) на капитальный ремонт: «Филиала муниципального автономного учреждения культуры Атяшевского муниципального района Республики Мордовия «Центр национальной культуры и ремесел» Сабанчеевский СДК», расположенного по адресу: Республика Мордовия, Атяшевский район, с. Сабанчеево, ул. Советская, д. 8». | управление строительства, архитектуры и ЖКХ Администрации Атяшевского муниципального района Республики Мордовия | х | декабрь 2024 года | х |  | 780,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 31 | Капитальный ремонт: «Филиала муниципального автономного учреждения культуры Атяшевского муниципального района Республики Мордовия «Центр национальной культуры и ремесел» Сабанчеевский СДК», расположенного по адресу: Республика Мордовия, Атяшевский район, с. Сабанчеево, ул. Советская, д. 8». | управление строительства, архитектуры и ЖКХ Администрации Атяшевского муниципального района Республики Мордовия | х | декабрь 2025 года | х |  |  |  |  |  |  | 38000,0 |  |  |  |  |  |
| 32 | Оказание услуг по осуществлению строительного контроля за объектом: «Капитальный ремонт: «Филиала муниципального автономного учреждения культуры Атяшевского муниципального района Республики Мордовия «Центр национальной культуры и ремесел» Сабанчеевский СДК», расположенного по адресу: Республика Мордовия, Атяшевский район, с. Сабанчеево, ул. Советская, д. 8». | управление строительства, архитектуры и ЖКХ Администрации Атяшевского муниципального района Республики Мордовия | х | декабрь 2025 года | х |  |  |  |  |  |  | 99,0 |  |  |  |  |  |
| 33 | Подготовка проектной документации (включая инженерные изыскания) на капитальный ремонт: «Филиала муниципального автономного учреждения культуры Атяшевского муниципального района Республики Мордовия «Центр национальной культуры и ремесел» Большеманадышский СДК», расположенного по адресу: Республика Мордовия, Атяшевский район, с. Большие Манадыши, ул. Молодежная, д. 1». | управление строительства, архитектуры и ЖКХ Администрации Атяшевского муниципального района Республики Мордовия | х | декабрь 2024 года | х |  | 1 405,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 34 | Проведение государственной экспертизы проектной документации (включая результаты инженерных изысканий) на капитальный ремонт: «Филиала муниципального автономного учреждения культуры Атяшевского муниципального района Республики Мордовия «Центр национальной культуры и ремесел» Большеманадышский СДК», расположенного по адресу: Республика Мордовия, Атяшевский район, с. Большие Манадыши, ул. Молодежная, д. 1». | управление строительства, архитектуры и ЖКХ Администрации Атяшевского муниципального района Республики Мордовия | х | декабрь 2024 года | х |  | 780,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 35 | Капитальный ремонт: «Филиала муниципального автономного учреждения культуры Атяшевского муниципального района Республики Мордовия «Центр национальной культуры и ремесел» Большеманадышский СДК», расположенного по адресу: Республика Мордовия, Атяшевский район, с. Большие Манадыши, ул. Молодежная, д. 1». | управление строительства, архитектуры и ЖКХ Администрации Атяшевского муниципального района Республики Мордовия | х | декабрь 2025 года | х |  |  |  |  |  | 30 000,0 |  |  |  |  |  |  |
| 36 | Оказание услуг по осуществлению строительного контроля за объектом: «Капитальный ремонт: «Филиала муниципального автономного учреждения культуры Атяшевского муниципального района Республики Мордовия «Центр национальной культуры и ремесел» Большеманадышский СДК», расположенного по адресу: Республика Мордовия, Атяшевский район, с. Большие Манадыши, ул. Молодежная, д. 1». | управление строительства, архитектуры и ЖКХ Администрации Атяшевского муниципального района Республики Мордовия | х | декабрь 2025 года |  |  |  |  |  |  | 118,0 |  |  |  |  |  |  |
| 37 | Подготовка проектной документации (включая инженерные изыскания) на капитальный ремонт: «Филиала муниципального автономного учреждения культуры Атяшевского муниципального района Республики Мордовия «Центр национальной культуры и ремесел» ДК п. Птицесовхоза «Сараст», расположенного по адресу: Республика Мордовия, Атяшевский район, п. Птицесовхоз «Сараст», ул. Лесная, д. 19». | управление строительства, архитектуры и ЖКХ Администрации Атяшевского муниципального района Республики Мордовия | х | декабрь 2024 года |  |  | 1 400,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 38 | Проведение государственной экспертизы проектной документации (включая результаты инженерных изысканий) на капитальный ремонт: «Филиала муниципального автономного учреждения культуры Атяшевского муниципального района Республики Мордовия «Центр национальной культуры и ремесел» ДК п. Птицесовхоза «Сараст», расположенного по адресу: Республика Мордовия, Атяшевский район, п. Птицесовхоз «Сараст», ул. Лесная, д. 19». | управление строительства, архитектуры и ЖКХ Администрации Атяшевского муниципального района Республики Мордовия | х | декабрь 2024 года | х |  | 780,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 38 | Капитальный ремонт: «Филиала муниципального автономного учреждения культуры Атяшевского муниципального района Республики Мордовия «Центр национальной культуры и ремесел» ДК п. Птицесовхоза «Сараст», расположенного по адресу: Республика Мордовия, Атяшевский район, п. Птицесовхоз «Сараст», ул. Лесная, д. 19». | управление строительства, архитектуры и ЖКХ Администрации Атяшевского муниципального района Республики Мордовия | х | декабрь 2025 года | х |  |  |  |  |  |  | 24000,0 |  |  |  |  |  |
| 39 | Оказание услуг по осуществлению строительного контроля за объектом: «Капитальный ремонт: «Филиала муниципального автономного учреждения культуры Атяшевского муниципального района Республики Мордовия «Центр национальной культуры и ремесел» ДК п. Птицесовхоза «Сараст», расположенного по адресу: Республика Мордовия, Атяшевский район, п. Птицесовхоз «Сараст», ул. Лесная, д. 19». | управление строительства, архитектуры и ЖКХ Администрации Атяшевского муниципального района Республики Мордовия | х | декабрь 2025 года | х |  |  |  |  |  |  | 115,0 |  |  |  |  |  |
| 40 | Подготовка проектно-сметной документации (включая инженерные изыскания) на строительство объекта капитального строительства: «Строительство сетей водоснабжения в с. Атяшево Атяшевского муниципального района Республики Мордовия» (2 очередь) | управление строительства, архитектуры и ЖКХ Администрации Атяшевского муниципального района Республики Мордовия | х | декабрь 2024 года | х |  |  | 3 000,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 41 | Проведение государственной экспертизы проектной документации (включая инженерные изыскания) на строительство объекта капитального строительства: «Строительство сетей водоснабжения в с. Атяшево Атяшевского муниципального района Республики Мордовия» (2 очередь) | управление строительства, архитектуры и ЖКХ Администрации Атяшевского муниципального района Республики Мордовия | х | декабрь 2024 года | х |  |  | 900,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 42 | Строительство объекта капитального строительства: «Строительство сетей водоснабжения в с. Атяшево Атяшевского муниципального района Республики Мордовия» (2 очередь) | управление строительства, архитектуры и ЖКХ Администрации Атяшевского муниципального района Республики Мордовия | х | декабрь 2025года | х |  |  |  |  |  | 55000,0 |  |  |  |  |  |  |
| 43 | Оказание услуг по осуществлению строительного контроля за строительством объекта: «Строительство сетей водоснабжения в с. Атяшево Атяшевского муниципального района Республики Мордовия» (2 очередь) | управление строительства, архитектуры и ЖКХ Администрации Атяшевского муниципального района Республики Мордовия | х | декабрь 2025 года | х |  |  |  |  |  | 100,0 |  |  |  |  |  |  |
| 44 | Выполнение кадастровых работ по подготовке технического плана и постановке на кадастровый учет объекта» Строительство сетей водоснабжения в с. Атяшево Атяшевского муниципального района Республики Мордовия» (2 очередь) | управление строительства, архитектуры и ЖКХ Администрации Атяшевского муниципального района Республики Мордовия | х | декабрь 2025 года | х |  |  |  |  |  | 150,0 |  |  |  |  |  |  |
| 45 | Подготовка проектно-сметной документации (включая инженерные изыскания) на строительство объектов капитального строительства: «Строительство сетей водоснабжения в с. Тетюши Атяшевского муниципального района Республики Мордовия» | управление строительства, архитектуры и ЖКХ Администрации Атяшевского муниципального района Республики Мордовия | х | декабрь 2025 года | х |  |  |  |  | 2 000,0 |  |  |  |  |  |  |  |
| 46 | Проведение государственной экспертизы проектно-сметной документации (включая инженерные изыскания) на строительство объекта капитального строительства: «Строительство сетей водоснабжения в с. Тетюши Атяшевского муниципального района Республики Мордовия» | управление строительства, архитектуры и ЖКХ Администрации Атяшевского муниципального района Республики Мордовия | х | декабрь 2025 года | х |  |  |  |  | 600,0 |  |  |  |  |  |  |  |
| 47 | Строительство объекта капитального строительства: «Строительство сетей водоснабжения в с. Тетюши Атяшевского муниципального района Республики Мордовия» | управление строительства, архитектуры и ЖКХ Администрации Атяшевского муниципального района Республики Мордовия | х | декабрь 2025 года | х |  |  |  |  |  | 35000,0 |  |  |  |  |  |  |
| 48 | Оказание услуг по осуществлению строительного контроля за строительством объекта: «Строительство сетей водоснабжения в с. Тетюши Атяшевского муниципального района Республики Мордовия» | управление строительства, архитектуры и ЖКХ Администрации Атяшевского муниципального района Республики Мордовия | х | декабрь 2025 года | х |  |  |  |  |  | 100,0 |  |  |  |  |  |  |
| 49 | Выполнение кадастровых работ по подготовке технического плана и постановке на кадастровый учет объекта» Строительство сетей водоснабжения в с.Тетюши Атяшевского муниципального района Республики Мордовия» | управление строительства, архитектуры и ЖКХ Администрации Атяшевского муниципального района Республики Мордовия | х | декабрь 2025 года | х |  |  |  |  |  | 150,0 |  |  |  |  |  |  |
| 50 | Подготовка проектной документации (включая инженерные изыскания) на строительство объекта капитального строительства: «Сети водоснабжения в с. Андреевка Атяшевского муниципального района Республики Мордовия» | управление строительства, архитектуры и ЖКХ Администрации Атяшевского муниципального района Республики Мордовия | х | декабрь 2024 года | х | 450,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 51 | Проведение государственной экспертизы проектной документации (включая результаты инженерных изысканий) на строительство объекта капитального строительства: « Сети водоснабжения в с. Андреевка Атяшевского муниципального района Республики Мордовия» | управление строительства, архитектуры и ЖКХ Администрации Атяшевского муниципального района Республики Мордовия | х | декабрь 2024 года | х | 250,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 52 | Проведение проверки достоверности определения сметной стоимости на строительство объекта капитального строительства: «Сети водоснабжения в с. Андреевка Атяшевского муниципального района Республики Мордовия» | управление строительства, архитектуры и ЖКХ Администрации Атяшевского муниципального района Республики Мордовия | х | декабрь 2024 года | х | 10,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 53 | Строительство объекта капитального строительства: «Сети водоснабжения в с. Андреевка Атяшевского муниципального района Республики Мордовия | управление строительства, архитектуры и ЖКХ Администрации Атяшевского муниципального района Республики Мордовия | х | декабрь 2024 года | х |  | 9100,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 54 | Оказание услуг по осуществлению строительного контроля за строительством объекта: «Сети водоснабжения по в с. Андреевка Атяшевского муниципальногорайона Республики Мордовия» | управление строительства, архитектуры и ЖКХ Администрации Атяшевского муниципального района Республики Мордовия | х | декабрь 2024 года | х |  | 99,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 55 | Подготовка проектной документации (включая инженерные изыскания) на строительство объекта капитального строительства: «Сети водоснабжения в с. Вечерлей Атяшевского муниципального района Республики Мордовия» | управление строительства, архитектуры и ЖКХ Администрации Атяшевского муниципального района Республики Мордовия | х | декабрь 2024 года | х | 450,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 56 | Проведение государственной экспертизы проектной документации (включая результаты инженерных изысканий) на строительство объекта капитального строительства: « Сети водоснабжения в с. Вечерлей Атяшевского муниципального района Республики Мордовия» | управление строительства, архитектуры и ЖКХ Администрации Атяшевского муниципального района Республики Мордовия | х | декабрь 2024 года | х | 250,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 57 | Проведение проверки достоверности определения сметной стоимости на строительство объекта капитального строительства: «Сети водоснабжения в с. Вечерлей Атяшевского муниципального района Республики Мордовия» | управление строительства, архитектуры и ЖКХ Администрации Атяшевского муниципального района Республики Мордовия | х | декабрь 2024 года | х | 10,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 58 | Строительство объекта капитального строительства: «Сети водоснабжения в с. Вечерлей Атяшевского муниципального района Республики Мордовия | управление строительства, архитектуры и ЖКХ Администрации Атяшевского муниципального района Республики Мордовия | х | декабрь 2024 года | х |  | 15 200,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 59 | Оказание услуг по осуществлению строительного контроля за строительством объекта: «Сети водоснабжения по в с. Вечерлей Атяшевского муниципального района Республики Мордовия» | управление строительства, архитектуры и ЖКХ Администрации Атяшевского муниципального района Республики Мордовия | х | декабрь 2024 года | х |  | 99,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 60 | Подготовка проектной документации (включая инженерные изыскания) на строительство объекта капитального строительства: «Строительство спортивного стадиона в р.п. Атяшево Атяшевского муниципального района Республики Мордовия» | управление строительства, архитектуры и ЖКХ Администрации Атяшевского муниципального района Республики Мордовия | х | декабрь 2025 года | х |  |  |  |  | 2280,0 |  |  |  |  |  |  |  |
| 61 | Проведение государственной экспертизы проектной документации (включая результаты инженерных изысканий) на строительство объекта капитального строительства: «Строительство спортивного стадиона в р.п. Атяшево Атяшевского муниципального района Республики Мордовия» | управление строительства, архитектуры и ЖКХ Администрации Атяшевского муниципального района Республики Мордовия | х | декабрь 2025 года | х |  |  |  |  | 200,0 |  |  |  |  |  |  |  |
| 62 | Проведение проверки достоверности определения сметной стоимости на строительство объекта капитального строительства: «Строительство спортивного стадиона в р.п. Атяшево Атяшевского муниципального района Республики Мордовия» | управление строительства, архитектуры и ЖКХ Администрации Атяшевского муниципального района Республики Мордовия | х | декабрь 2025 года | х |  |  |  |  | 20 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Строительство объекта капитального строительства: «Строительство спортивного стадиона в р.п. Атяшево Атяшевского муниципального района Республики Мордовия» | управление строительства, архитектуры и ЖКХ Администрации Атяшевского муниципального района Республики Мордовия | х | декабрь 2026 года | х |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 65000,0 |
|  | Оказание услуг по осуществлению строительного контроля за строительством объекта: «Строительство спортивного стадиона в р.п. Атяшево Атяшевского муниципального района Республики Мордовия» | управление строительства, архитектуры и ЖКХ Администрации Атяшевского муниципального района Республики Мордовия | х | декабрь 2025 года |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 100,0 |
| 63 | Подготовка проектно-сметной документации (включая инженерные изыскания) на строительство объекта капитального строительства «Строительство многофункционального центра в с. Атяшево Атяшевского муниципального района Республики Мордовия» | управление строительства, архитектуры и ЖКХ Администрации Атяшевского муниципального района Республики Мордовия | х | декабрь 2024 года | х | 6400 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 64 | Проведение государственной экспертизы проектно-сметной документации (включая результаты инженерных изысканий) на строительство объекта капитального строительства «Строительство многофункционального центра в с. Атяшево Атяшевского муниципального района Республики Мордовия» | управление строительства, архитектуры и ЖКХ Администрации Атяшевского муниципального района Республики Мордовия | х | декабрь 2024 года | х | 1500 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 65 | Строительство объекта капитального строительства: «Строительство многофункционального центра в с. Атяшево Атяшевского муниципального района Республики Мордовия» | управление строительства, архитектуры и ЖКХ Администрации Атяшевского муниципального района Республики Мордовия | х | декабрь 2025 года | х |  |  |  |  |  |  | 150000,0 |  |  |  |  |  |
| 66 | Подготовка проектно-сметной документации (включая инженерные изыскания) на строительство объекта капитального строительства: «Строительство спортивной площадки, расположенной по ул. Октябрьская в с. Атяшево, Атяшевского муниципального района Республики Мордовия» | управление строительства, архитектуры и ЖКХ Администрации Атяшевского муниципального района Республики Мордовия | х | декабрь 2024 года | х | 700,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 67 | Проведение государственной экспертизы проектно - сметной документации (включая результаты инженерных изысканий) на строительство объекта капитального строительства «Строительство спортивной площадки, расположенной по ул. Октябрьская в с. Атяшево, Атяшевского муниципального района Республики Мордовия» | управление строительства, архитектуры и ЖКХ Администрации Атяшевского муниципального района Республики Мордовия | х | декабрь 2024 года | х | 120,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 68 | Строительство объекта капитального строительства: «Строительство спортивной площадки, расположенной по ул. Октябрьская в с. Атяшево, Атяшевского муниципального района Республики Мордовия» | управление строительства, архитектуры и ЖКХ Администрации Атяшевского муниципального района Республики Мордовия | х | декабрь 2025 года | х |  |  |  |  |  | 16000,0 |  |  |  |  |  |  |
| 69 | Оказание услуг по осуществлению строительного контроля за строительством объекта: «Спортивная площадка в с. Атяшево, Атяшевского муниципального района Республики Мордовия» | управление строительства, архитектуры и ЖКХ Администрации Атяшевского муниципального района Республики Мордовия | х | декабрь 2025 года | х |  |  |  |  |  | 100,0 |  |  |  |  |  |  |
| 70 | Подготовка проектно-сметной документации по объекту: Строительство оптико-волоконной линии с организацией точки доступа к сети (wifi) по адресу: Республика Мордовия, Атяшевский муниципальный район, с. Атяшево, пер. Советский» | управление строительства, архитектуры и ЖКХ Администрации Атяшевского муниципального района Республики Мордовия | х | декабрь 2024 года | х | 100,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 71 | Проведение государственной экспертизы проектно - сметной документации по объекту: «Строительство оптико-волоконной линии с организацией точки доступа к сети (wifi) по адресу: Республика Мордовия, Атяшевский муниципальный район, с. Атяшево, пер. Советский» | управление строительства, архитектуры и ЖКХ Администрации Атяшевского муниципального района Республики Мордовия | х | декабрь 2024 года | х | 25,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 72 | Выполнение работ по строительству объекта: Строительство оптико-волоконной линии с организацией точки доступа к сети (wifi) по адресу: Республика Мордовия, Атяшевский муниципальный район, с. Атяшево, пер. Советский» | управление строительства, архитектуры и ЖКХ Администрации Атяшевского муниципального района Республики Мордовия | х | декабрь 2025 года | х |  |  |  |  |  | 300 |  |  |  |  |  |  |
| Подпрограмма «Развитие рынка труда (кадрового потенциала) на сельских территориях» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 75 | Основное мероприятие 3.1. «Содействие сельскохозяйственным товаропроизводителям в обеспечении квалифицированными специалистами» | управление строительства, архитектуры и ЖКХ Администрации Атяшевского муниципального района Республики Мордовия | х | декабрь 2026 года | х | 1100 |  |  |  | 1100 |  |  |  | 1100 |  |  |  |

Приложение 8

к Муниципальной программе Атяшевского

муниципального района Республики Мордовия

«Комплексное развитие

сельских территорий Атяшевского

муниципального района

Республики Мордовия»

Детальный план-график реализации Муниципальной программы Атяшевского муниципального района «Комплексное развитие сельских территорий Атяшевского муниципального района» на 2024 год и плановый период 2025-2026 годов

| № п/п | Наименование муниципальной программы, подпрограммы, основного мероприятия | Ответственный исполнитель (руководитель / Ф.И.О.) | Ожидаемый результат (краткое описание) | Срок начала реализации | Срок окончания реализации | Объем ресурсного обеспечения на очередной финансовый год и плановый период (тыс.руб.) | Всего | в т.ч. по источникам финансирования |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Федеральный бюджет | Республиканский бюджет | Местный бюджет | Внебюджетные источники |
| 1 | Муниципальная программа «Комплексное развитие сельских территорий Атяшевского муниципального района Республики Мордовия» | Администрация Атяшевского муниципального района | - | январь 2024 года | декабрь 2026 года | всего, в т.ч. по годам | 1061385,77 | 509279,2 | 410020,39 | 71693,39 | 70392,79 |
|  |  |  |  |  |  | очередной финансовый год | 165965,39 | 84002,20 | 44382,73 | 25839,53 | 11740,93 |
|  |  |  |  |  |  | первый год планового периода | 687571,19 | 414931,50 | 183066,83 | 38496,93 | 51075,93 |
|  |  |  |  |  |  | второй год планового периода | 207849,19 | 10345,5 | 182570,83 | 7356,93 | 7575,93 |
| 2 | Подпрограмма «Создание условий для обеспечения доступным и комфортным жильем сельского населения» | управление строительства, архитектуры и ЖКХ Администрации Атяшевского муниципального района Республики Мордовия | Улучшение жилищных условий сельских семей; создание необходимой инженерной инфраструктуры под строительство домов на сельских территориях. | январь 2024 года | декабрь 2026 года | всего, в т.ч. по годам | 126905,77 | 25643,2 | 67439,39 | 11095,39 | 22727,79 |
|  |  |  |  |  |  | очередной финансовый год | 30357,39 | 4952,2 | 17525,7 | 303,5 | 7575,9 |
|  |  |  |  |  |  | первый год планового периода | 44499,19 | 10345,5 | 21397,8 | 5179,9 | 7575,9 |
|  |  |  |  |  |  | второй год планового периода | 52049,19 | 10345,5 | 28515,8 | 5611,9 | 7575,9 |
| 3 | Основное мероприятие 1.1 «Улучшение жилищных условий граждан, проживающих на сельских территориях» | управление строительства, архитектуры и ЖКХ Администрации Атяшевского муниципального района Республики Мордовия | Улучшение жилищных условий сельских семей | январь 2024 года | декабрь 2026 года | всего, в т.ч. по годам | 75759,27 | 0 | 52273,89 | 757,59 | 22727,79 |
|  |  |  |  |  |  | очередной финансовый год | 25253,09 | 0 | 17424,63 | 252,53 | 7575,93 |
|  |  |  |  |  |  | первый год планового периода | 25253,09 | 0 | 17424,63 | 252,53 | 7575,93 |
|  |  |  |  |  |  | второй год планового периода | 25253,09 | 0 | 17424,63 | 252,53 | 7575,93 |
| 4 | Основное мероприятие 1.2 «Строительство (приобретение жилья) жилья предоставляемого по договору найма жилого помещения», в том числе: | управление строительства, архитектуры и ЖКХ Администрации Атяшевского муниципального района Республики Мордовия | Улучшение жилищных условий сельских семей | март 2024 года | декабрь 2026 года | всего, в т.ч. по годам | 47096,5 | 25643,2 | 11403,5 | 10049,8 | 0 |
|  |  |  |  |  |  | очередной финансовый год | 5104,3 | 4952,2 | 101,1 | 51,0 | 0,0 |
|  |  |  |  |  |  | первый год планового периода | 15196,1 | 10345,5 | 211,2 | 4639,4 | 0 |
|  |  |  |  |  |  | второй год планового периода | 26796,1 | 10345,5 | 11091,2 | 5359,4 | 0 |
| 5 | Подготовка проектной документации (включая инженерные изыскания) на строительство объекта капитального строительства «Жилой дом в по ул. Луговая в с.Тетюши Атяшевского муниципального района Республики Мордовия» | управление строительства, архитектуры и ЖКХ Администрации Атяшевского муниципального района Республики Мордовия | Улучшение жилищных условий сельских семей | апрель 2025 года | декабрь 2025 года | всего, в т.ч. по годам | 400,0 | 0 | 0 | 400,0 | 0 |
|  |  |  |  |  |  | очередной финансовый год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  |  | первый год планового периода | 400,0 | 0 | 0 | 400,0 | 0 |
|  |  |  |  |  |  | второй год планового периода | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Подготовка проектной документации (включая инженерные изыскания) на строительство объекта капитального строительства «Жилой дом в по ул. Луговая в с.Тетюши Атяшевского муниципального района Республики Мордовия» | управление строительства, архитектуры и ЖКХ Администрации Атяшевского муниципального района Республики Мордовия | Улучшение жилищных условий сельских семей | апрель 2025 года | декабрь 2025 года | всего, в т.ч. по годам | 400,0 | 0 | 0 | 400,0 | 0 |
|  |  |  |  |  |  | очередной финансовый год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  |  | первый год планового периода | 400,0 | 0 | 0 | 400,0 | 0 |
|  |  |  |  |  |  | второй год планового периода | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Подготовка проектной документации (включая инженерные изыскания) на строительство объекта капитального строительства «Жилой дом в по ул. Луговая в с.Тетюши Атяшевского муниципального района Республики Мордовия» | управление строительства, архитектуры и ЖКХ Администрации Атяшевского муниципального района Республики Мордовия | Улучшение жилищных условий сельских семей | апрель 2025 года | декабрь 2025 года | всего, в т.ч. по годам | 400,0 | 0 | 0 | 400,0 | 0 |
|  |  |  |  |  |  | очередной финансовый год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  |  | первый год планового периода | 400,0 | 0 | 0 | 400,0 | 0 |
|  |  |  |  |  |  | второй год планового периода | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | Подготовка проектной документации (включая инженерные изыскания) на строительство объекта капитального строительства «Жилой дом в по ул. Луговая в с.Тетюши Атяшевского муниципального района Республики Мордовия» | управление строительства, архитектуры и ЖКХ Администрации Атяшевского муниципального района Республики Мордовия | Улучшение жилищных условий сельских семей | апрель 2025 года | декабрь 2025 года | всего, в т.ч. по годам | 400,0 | 0 | 0 | 400,0 | 0 |
|  |  |  |  |  |  | очередной финансовый год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  |  | первый год планового периода | 400,0 | 0 | 0 | 400,0 | 0 |
|  |  |  |  |  |  | второй год планового периода | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Проведение государственной экспертизы (включая инженерные изыскания) на строительство объекта капитального строительства «Жилой дом в по ул. Луговая в с.Тетюши Атяшевского муниципального района Республики Мордовия» | управление строительства, архитектуры и ЖКХ Администрации Атяшевского муниципального района Республики Мордовия | Улучшение жилищных условий сельских семей | март 2025 года | декабрь 2025 года | всего, в т.ч. по годам | 100,0 | 0 | 0 | 100,0 | 0 |
|  |  |  |  |  |  | очередной финансовый год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  |  | первый год планового периода | 100,0 | 0 | 0 | 100,0 | 0 |
|  |  |  |  |  |  | второй год планового периода | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Проведение государственной экспертизы (включая инженерные изыскания) на строительство объекта капитального строительства «Жилой дом в по ул. Луговая в с.Тетюши Атяшевского муниципального района Республики Мордовия» | управление строительства, архитектуры и ЖКХ Администрации Атяшевского муниципального района Республики Мордовия | Улучшение жилищных условий сельских семей | март 2025 года | декабрь 2025 года | всего, в т.ч. по годам | 100,0 | 0 | 0 | 100,0 | 0 |
|  |  |  |  |  |  | очередной финансовый год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  |  | первый год планового периода | 100,0 | 0 | 0 | 100,0 | 0 |
|  |  |  |  |  |  | второй год планового периода | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Проведение государственной экспертизы (включая инженерные изыскания) на строительство объекта капитального строительства «Жилой дом в по ул. Луговая в с.Тетюши Атяшевского муниципального района Республики Мордовия» | управление строительства, архитектуры и ЖКХ Администрации Атяшевского муниципального района Республики Мордовия | Улучшение жилищных условий сельских семей | март 2025 года | декабрь 2025 года | всего, в т.ч. по годам | 100,0 | 0 | 0 | 100,0 | 0 |
|  |  |  |  |  |  | очередной финансовый год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  |  | первый год планового периода | 100,0 | 0 | 0 | 100,0 | 0 |
|  |  |  |  |  |  | второй год планового периода | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | Проведение государственной экспертизы (включая инженерные изыскания) на строительство объекта капитального строительства «Жилой дом в по ул. Луговая в с.Тетюши Атяшевского муниципального района Республики Мордовия» | управление строительства, архитектуры и ЖКХ Администрации Атяшевского муниципального района Республики Мордовия | Улучшение жилищных условий сельских семей | март 2025 года | декабрь 2025 года | всего, в т.ч. по годам | 100,0 | 0 | 0 | 100,0 | 0 |
|  |  |  |  |  |  | очередной финансовый год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  |  | первый год планового периода | 100,0 | 0 | 0 | 100,0 | 0 |
|  |  |  |  |  |  | второй год планового периода | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | Строительство объекта капитального строительства: «Жилой дом по ул. Луговая в с.Тетюши Атяшевского муниципального района Республики Мордовия | управление строительства, архитектуры и ЖКХ Администрации Атяшевского муниципального района Республики Мордовия | Улучшение жилищных условий сельских семей | март 2026 года | декабрь 2026 года | всего, в т.ч. по годам | 3400,0 | 0 | 2720,0 | 680,0 | 0 |
|  |  |  |  |  |  | очередной финансовый год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  |  | первый год планового периода | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  |  | второй год планового периода | 3400,0 | 0 | 2720,0 | 680,0 | 0 |
| 14 | Строительство объекта капитального строительства: «Жилой дом по ул. Луговая в с.Тетюши Атяшевского муниципального района Республики Мордовия | управление строительства, архитектуры и ЖКХ Администрации Атяшевского муниципального района Республики Мордовия | Улучшение жилищных условий сельских семей | март 2026 года | декабрь 2026 года | всего, в т.ч. по годам | 3400,0 | 0 | 2720,0 | 680,0 | 0 |
|  |  |  |  |  |  | очередной финансовый год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  |  | первый год планового периода | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  |  | второй год планового периода | 3400,0 | 0 | 2720,0 | 680,0 | 0 |
| 15 | Строительство объекта капитального строительства: «Жилой дом по ул. Луговая в с.Тетюши Атяшевского муниципального района Республики Мордовия | управление строительства, архитектуры и ЖКХ Администрации Атяшевского муниципального района Республики Мордовия | Улучшение жилищных условий сельских семей | март 2026 года | декабрь 2026 года | всего, в т.ч. по годам | 3400,0 | 0 | 2720,0 | 680,0 | 0 |
|  |  |  |  |  |  | очередной финансовый год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  |  | первый год планового периода | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  |  | второй год планового периода | 3400,0 | 0 | 2720,0 | 680,0 | 0 |
| 16 | Строительство объекта капитального строительства: «Жилой дом по ул. Луговая в с.Тетюши Атяшевского муниципального района Республики Мордовия | управление строительства, архитектуры и ЖКХ Администрации Атяшевского муниципального района Республики Мордовия | Улучшение жилищных условий сельских семей | март 2026 года | декабрь 2026 года | всего, в т.ч. по годам | 3400,0 | 0 | 2720,0 | 680,0 | 0 |
|  |  |  |  |  |  | очередной финансовый год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  |  | первый год планового периода | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  |  | второй год планового периода | 3400,0 | 0 | 2720,0 | 680,0 | 0 |
| 13 | Приобретение индивидуального жилого дома для дальнейшего предоставления по договору найма жилого помещения в рамках Государственной программы Российской Федерации «Комплексное развитие сельских территорий» в с. Тетюши Атяшевского муниципального района Республики Мордовия №1 | управление строительства, архитектуры и ЖКХ Администрации Атяшевского муниципального района Республики Мордовия | Улучшение жилищных условий сельских семей | апрель 2024 года | декабрь 2026 года | всего, в т.ч. по годам | 13901,7 | 11849,2 | 241,9 | 1810,6 | 0 |
|  |  |  |  |  |  | очередной финансовый год | 5104,3 | 4952,2 | 101,1 | 51 | 0 |
|  |  |  |  |  |  | первый год планового периода | 4398,70 | 3448,5 | 70,4 | 879,8 | 0 |
|  |  |  |  |  |  | второй год планового периода | 4398,7 | 3448,5 | 70,4 | 879,8 | 0 |
| 14 | Приобретение индивидуального жилого дома для дальнейшего предоставления по договору найма жилого помещения в рамках Государственной программы Российской Федерации «Комплексное развитие сельских территорий» в с. Тетюши Атяшевского муниципального района Республики Мордовия №2 | управление строительства, архитектуры и ЖКХ Администрации Атяшевского муниципального района Республики Мордовия | Улучшение жилищных условий сельских семей | апрель 2025 года | декабрь 2026 года | всего, в т.ч. по годам | 8797,4 | 6897 | 140,8 | 1759,6 | 0 |
|  |  |  |  |  |  | очередной финансовый год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  |  | первый год планового периода | 4398,70 | 3448,5 | 70,4 | 879,8 | 0 |
|  |  |  |  |  |  | второй год планового периода | 4398,7 | 3448,5 | 70,4 | 879,8 | 0 |
| 16 | Приобретение индивидуального жилого дома для дальнейшего предоставления по договору найма жилого помещения в рамках Государственной программы Российской Федерации «Комплексное развитие сельских территорий» в с. Тетюши Атяшевского муниципального района Республики Мордовия №3 | управление строительства, архитектуры и ЖКХ Администрации Атяшевского муниципального района Республики Мордовия | Улучшение жилищных условий сельских семей | апрель 2025 года | декабрь 2026 года | всего, в т.ч. по годам | 8797,4 | 6897 | 140,8 | 1759,6 | 0 |
|  |  |  |  |  |  | очередной финансовый год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  |  | первый год планового периода | 4398,70 | 3448,5 | 70,4 | 879,8 | 0 |
|  |  |  |  |  |  | второй год планового периода | 4398,7 | 3448,5 | 70,4 | 879,8 | 0 |
| 17 | Основное мероприятие 1.4 Обустройство объектами инженерной инфраструктуры и благоустройству, площадок, расположенных на сельских территориях, под компактную жилищную застройку | управление строительства, архитектуры и ЖКХ Администрации Атяшевского муниципального района Республики Мордовия |  | май 2025 года | декабрь 2025 года | всего, в т.ч. по годам | 4050,0 | 0 | 3762,0 | 288,0 | 0 |
|  |  |  |  |  |  | очередной финансовый год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  |  | первый год планового периода | 4050,0 | 0 | 3762,0 | 288 | 0 |
|  |  |  |  |  |  | второй год планового периода | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | Строительство объекта капитального строительства: «Водоснабжение жилой застройки в с. Тетюши Атяшевского муниципального района Республики Мордовия (3 этап)» | управление строительства, архитектуры и ЖКХ Администрации Атяшевского муниципального района Республики Мордовия |  | май 2025 года | декабрь 2025 года | всего, в т.ч. по годам | 1700,0 | 0 | 1683,0 | 17,0 | 0 |
|  |  |  |  |  |  | очередной финансовый год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  |  | первый год планового периода | 1700,0 | 0 | 1683,0 | 17,0 | 0 |
|  |  |  |  |  |  | второй год планового периода | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | Строительство объекта капитального строительства: «Газоснабжение жилой застройки в с. Тетюши Атяшевского муниципального района Республики Мордовия (3 этап) | управление строительства, архитектуры и ЖКХ Администрации Атяшевского муниципального района Республики Мордовия |  | май 2025 года | декабрь 2025 года | всего, в т.ч. по годам | 2100,0 | 0 | 2079,0 | 21,0 | 0 |
|  |  |  |  |  |  | очередной финансовый год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  |  | первый год планового периода | 2100,0 | 0 | 2079,0 | 21,0 | 0 |
|  |  |  |  |  |  | второй год планового периода | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | Оказание услуг по осуществлению строительного контроля за объектом: «Газоснабжение жилой застройки в с. Тетюши Атяшевского муниципального района Республики Мордовия (3 этап)» | управление строительства, архитектуры и ЖКХ Администрации Атяшевского муниципального района Республики Мордовия |  | июнь 2025 года | декабрь 2025 года | всего, в т.ч. по годам | 50,0 | 0 | 0 | 50,0 | 0 |
|  |  |  |  |  |  | очередной финансовый год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  |  | первый год планового периода | 50,0 | 0 | 0 | 50,0 | 0 |
|  |  |  |  |  |  | второй год планового периода | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | Оказание услуг по осуществлению строительного контроля за объектом: «Водоснабжение жилой застройки в с. Тетюши Атяшевского муниципального района Республики Мордовия (3 этап)» | управление строительства, архитектуры и ЖКХ Администрации Атяшевского муниципального района Республики Мордовия |  | июнь 2025 года | декабрь 2025 года | всего, в т.ч. по годам | 50,0 | 0 | 0 | 50,0 | 0 |
|  |  |  |  |  |  | очередной финансовый год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  |  | первый год планового периода | 50,0 | 0 | 0 | 50,0 | 0 |
|  |  |  |  |  |  | второй год планового периода | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | Оказание услуг по технологическому присоединению энергопринимающих устройств | управление строительства, архитектуры и ЖКХ Администрации Атяшевского муниципального района Республики Мордовия |  | июнь 2025 года | декабрь 2025 года | всего, в т.ч. по годам | 150,0 | 0 | 0 | 150,0 | 0 |
|  |  |  |  |  |  | очередной финансовый год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  |  | первый год планового периода | 150,0 | 0 | 0 | 150,0 | 0 |
|  |  |  |  |  |  | второй год планового периода | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | Подпрограмма «Создание и развитие инфраструктуры на сельских территориях» | управление строительства, архитектуры и ЖКХ Администрации Атяшевского муниципального района Республики Мордовия | реализация общественно- значимых проектов по благоустройству территорий; ввод в действие газораспределительных сетей, локальных водопроводов, автомобильных дорог, реализация инициативных проектом комплексного развития сельских территорий | январь 2023 года | декабрь 2025 года | всего, в т.ч. по годам | 931180,0 | 483636,0 | 339281,0 | 60598,0 | 47665,0 |
|  |  |  |  |  |  | очередной финансовый год | 134508,0 | 79050,0 | 25757,0 | 25536,0 | 4165,0 |
|  |  |  |  |  |  | первый год планового периода | 641972,0 | 404586,0 | 160569,0 | 33317,0 | 43500,0 |
|  |  |  |  |  |  | второй год планового периода | 154700,0 | 0 | 152955,0 | 1745,0 | 0 |
| 24 | Основное мероприятие 2.1 «Благоустройство сельских территорий», в том числе: | управление строительства, архитектуры и ЖКХ Администрации Атяшевского муниципального района Республики Мордовия | реализация общественно- значимых проектов по благоустройству территорий; ввод в действие газораспределительных сетей, локальных водопроводов, автомобильных дорог, реализация инициативных проектом комплексного развития сельских территорий | январь 2025 года | декабрь 2025 года | всего, в т.ч. по годам | 3060,0 | 0 | 2970,0 | 90,0 | 0 |
|  |  |  |  |  |  | очередной финансовый год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  |  | первый год планового периода | 3060,0 | 0 | 2970,0 | 90,0 | 0 |
|  |  |  |  |  |  | второй год планового периода | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | «Восстановление проезда по ул .К.Маркса в с.Челпаново Атяшевского муниципального района Республики Мордовия» | управление строительства, архитектуры и ЖКХ Администрации Атяшевского муниципального района Республики Мордовия | реализация общественно- значимых проектов по благоустройству территорий; ввод в действие газораспределительных сетей, локальных водопроводов, автомобильных дорог, реализация инициативных проектом комплексного развития сельских территорий | апрель 2025 года | декабрь 2025 года | всего, в т.ч. по годам | 3000,0 | 0 | 2970,0 | 30,0 | 0 |
|  |  |  |  |  |  | очередной финансовый год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  |  | первый год планового периода | 3000,0 | 0 | 2970,0 | 30,0 | 0 |
|  |  |  |  |  |  | второй год планового периода | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | «Оказание услуг по осуществлению строительного контроля за восстановлением проезда по ул.К.Маркса в с.Челпаново Атяшевского муниципального района Республики Мордовия» | управление строительства, архитектуры и ЖКХ Администрации Атяшевского муниципального района Республики Мордовия | реализация общественно- значимых проектов по благоустройству территорий; ввод в действие газораспределительных сетей, локальных водопроводов, автомобильных дорог, реализация инициативных проектом комплексного развития сельских территорий | апрель 2025 года | декабрь 2025 года | всего, в т.ч. по годам | 60,0 | 0 | 0 | 60,0 | 0 |
|  |  |  |  |  |  | очередной финансовый год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  |  | первый год планового периода | 60,0 | 0 | 0 | 60,0 | 0 |
|  |  |  |  |  |  | второй год планового периода | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27 | Основное мероприятие 2.3 «Развитие транспортной инфраструктуры на сельских территориях», в том числе | управление строительства, архитектуры и ЖКХ Администрации Атяшевского муниципального района Республики Мордовия | ввод в эксплуатацию автомобильных дорог общего пользования с твердым покрытием, ведущих от сети автомобильных дорог общего пользования к ближайшим общественно значимым объектам сельских населенных пунктов, а также к объектам производства и переработки | апрель 2024 года | декабрь 2025 года | всего, в т.ч. по годам | 371700,0 | 309 900,0 | 24 785,0 | 4350,0 | 32665,0 |
|  |  |  |  |  |  | очередной финансовый год | 86700,0 | 79050,0 | 1700,0 | 1785,0 | 4165,0 |
|  |  |  |  |  |  | первый год планового периода | 285000,0 | 230850,0 | 23085,0 | 2565,0 | 28500,0 |
|  |  |  |  |  |  | второй год планового периода | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | Строительство автомобильной дороги по ул. Кулдуркаева, подъезд к молочно-товарной ферме в с. Лобаски Атяшевского муниципального района Республики Мордовия | управление строительства, архитектуры и ЖКХ Администрации Атяшевского муниципального района Республики Мордовия | ввод в эксплуатацию автомобильных дорог общего пользования с твердым покрытием, ведущих от сети автомобильных дорог общего пользования к ближайшим общественно значимым объектам сельских населенных пунктов, а также к объектам производства и переработки | апрель 2024 года | декабрь 2024 года | всего, в т.ч. по годам | 85000,0 | 79050,0 | 1700,0 | 85,0 | 4165,0 |
|  |  |  |  |  |  | очередной финансовый год | 85000,0 | 79050,0 | 1700,0 | 85,0 | 4165,0 |
|  |  |  |  |  |  | первый год планового периода | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  |  | второй год планового периода | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29 | Оказание услуг по осуществлению строительного контроля за объектом: «Строительство объекта капитального строительства «Автомобильная дорога по ул. Кулдуркаева в с.Лобаски Атяшевского муниципального района Республики Мордовия» | управление строительства, архитектуры и ЖКХ Администрации Атяшевского муниципального района Республики Мордовия | ввод в эксплуатацию автомобильных дорог общего пользования с твердым покрытием, ведущих от сети автомобильных дорог общего пользования к ближайшим общественно значимым объектам сельских населенных пунктов, а также к объектам производства и переработки | апрель 2024 года | декабрь 2024 года | всего, в т.ч. по годам | 1700,0 | 0 | 0 | 1700,0 | 0 |
|  |  |  |  |  |  | очередной финансовый год | 1700,0 | 0 | 0 | 1700,0 | 0 |
|  |  |  |  |  |  | первый год планового периода | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  |  | второй год планового периода | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30 | Строительство автомобильной дороги-подъезд к Заводу по производству сухих кормов ООО «Добрый хозяин», расположенному в р.п. Атяшево Атяшевского муниципального района Республики Мордовия | управление строительства, архитектуры и ЖКХ Администрации Атяшевского муниципального района Республики Мордовия | ввод в эксплуатацию автомобильных дорог общего пользования с твердым покрытием, ведущих от сети автомобильных дорог общего пользования к ближайшим общественно значимым объектам сельских населенных пунктов, а также к объектам производства и переработки | январь 2025 года | декабрь 2025 года | всего, в т.ч. по годам | 25000,0 | 20250,0 | 2025,0 | 225,0 | 2500,0 |
|  |  |  |  |  |  | очередной финансовый год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  |  | первый год планового периода | 25000,0 | 20250,0 | 2025,0 | 225,0 | 2500,0 |
|  |  |  |  |  |  | второй год планового периода | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30 | Строительство автомобильной дороги-подъезд к Ферме по разведению оленей и их подвидов, расположенной в с. Каменка Атяшевского муниципального района Республики Мордовия | управление строительства, архитектуры и ЖКХ Администрации Атяшевского муниципального района Республики Мордовия | ввод в эксплуатацию автомобильных дорог общего пользования с твердым покрытием, ведущих от сети автомобильных дорог общего пользования к ближайшим общественно значимым объектам сельских населенных пунктов, а также к объектам производства и переработки | январь 2025 года | декабрь 2025 года | всего, в т.ч. по годам | 200000,0 | 162000,0 | 16200,0 | 1800,0 | 20000,0 |
|  |  |  |  |  |  | очередной финансовый год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  |  | первый год планового периода | 200000,0 | 162000,0 | 16200,0 | 1800,0 | 20000,0 |
|  |  |  |  |  |  | второй год планового периода | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30 | Строительство автомобильной дороги по ул. Пушкина подъезд к комплексному селекционно-семеноводческому центру по производству семян сельскохозяйственных культур (включая сою) от 1 до 10000 тонн семян в год в с. Лобаски Атяшевского муниципального района Республики Мордовия | управление строительства, архитектуры и ЖКХ Администрации Атяшевского муниципального района Республики Мордовия | ввод в эксплуатацию автомобильных дорог общего пользования с твердым покрытием, ведущих от сети автомобильных дорог общего пользования к ближайшим общественно значимым объектам сельских населенных пунктов, а также к объектам производства и переработки | январь 2025 года | декабрь 2025 года | всего, в т.ч. по годам | 60000,0 | 48600,0 | 4860,0 | 540,0 | 6000,0 |
|  |  |  |  |  |  | очередной финансовый год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  |  | первый год планового периода | 60000,0 | 48600,0 | 4860,0 | 540,0 | 6000,0 |
|  |  |  |  |  |  | второй год планового периода | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 31 | Основное мероприятие 2.4 «Современный облик сельских территорий», в том числе: | управление строительства, архитектуры и ЖКХ Администрации Атяшевского муниципального района Республики Мордовия | реализация инициативных проектов комплексного развития сельских территорий | январь 2024 года | декабрь 2026 года | всего, в т.ч. по годам | 556420,0 | 173736,0 | 311526,0 | 56158,0 | 15000,0 |
|  |  |  |  |  |  | очередной финансовый год | 47808,0 | 0 | 24057,0 | 23751,0 | 0 |
|  |  |  |  |  |  | первый год планового периода | 353912,0 | 173736,0 | 134514,0 | 30662,0 | 15000,0 |
|  |  |  |  |  |  | второй год планового периода | 154700,0 | 0 | 152955,0 | 1745,0 | 0 |
| 33 | Подготовка проектной документации (включая инженерные изыскания) на Строительство объекта капитального строительства: «Дом культуры в с. Алово Атяшевского муниципального района Республики Мордовия» | управление строительства, архитектуры и ЖКХ Администрации Атяшевского муниципального района Республики Мордовия | реализация инициативных проектов комплексного развития сельских территорий | январь 2025 года | декабрь 2025 года | всего, в т.ч. по годам | 1400,0 | 0 | 0 | 1400,0 | 0 |
|  |  |  |  |  |  | очередной финансовый год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  |  | первый год планового периода | 1400,0 | 0 | 0 | 1400,0 | 0 |
|  |  |  |  |  |  | второй год планового периода | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 34 | Проведение государственной экспертизы проектной документации ( включая результаты инженерных изысканий) на Строительство объекта капитального строительства: «Дом культуры в с. Алово Атяшевского муниципального района Республики Мордовия» | управление строительства, архитектуры и ЖКХ Администрации Атяшевского муниципального района Республики Мордовия | реализация инициативных проектов комплексного развития сельских территорий | март 2025 года | декабрь 2025 года | всего, в т.ч. по годам | 780,0 | 0 | 0 | 780,0 | 0 |
|  |  |  |  |  |  | очередной финансовый год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  |  | первый год планового периода | 780,0 | 0 | 0 | 780,0 | 0 |
|  |  |  |  |  |  | второй год планового периода | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 35 | Строительство объекта капитального строительства: «Дом культуры в с. Алово Атяшевского муниципального района Республики Мордовия» | управление строительства, архитектуры и ЖКХ Администрации Атяшевского муниципального района Республики Мордовия | реализация инициативных проектов комплексного развития сельских территорий | март 2026 года | декабрь 2026 года | всего, в т.ч. по годам | 89500,0 | 0 | 88605,0 | 895,0 | 0 |
|  |  |  |  |  |  | очередной финансовый год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  |  | первый год планового периода | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  |  | второй год планового периода | 89500,0 | 0 | 88605,0 | 895,0 | 0 |
| 35 | Оказание услуг по осуществлению строительного контроля за объектом: «Строительство объекта капитального строительства: «Дом культуры в с. Алово Атяшевского муниципального района Республики Мордовия» | управление строительства, архитектуры и ЖКХ Администрации Атяшевского муниципального района Республики Мордовия | реализация инициативных проектов комплексного развития сельских территорий | март 2026 года | декабрь 2026 года | всего, в т.ч. по годам | 100,0 | 0 | 0 | 100,0 | 0 |
|  |  |  |  |  |  | очередной финансовый год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  |  | первый год планового периода | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  |  | второй год планового периода | 100,0 | 0 | 0 | 100,0 | 0 |
| 36 | Подготовка проектной документации (включая инженерные изыскания) на капитальный ремонт: «Филиала муниципального автономного учреждения культуры Атяшевского муниципального района Республики Мордовия «Центр национальной культуры и ремесел» Сабанчеевский СДК», расположенного по адресу: Республика Мордовия, Атяшевский район, с. Сабанчеево, ул. Советская, д. 8». | управление строительства, архитектуры и ЖКХ Администрации Атяшевского муниципального района Республики Мордовия | реализация инициативных проектов комплексного развития сельских территорий | январь 2024 года | декабрь 2024 года | всего, в т.ч. по годам | 1400,0 | 0 | 0 | 1400,0 | 0 |
|  |  |  |  |  |  | очередной финансовый год | 1400,0 | 0 | 0 | 1400,0 | 0 |
|  |  |  |  |  |  | первый год планового периода | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  |  | второй год планового периода | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 37 | Проведение государственной экспертизы проектной документации (включая результаты инженерных изысканий) на капитальный ремонт: «Филиала муниципального автономного учреждения культуры Атяшевского муниципального района Республики Мордовия «Центр национальной культуры и ремесел» Сабанчеевский СДК», расположенного по адресу: Республика Мордовия, Атяшевский район, с. Сабанчеево, ул. Советская, д. 8». | управление строительства, архитектуры и ЖКХ Администрации Атяшевского муниципального района Республики Мордовия | реализация инициативных проектов комплексного развития сельских территорий | март 2024 года | декабрь 2024 года | всего, в т.ч. по годам | 780,0 | 0 | 0 | 780,0 | 0 |
|  |  |  |  |  |  | очередной финансовый год | 780,0 | 0 | 0 | 780,0 | 0 |
|  |  |  |  |  |  | первый год планового периода | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  |  | второй год планового периода | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 39 | Капитальный ремонт: «Филиала муниципального автономного учреждения культуры Атяшевского муниципального района Республики Мордовия «Центр национальной культуры и ремесел» Сабанчеевский СДК», расположенного по адресу: Республика Мордовия, Атяшевский район, с. Сабанчеево, ул. Советская, д. 8». | управление строительства, архитектуры и ЖКХ Администрации Атяшевского муниципального района Республики Мордовия | реализация инициативных проектов комплексного развития сельских территорий | апрель 2025 года | декабрь 2025 года | всего, в т.ч. по годам | 38000,0 | 0 | 37620,0 | 380,0 | 0 |
|  |  |  |  |  |  | очередной финансовый год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  |  | первый год планового периода | 38000,0 | 0 | 37620,0 | 380,0 | 0 |
|  |  |  |  |  |  | второй год планового периода | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 40 | Оказание услуг по осуществлению строительного контроля за объектом: «Капитальный ремонт: «Филиала муниципального автономного учреждения культуры Атяшевского муниципального района Республики Мордовия «Центр национальной культуры и ремесел» Сабанчеевский СДК», расположенного по адресу: Республика Мордовия, Атяшевский район, с. Сабанчеево, ул. Советская, д. 8». | управление строительства, архитектуры и ЖКХ Администрации Атяшевского муниципального района Республики Мордовия | реализация инициативных проектов комплексного развития сельских территорий | апрель 2025 года | декабрь 2025 года | всего, в т.ч. по годам | 99,0 | 0 | 0 | 99,0 | 0 |
|  |  |  |  |  |  | очередной финансовый год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  |  | первый год планового периода | 99,0 | 0 | 0 | 99,0 | 0 |
|  |  |  |  |  |  | второй год планового периода | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 41 | Подготовка проектной документации (включая инженерные изыскания) на капитальный ремонт: «Филиала муниципального автономного учреждения культуры Атяшевского муниципального района Республики Мордовия «Центр национальной культуры и ремесел» Большеманадышский СДК», расположенного по адресу: Республика Мордовия, Атяшевский район, с. Большие Манадыши, ул. Молодежная, д. 1». | управление строительства, архитектуры и ЖКХ Администрации Атяшевского муниципального района Республики Мордовия | реализация инициативных проектов комплексного развития сельских территорий | январь 2024 года | декабрь 2024 года | всего, в т.ч. по годам | 1405,0 | 0 | 0 | 1405,0 | 0 |
|  |  |  |  |  |  | очередной финансовый год | 1405,0 | 0 | 0 | 1405,0 | 0 |
|  |  |  |  |  |  | первый год планового периода | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  |  | второй год планового периода | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 42 | Проведение государственной экспертизы проектной документации (включая результаты инженерных изысканий) на капитальный ремонт: «Филиала муниципального автономного учреждения культуры Атяшевского муниципального района Республики Мордовия «Центр национальной культуры и ремесел» Большеманадышский СДК», расположенного по адресу: Республика Мордовия, Атяшевский район, с. Большие Манадыши, ул. Молодежная, д. 1». | управление строительства, архитектуры и ЖКХ Администрации Атяшевского муниципального района Республики Мордовия | реализация инициативных проектов комплексного развития сельских территорий | апрель 2024 года | декабрь 2024 года | всего, в т.ч. по годам | 780,0 | 0 | 0 | 780,0 | 0 |
|  |  |  |  |  |  | очередной финансовый год | 780,0 | 0 | 0 | 780,0 | 0 |
|  |  |  |  |  |  | первый год планового периода | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  |  | второй год планового периода | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 44 | Капитальный ремонт: «Филиала муниципального автономного учреждения культуры Атяшевского муниципального района Республики Мордовия «Центр национальной культуры и ремесел» Большеманадышский СДК», расположенного по адресу: Республика Мордовия, Атяшевский район, с. Большие Манадыши, ул. Молодежная, д. 1». | управление строительства, архитектуры и ЖКХ Администрации Атяшевского муниципального района Республики Мордовия | реализация инициативных проектов комплексного развития сельских территорий | апрель 2025 года | декабрь 2025 года | всего, в т.ч. по годам | 30000,0 | 0 | 29700,0 | 300,0 | 0 |
|  |  |  |  |  |  | очередной финансовый год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  |  | первый год планового периода | 30000,0 | 0 | 29700,0 | 300,0 | 0 |
|  |  |  |  |  |  | второй год планового периода | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 45 | Оказание услуг по осуществлению строительного контроля за объектом: «Капитальный ремонт: «Филиала муниципального автономного учреждения культуры Атяшевского муниципального района Республики Мордовия «Центр национальной культуры и ремесел» Большеманадышский СДК», расположенного по адресу: Республика Мордовия, Атяшевский район, с. Большие Манадыши, ул. Молодежная, д. 1». | управление строительства, архитектуры и ЖКХ Администрации Атяшевского муниципального района Республики Мордовия | реализация инициативных проектов комплексного развития сельских территорий | апрель 2025 года | декабрь 2025 года | всего, в т.ч. по годам | 118,0 | 0 | 0 | 118,0 | 0 |
|  |  |  |  |  |  | очередной финансовый год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  |  | первый год планового периода | 118,0 | 0 | 0 | 118,0 | 0 |
|  |  |  |  |  |  | второй год планового периода | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 46 | Подготовка проектной документации (включая инженерные изыскания) на капитальный ремонт: «Филиала муниципального автономного учреждения культуры Атяшевского муниципального района Республики Мордовия «Центр национальной культуры и ремесел» ДК п. Птицесовхоза «Сараст», расположенного по адресу: Республика Мордовия, Атяшевский район, п. Птицесовхоз «Сараст», ул. Лесная, д. 19». | управление строительства, архитектуры и ЖКХ Администрации Атяшевского муниципального района Республики Мордовия | реализация инициативных проектов комплексного развития сельских территорий | апрель 2024 года | декабрь 2024 года | всего, в т.ч. по годам | 1400,0 | 0 | 0 | 1400,0 | 0 |
|  |  |  |  |  |  | очередной финансовый год | 1400,0 | 0 | 0 | 1400,0 | 0 |
|  |  |  |  |  |  | первый год планового периода | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  |  | второй год планового периода | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 47 | Проведение государственной экспертизы проектной документации (включая результаты инженерных изысканий) на капитальный ремонт: «Филиала муниципального автономного учреждения культуры Атяшевского муниципального района Республики Мордовия «Центр национальной культуры и ремесел» ДК п. Птицесовхоза «Сараст», расположенного по адресу: Республика Мордовия, Атяшевский район, п. Птицесовхоз «Сараст», ул. Лесная, д. 19». | управление строительства, архитектуры и ЖКХ Администрации Атяшевского муниципального района Республики Мордовия | реализация инициативных проектов комплексного развития сельских территорий | апрель 2024 года | декабрь 2024 года | всего, в т.ч. по годам | 780,0 | 0 | 0 | 780,0 | 0 |
|  |  |  |  |  |  | очередной финансовый год | 780,0 | 0 | 0 | 780,0 | 0 |
|  |  |  |  |  |  | первый год планового периода | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  |  | второй год планового периода | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 49 | Капитальный ремонт: «Филиала муниципального автономного учреждения культуры Атяшевского муниципального района Республики Мордовия «Центр национальной культуры и ремесел» ДК п. Птицесовхоза «Сараст», расположенного по адресу: Республика Мордовия, Атяшевский район, п. Птицесовхоз «Сараст», ул. Лесная, д. 19». | управление строительства, архитектуры и ЖКХ Администрации Атяшевского муниципального района Республики Мордовия | реализация инициативных проектов комплексного развития сельских территорий | апрель 2025 года | декабрь 2025 года | всего, в т.ч. по годам | 24000,0 | 0 | 23760,0 | 240,0 | 0 |
|  |  |  |  |  |  | очередной финансовый год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  |  | первый год планового периода | 24000,0 | 0 | 23760,0 | 240,0 | 0 |
|  |  |  |  |  |  | второй год планового периода | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 50 | Оказание услуг по осуществлению строительного контроля за объектом: «Капитальный ремонт: «Филиала муниципального автономного учреждения культуры Атяшевского муниципального района Республики Мордовия «Центр национальной культуры и ремесел» ДК п. Птицесовхоза «Сараст», расположенного по адресу: Республика Мордовия, Атяшевский район, п. Птицесовхоз «Сараст», ул. Лесная, д. 19». | управление строительства, архитектуры и ЖКХ Администрации Атяшевского муниципального района Республики Мордовия | реализация инициативных проектов комплексного развития сельских территорий | апрель 2025 года | декабрь 2025 года | всего, в т.ч. по годам | 115,0 | 0 | 0 | 115,0 | 0 |
|  |  |  |  |  |  | очередной финансовый год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  |  | первый год планового периода | 115,0 | 0 | 0 | 115,0 | 0 |
|  |  |  |  |  |  | второй год планового периода | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 51 | Подготовка проектно-сметной документации (включая инженерные изыскания) на строительство объкта капитального строительства: «Строительство сетей водоснабжения в с.Атяшево Атяшевского муниципального района Республики Мордовия» (2 очередь) | управление строительства, архитектуры и ЖКХ Администрации Атяшевского муниципального района Республики Мордовия | реализация инициативных проектов комплексного развития сельских территорий | март 2024 года | декабрь 2024 года | всего, в т.ч. по годам | 3000,0 | 0 | 0 | 3000,0 | 0 |
|  |  |  |  |  |  | очередной финансовый год | 3000,0 | 0 | 0 | 3000,0 | 0 |
|  |  |  |  |  |  | первый год планового периода | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  |  | второй год планового периода | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 52 | Проведение государственной экспертизы проектно-сметной документации (включая инженерные изыскания) на строительство объкта капитального строительства: «Строительство сетей водоснабжения в с. Атяшево Атяшевского муниципального района Республики Мордовия» (2 очередь) | управление строительства, архитектуры и ЖКХ Администрации Атяшевского муниципального района Республики Мордовия | реализация инициативных проектов комплексного развития сельских территорий | март 2024 года | декабрь 2024 года | всего, в т.ч. по годам | 900,0 | 0 | 0 | 900,0 | 0 |
|  |  |  |  |  |  | очередной финансовый год | 900,0 | 0 | 0 | 900,0 | 0 |
|  |  |  |  |  |  | первый год планового периода | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  |  | второй год планового периода | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 53 | Строительство объекта капитального строительства: «Строительство сетей водоснабжения в с.Атяшево Атяшевского муниципального района Республики Мордовия» (2 очередь) | управление строительства, архитектуры и ЖКХ Администрации Атяшевского муниципального района Республики Мордовия | реализация инициативных проектов комплексного развития сельских территорий | апрель 2025 года | декабрь 2025 года | всего, в т.ч. по годам | 55000,0 | 39600,0 | 9900,0 | 5500,0 | 0 |
|  |  |  |  |  |  | очередной финансовый год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  |  | первый год планового периода | 55000,0 | 39600,0 | 9900,0 | 5500,0 | 0 |
|  |  |  |  |  |  | второй год планового периода | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 54 | Оказание услуг по осуществлению строительного контроля за строительством объекта: «Строительство сетей водоснабжения в с.Атяшево Атяшевского муниципального района Республики Мордовия» (2 очередь) | управление строительства, архитектуры и ЖКХ Администрации Атяшевского муниципального района Республики Мордовия | реализация инициативных проектов комплексного развития сельских территорий | апрель 2025 года | декабрь 2025 года | всего, в т.ч. по годам | 100,0 | 0 | 0 | 100,0 | 0 |
|  |  |  |  |  |  | очередной финансовый год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  |  | первый год планового периода | 100,0 | 0 | 0 | 100,0 | 0 |
|  |  |  |  |  |  | второй год планового периода | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 55 | Выполнение кадастровых работ по подготовке технического плана и постановке на кадастровый учет объекта»Строительство сетей водоснабжения в с.Атяшево Атяшевского муниципального района Республики Мордовия» (2 очередь) | управление строительства, архитектуры и ЖКХ Администрации Атяшевского муниципального района Республики Мордовия | реализация инициативных проектов комплексного развития сельских территорий | май 2025 года | декабрь 2025 года | всего, в т.ч. по годам | 150,0 | 0 | 0 | 150,0 | 0 |
|  |  |  |  |  |  | очередной финансовый год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  |  | первый год планового периода | 150,0 | 0 | 0 | 150,0 | 0 |
|  |  |  |  |  |  | второй год планового периода | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 56 | Подготовка проектно-сметной документации (включая инженерные изыскания) на строительство объекта капитального строительства: «Строительство сетей водоснабжения в с.Тетюши Атяшевского муниципального района Республики Мордовия» | управление строительства, архитектуры и ЖКХ Администрации Атяшевского муниципального района Республики Мордовия | реализация инициативных проектов комплексного развития сельских территорий | январь 2024 года | декабрь 2024 года | всего, в т.ч. по годам | 2000,0 | 0 | 0 | 2000,0 | 0 |
|  |  |  |  |  |  | очередной финансовый год | 2000,0 | 0 | 0 | 2000,0 | 0 |
|  |  |  |  |  |  | первый год планового периода | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  |  | второй год планового периода | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 57 | Проведение государственной экспертизы проектно-сметной документации (включая инжинерные изыскания) на строительство объекта капитального строительства: «Строительство сетей водоснабжения в с.Тетюши Атяшевского муниципального района Республики Мордовия» | управление строительства, архитектуры и ЖКХ Администрации Атяшевского муниципального района Республики Мордовия | реализация инициативных проектов комплексного развития сельских территорий | февраль 2024 года | декабрь 2024 года | всего, в т.ч. по годам | 600,0 | 0 | 0 | 600,0 | 0 |
|  |  |  |  |  |  | очередной финансовый год | 600,0 | 0 | 0 | 600,0 | 0 |
|  |  |  |  |  |  | первый год планового периода | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  |  | второй год планового периода | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 58 | Строительство объекта капитального строительства: «Строительство сетей водоснабжения в с. Тетюши Атяшевского муниципального района Республики Мордовия» | управление строительства, архитектуры и ЖКХ Администрации Атяшевского муниципального района Республики Мордовия | реализация инициативных проектов комплексного развития сельских территорий | апрель 2025 года | декабрь 2025 года | всего, в т.ч. по годам | 35000,0 | 25200,0 | 6300,0 | 3500,0 | 0 |
|  |  |  |  |  |  | очередной финансовый год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  |  | первый год планового периода | 35000,0 | 25200,0 | 6300,0 | 3500,0 | 0 |
|  |  |  |  |  |  | второй год планового периода | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 59 | Оказание услуг по осуществлению строительного контроля за строительством объекта: «Строительство сетей водоснабжения в с. Тетюши Атяшевского муниципального района Республики Мордовия» | управление строительства, архитектуры и ЖКХ Администрации Атяшевского муниципального района Республики Мордовия | реализация инициативных проектов комплексного развития сельских территорий | май 2025 года | декабрь 2025 года | всего, в т.ч. по годам | 100,0 | 0 | 0 | 100,0 | 0 |
|  |  |  |  |  |  | очередной финансовый год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  |  | первый год планового периода | 100,0 | 0 | 0 | 100,0 | 0 |
|  |  |  |  |  |  | второй год планового периода | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 60 | Выполнение кадастровых работ по подготовке технического плана и постановке на кадастровый учет объекта»Строительство сетей водоснабжения в с.Тетюши Атяшевского муниципального района Республики Мордовия» | управление строительства, архитектуры и ЖКХ Администрации Атяшевского муниципального района Республики Мордовия | реализация инициативных проектов комплексного развития сельских территорий | май 2025 года | декабрь 2025 года | всего, в т.ч. по годам | 150,0 | 0 | 0 | 150,0 | 0 |
|  |  |  |  |  |  | очередной финансовый год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  |  | первый год планового периода | 150,0 | 0 | 0 | 150,0 | 0 |
|  |  |  |  |  |  | второй год планового периода | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 63 | Подготовка проектной документации (включая инженерные изыскания) на строительство объекта капитального строительства: «Сети водоснабжения в с.Андреевка Атяшевского муниципального района Республики Мордовия» | управление строительства, архитектуры и ЖКХ Администрации Атяшевского муниципального района Республики Мордовия | реализация инициативных проектов комплексного развития сельских территорий | март 2024 года | декабрь 2024 года | всего, в т.ч. по годам | 450,0 | 0 | 0 | 450,0 | 0 |
|  |  |  |  |  |  | очередной финансовый год | 450,0 | 0 | 0 | 450,0 | 0 |
|  |  |  |  |  |  | первый год планового периода | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  |  | второй год планового периода | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 64 | Проведение государственной экспертизы проектной документации (включая результаты инженерных изысканий) на строительство объекта капитального строительства: « Сети водоснабжения в с.Андреевка Атяшевского муниципального района Республики Мордовия» | управление строительства, архитектуры и ЖКХ Администрации Атяшевского муниципального района Республики Мордовия | реализация инициативных проектов комплексного развития сельских территорий | март 2024 года | декабрь 2024 года | всего, в т.ч. по годам | 250,0 | 0 | 0 | 250,0 | 0 |
|  |  |  |  |  |  | очередной финансовый год | 250,0 | 0 | 0 | 250,0 | 0 |
|  |  |  |  |  |  | первый год планового периода | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  |  | второй год планового периода | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 65 | Проведение проверки достоверности определения сметной стоимости на строительство объекта капитального строительства: « Сети водоснабжения в с.Андреевка Атяшевского муниципального района Республики Мордовия» | управление строительства, архитектуры и ЖКХ Администрации Атяшевского муниципального района Республики Мордовия | реализация инициативных проектов комплексного развития сельских территорий | март 2024 года | декабрь 2024 года | всего, в т.ч. по годам | 10,0 | 0 | 0 | 10,0 | 0 |
|  |  |  |  |  |  | очередной финансовый год | 10,0 | 0 | 0 | 10,0 | 0 |
|  |  |  |  |  |  | первый год планового периода | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  |  | второй год планового периода | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 66 | Строительство объекта капитального строительства: «Сети водоснабжения в с. Андреевка Атяшевского муниципального района Республики Мордовия | управление строительства, архитектуры и ЖКХ Администрации Атяшевского муниципального района Республики Мордовия | реализация инициативных проектов комплексного развития сельских территорий | апрель 2024 года | декабрь 2024 года | всего, в т.ч. по годам | 9100,0 | 0 | 9009,0 | 91,0 | 0 |
|  |  |  |  |  |  | очередной финансовый год | 9100,0 | 0 | 9009,0 | 91,0 | 0 |
|  |  |  |  |  |  | первый год планового периода | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  |  | второй год планового периода | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 67 | Оказание услуг по осуществлению строительного контроля за строительством объекта: «Сети водоснабжения в с.Андреевка Атяшевского муниципального района Республики Мордовия» | управление строительства, архитектуры и ЖКХ Администрации Атяшевского муниципального района Республики Мордовия | реализация инициативных проектов комплексного развития сельских территорий | май 2024 года | декабрь 2024 года | всего, в т.ч. по годам | 99,00 | 0 | 0 | 99,0 | 0 |
|  |  |  |  |  |  | очередной финансовый год | 99,0 | 0 | 0 | 99,0 | 0 |
|  |  |  |  |  |  | первый год планового периода | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  |  | второй год планового периода | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 68 | Подготовка проектной документации (включая инженерные изыскания) на строительство объекта капитального строительства: «Сети водоснабжения в с.Вечерлей Атяшевского муниципального района Республики Мордовия» | управление строительства, архитектуры и ЖКХ Администрации Атяшевского муниципального района Республики Мордовия | реализация инициативных проектов комплексного развития сельских территорий | январь 2024 года | декабрь 2024 года | всего, в т.ч. по годам | 450,0 | 0 | 0 | 450,0 | 0 |
|  |  |  |  |  |  | очередной финансовый год | 450,0 | 0 | 0 | 450,0 | 0 |
|  |  |  |  |  |  | первый год планового периода | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  |  | второй год планового периода | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 69 | Проведение государственной экспертизы проектной документации (включая результаты инженерных изысканий) на строительство объекта капитального строительства: « Сети водоснабжения в с.Вечерлей Атяшевского муниципального района Республики Мордовия» | управление строительства, архитектуры и ЖКХ Администрации Атяшевского муниципального района Республики Мордовия | реализация инициативных проектов комплексного развития сельских территорий | февраль 2024 года | декабрь 2024 года | всего, в т.ч. по годам | 250,0 | 0 | 0 | 250,0 | 0 |
|  |  |  |  |  |  | очередной финансовый год | 250,0 | 0 | 0 | 250,0 | 0 |
|  |  |  |  |  |  | первый год планового периода | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  |  | второй год планового периода | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 70 | Проведение проверки достоверности определения сметной стоимости на строительство объекта капитального строительства: « Сети водоснабжения в с.Вечерлей Атяшевского муниципального района Республики Мордовия» | управление строительства, архитектуры и ЖКХ Администрации Атяшевского муниципального района Республики Мордовия | реализация инициативных проектов комплексного развития сельских территорий | февраль 2024 года | декабрь 2024 года | всего, в т.ч. по годам | 10,0 | 0 | 0 | 10,0 | 0 |
|  |  |  |  |  |  | очередной финансовый год | 10,0 | 0 | 0 | 10,0 | 0 |
|  |  |  |  |  |  | первый год планового периода | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  |  | второй год планового периода | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 71 | Строительство объекта капитального строительства: «Сети водоснабжения в с. Вечерлей Атяшевского муниципального района Республики Мордовия | управление строительства, архитектуры и ЖКХ Администрации Атяшевского муниципального района Республики Мордовия | реализация инициативных проектов комплексного развития сельских территорий | апрель 2024 года | декабрь 2024 года | всего, в т.ч. по годам | 15200,0 | 0 | 15048,0 | 152,0 | 0 |
|  |  |  |  |  |  | очередной финансовый год | 15200,0 | 0 | 15048,0 | 152,0 | 0 |
|  |  |  |  |  |  | первый год планового периода | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  |  | второй год планового периода | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 72 | Оказание услуг по осуществлению строительного контроля за строительством объекта: «Сети водоснабжения по в с. Вечерлей Атяшевского муниципального района Республики Мордовия» | управление строительства, архитектуры и ЖКХ Администрации Атяшевского муниципального района Республики Мордовия | реализация инициативных проектов комплексного развития сельских территорий | май 2024 года | декабрь 2024 года | всего, в т.ч. по годам | 99,0 | 0 | 0 | 99,0 | 0 |
|  |  |  |  |  |  | очередной финансовый год | 99,0 | 0 | 0 | 99,0 | 0 |
|  |  |  |  |  |  | первый год планового периода | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  |  | второй год планового периода | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 73 | Подготовка проектной документации (включая инженерные изыскания) на строительство объекта капитального строительства: «Строительство спортивного стадиона в р.п. Атяшево Атяшевского муниципального района Республики Мордовия» | управление строительства, архитектуры и ЖКХ Администрации Атяшевского муниципального района Республики Мордовия | реализация инициативных проектов комплексного развития сельских территорий | февраль 2025 года | декабрь 2025 года | всего, в т.ч. по годам | 2280,0 | 0 | 0 | 2280,0 | 0 |
|  |  |  |  |  |  | очередной финансовый год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  |  | первый год планового периода | 2280,0 | 0 | 0 | 2280,0 | 0 |
|  |  |  |  |  |  | второй год планового периода | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 74 | Проведение государственной экспертизы проектной документации (включая результаты инженерных изысканий) на строительство объекта капитального строительства: «Строительство спортивного стадиона в р.п. Атяшево Атяшевского муниципального района Республики Мордовия» | управление строительства, архитектуры и ЖКХ Администрации Атяшевского муниципального района Республики Мордовия | реализация инициативных проектов комплексного развития сельских территорий | март 2025 года | декабрь 2025 года | всего, в т.ч. по годам | 200,0 | 0 | 0 | 200,0 | 0 |
|  |  |  |  |  |  | очередной финансовый год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  |  | первый год планового периода | 200,0 | 0 | 0 | 200,0 | 0 |
|  |  |  |  |  |  | второй год планового периода | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 75 | Проведение проверки достоверности определения сметной стоимости на строительство объекта капитального строительства: «Строительство спортивного стадиона в р.п. Атяшево Атяшевского муниципального района Республики Мордовия» | управление строительства, архитектуры и ЖКХ Администрации Атяшевского муниципального района Республики Мордовия | реализация инициативных проектов комплексного развития сельских территорий | март 2025 года | декабрь 2025 года | всего, в т.ч. по годам | 20,0 | 0 | 0 | 20,0 | 0 |
|  |  |  |  |  |  | очередной финансовый год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  |  | первый год планового периода | 20,0 | 0 | 0 | 20,0 | 0 |
|  |  |  |  |  |  | второй год планового периода | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 76 | Строительство объекта капитального строительства: «Строительство спортивного стадиона в р.п. Атяшево Атяшевского муниципального района Республики Мордовия» | управление строительства, архитектуры и ЖКХ Администрации Атяшевского муниципального района Республики Мордовия | реализация инициативных проектов комплексного развития сельских территорий | март 2026 года | декабрь 2026 года | всего, в т.ч. по годам | 65000,0 | 0 | 64350 | 650,0 | 0 |
|  |  |  |  |  |  | очередной финансовый год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  |  | первый год планового периода | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  |  | второй год планового периода | 65000,0 | 0 | 64350,0 | 650,0 | 0 |
| 77 | Оказание услуг по осуществлению строительного контроля за строительством объекта: «Строительство спортивного стадиона в р.п. Атяшево Атяшевского муниципального района Республики Мордовия» | управление строительства, архитектуры и ЖКХ Администрации Атяшевского муниципального района Республики Мордовия | реализация инициативных проектов комплексного развития сельских территорий | март 2026 года | декабрь 2026 года | всего, в т.ч. по годам | 100,0 | 0 | 0 | 100,0 | 0 |
|  |  |  |  |  |  | очередной финансовый год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  |  | первый год планового периода | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  |  | второй год планового периода | 100,0 | 0 | 0 | 100,0 | 0 |
| 76 | Подготовка проектно-сметной документации (включая инженерные изыскания) на строительство объекта капитального строительства «Строительство многофункционального центра в с. Атяшево Атяшевского муниципального района Республики Мордовия» | управление строительства, архитектуры и ЖКХ Администрации Атяшевского муниципального района Республики Мордовия | реализация инициативных проектов комплексного развития сельских территорий | январь 2024 года | декабрь 2024 года | всего, в т.ч. по годам | 6400,0 | 0 | 0 | 6400,0 | 0 |
|  |  |  |  |  |  | очередной финансовый год | 6400,0 | 0 | 0 | 6400,0 | 0 |
|  |  |  |  |  |  | первый год планового периода | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  |  | второй год планового периода | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 77 | Проведение государственной экспертизы проектно-сметной документации (включая результаты инженерных изысканий) на строительство объекта капитального строительства «Строительство многофункционального центра в с. Атяшево Атяшевского муниципального района Республики Мордовия» | управление строительства, архитектуры и ЖКХ Администрации Атяшевского муниципального района Республики Мордовия | реализация инициативных проектов комплексного развития сельских территорий | февраль 2024 года | декабрь 2024 года | всего, в т.ч. по годам | 1500,0 | 0 | 0 | 1500,0 | 0 |
|  |  |  |  |  |  | очередной финансовый год | 1500,0 | 0 | 0 | 1500,0 | 0 |
|  |  |  |  |  |  | первый год планового периода | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  |  | второй год планового периода | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 79 | Строительство объекта капитального строительства: «Строительство многофункционального центра в с. Атяшево Атяшевского муниципального района Республики Мордовия» | управление строительства, архитектуры и ЖКХ Администрации Атяшевского муниципального района Республики Мордовия | реализация инициативных проектов комплексного развития сельских территорий | апрель 2025 года | декабрь 2025 года | всего, в т.ч. по годам | 150000,0 | 97200,0 | 24300,0 | 13500,0 | 15000,0 |
|  |  |  |  |  |  | очередной финансовый год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  |  | первый год планового периода | 150000,0 | 97200,0 | 24300,0 | 13500,0 | 15000,0 |
|  |  |  |  |  |  | второй год планового периода | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 80 | Подготовка проектно-сметной документации (включая инженерные изыскания) на строительство объекта капитального строительства «Строительство спортивной площадки, расположенной по ул. Октябрьская в с. Атяшево, Атяшевского муниципального района Республики Мордовия» | управление строительства, архитектуры и ЖКХ Администрации Атяшевского муниципального района Республики Мордовия | реализация инициативных проектов комплексного развития сельских территорий | январь 2024 года | декабрь 2024 года | всего, в т.ч. по годам | 700,0 | 0 | 0 | 700,0 | 0 |
|  |  |  |  |  |  | очередной финансовый год | 700,0 | 0 | 0 | 700,0 | 0 |
|  |  |  |  |  |  | первый год планового периода | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  |  | второй год планового периода | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 81 | Проведение государственной экспертизы проектно - сметной документации (включая результаты инженерных изысканий) на строительство объекта капитального строительства Строительство спортивной площадки, расположенной по ул. Октябрьская в с. Атяшево, Атяшевского муниципального района Республики Мордовия | управление строительства, архитектуры и ЖКХ Администрации Атяшевского муниципального района Республики Мордовия | реализация инициативных проектов комплексного развития сельских территорий | февраль 2024 года | декабрь 2024 года | всего, в т.ч. по годам | 120,0 | 0 | 0 | 120,0 | 0 |
|  |  |  |  |  |  | очередной финансовый год | 120,0 | 0 | 0 | 120,0 | 0 |
|  |  |  |  |  |  | первый год планового периода | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  |  | второй год планового периода | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 82 | Строительство объекта капитального строительства: «Строительство спортивной площадки, расположенной по ул. Октябрьская в с. Атяшево, Атяшевского муниципального района Республики Мордовия» | управление строительства, архитектуры и ЖКХ Администрации Атяшевского муниципального района Республики Мордовия | реализация инициативных проектов комплексного развития сельских территорий | апрель 2025 года | декабрь 2025 года | всего, в т.ч. по годам | 16000,0 | 11520,0 | 2880,0 | 1600,0 | 0 |
|  |  |  |  |  |  | очередной финансовый год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  |  | первый год планового периода | 16000,0 | 11520,0 | 2880,0 | 1600,0 | 0 |
|  |  |  |  |  |  | второй год планового периода | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 83 | Оказание услуг по осуществлению строительного контроля за строительством объекта: « Спортивная площадка в с. Атяшево, Атяшевского муниципального района Республики Мордовия» | управление строительства, архитектуры и ЖКХ Администрации Атяшевского муниципального района Республики Мордовия | реализация инициативных проектов комплексного развития сельских территорий | июнь 2025 года | декабрь 2025 года | всего, в т.ч. по годам | 100,0 | 0 | 0 | 100,0 | 0 |
|  |  |  |  |  |  | очередной финансовый год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  |  | первый год планового периода | 100,0 | 0 | 0 | 100,0 | 0 |
|  |  |  |  |  |  | второй год планового периода | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 84 | Подготовка проектно-сметной документации по объекту: «Строительство оптико-волоконной линии с организацией точки доступа к сети (wifi) по адресу: Республика Мордовия, Атяшевский муниципальный район, с. Атяшево, пер. Советский» | управление строительства, архитектуры и ЖКХ Администрации Атяшевского муниципального района Республики Мордовия | реализация инициативных проектов комплексного развития сельских территорий | январь 2024 года | декабрь 2024 года | всего, в т.ч. по годам | 100,0 | 0 | 0 | 100,0 | 0 |
|  |  |  |  |  |  | очередной финансовый год | 100,0 | 0 | 0 | 100,0 | 0 |
|  |  |  |  |  |  | первый год планового периода | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  |  | второй год планового периода | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 86 | Проведение государственной экспертизы проектно - сметной документации по объекту: «Строительство оптико-волоконной линии с организацией точки доступа к сети (wifi) по адресу: Республика Мордовия, Атяшевский муниципальный район, с. Атяшево, пер. Советский» | управление строительства, архитектуры и ЖКХ Администрации Атяшевского муниципального района Республики Мордовия | реализация инициативных проектов комплексного развития сельских территорий | февраль 2024 года | декабрь 2024 года | всего, в т.ч. по годам | 25,0 | 0 | 0 | 25,0 | 0 |
|  |  |  |  |  |  | очередной финансовый год | 25,0 | 0 | 0 | 25,0 | 0 |
|  |  |  |  |  |  | первый год планового периода | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  |  | второй год планового периода | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 87 | Выполнение работ по строительству объекта: «Строительство оптико-волоконной линии с организацией точки доступа к сети (wifi) по адресу: Республика Мордовия, Атяшевский муниципальный район, с. Атяшево, пер. Советский» | управление строительства, архитектуры и ЖКХ Администрации Атяшевского муниципального района Республики Мордовия | реализация инициативных проектов комплексного развития сельских территорий | апрель 2025 года | декабрь 2025 года | всего, в т.ч. по годам | 300,0 | 216,0 | 54,0 | 30,0 | 0 |
|  |  |  |  |  |  | очередной финансовый год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  |  | первый год планового периода | 300,0 | 216,0 | 54,0 | 30,0 | 0 |
|  |  |  |  |  |  | второй год планового периода | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 88 | Подпрограмма «Развитие рынка труда (кадрового потенциала) на сельских территориях»« | управление строительства, архитектуры и ЖКХ Администрации Атяшевского муниципального района Республики Мордовия | проведение обучения с последующим трудоустройством на сельских территориях квалифицированных специалистов | январь 2024 года | декабрь 2026 года | всего, в т.ч. по годам | 3300,0 | 0 | 3300,0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  |  | очередной финансовый год | 1100,0 | 0 | 1100,0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  |  | первый год планового периода | 1100,0 | 0 | 1100,0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  |  | второй год планового периода | 1100,0 | 0 | 1100,0 | 0 | 0 |
| 89 | Основное мероприятие 3.1. Содействие сельскохозяйственным товаропроизводителям в обеспечении квалифицированными специалистами | управление строительства, архитектуры и ЖКХ Администрации Атяшевского муниципального района Республики Мордовия | проведение обучения с последующим трудоустройством на сельских территориях квалифицированных специалистов | январь 2024 года | декабрь 2026 года | всего, в т.ч. по годам | 3300,0 | 0 | 3300,0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  |  | очередной финансовый год | 1100,0 | 0 | 1100,0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  |  | первый год планового периода | 1100,0 | 0 | 1100,0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  |  | второй год планового периода | 1100,0 | 0 | 1100,0 | 0 | 0 |

».