**П О С Т А Н О В Л Е Н И Е**

АДМИНИСТРАЦИИ АТЯШЕВСКОГО

МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

РЕСПУБЛИКА МОРДОВИЯ

30.08.2024 469

рп. Атяшево

**О внесении изменений в Муниципальную программу Атяшевского муниципального района «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в Атяшевском муниципальном районе»**

1. Утвердить [изменения](#sub_1000), которые вносятся в Муниципальную программу Атяшевского муниципального района «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в Атяшевском муниципальном районе», утвержденную Постановлением Администрации Атяшевского муниципального района от 25 декабря 2013 года №836.

2. Настоящее Постановление вступает в силу после его официального опубликования.

3. Контроль за исполнением настоящего Постановления возложить на Заместителя Главы Атяшевского муниципального района по комплексному развитию Е.В. Комарова.

**Глава Атяшевского**

**муниципального района**

**Республики Мордовия К.Н. Николаев**

|  |
| --- |
| Утверждены  Постановлением Администрации Атяшевского муниципального района Республики Мордовия  от 30.08.2024 года № 469 |

**Изменения, которые вносятся в Муниципальную программу Атяшевского муниципального района «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в Атяшевском муниципальном районе утвержденную Постановлением Администрации Атяшевского муниципального района от 25 декабря 2013 года №836**

**(далее -Программа)**

1. В паспорте Программы Раздел «Этапы и сроки реализации программы» изложить в следующей редакции:

«

|  |  |
| --- | --- |
| Этапы и сроки реализации программы | реализация Муниципальной программы запланирована в два этапа  I этап (2014-2017)  II этап (2018-2027) |

».

2. В паспорте Программы Раздел «Общий объем финансирования муниципальной программы» изложить в следующей редакции:

«

#### 

|  |  |
| --- | --- |
| Объемы бюджетных ассигнований программы | Общий объем финансирования муниципальной программы составляет из средств бюджета Атяшевского муниципального района 3 055,273 тыс. рублей:  в 2014 году –50,0 тыс.руб.;  в 2015 году –50,0 тыс.руб.;  в 2016 году – 50,0 тыс.руб.;  в 2017 году – 0 руб.;  в 2018 году –50,0 тыс.руб.;  в 2019 году – 10,273 тыс.руб.;  в 2020 году – 5,0 тыс.руб.;  в 2021 году – 300,0 тыс.руб.;  в 2022 году – 10,0 тыс.руб.;  в 2023 году – 15,0 тыс.руб.;  в 2024 году – 565,0 тыс. руб.;  в 2025 году – 650,0 тыс. руб.;  в 2026 году – 650,0 тыс. руб.;  в 2027 году – 650,0 тыс. руб.  ». |
|  |  |

3. В паспорте Подпрограммы «Энергоэффективность в муниципальных учреждениях Атяшевского муниципального района» Раздел «Этапы и сроки реализации программы» изложить в следующей редакции:

«

|  |  |
| --- | --- |
| Этапы и сроки реализации программы | 2019-2027 годы |

».

4. В паспорте Программы «Энергоэффективность в муниципальных учреждениях Атяшевского муниципального района» Раздел «Общий объем финансирования муниципальной программы» изложить в следующей редакции:

«

|  |  |
| --- | --- |
| Объемы бюджетных ассигнований подпрограммы | общий объем финансирования мероприятий подпрограммы 705,273 тыс. рублей, в том числе по годам:  в 2019 году- 10,273 тыс. руб.;  в 2020 году – 5,0 тыс. руб.;  в 2021 году-150,0 тыс. руб.;  в 2022 году- 10,0 тыс. руб.;  в 2023 году-15,0 тыс. руб.;  в 2024 году -65,0 тыс. руб.;  в 2025 году -150,0 тыс. руб.;  в 2026 году -150,0 тыс. руб.;  в 2027 году -150,0 тыс. руб.  ». |

5. В паспорте Подпрограммы «Ремонт зданий муниципальных учреждений в целях энергосбережения»Раздел «Этапы и сроки реализации программы» изложить в следующей редакции:

«

|  |  |
| --- | --- |
| Этапы и сроки реализации программы | 2021-2027 годы |

».

6. В паспорте Программы «Ремонт зданий муниципальных учреждений в целях энергосбережения» Раздел «Общий объем финансирования муниципальной программы» изложить в следующей редакции:

«

|  |  |
| --- | --- |
| Объемы бюджетных ассигнований подпрограммы | общий объем финансирования мероприятий подпрограммы 2150,0 тыс. рублей, в том числе по годам:  в 2021 году-150 тыс. руб.;  в 2022 году- 0 тыс. руб.;  в 2023 году- 0 тыс. руб.;  в 2024 году-500,0 тыс. руб.;  в 2025 году-500,0 тыс. руб.;  в 2026 году-500,0 тыс. руб.;  в 2027 году-500,0 тыс. руб. |

».

7. Приложение 1, 2, 4, 5, 6, изложить в следующей редакции:

|  |  |
| --- | --- |
|  | Приложение 1  к муниципальной программе  Атяшевского муниципального района «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в Атяшевском муниципальном районе» |

**«Сведения о целевых индикаторах и показателях Муниципальной программы Атяшевского муниципального района «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в Атяшевском муниципальном районе» и их значениях**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование показателя (индикатора) | Единица измерения | в том числе | | | | | | | | | | | | | |
| 2014 год | 2015  год | 2016  год | 2017 год | 2018 год | 2019 год | 2020 год | 2021 год | 2022 год | 2023 год | 2024 год | 2025 год | 2026  год | 2027 год |
| Подпрограмма «Энергоэффективность в муниципальных учреждениях Атяшевского муниципального района» | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | Расходы бюджета на обеспечение энергетическими ресурсами бюджетных учреждений | тыс.руб. | 8179,7 | 10112,9 | 13464,9 | 12324,1 | 12580,55 | 11850,0 | 6583,51 | 9550,0 | 8570 | 9452 | 9300,0 | 9200,0 | 9100,0 | 9100,0 |
| 2 | Расходы на оплату труда операторов котельных | тыс.руб. | 5047,68 | 6309,6 | 7811,6 | 5878,3 | 3964,25 | 263,65 | 465,1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Наличие схем водоснабжения и водоотведения сельских поселений | шт. | 0 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| Подпрограмма «Ремонт зданий муниципальных учреждений в целях энергосбережения» | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 4 | Объем потребления природного газа бюджетными учреждениями | тыс. куб. м | 853,2 | 1021,3 | 1169,3 | 1004,37 | 956,24 | 887,44 | 870,34 | 743,12 | 673,12 | 653,12 | 650,3 | 640,5 | 630,1 | 630,0 |

Приложение 2

к муниципальной программе

Атяшевского муниципального района «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в Атяшевском муниципальном районе»

**Сведения**

**об основных мероприятиях Муниципальной программы Атяшевского муниципального района «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в Атяшевском муниципальном районе»**

| № п/п | Номер и наименование основного мероприятия | Ответственный исполнитель | Срок | | Ожидаемый непосредственный результат (краткое описание) | Основные направления реализации | Связь  с показателями муниципальной программы |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| начала реализации | окончания реализации |
| Подпрограмма «Энергоэффективность в муниципальных учреждениях Атяшевского муниципального района» | | | | | | | |
| 1. | Основное мероприятие 1: Модернизация газовых котельных бюджетных учреждений | Управление строительства, архитектуры и ЖКХ Администрации Атяшевского муниципального района | 2019 | 2027 | Снижение потребления энергетических ресурсов и расходов на оплату за потребленные энергетические ресурсы | Замена газовых котлов. Замена насосов. Установка аппаратно-программного комплекса для управления оптимальными режимами работы котельных. Ремонт системы отопления. | Объем потребления природного газа бюджетными учреждениями,  Расходы на оплату труда операторов котельных |
| 2. | Основное мероприятие 2: Разработка и актуализация схем водоснабжения и водоотведения сельских поселений | Управление строительства, архитектуры и ЖКХ Администрации Атяшевского муниципального района | 2021 | 2027 | Определение перспектив развития централизованных систем и внедрение энергосберегающих технологий | Разработка и актуализация схем водоснабжения и водоотведения сельских поселений | Наличие схем водоснабжения и водоотведения сельских поселений |
| Подпрограмма «Ремонт зданий муниципальных учреждений в целях энергосбережения» | | | | | | | |
| 3. | Основное мероприятие: Утепление ограждающих конструкций зданий бюджетных учреждений, замена оконных блоков, входных групп. | Управление строительства, архитектуры и ЖКХ Администрации Атяшевского муниципального района | 2021 | 2027 | Снижение потребления энергетических ресурсов и расходов на оплату за потребленные энергетические ресурсы | Утепление фасадов зданий бюджетных учреждений, замена оконных блоков, входных групп. | Объем потребления природного газа бюджетными учреждениями,  Объем потребления электроэнергии бюджетными учреждениями |

Приложение 4

к муниципальной программе

Атяшевского муниципального района «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности

в Атяшевском муниципальном районе»

**Ресурсное обеспечение**

**Муниципальной программы Атяшевского муниципального района «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в Атяшевском муниципальном районе» за счет средств бюджета Атяшевского муниципального района**

| Статус | Наименование муниципальной программы, подпрограммы, муниципальной целевой программы (подпрограммы муниципальной целевой программы), ведомственной целевой программы, основного мероприятия | ГРБС  (ответственный исполнитель, соисполнитель, муниципальный заказчик-координатор, участник) | Код бюджетной классификации | | | | Объемы бюджетных ассигнований (тыс. руб.), годы | | | | | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ГРБС | [Рз](garantF1://70308460.100330)  Пр | [ЦСР](garantF1://70308460.100340) | Группа  [ВР](garantF1://70308460.100350) | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | Итого |
| Муниципальная  программа | «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в Атяшевском муниципальном районе» | всего, в том числе | X | X | X | X | 50,0 | 50,0 | 50,0 | 0 | 50,0 | 10,273 | 5,0 | 300,0 | 10,0 | 15,0 | 565,0 | 650,0 | 650,0 | 650,0 | 3055,273 |
| Подпрограмма 1 | «Энергоэффективность в муниципальных учреждениях Атяшевского муниципального района» | Управление строительства, архитектуры и ЖКХ Администрации Атяшевского муниципального района |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 10,273 | 5,0 | 150,0 | 10,0 | 15,0 | 65,0 | 150,0 | 150,0 | 150,0 | 705,273 |
|  |  |  |  |  |
| Основное мероприятие 1 | Модернизация газовых котельных бюджетных учреждений | Управление строительства, архитектуры и ЖКХ Администрации Атяшевского муниципального района |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 10,273 | 5,0 | 100,0 | 10,0 | 15,0 | 15,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 455,273 |
| Основное мероприятие 2 | Разработка и актуализация схем водоснабжения и водоотведения сельских поселений | Управление строительства, архитектуры и ЖКХ Администрации Атяшевского муниципального района |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 | 50,0 | 0 | 0 | 50,0 | 50,0 | 50,0 | 50,0 | 250,0 |
| Подпрограмма 2 | «Ремонт зданий муниципальных учреждений в целях энергосбережения» | Управление строительства, архитектуры и ЖКХ Администрации Атяшевского муниципального района |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 150 | 0 | 0 | 500,0 | 500,0 | 500,0 | 500,0 | 2150,0 |
| Основное мероприятие | Утепление ограждающих конструкций зданий бюджетных учреждений, замена оконных блоков, входных групп. | Управление строительства, архитектуры и ЖКХ Администрации Атяшевского муниципального района |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 150 | 0 | 0 | 500,0 | 500,0 | 500,0 | 500,0 | 2150,0 |

Приложение 5

к муниципальной программе

Атяшевского муниципального района «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в Атяшевском муниципальном районе»

**Ресурсное обеспечение и прогнозная оценка расходов бюджетов и иных источников финансирования муниципальной программы Атяшевского муниципального района «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в Атяшевском муниципальном районе»**

| №  п/п | Статус | Наименование муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы | Ответственный исполнитель, соисполнители | | Источники финансирования | | Оценка расходов (тыс. руб.), годы | | | | | | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2014г. | | 2015г. | 2016г. | 2017г. | 2018г. | 2019г. | 2020г. | 2021г. | 2022г. | 2023г. | 2024г. | 2025г. | 2026г. | 2027г. | Итого |
| 1. | Муниципальная программа | «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в Атяшевском муниципальном районе» | Управление строительства, архитектуры и ЖКХ Администрации Атяшевского муниципального района | | всего | | 50 | | 50 | 50 | 0 | 50 | 10,273 | 5 | 300 | 10 | 15 | 565,0 | 650,0 | 650,0 | 650,0 | 3055,273 |
| федеральный бюджет | | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| республиканский бюджет | | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| местный бюджет | | 50,0 | | 50,0 | 50,0 | 0 | 50,0 | 10,273 | 5,0 | 300,0 | 10,0 | 15,0 | 565,0 | 650,0 | 650,0 | 650,0 | 3055,273 |
| внебюджетные источники | | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Подпрограмма «Энергоэффективность в муниципальных учреждениях Атяшевского муниципального района» | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2. | Основное мероприятие 1 | Модернизация газовых котельных бюджетных учреждений | | Управление строительства, архитектуры и ЖКХ Администрации Атяшевского муниципального района | | всего | |  |  |  |  |  | 10,273 | 5,0 | 100,0 | 10,0 | 15,0 | 15,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 455,273 |  |
| федеральный бюджет | |  |  |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| республиканский бюджет | |  |  |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| местный бюджет | |  |  |  |  |  | 10,273 | 5,0 | 100,0 | 10,0 | 15,0 | 15,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 455,273 |
| внебюджетные источники | |  |  |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3. | Основное мероприятие 2 | Разработка и актуализация схем водоснабжения и водоотведения сельских поселений | | Управление строительства, архитектуры и ЖКХ Администрации Атяшевского муниципального района | | всего | |  |  |  |  |  |  | 0 | 50,0 | 0 | 0 | 50,0 | 50,0 | 50,0 | 50,0 | 250,0 |
| федеральный бюджет | |  |  |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| республиканский бюджет | |  |  |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| местный бюджет | |  |  |  |  |  |  | 0 | 50,0 | 0 | 0 | 50,0 | 50,0 | 50,0 | 50,0 | 250,0 |
| внебюджетные источники | |  |  |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Подпрограмма «Ремонт зданий муниципальных учреждений в целях энергосбережения» | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 4. | Основное мероприятие 3 | Утепление ограждающих конструкций зданий бюджетных учреждений, замена оконных блоков, входных групп. | | Управление строительства, архитектуры и ЖКХ Администрации Атяшевского муниципального района | | всего | |  |  |  |  |  |  |  | 150 | 0 | 0 | 500,0 | 500,0 | 500,0 | 500,0 | 2150,0 |
| федеральный бюджет | |  |  |  |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| республиканский бюджет | |  |  |  |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| местный бюджет | |  |  |  |  |  |  |  | 150,0 | 0 | 0 | 500,0 | 500,0 | 500,0 | 500,0 | 2150,0 |
| внебюджетные источники | |  |  |  |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Приложение 6

к муниципальной программе

Атяшевского муниципального района «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в Атяшевском муниципальном районе»

**План   
реализации муниципальной программы Атяшевского муниципального района «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в Атяшевском муниципальном районе» на очередной финансовый 2024 год и плановый период 2025-2026 годы**

#### 

| Наименование основного мероприятия программы, подпрограммы мероприятия подпрограммы | Ответственный исполнитель | Срок начала реализации | | Срок окончания реализации | График реализации | | | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2024 год | | | | 2025 год | | | | 2026 год | | | | |
| I кв. | II кв. | III кв. | IV кв. | I кв. | II кв. | III кв. | IV кв. | I кв. | | II кв. | III кв. | IV кв. |
| 1 | 2 | 3 | | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 11 | | 13 | 14 | 15 |
| **Подпрограмма «Энергоэффективность в муниципальных учреждениях Атяшевского муниципального района»** | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.Основное мероприятие: Модернизация газовых котельных бюджетных учреждений | Управление строительства, архитектуры и ЖКХ Администрации Атяшевского муниципального района | | Октябрь 2024г. | декабрь 2026г. | - | - |  | х | - | - | х | - | - | | - | х | - |
| 2.Основное мероприятие Разработка и актуализация схем водоснабжения сельских поселений | Управление строительства, архитектуры и ЖКХ Администрации Атяшевского муниципального района | | Октябрь 2024г. | Декабрь 2026г. | - | - | - | - | - | - | х | - | - | | - | х | - |
|  |  | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |  |  |  |
| **Подпрограмма «Ремонт зданий муниципальных учреждений в целях энергосбережения»** | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.Основное мероприятие: Утепление ограждающих конструкций зданий бюджетных учреждений, замена оконных блоков, входных групп. | Управление строительства, архитектуры и ЖКХ Администрации Атяшевского муниципального района | | Октябрь 2024г. | Декабрь 2026г. | - | - | - | - | - | - | х | х | | - | - | х | х |

  ».