**Отчет по муниципальной программе Атяшевского муниципального района «Развитие автомобильных дорог местного значения Атяшевского муниципального района» за 2024 год.**

Муниципальная программа «Развитие автомобильных дорог местного значения Атяшевского муниципального района Республики Мордовия» (далее - Программа), утверждена Постановлением Администрации Атяшевского муниципального района от 25 декабря 2013 года № 837 в целях совершенствования и развития сети автомобильных дорог местного значения, повышения их транспортно-эксплуатационных характеристик.

Разработчик и ответственный исполнитель управление строительства, архитектуры и ЖКХ Администрации Атяшевского муниципального района.

Для достижения целей в Программе предусмотрено выполнение следующих программных мероприятий:

**Подпрограмма «Обеспечение безопасности дорожного движения в Атяшевском муниципальном районе»:**

Основное мероприятие 1 «Формирование у детей навыков безопасного поведения на дорогах»;

Основное мероприятие 2 «Подготовка документации по организации дорожного движения на территории Атяшевского муниципального района Республики Мордовия».

**Подпрограмма** **«Автомобильные дороги местного значения Атяшевского муниципального района Республики Мордовия»:**

Основное мероприятие 1 - Обеспечение внесения данных в Систему оперативного управления «Эталон» и «Систему контроля дорожных фондов»;

Основное мероприятие 2 - Паспортизация автомобильных дорог местного значения Атяшевского муниципального района Республики Мордовия;

Основное мероприятие 3 - Выполнение проектно-изыскательских работ для строительства, реконструкции, капитального ремонта и ремонта автомобильных дорог;

Основное мероприятие 4 - Получение заключения государственной экспертизы и (или) заключения государственной экспертизы о достоверности определения сметной стоимости на проектную документацию и инженерные изыскания, в случае строительства, реконструкции, капитального ремонта и ремонта автомобильных дорог;

Основное мероприятие 5 - Софинансирование строительства, реконструкции, капитального ремонта и ремонта автомобильных дорог;

Основное мероприятие 6 - Капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог;

Основное мероприятие 8 - Содержание автомобильных дорог.

В рамках вышеуказанных мероприятий, были проведены следующие работы:

- закуплены агитационные и учебные материалы;

- разработана проектно-сметная документация по объекту: «Капитальный ремонт автомобильной дороги по ул. Ленина в с. Козловка Атяшевского муниципального района Республики Мордовия;

- разработана проектно-сметная документация по объекту: «Капитальный ремонт автомобильной дороги по ул. Новая в с. Атяшево Атяшевского муниципального района Республики Мордовия;

-переданы полномочия по зимнему и летнему содержанию автомобильных дорог.

В рамках программы предусмотрено финансирование мероприятий на сумму 52622,0 тыс. руб., в том числе из средств федерального бюджета на сумму 17 812,0 тыс.руб., средств республиканского бюджета на сумму 17 812,0 тыс.руб., средств местного бюджета на сумму 16 998,0 тыс.руб. Фактически из бюджета Атяшевского муниципального района Республики Мордовия выделено и использовано в 2024 году 4 626,9 тыс. руб. По итогам реализации основных мероприятий, эффективности использования бюджетных средств и достижения значений целевых показателей, уровень эффективности реализации программы составил 94%. Уровень программы - эффективная.