- П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

- АДМИНИСТРАЦИИ АТЯШЕВСКОГО

- МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

РЕСПУБЛИКИ МОРДОВИЯ

30.08.2023                                                                                                    №425

рп. Атяшево

О внесении изменений в Муниципальную программу Атяшевского муниципального района «Развитие автомобильных дорог местного значения Атяшевского муниципального района Республики Мордовия»

1. Утвердить изменения, которые вносятся в Муниципальную программу Атяшевского муниципального района «Развитие автомобильных дорог местного значения Атяшевского муниципального района Республики Мордовия», утвержденную Постановлением Администрации Атяшевского муниципального района от 25 декабря 2013 года № 837.

2. Настоящее Постановление вступает в силу после его официального опубликования.

3. Контроль за исполнением настоящего Постановления возложить на Заместителя Главы Атяшевского муниципального района по комплексному развитию Е.В. Комарова.

- Глава Атяшевского

- муниципального района

- Республики Мордовия                                                                       К.Н.Николаев

Утверждены Постановлением Администрации Атяшевского муниципального района Республики Мордовия от 30.08.2023 г. № 425

Изменения, которые вносятся в Муниципальную программу Атяшевского муниципального района «Развитие автомобильных дорог местного значения Атяшевского муниципального района Республики Мордовия»

(далее - Программа)

- Паспорт программы изложить в следующей редакции:

«

Паспорт

Муниципальной программы Атяшевского муниципального района Республики Мордовия «Развитие автомобильных дорог местного значения Атяшевского муниципального района Республики Мордовия» (далее – Муниципальная программа)

| Ответственный исполнитель программы | - | управление строительства, архитектуры и жилищно-коммунального хозяйства Администрации Атяшевского муниципального района |
| --- | --- | --- |
| Соисполнители программы | - | управление образования Администрации Атяшевского муниципального района Республики Мордовия; |
| Участники программы | - | отдел по управлению муниципальным имуществом и земельным отношениям Администрации Атяшевского муниципального района; муниципальные образовательные учреждения Атяшевского муниципального района Республики Мордовия; Главы сельских поселений Атяшевского муниципального района. |
| Подпрограммы программы | - | Подпрограмма «Обеспечение безопасности дорожного движения в Атяшевском муниципальном районе Республики Мордовия» Подпрограмма «Автомобильные дороги местного значения Атяшевского муниципального района Республики Мордовия» (с 2021г.) |
| Цели программы | - | совершенствование и развитие сети автомобильных дорог, повышение их транспортно-эксплуатационных характеристик, сокращение смертности и травматизма от дорожно-транспортных происшествий на территории Атяшевского муниципального района Республики Мордовия |
| Задачи программы | - | Создание условий для повышения обеспечения безопасности дорожного движения на территории Атяшевского муниципального района Республики Мордовия; Совершенствование и развитие сети автомобильных дорог, повышение их транспортно-эксплуатационных характеристик. |
| Целевые индикаторы и показатели программы |  | - Количество разработанных проектов планировки и межевания территории для оформления земельных участков под строительство, реконструкцию автомобильных дорог; - Количество поставленных на государственный кадастровый учет земельных участков под строительство (реконструкцию) автомобильных дорог; - Количество разработанной проектной документации для строительства, реконструкции, капитального ремонта и ремонта автомобильных дорог; - Количество положительных заключений государственной экспертизы и (или) заключений государственной экспертизы о достоверности определения сметной стоимости на проектную документацию и инженерно-геологические изыскания, в случае строительства, реконструкции, капитального ремонта и ремонта автомобильных дорог; - Прирост протяженности построенных, реконструированных, отремонтированных автомобильных дорог местного значения в сельских поселениях отвечающих нормативным требованиям за счет получения субсидий федерального бюджета и (или) республиканского бюджета Республики Мордовия на строительство, реконструкцию, капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог местного значения; - Прирост протяженности отремонтированных автомобильных дорог местного значения в сельских поселениях отвечающих нормативным требованиям за счет средств Дорожного фонда Атяшевского муниципального района; - Количество автомобильных дорог, поставленных на государственный кадастровый учет в качестве объектов недвижимого имущества; - Регулярное выполнение работ по содержанию автомобильных дорог местного значения в сельских поселениях; - Формирование у детей навыков безопасного поведения на дорогах; - Количество закупленных агитационных материалов; - Количество подготовленной документации по организации дорожного движения на территории Атяшевского муниципального района Республики Мордовия; Общее количество данных, внесенных в СОУ «Эталон» и «СКДФ; - Количество подготовленных паспортов автомобильных дорог местного значения. |
| Этапы и сроки реализации программы | - | реализация Муниципальной программы рассчитана на 13 лет (с 2014 года по 2026 год) в один этап, обеспечивающий непрерывность решения поставленных задач. В Муниципальной программе предусматривается четкое осуществление политики в области дорожного хозяйства Атяшевского муниципального района с конкретным распределением мероприятий по всем уровням и направлениям, которые последовательно выполняются на протяжении всего срока ее действия. |
| Объемы бюджетных ассигнований программы | - | Общий объем финансирования мероприятий Муниципальной программы в 2014-2026 годах составит 223 990,0 тыс. рублей, в том числе по годам: в 2014 году – 50,0 тыс.руб.; в 2015 году – 3 787,5 тыс.руб.; в 2016 году – 6 041,2 тыс.руб.; в 2017 году – 6 231,9 тыс.руб.; в 2018 году – 5 645,0 тыс.руб.; в 2019 году – 6 508,7 тыс.руб.; в 2020 году – 7 176,8 тыс.руб.; в 2021 году – 15 871,9 тыс.руб.; в 2022 году – 30 155,1 тыс.руб.; в 2023 году – 59 258,0 тыс.руб.; в 2024 году – 14 195,1 тыс.руб.; в 2025 году – 13 589,4 тыс.руб.; в 2026 году – 55 479,4 тыс.руб.; в том числе из средств федерального бюджета в сумме 60 811,3 тыс. рублей: в 2014 году – 0 тыс.руб.; в 2015 году – 0 тыс.руб.; в 2016 году – 0 тыс.руб.; в 2017 году – 0 тыс.руб.; в 2018 году – 0 тыс.руб.; в 2019 году – 0 тыс.руб.; в 2020 году – 0 тыс.руб.; в 2021 году – 7 636,8 тыс.руб.; в 2022 году – 11 736,1 тыс.руб.; в 2023 году – 22 438,4 тыс.руб.; в 2024 году – 0 тыс.руб.; в 2025 году – 0 тыс.руб.; в 2026 году – 19 000,0 тыс.руб.; из средств республиканского бюджета Республики Мордовия в сумме 46 386,2 тыс. рублей: в 2014 году – 0 тыс.руб.; в 2015 году – 0 тыс.руб.; в 2016 году – 0 тыс.руб.; в 2017 году – 0 тыс.руб.; в 2018 году – 0 тыс.руб.; в 2019 году – 0 тыс.руб.; в 2020 году – 0 тыс.руб.; в 2021 году – 0 тыс.руб.; в 2022 году – 4 947,8 тыс.руб.; в 2023 году – 22 438,4 тыс.руб.; в 2024 году – 0 тыс.руб.; в 2025 году – 0 тыс.руб.; в 2026 году – 19 000,0 тыс.руб.; из средств бюджета Атяшевского муниципального района Республики Мордовия в сумме 116 792,5 тыс. рублей, в том числе по годам: в 2014 году – 50,0 тыс.руб.; в 2015 году – 3 787,5 тыс.руб.; в 2016 году – 6 041,2 тыс.руб.; в 2017 году – 6 231,9 тыс.руб.; в 2018 году – 5 645,0 тыс.руб.; в 2019 году – 6 508,7 тыс.руб.; в 2020 году – 7 176,8 тыс.руб.; в 2021 году – 8 235,1 тыс.руб.; в 2022 году – 13 471,2 тыс.руб.; в 2023 году – 14 381,2 тыс.руб.; в 2024 году – 14 195,1 тыс.руб.; в 2025 году – 13 589,4 тыс.руб.; в 2026 году – 17 479,4 тыс.руб.; объем финансирования из внебюджетных источников в сумме 0 тыс. рублей: в 2014 году – 0 тыс.руб.; в 2015 году – 0 тыс.руб.; в 2016 году – 0 тыс.руб.; в 2017 году – 0 тыс.руб.; в 2018 году – 0 тыс.руб.; в 2019 году – 0 тыс.руб.; в 2020 году – 0 тыс.руб.; в 2021 году – 0 тыс.руб.; в 2022 году – 0 тыс.руб.; в 2023 году – 0 тыс.руб.; в 2024 году – 0 тыс.руб.; в 2025 году – 0 тыс.руб.; в 2026 году – 0 тыс.руб.; |
| Ожидаемые результаты реализации программы | – | В результате реализации Муниципальной программы к 2026 году предполагается увеличить: - протяженность участков автомобильных дорог местного значения в сельских поселениях, увеличится на 8,4393 км; -общую протяженность отремонтированных автомобильных дорог общего пользования местного значения соответствующих нормативным требованиям к транспортно-эксплуатационным показателям, на 10,619 км; - повышение пропаганды предупреждения детского дорожно-транспортного травматизма на территории Атяшевского муниципального района »; |

# Раздел 1 «Характеристика текущего состояния сферы дорожного хозяйства Атяшевского муниципального района Республики Мордовия, основные проблемы и прогноз развития дорожной отрасли Атяшевского муниципального района Республики Мордовия на период 2014-2026 годов» изложить в следующей редакции:

«

# Раздел 1. Характеристика текущего состояния сферы дорожного хозяйства Атяшевского муниципального района Республики Мордовия, основные проблемы и прогноз развития дорожной отрасли Атяшевского муниципального района Республики Мордовия на период 2014-2026 годов

Дорожная политика Атяшевского муниципального района Республики Мордовия  формируется на основе целей и приоритетов социально-экономического и транспортного развития района. Основной целью дорожной политики Атяшевского муниципального района является совершенствование и развитие сети автомобильных дорог, повышение их транспортно-эксплуатационных характеристик, обеспечения экономического роста и спроса на автотранспортные перевозки, увеличения эффективности использования природно-ресурсного потенциала и повышения уровня жизни населения.

Несмотря на достаточно развитую дорожную сеть Атяшевского муниципального района Республики Мордовия по сравнению с другими районами Республики Мордовия, ее качественные характеристики на целом ряде дорог не соответствуют предъявляемым нормативным требованиям. Проведенный анализ технического состояния существующей сети автомобильных дорог и мостовых переходов, их загрузки движением свидетельствует о том, что в ближайшие годы по мере возрастания интенсивности движения целый ряд дорог не сможет обеспечить пропуск ожидаемых транспортных потоков без улучшения технического состояния существующей транспортной сети и строительства новых направлений.

Цель муниципальной программы соответствует стратегическим направлениям социально-экономического развития района и республики. Совершенствование и развитие сети автомобильных дорог, повышение их транспортно-эксплуатационных характеристик обеспечит вклад в экономический рост и спрос на автотранспортные перевозки, увеличит эффективность использования природно-ресурсного потенциала и повысит уровень жизни населения.

К приоритетным задачам Муниципальной программы относятся:

- сохранение существующей сети автодорог;

- приведение технических параметров автодорог в соответствии с существующей и прогнозируемой интенсивностью движения с целью обеспечения безопасного пропуска автомобильного транспорта;

- выход на нормативные объемы работ по содержанию и ремонту автодорог, позволит обеспечить высокие потребительские свойства сети автодорог;

- строительство, реконструкция, капитальный ремонт, ремонт автодорог и их содержание.

Совершенствование сети автодорог способствует решению проблем функционирования и развития агропромышленного комплекса и улучшению социальных условий жизни сельского населения.

Особое внимание будет уделено реконструкции автодорог, которые не требуют повышения категории, но с существующей труднопроходимостью требуют усиления дорожных одежд, а также ремонта мостов, совершенствования системы водоотвода, перестройки отдельных участков для обеспечения нормативных требований, устройства дорожной разметки, ограждений, другого инженерного обустройства автодороги. На всех автодорогах должно проводиться эффективное содержание, обеспечивающее уход и сохранность сооружений при оптимальном расходовании выделенных средств и материально-технических ресурсов.

Одновременно в короткие сроки решить все перечисленные задачи не представляется возможным из-за ограниченности финансовых ресурсов.

Предложения по развитию сети автомобильных дорог местного значения Атяшевского муниципального района сформированы с учетом приведения структуры дорожной сети в соответствии с требованиями действующего законодательства в области разграничения предметов ведения и полномочий между органами государственной власти Российской Федерации, субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления.

Современный этап развития России связан с реформированием ее экономики, образованием различных форм собственности, переходом на новые хозяйственные отношения. Соответствующие этим реформам перемены непосредственно затрагивают и дорожное хозяйство страны.

До введения в действие Федерального закона от 06.10.2003 г.  № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» согласно Постановлению Правительства РФ «О классификации автомобильных дорог в Российской Федерации» от 24 декабря 1991 г. №61 автомобильные дороги, расположенные в Российской Федерации, делились на федеральные и региональные.

# Введение в действие Федеральных законов «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» и «Об общих принципах организации законодательных (представительных) и исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации», а также Федерального закона от 8 ноября 2007 г. N 257-ФЗ“Об автомобильных дорогах и о дорожной деятельности в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации”,предусматривающих разграничение ответственности за состояние и развитие автомобильных дорог между органами государственной власти различных уровней и местного самоуправления, потребовало принятия новой классификации автомобильных дорог.

В целях приведения структуры дорожной сети, системы управления и финансирования автомобильных дорог общего пользования в соответствии с требованиями действующего законодательства в области разграничения предметов ведения и полномочий между органами государственной власти Российской Федерации, субъектов Российской Федерации, органами местного самоуправления была разработана новая классификация автомобильных дорог, предусматривающая переход от двухуровневой к трехуровневой дорожной сети, включающей, помимо дорог федерального и регионального значения, муниципальные дороги общего пользования, которые дополняют действующую сеть автомобильных дорог общего пользования.

Согласно Федерального закона от 8 ноября 2007 г. N 257-ФЗ“Об автомобильных дорогах и о дорожной деятельности в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации”, автомобильные дороги общего пользования классифицированы по принадлежности на автомобильные дороги:

- относящиеся к собственности Российской Федерации (автомобильные дороги федерального значения);

- относящиеся к собственности субъектов Российской Федерации (автомобильные дороги регионального или межмуниципального значения, за исключением автомобильных дорог федерального значения);

- относящиеся к собственности муниципальных образований, предназначенные для решения вопросов местного значения или вопросов местного значения межмуниципального характера в (автомобильные дороги местного значения, за исключением автомобильных дорог федерального и регионального значения), включая относящиеся к собственности: поселений (автомобильные дороги, расположенные в границах населенных пунктов); муниципальных районов (автомобильные дороги, расположенные между населенными пунктами, а также вне границ населенных пунктов в границах муниципальных районов); городских округов (автомобильные дороги, расположенные в границах населенных пунктов, а также между населенными пунктами);относящиеся к частной и иным формам собственности.

При этом, с 1 января 2015 года Федеральным законом от 27 мая 2014 г. N 136-ФЗ “О внесении изменений в статью 26.3 Федерального закона “Об общих принципах организации законодательных (представительных) и исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации” и Федеральный закон “Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» полномочия по осуществлению дорожной деятельности в сельских поселениях возложены на органы местного самоуправления Атяшевского муниципального района Республики Мордовия. Характеристика автомобильных дорог, расположенных на территории Атяшевского муниципального района Республики Мордовия, приведена в Таблице 1.

Таблица 1

Характеристика автомобильных дорог, расположенных на территории Атяшевского муниципального района Республики Мордовия

| № п/п | Наименование | Количество, шт. | Протяженность, км | Из них, автодороги с твердым покрытием (асфальтобетон, щебень, ж/б плиты), км |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | автомобильные дороги федерального значения | 0 | 0 | 0 |
| 2 | автомобильные дороги регионального и (или) межмуниципального значения Республики Мордовия | 34 | 187,7 | 168,1 |
| 3 | автомобильные дороги местного значения Атяшевского муниципального района Республики Мордовия | 0 | 0 | 0 |
| 4 | автомобильные дороги местного значения сельских поселений Атяшевского муниципального района Республики Мордовия | 199 | 196 | 56 |
| 5 | автомобильные дороги местного значения Атяшевского городского поселения Атяшевского муниципального района Республики Мордовия | 52 | 46,8 | 21,0 |
| ИТОГО: |  | 285 | 430,5 | 245,1 |

»;

3. Раздел 3 «Прогноз конечных результатов Муниципальной программы» изложить в следующей редакции:

«

- Раздел 3. Прогноз конечных результатов Муниципальной программы

По окончании реализации муниципальной программы, в населенных пунктах сельских поселений Атяшевского муниципального района будет  отремонтировано 10,619 км автомобильных дорог общего пользования местного значения. Прогнозируется ввести в эксплуатацию 1,015 км новых и прошедших реконструкцию автомобильных дорог местного значения.

Достижение этих результатов означает удовлетворение растущих потребностей населения по передвижению на основе доступности транспортных услуг, которые относятся к числу важнейших параметров, определяющих качество жизни населения и уровень развития экономики.

»;

4. Раздел 4 «Сроки реализации Муниципальной программы» изложить в следующей редакции:

«

Раздел 4. Сроки реализации Муниципальной программы

Реализация Муниципальной программы рассчитана на 13 лет (с 2014 года по 2026 год) в один этап, обеспечивающий непрерывность решения поставленных задач. В Муниципальной программе предусматривается четкое осуществление политики в области дорожного хозяйства Атяшевского муниципального района Республики Мордовия с конкретным распределением мероприятий по всем уровням и направлениям, которые последовательно выполняются на протяжении всего срока ее действия.

»;

5. Раздел 6 «Основные меры правового регулирования Муниципальной программы» изложить в следующей редакции:

«

Раздел 6. Основные меры правового регулирования Муниципальной программы

Реализация Муниципальной программы предполагает осуществление комплекса мер правового регулирования, которые включают в себя разработку и принятие нормативных правовых актов, направленных на создание необходимых условий и механизмов реализации Муниципальной программы.

Во исполнение норм Федерального закона от 8 ноября 2007 г. N 257-ФЗ «Об автомобильных дорогах и о дорожной деятельности в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» в 2017-2026 годах планируется принять следующие муниципальные правовые акты:

- об осуществлении органами местного самоуправления Атяшевского муниципального района Республики Мордовия муниципального контроля за обеспечением сохранности автомобильных дорог местного значения;

- о размере вреда, причиняемого транспортными средствами, осуществляющими перевозки тяжеловесных грузов, при движении по автомобильным дорогам общего пользования местного значения;

- об установлении стоимости и перечня услуг по присоединению объектов дорожного сервиса к автомобильным дорогам общего пользования местного значения;

- об утверждении нормативов финансовых затрат на капитальный ремонт, ремонт, содержание автомобильных дорог местного значения и правил расчета размера ассигнований бюджета Атяшевского муниципального района Республики Мордовия на указанные цели;

-об утверждении Плана дорожных работ в Атяшевском муниципальном районе Республике Мордовия (ежегодно, в соответствии Планом реализации Муниципальной программы).

В процессе реализации Муниципальной программы будут также приниматься иные нормативные и ненормативные правовые акты, не противоречащие действующему законодательству Российской Федерации и обеспечивающие выполнение программных мероприятий.

»;

6. Раздел 10 «Информация по ресурсному обеспечению муниципальной программы за счет средств бюджетов бюджетной системы Российской Федерации» изложить в следующей редакции:

«

Раздел 10. Информация по ресурсному обеспечению муниципальной программы за счет средств бюджетов бюджетной системы Российской Федерации

Общий объем финансирования мероприятий Муниципальной программы в 2014-2026 годах составит 223 990 тыс. рублей, в том числе по годам:

в 2014 году – 50,0 тыс.руб.;

в 2015 году – 3 787,5 тыс.руб.;

в 2016 году – 6 041,2 тыс.руб.;

в 2017 году – 6 231,9 тыс.руб.;

в 2018 году – 5 645,0 тыс.руб.;

в 2019 году – 6 508,7 тыс.руб.;

в 2020 году – 7 176,8 тыс.руб.;

в 2021 году – 15 871,9 тыс.руб.;

в 2022 году – 30 155,1 тыс.руб.;

в 2023 году – 59 258,0 тыс.руб.;

в 2024 году – 14 195,1 тыс.руб.;

в 2025 году – 13 589,4 тыс.руб.;

в 2026 году – 55 479,4 тыс.руб.;

в том числе из средств федерального бюджета в сумме 60 811,3 тыс. рублей:

в 2014 году – 0 тыс.руб.;

в 2015 году – 0 тыс.руб.;

в 2016 году – 0 тыс.руб.;

в 2017 году – 0 тыс.руб.;

в 2018 году – 0 тыс.руб.;

в 2019 году – 0 тыс.руб.;

в 2020 году – 0 тыс.руб.;

в 2021 году – 7 636,8 тыс.руб.;

в 2022 году – 11 736,1 тыс.руб.;

в 2023 году – 22 438,4 тыс.руб.;

в 2024 году – 0 тыс.руб.;

в 2025 году – 0 тыс.руб.;

в 2026 году – 19 000,0 тыс.руб.;

из средств республиканского бюджета Республики Мордовия в сумме 46 386,2 тыс. рублей:

в 2014 году – 0 тыс.руб.;

в 2015 году – 0 тыс.руб.;

в 2016 году – 0 тыс.руб.;

в 2017 году – 0 тыс.руб.;

в 2018 году – 0 тыс.руб.;

в 2019 году – 0 тыс.руб.;

в 2020 году – 0 тыс.руб.;

в 2021 году – 0 тыс. руб.;

в 2022 году – 4 947,8 тыс. руб.;

в 2023 году – 22 438,4 тыс.руб.;

в 2024 году – 0 тыс.руб.;

в 2025 году – 0 тыс.руб.;

в 2026 году – 19 000,0 тыс.руб.;

и из средств бюджета Атяшевского муниципального района Республики Мордовия в сумме 116 792,5 тыс. рублей, в том числе по годам:

в 2014 году – 50,0 тыс.руб.;

в 2015 году – 3 787,5 тыс.руб.;

в 2016 году – 6 041,2 тыс.руб.;

в 2017 году – 6 231,9 тыс.руб.;

в 2018 году – 5 645,0 тыс.руб.;

в 2019 году – 6 508,7 тыс.руб.;

в 2020 году – 7 176,8 тыс.руб.;

в 2021 году – 8 235,1 тыс.руб.;

в 2022 году – 13 471,2 тыс.руб.;

в 2023 году – 14 381,2 тыс.руб.;

в 2024 году – 14 195,1 тыс.руб.;

в 2025 году – 13 589,4 тыс.руб.;

в 2026 году – 17 479,4 тыс.руб.;

объем финансирования из внебюджетных источников в сумме 0 тыс. рублей:

в 2014 году – 0 тыс.руб.;

в 2015 году – 0 тыс.руб.;

в 2016 году – 0 тыс.руб.;

в 2017 году – 0 тыс.руб.;

в 2018 году – 0 тыс.руб.;

в 2019 году – 0 тыс.руб.;

в 2020 году – 0 тыс.руб.;

в 2021 году – 0 тыс.руб.;

в 2022 году – 0 тыс.руб.;

в 2023 году – 0 тыс.руб.;

в 2024 году – 0 тыс.руб.;

в 2025 году – 0 тыс.руб.;

в 2026 году – 0 тыс.руб.;

»;

7. Паспорт Подпрограммы «Обеспечение безопасности дорожного движения в Атяшевском муниципальном районе Республики Мордовия» изложить в следующей редакции:

«

Паспорт

Подпрограммы «Обеспечение безопасности дорожного движения в Атяшевском муниципальном районе Республики Мордовия» Муниципальной программы Атяшевского муниципального района Республики Мордовия «Развитие автомобильных дорог местного значения Атяшевского муниципального района Республики Мордовия» (далее – Подпрограмма)

| Ответственный исполнитель Подпрограммы (соисполнитель программы) | - | управление строительства, архитектуры и жилищно-коммунального хозяйства Администрации Атяшевского муниципального района Республики Мордовия; управление образования Администрации Атяшевского муниципального района Республики Мордовия |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Участники Подпрограммы | - | отдел по управлению муниципальным имуществом и земельным отношениям Администрации Атяшевского муниципального района; муниципальные образовательные учреждения Атяшевского муниципального района Республики Мордовия |  |
| Программно-целевые инструменты подпрограммы | - | Не предусмотрены |  |
| Цели Подпрограммы | - | Создание условий для повышения обеспечения безопасности дорожного движения на территории Атяшевского муниципального района Республики Мордовия |  |
| Задачи Подпрограммы | - | Сокращение смертности от дорожно-транспортных происшествий на территории Атяшевского муниципального района Республики Мордовия |  |
| Целевые индикаторы и показатели Подпрограммы | - | Количество закупленных агитационных материалов; Количество подготовленной документации по организации дорожного движения на территории Атяшевского муниципального района Республики Мордовия. |  |
| Этапы и сроки реализации Подпрограммы | - | реализация Подпрограммы рассчитана на 9 лет (с 2017 года по 2026 год) в один этап, обеспечивающий непрерывность решения поставленных задач. В Подпрограмме предусматривается четкое осуществление политики в области безопасности дорожного движения на территории Атяшевского муниципального района Республики Мордовия с конкретным распределением мероприятий по всем уровням и направлениям, которые последовательно выполняются на протяжении всего срока ее действия. |  |
| Объемы бюджетных ассигнований Подпрограммы | - | общий объем финансирования мероприятий Подпрограммы в 2017-2026 годах составит 3 346,8 тыс. рублей, в том числе по годам: в 2017 году – 0,5 тыс.руб.; в 2018 году – 0,5 тыс.руб.; в 2019 году – 100,5 тыс.руб.; в 2020 году – 99,0 тыс.руб.; в 2021 году – 99,0 тыс.руб.; в 2022 году – 847,3 тыс.руб.; в 2023 году – 1 690,0 тыс.руб.; в 2024 году – 310,0 тыс.руб.; в 2025 году – 100,0 тыс.руб.; в 2026 году – 100,0 тыс.руб.; финансирование осуществляется за счет средств бюджета Атяшевского муниципального района |  |
| Ожидаемые результаты реализации Подпрограммы | – | В результате реализации Подпрограммы к 2026 году предполагается: - провести мероприятия (с закупкой агитационных материалов) по формированию у детей навыков безопасного поведения на автомобильных дорогах; - подготовить документацию по организации дорожного движения на территории Атяшевского муниципального района. »; |  |

8. Паспорт Подпрограммы «Автомобильные дороги местного значения Атяшевского муниципального района Республики Мордовия» изложить в следующей редакции:

«

Паспорт

Подпрограммы «Автомобильные дороги местного значения Атяшевского муниципального района Республики Мордовия» Муниципальной программы Атяшевского муниципального района «Развитие автомобильных дорог местного значения Атяшевского муниципального района Республики Мордовия» (далее – Подпрограмма)

| Ответственный исполнитель Подпрограммы (соисполнитель программы) Участники Подпрограммы | – | управление строительства, архитектуры и жилищно-коммунального хозяйства Администрации Атяшевского муниципального района Республики Мордовия Главы сельских поселений Атяшевского муниципального района Республики Мордовия; отдел по управлению муниципальным имуществом и земельным отношениям Администрации Атяшевского муниципального района |
| --- | --- | --- |
| Программно-целевые инструменты подпрограммы | - | Не предусмотрены |
| Цели Подпрограммы | – | Совершенствование и развитие сети автомобильных дорог, повышение их транспортно-эксплуатационных характеристик. |
| Задачи Подпрограммы | – | Сохранение существующей сети автомобильных дорог общего пользования, увеличение доли нормативных объемов работ по содержанию и ремонту автодорог, в целях их приведения в соответствие с нормативными требованиями, строительство и реконструкция автомобильных дорог в населенных пунктах сельских поселений Атяшевского муниципального района |
| Целевые индикаторы и показатели Подпрограммы | – | Количество разработанной проектной документации для строительства, реконструкции, капитального ремонта и ремонта автомобильных дорог; - Количество положительных заключений государственной экспертизы и (или) заключений государственной экспертизы о достоверности определения сметной стоимости на проектную документацию и инженерно-геологические изыскания, в случае строительства, реконструкции, капитального ремонта и ремонта автомобильных дорог; - Прирост протяженности построенных, реконструированных, отремонтированных автомобильных дорог местного значения в сельских поселениях отвечающих нормативным требованиям за счет получения субсидий федерального бюджета и (или) республиканского бюджета Республики Мордовия на строительство, реконструкцию, капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог местного значения; - Прирост протяженности отремонтированных автомобильных дорог местного значения в сельских поселениях отвечающих нормативным требованиям за счет средств Дорожного фонда Атяшевского муниципального района; - Регулярное выполнение работ по содержанию автомобильных дорог местного значения в сельских поселениях; - Общее количество данных, внесенных в СОУ «Эталон» и «СКДФ; - Количество подготовленных паспортов автомобильных дорог местного значения. |
| Этапы и сроки реализации Подпрограммы |  | 1 января 2021 года – 31 декабря 2026 года |
| Объемы бюджетных ассигнований Подпрограммы |  | - общий объем финансирования составляет всего 181 402,6 тыс. рублей: в 2021 году – 15 772,9 тыс.руб.; в 2022 году –29 307,8 тыс.руб.; в 2023 году – 57 568,0 тыс.руб.; в 2024 году – 13 885,1 тыс.руб.; в 2025 году – 13 489,4 тыс.руб.; в 2026 году – 51 379,4 тыс.руб.; в том числе из средств федерального бюджета в сумме 60 811,3 тыс. рублей: в 2021 году – 7 636,8 тыс.руб.; в 2022 году – 11 736,1 тыс.руб.; в 2023 году – 22 438,4 тыс.руб.; в 2024 году – 0 тыс.руб.; в 2025 году – 0 тыс.руб.; в 202 году – 19 000,0 тыс.руб.; из средств республиканского бюджета Республики Мордовия в сумме 46 386,2 рублей: в 2021 году – 0 тыс.руб.; в 2022 году – 4 947,8 тыс.руб.; в 2023 году – 22 438,4 тыс.руб.; в 2024 году – 0 тыс.руб.; в 2025 году – 0 тыс.руб.; в 2026 году – 19 000,0 тыс.руб.; и из средств бюджета Атяшевского муниципального района Республики Мордовия в сумме 74 205,1 тыс. рублей: в 2021 году – 8 136,1 тыс.руб.; в 2022 году – 12 623,9 тыс.руб.; в 2023 году – 12 691,2 тыс.руб.; в 2024 году – 13 885,1 тыс.руб.; в 2025 году – 13 489,4 тыс.руб.; в 2026 году – 13 379,4 тыс.руб.; объем финансирования из внебюджетных источников в сумме 0 тыс. рублей: в 2021 году – 0 тыс.руб.; в 2022 году – 0 тыс.руб.; в 2023 году – 0 тыс.руб.; в 2024 году – 0 тыс.руб.; в 2025 году – 0 тыс.руб.; в 2026 году – 0 тыс.руб.; |
| Ожидаемые результаты реализации Подпрограммы |  | В результате реализации предполагается увеличить: - протяженность участков автомобильных дорог местного значения в сельских поселениях, увеличится на 11,2993 км; - протяженность отремонтированных автомобильных дорог местного значения отвечающих нормативному состоянию, составит 8,39 км. »; |

| 9. Приложение 1 изложить в следующей редакции: « |  |  |
| --- | --- | --- |
|  |  | Приложение 1 к Муниципальной программе Атяшевского муниципального района Республики Мордовия «Развитие автомобильных дорог местного значения Атяшевского муниципального района Республики Мордовия» |

Сведения
о показателях (индикаторах) Муниципальной программы Атяшевского муниципального района Республики Мордовия «Развитие автомобильных дорог местного значения Атяшевского муниципального района Республики Мордовия»

| Наименование показателя (индикатора) | Единица измерения | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ИТОГО: |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |  |
| Муниципальная программа Атяшевского муниципального района «Развитие автомобильных дорог местного значения Атяшевского муниципального района Республики Мордовия» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. Количество разработанных проектов планировки и межевания территории для оформления земельных участков под строительство, реконструкцию автомобильных дорог | шт. | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | х | х | х | х | х | х | 1 |
| 2. Количество поставленных на государственный кадастровый учет земельных участков под строительство (реконструкцию) автомобильных дорог | шт. | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | х | х | х | х | х | х | 1 |
| 3. Количество разработанной проектной документации для строительства, реконструкции, капитального ремонта и ремонта автомобильных дорог | шт. | 0 | 1 | 2 | 2 | 3 | 1 | 3 | х | х | х | х | х | х | 26 |
| 4. Количество положительных заключений государственной экспертизы и (или) заключений государственной экспертизы о достоверности определения сметной стоимости на проектную документацию и инженерно-геологические изыскания, в случае строительства, реконструкции, капитального ремонта и ремонта автомобильных дорог | шт. | 0 | 2 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | х | х | х | х | х | х | 19 |
| 5. Прирост протяженности построенных, реконструированных, отремонтированных автомобильных дорог местного значения в сельских поселениях отвечающих нормативным требованиям за счет получения субсидий федерального бюджета и (или) республиканского бюджета Республики Мордовия на строительство, реконструкцию, капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог местного значения | км | 0 | 1,015 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | х | х | х | х | х | х | 1,015 |
| 6. Прирост протяженности отремонтированных автомобильных дорог местного значения в сельских поселениях отвечающих нормативным требованиям за счет средств Дорожного фонда Атяшевского муниципального района (в случае, если ремонт мостовых переходов выполнялся не в составе ремонта дорог – ремонт мостовых переходов обозначен пометкой «М») | км | 0 | 2,0 | 0,2 | 1,43 | 0,79 | 1,3 | 1,5 | х | х | х | х | х | х | 7,2 |
| 7. Количество автомобильных дорог, поставленных на государственный кадастровый учет в качестве объектов недвижимого имущества | шт. | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | х | х | х | х | х | х | 1 |
| 8. Доля автомобильных дорог, по которым осуществляется регулярное выполнение работ по летнему и зимнему содержанию | % | 14 | 45 | 75 | 100 | 100 | 100 | 100 | х | х | х | х | х | х | 100 |
| Подпрограмма 1 «Обеспечение безопасности дорожного движения в Атяшевском муниципальном районе Республики Мордовия» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9. Количество закупленных агитационных материалов | комплект | х | х | х | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7 |
| 10. Количество подготовленной документации по организации дорожного движения на территории Атяшевского муниципального района Республики Мордовия | шт. | х | х | х | х | х | х | х | х | 1 | 1 | х | х | х | 2 |
| Подпрограмма 2 «Автомобильные дороги местного значения Атяшевского муниципального района Республики Мордовия» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11. Общее количество данных, внесенных в СОУ «Эталон» и «СКДФ» | % | х | х | х | х | х | х | х | 20 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 12. Количество подготовленных паспортов автомобильных дорог местного значения | Ед. | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | 45 | 45 | 36 | 126 |
| 13. Количество разработанной проектной документации для строительства, реконструкции, капитального ремонта и ремонта автомобильных дорог | шт. | х | х | х | х | х | х | х | 7 | 6 | х | 6 | 6 | 6 | 31 |
| 14. Количество положительных заключений государственной экспертизы и (или) заключений государственной экспертизы о достоверности определения сметной стоимости на проектную документацию и инженерно-геологические изыскания, в случае строительства, реконструкции, капитального ремонта и ремонта автомобильных дорог | шт. | х | х | х | х | х | х | х | 7 | 6 | х | 6 | 6 | 6 | 31 |
| 15. Прирост протяженности построенных, реконструированных, отремонтированных автомобильных дорог местного значения в сельских поселениях отвечающих нормативным требованиям за счет получения субсидий федерального бюджета и (или) республиканского бюджета Республики Мордовия на строительство, реконструкцию, капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог местного значения | км | х | х | х | х | х | х | х | 1,122 | 1,9773 | х | 4,2 | 4,0 | 0 | 11,2993 |
| 16. Прирост протяженности отремонтированных автомобильных дорог местного значения в сельских поселениях отвечающих нормативным требованиям за счет средств Дорожного фонда Атяшевского муниципального района | км | х | х | х | х | х | х | х | 1,36 | 1,1 | 0,03 | 2,9 | 1,1 | 1,9 | 8,39 |
| 17. Количество искусственных сооружений построенных, реконструированных и отремонтируемых за счет средств Дорожного фонда Атяшевского муниципального района | шт. | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | 1 | 1 | 0 | 2 |
| 18. Доля автомобильных дорог, по которым осуществляется регулярное выполнение работ по летнему и зимнему содержанию | % | х | х | х | х | х | х | х | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |

»;

10. Приложение 2 изложить в следующей редакции:

«

Приложение 2 к Муниципальной программе Атяшевского муниципального района Республики Мордовия «Развитие автомобильных дорог местного значения Атяшевского муниципального района Республики Мордовия»

Сведения

об основных мероприятиях Муниципальной программы Атяшевского муниципального района Республики Мордовия «Развитие автомобильных дорог местного значения Атяшевского муниципального района Республики Мордовия»

| № п/п | Номер и наименование основного мероприятия | Ответственный исполнитель | Срок |  | Ожидаемый непосредственный результат (краткое описание) | Последствия не реализации мероприятия | Связь с показателями муниципальной программы (номер показателя) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | начала реализации | окончания реализации |  |  |  |
| Муниципальная программа Атяшевского муниципального района Республики Мордовия «Развитие автомобильных дорог местного значения Атяшевского муниципального района Республики Мордовия» |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Основное мероприятие 1. Подготовка проектов планировки и межевания территории для оформления земельных участков под строительство, реконструкцию автомобильных дорог | Управление строительства, архитектуры и ЖКХ Администрации Атяшевского муниципального района | 2017 | 2017 | наличие утвержденной документации по планировке территории в соответствии с требованиями Градостроительного кодекса РФ, необходимой для формирования земельных участков, предназначенных для строительства, реконструкции автомобильных дорог | Невозможность увеличения протяженности построенных, реконструированных, автомобильных дорог местного значения в сельских поселениях | 1 |
| 2 | Основное мероприятие 2. Подготовка межевых планов земельных участков для строительства автомобильных дорог | Управление строительства, архитектуры и ЖКХ Администрации Атяшевского муниципального района | 2014 | 2014 | Наличие межевых планов, необходимых для постановки земельных участков, предназначенных для строительства, реконструкции автомобильных дорог, на государственный кадастровый учет | Невозможность увеличения протяженности построенных, реконструированных, автомобильных дорог местного значения в сельских поселениях | 2 |
| 3 | Основное мероприятие 3. Выполнение проектно-изыскательских работ для строительства, реконструкции, капитального ремонта и ремонта автомобильных дорог | Управление строительства, архитектуры и ЖКХ Администрации Атяшевского муниципального района | 2015 | 2020 | Наличие проектной документации и инженерных изысканий, необходимой для: 1) проведения обязательной государственной экспертизы проектной документации; 2)осуществления закупок и выполнения строительно-монтажных работ по строительству, реконструкции, капитальному ремонту и ремонту автомобильных дорог | Невозможность увеличения протяженности построенных, реконструированных, отремонтированных автомобильных дорог местного значения в сельских поселениях | 3 |
| 4 | Основное мероприятие 4. Получение заключения государственной экспертизы и (или) заключения государственной экспертизы о достоверности определения сметной стоимости на проектную документацию и инженерно-геологические изыскания, в случае строительства, реконструкции, капитального ремонта и ремонта автомобильных дорог | Управление строительства, архитектуры и ЖКХ Администрации Атяшевского муниципального района | 2015 | 2018 | Наличие положительного заключения государственной экспертизы проектной документации, подтверждающей: 1) соответствие проектной документации требованиям законодательства РФ 2) достоверность определения сметной стоимости строительно-монтажных работ | Невозможность увеличения протяженности построенных, реконструированных, отремонтированных автомобильных дорог местного значения в сельских поселениях | 4 |
| 5 | Основное мероприятие 5. Софинансирование строительства, реконструкции, капитального ремонта и ремонта автомобильных дорог | Управление строительства, архитектуры и ЖКХ Администрации Атяшевского муниципального района | 2015 | 2015 | Увеличение протяженности построенных, реконструированных, отремонтированных автомобильных дорог местного значения в сельских поселениях отвечающих нормативным требованиям за счет получения субсидий федерального бюджета и (или) республиканского бюджета Республики Мордовия на строительство, реконструкцию, капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог местного значения | Невозможность увеличения протяженности построенных, реконструированных, отремонтированных автомобильных дорог местного значения в сельских поселениях | 5 |
| 6 | Основное мероприятие 6. Капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог | Управление строительства, архитектуры и ЖКХ Администрации Атяшевского муниципального района | 2015 | 2020 | Увеличение протяженности отремонтированных автомобильных дорог местного значения в сельских поселениях отвечающих нормативным требованиям за счет средств Дорожного фонда Атяшевского муниципального района Республики Мордовия | Невозможность увеличения протяженности отремонтированных автомобильных дорог местного значения в сельских поселениях за счет средств Дорожного фонда Атяшевского муниципального района Республики Мордовия | 6 |
| 7 | Основное мероприятие 7. Подготовка технических планов на построенные и прошедшие реконструкцию автомобильные дороги | Управление строительства, архитектуры и ЖКХ Администрации Атяшевского муниципального района | 2018 | 2018 | Наличие технических планов, необходимых для ввода в эксплуатацию построенных и прошедших реконструкции автомобильных дорог | Невозможность увеличения протяженности построенных, реконструированных автомобильных дорог местного значения в сельских поселениях | 7 |
| 8 | Основное мероприятие 8. Содержание автомобильных дорог | Управление строительства, архитектуры и ЖКХ Администрации Атяшевского муниципального района | 2015 | 2020 | Регулярное выполнение работ по содержанию автомобильных дорог | Невозможность регулярного выполнения работ по содержанию автомобильных дорог | 8 |
| Подпрограмма «Обеспечение безопасности дорожного движения в Атяшевском муниципальном районе Республики Мордовия» |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | Основное мероприятие 1. Формирование у детей навыков безопасного поведения на дорогах | Управление строительства, архитектуры и ЖКХ Администрации Атяшевского муниципального района | 2021 | 2026 | Наличие агитационных материалов, необходимых для повышения пропаганды предупреждения детского дорожно-транспортного травматизма | Невозможность повышения пропаганды предупреждения детского дорожно-транспортного травматизма | 9 |
| 11 | Основное мероприятие 2 Подготовка документации по организации дорожного движения на территории Атяшевского муниципального района | Управление строительства, архитектуры и ЖКХ Администрации Атяшевского муниципального района | 2022 | 2023 | Обеспечение эффективности организации дорожного движения на территории Атяшевского муниципального района Республики Мордовия |  | 10 |
| Подпрограмма «Автомобильные дороги местного значения Атяшевского муниципального района Республики Мордовия» |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | Основное мероприятие 1. Обеспечение внесения данных в Систему оперативного управления «Эталон» и «Систему контроля дорожных фондов» | Управление строительства, архитектуры и ЖКХ Администрации Атяшевского муниципального района | 2021 | 2026 | Актуальные сведения об автомобильных дорогах и расходовании дорожного фонда |  | 11 |
| 13 | Основное мероприятие 2. Паспортизация автомобильных дорог местного значения Атяшевского муниципального района Республики Мордовия | Управление строительства, архитектуры и ЖКХ Администрации Атяшевского муниципального района | 2022 | 2026 | Актуальные сведения об автомобильных дорогах местного значения Атяшевского муниципального района |  | 12 |
| 14 | Основное мероприятие 3. Выполнение проектно-изыскательских работ для строительства, реконструкции, капитального ремонта и ремонта автомобильных дорог | Управление строительства, архитектуры и ЖКХ Администрации Атяшевского муниципального района | 2021 | 2026 | Наличие проектной документации и инженерных изысканий, необходимой для: 1) проведения обязательной государственной экспертизы проектной документации; 2)осуществления закупок и выполнения строительно-монтажных работ по строительству, реконструкции, капитальному ремонту и ремонту автомобильных дорог | Невозможность увеличения протяженности построенных, реконструированных, отремонтированных автомобильных дорог местного значения в сельских поселениях | 13 |
| 15 | Основное мероприятие 4. Получение заключения государственной экспертизы и (или) заключения государственной экспертизы о достоверности определения сметной стоимости на проектную документацию и инженерно-геологические изыскания, в случае строительства, реконструкции, капитального ремонта и ремонта автомобильных дорог | Управление строительства, архитектуры и ЖКХ Администрации Атяшевского муниципального района | 2021 | 2026 | Наличие положительного заключения государственной экспертизы проектной документации, подтверждающей: 1) соответствие проектной документации требованиям законодательства РФ 2) достоверность определения сметной стоимости строительно-монтажных работ | Невозможность увеличения протяженности построенных, реконструированных, отремонтированных автомобильных дорог местного значения в сельских поселениях | 14 |
| 16 | Основное мероприятие 5. Софинансирование строительства, реконструкции, капитального ремонта и ремонта автомобильных дорог | Управление строительства, архитектуры и ЖКХ Администрации Атяшевского муниципального района | 2022 | 2026 | Увеличение протяженности построенных, реконструированных, отремонтированных автомобильных дорог местного значения в сельских поселениях отвечающих нормативным требованиям за счет получения субсидий федерального бюджета и (или) республиканского бюджета Республики Мордовия на строительство, реконструкцию, капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог местного значения | Невозможность увеличения протяженности построенных, реконструированных, отремонтированных автомобильных дорог местного значения в сельских поселениях | 15 |
| 17 | Основное мероприятие 6. Капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог | Управление строительства, архитектуры и ЖКХ Администрации Атяшевского муниципального района | 2021 | 2026 | Увеличение протяженности отремонтированных автомобильных дорог местного значения в сельских поселениях отвечающих нормативным требованиям за счет средств Дорожного фонда Атяшевского муниципального района Республики Мордовия Увеличение протяженности построенных, реконструированных, отремонтированных автомобильных дорог местного значения в сельских поселениях отвечающих нормативным требованиям за счет получения субсидий федерального бюджета и (или) республиканского бюджета Республики Мордовия на строительство, реконструкцию, капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог местного значения | Невозможность увеличения протяженности отремонтированных автомобильных дорог местного значения в сельских поселениях за счет средств Дорожного фонда Атяшевского муниципального района Республики Мордовия Невозможность увеличения протяженности построенных, реконструированных, отремонтированных автомобильных дорог местного значения в сельских поселениях отвечающих нормативным требованиям за счет получения субсидий федерального бюджета и (или) республиканского бюджета Республики Мордовия на строительство, реконструкцию, капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог местного значения | 15 (до 2021 года),16 |
| 18 | Основное мероприятие 7. Капитальный ремонт и ремонт искусственных сооружений на автомобильных дорогах | Управление строительства, архитектуры и ЖКХ Администрации Атяшевского муниципального района | 2024 | 2026 | Искусственные сооружения на автомобильных дорогах отвечающих нормативным требованиям построенных | Невозможность приведения в соответствие искусственных сооружений автомобильных дорог | 17 |
| 19 | Основное мероприятие 8. Содержание автомобильных дорог | Управление строительства, архитектуры и ЖКХ Администрации Атяшевского муниципального района | 2021 | 2026 | Регулярное выполнение работ по содержанию автомобильных дорог | Невозможность регулярного выполнения работ по содержанию автомобильных дорог | 18 |

»;

10. Приложение 4 изложить в следующей редакции:

«

Приложение 4 к Муниципальной программе Атяшевского муниципального района Республики Мордовия «Развитие автомобильных дорог местного значения Атяшевского муниципального района Республики Мордовия»

Ресурсное обеспечение

Муниципальной программы Атяшевского муниципального района Республики Мордовия «Развитие автомобильных дорог местного значения Атяшевского муниципального района Республики Мордовия» за счет средств бюджета Атяшевского муниципального района Республики Мордовия

| Статус | Наименование муниципальной программы, подпрограммы, основного мероприятия | ГРБС (ответственный исполнитель, соисполнитель, муниципальный заказчик -координатор, участник) | Код бюджетной классификации |  |  |  | Расходы по годам, тыс.руб. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | ГРБС | РзПр | ЦСР | ВР | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |  | Всего |
| Муниципальная программа Атяшевского муниципального района Республики Мордовия | Развитие автомобильных дорог местного значения Атяшевского муниципального района Республики Мордовия | всего, в том числе | х | х | х | х | 50,0 | 3787,5 | 6041,2 | 6231,9 | 5645 | 6508,7 | 7176,8 | 8235,1 | 13471,2 | 14381,2 | 14195,1 | 13589,4 | 17479,4 |  | 116792,5 |
|  |  | Администрация Атяшевского муниципального района Республики Мордовия | х | х | х | х | 50,0 | 3787,5 | 6041,2 | 6231,9 | 5645,0 | 6508,7 | 7176,8 | 8235,1 | 13471,2 | 14381,2 | 14195,1 | 13589,4 | 17479,4 |  | 116792,5 |
| Основное мероприятие 1 | Подготовка проектов планировки и межевания территории для оформления земельных участков под строительство, реконструкцию автомобильных дорог | Администрация Атяшевского муниципального района Республики Мордовия | х | х | х | х | 0 | 0 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 50,0 |
| Основное мероприятие 2 | Подготовка межевых планов земельных участков для строительства автомобильных дорог | Администрация Атяшевского муниципального района Республики Мордовия | х | х | х | х | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 50,0 |
| Основное мероприятие 3 | Выполнение проектно-изыскательских работ для строительства, реконструкции, капитального ремонта и ремонта автомобильных дорог | Администрация Атяшевского муниципального района Республики Мордовия | х | х | х | х | 0 | 90 | 227,7 | 883,4 | 210 | 30 | 630 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 2071,1 |
| Основное мероприятие 4 | Получение заключения государственной экспертизы и (или) заключения государственной экспертизы о достоверности определения сметной стоимости на проектную документацию и инженерно-геологические изыскания, в случае строительства, реконструкции, капитального ремонта и ремонта автомобильных дорог | Администрация Атяшевского муниципального района Республики Мордовия | х | х | х | х | 0 | 50,6 | 0 | 119,8 | 40 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 310,4 |
| Основное мероприятие 5 | Софинансирование строительства, реконструкции, капитального ремонта и ремонта автомобильных дорог | Администрация Атяшевского муниципального района Республики Мордовия | х | х | х | х | 0 | 0 | 0 | 0 | 120,9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 120,9 |
| Основное мероприятие 6 | Капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог | Администрация Атяшевского муниципального района Республики Мордовия | х | х | х | х | 0 | 2850 | 4140 | 3762 | 3807 | 4742 | 4932 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 24232,5 |
| Основное мероприятие 8 | Содержание автомобильных дорог | Администрация Атяшевского муниципального района Республики Мордовия | х | х | х | х | 0 | 797,2 | 1674 | 1416 | 1416 | 1636 | 1416 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 8355,7 |
| Подпрограмма 1 | Обеспечение безопасности дорожного движения в Атяшевском муниципальном районе Республики Мордовия | всего, в том числе | х | х | х | х | 0 | 0 | 0 | 0,5 | 0,5 | 100,5 | 99 | 99 | 847,3 | 1690 | 310 | 100 | 100 |  | 3346,8 |
|  |  | Администрация Атяшевского муниципального района Республики Мордовия, управление образования Администрации Атяшевского муниципального района Республики Мордовия | х | х | х | х | 0 | 0 | 0 | 0,5 | 0,5 | 100,5 | 99 | 99 | 847,3 | 1690 | 310 | 100 | 100 |  | 3346,8 |
| Основное мероприятие 1 | Формирование у детей навыков безопасного поведения на дорогах | Администрация Атяшевского муниципального района Республики Мордовия, управление образования Администрации Атяшевского муниципального района Республики Мордовия | х | х | х | х | 0 | 0 | 0 | 0,5 | 0,5 | 100,5 | 99 | 99 | 100 | 100 | 310 | 100 | 100 |  | 1009,5 |
| Основное мероприятие 2 | Подготовка документации по организации дорожного движения на территории Атяшевского муниципального района Республики Мордовия | Администрация Атяшевского муниципального района Республики Мордовия | х | х | х | х | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 747,3 | 1590 | 0 | 0 | 0 |  | 2337,3 |
| Подпрограмма 2 | Автомобильные дороги местного значения Атяшевского муниципального района Республики Мордовия | всего, в том числе | х | х | х | х | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8136,1 | 12623,9 | 12691,2 | 13885,1 | 13489,4 | 13379,4 |  | 74205,1 |
|  |  | Администрация Атяшевского муниципального района Республики Мордовия | х | х | х | х | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8136,1 | 12623,9 | 12691,2 | 13885,1 | 13489,4 | 13379,4 |  | 74205,1 |
| Основное мероприятие 1 | Обеспечение внесения данных в Систему оперативного управления «Эталон» и «Систему контроля дорожных фондов» | Администрация Атяшевского муниципального района Республики Мордовия | х | х | х | х | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,5 | 0,5 | 0 |  | 1,0 |
| Основное мероприятие 2 | Паспортизация автомобильных дорог местного значения Атяшевского муниципального района Республики Мордовия | Администрация Атяшевского муниципального района Республики Мордовия | х | х | х | х | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,5 | 0,5 | 0 |  | 1,0 |
| Основное мероприятие 3 | Выполнение проектно-изыскательских работ для строительства, реконструкции, капитального ремонта и ремонта автомобильных дорог | Администрация Атяшевского муниципального района Республики Мордовия | х | х | х | х | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1220 | 2450 | 3519 | 1143,7 | 0 | 800 |  | 9132,7 |
| Основное мероприятие 4 | Получение заключения государственной экспертизы и (или) заключения государственной экспертизы о достоверности определения сметной стоимости на проектную документацию и инженерно-геологические изыскания, в случае строительства, реконструкции, капитального ремонта и ремонта автомобильных дорог | Администрация Атяшевского муниципального района Республики Мордовия | х | х | х | х | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 178 | 275 | 725 | 100 | 0 | 350 |  | 1628 |
| Основное мероприятие 5 | Софинансирование строительства, реконструкции, капитального ремонта и ремонта автомобильных дорог | Администрация Атяшевского муниципального района Республики Мордовия | х | х | х | х | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 169,5 | 1716 | 0 | 0 | 2000 |  | 3885,5 |
| Основное мероприятие 6 | Капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог | Администрация Атяшевского муниципального района Республики Мордовия | х | х | х | х | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4518,7 | 7260,0 | 4261,8 | 9921,00 | 10669 | 11760 |  | 48390,5 |
| Основное мероприятие 7 | Капитальный ремонт и ремонт искусственных сооружений | Администрация Атяшевского муниципального района Республики Мордовия | х | х | х | х | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 250 | 350 | 0 |  | 600,0 |
| Основное мероприятие 8 | Содержание автомобильных дорог | Администрация Атяшевского муниципального района Республики Мордовия | х | х | х | х | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2219,4 | 2469,4 | 2469,4 | 2469,4 | 2469,4 |  | 2469,4 | 14566,4 |

»;

10. Приложение 5 изложить в следующей редакции:

«

Приложение 5 к Муниципальной программе Атяшевского муниципального района Республики «Развитие автомобильных дорог местного значения Атяшевского муниципального района Республики Мордовия»

Ресурсное обеспечение и прогнозная (справочная) оценка расходов федерального, республиканского и местного бюджетов и иных источников финансирования на реализацию Муниципальной программы Атяшевского муниципального района Республики Мордовия «Развитие автомобильных дорог местного значения Атяшевского муниципального района Республики Мордовия»

| Статус | Наименование муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы, основного мероприятия | Ответственный исполнитель, соисполнители | Источники финансирования | Оценка расходов (тыс. руб.), годы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | Всего |
| Муниципальная программа | Развитие автомобильных дорог местного значения Атяшевского муниципального района Республики Мордовия | управление строительства, архитектуры и ЖКХ Администрации Атяшевского муниципального района Республики Мордовия | всего | 50 | 3787,5 | 6041,2 | 6231,9 | 5645 | 6508,7 | 7176,8 | 15871,9 | 30155,1 | 59258,0 | 14195,1 | 13589,4 | 55479,4 | 223990 |
|  |  |  | федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7636,8 | 11736,1 | 22438,4 | 0 | 0 | 19000,0 | 60811,3 |
|  |  |  | республиканский бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4947,8 | 22438,4 | 0 | 0 | 19000,0 | 46386,2 |
|  |  |  | местный бюджет | 50 | 3787,5 | 6041,2 | 6231,9 | 5645 | 6508,7 | 7176,8 | 8235,1 | 13471,2 | 14381,2 | 14195,1 | 13589,4 | 17479,4 | 116792,5 |
|  |  |  | внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Подпрограмма 1 | Обеспечение безопасности дорожного движения в Атяшевском муниципальном районе Республике Мордовия | управление строительства, архитектуры и ЖКХ Администрации Атяшевского муниципального района; управление образования Администрации Атяшевского муниципального района Республики Мордовия | всего | 0 | 0 | 0 | 0,5 | 0,5 | 100,5 | 99,0 | 99,0 | 847,3 | 1690,0 | 310,0 | 100,0 | 100,0 | 3346,8 |
|  |  |  | федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  | республиканский бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  | местный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0,5 | 0,5 | 100,5 | 99,0 | 99,0 | 847,3 | 1690,0 | 310,0 | 100,0 | 100,0 | 3346,8 |
|  |  |  | внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| основное мероприятие 1 | Формирование у детей навыков безопасного поведения на дорогах | управление строительства, архитектуры и ЖКХ Администрации Атяшевского муниципального района Республики Мордовия; управление образования Администрации Атяшевского муниципального района Республики Мордовия | всего | 0 | 0 | 0 | 0,5 | 0,5 | 100,5 | 99,0 | 99,0 | 100,0 | 100,0 | 310,0 | 100,0 | 100,0 | 1009,5 |
|  |  |  | федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  | республиканский бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  | местный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0,5 | 0,5 | 100,5 | 99,0 | 99,0 | 100,0 | 100,0 | 310,0 | 100,0 | 100,0 | 1009,5 |
|  |  |  | внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| основное мероприятие 2 | Подготовка документации по организации дорожного движения на территории Атяшевского муниципального района Республики Мордовия | управление строительства, архитектуры и ЖКХ Администрации Атяшевского муниципального района Республики Мордовия | всего | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 747,3 | 1590,0 | 0 | 0 | 0 | 2337,3 |
|  |  |  | федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  | республиканский бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  | местный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 747,3 | 1590,0 | 0 | 0 | 0 | 2337,3 |
|  |  |  | внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Подпрограмма 2 | Автомобильные дороги местного значения Атяшевского муниципального района Республики Мордовия | управление строительства, архитектуры и ЖКХ Администрации Атяшевского муниципального района Республики Мордовия, отдел по управлению муниципальным имуществом и земельным отношениям Администрации Атяшевского муниципального района | всего | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15772,9 | 29307,8 | 57568,0 | 13885,1 | 13489,4 | 51379,4 | 181402,6 |
|  |  |  | федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7636,8 | 11736,1 | 22438,4 | 0 | 0 | 19000,0 | 60811,3 |
|  |  |  | республиканский бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4947,8 | 22438,4 | 0 | 0 | 19000,0 | 46386,2 |
|  |  |  | местный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8136,1 | 12623,9 | 12691,2 | 13885,1 | 13489,4 | 13379,4 | 74205,1 |
|  |  |  | внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| основное мероприятие 1 | Обеспечение внесения данных в Систему оперативного управления «Эталон» и «Систему контроля дорожных фондов» | управление строительства, архитектуры и ЖКХ Администрации Атяшевского муниципального района Республики Мордовия | всего | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,5 | 0,5 | 0 | 1,0 |
|  |  |  | федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  | республиканский бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  | местный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,5 | 0,5 | 0 | 1,0 |
|  |  |  | внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| основное мероприятие 2 | Паспортизация автомобильных дорог местного значения Атяшевского муниципального района Республики Мордовия | управление строительства, архитектуры и ЖКХ Администрации Атяшевского муниципального района Республики Мордовия, отдел по управлению муниципальным имуществом и земельным отношениям Администрации Атяшевского муниципального района | всего | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,5 | 0,5 | 0 | 1,0 |
|  |  |  | федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  | республиканский бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  | местный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,5 | 0,5 | 0 | 1,0 |
|  |  |  | внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| основное мероприятие 3 | Выполнение проектно-изыскательских работ для строительства, реконструкции, капитального ремонта и ремонта автомобильных дорог | управление строительства, архитектуры и ЖКХ Администрации Атяшевского муниципального района Республики Мордовия | всего | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1220,0 | 2450,0 | 3519,0 | 1143,7 | 0 | 800,0 | 9132,7 |
|  |  |  | федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  | республиканский бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  | местный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1220,0 | 2450,0 | 3519,0 | 1143,7 | 0 | 800,0 | 9132,7 |
|  |  |  | внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| основное мероприятие 4 | Получение заключения государственной экспертизы и (или) заключения государственной экспертизы о достоверности определения сметной стоимости на проектную документацию и инженерные изыскания, в случае строительства, реконструкции, капитального ремонта и ремонта автомобильных дорог | управление строительства, архитектуры и ЖКХ Администрации Атяшевского муниципального района Республики Мордовия | всего | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 178,0 | 275,0 | 725,0 | 100,0 | 0 | 350,0 | 1628,0 |
|  |  |  | федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  | республиканский бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  | местный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 178,0 | 275,0 | 725,0 | 100,0 | 0 | 350,0 | 1628,0 |
|  |  |  | внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| основное мероприятие 5 | Софинансирование строительства, реконструкции, капитального ремонта и ремонта автомобильных дорог | управление строительства, архитектуры и ЖКХ Администрации Атяшевского муниципального района Республики Мордовия | всего | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16853,4 | 34300,0 | 0 | 0 | 40000,0 | 91153,4 |
|  |  |  | федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11736,1 | 16292,0 | 0 | 0 | 19000,0 | 47028,1 |
|  |  |  | республиканский бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4947,8 | 16292,0 | 0 | 0 | 19000,0 | 40239,8 |
|  |  |  | местный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 169,5 | 1716,0 | 0 | 0 | 2000,0 | 3885,5 |
|  |  |  | внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| основное мероприятие 6 | Капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог | управление строительства, архитектуры и ЖКХ Администрации Атяшевского муниципального района Республики Мордовия | всего | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12155,5 | 7260,0 | 16554,6 | 9921,0 | 10669,0 | 11760,0 | 68320,1 |
|  |  |  | федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7636,8 | 0,0 | 6146,4 | 0 | 0 | 0 | 13783,2 |
|  |  |  | республиканский бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6146,4 | 0 | 0 | 0 | 6146,4 |
|  |  |  | местный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4518,7 | 7260,0 | 4261,8 | 9921,0 | 10669,0 | 11760,0 | 48390,5 |
|  |  |  | внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| основное мероприятие 7 | Капитальный ремонт и ремонт искусственных сооружений на автомобильных дорогах | управление строительства, архитектуры и ЖКХ Администрации Атяшевского муниципального района Республики Мордовия | всего | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 250,0 | 350,0 | 0 | 600,0 |
|  |  |  | федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  | республиканский бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  | местный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 250,0 | 350,0 | 0 | 600,0 |
|  |  |  | внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| основное мероприятие 8 | Содержание автомобильных дорог | управление строительства, архитектуры и ЖКХ Администрации Атяшевского муниципального района Республики Мордовия | всего | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2219,4 | 2469,4 | 2469,4 | 2469,4 | 2469,4 | 2469,4 | 14566,4 |
|  |  |  | федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  | республиканский бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  | местный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2219,4 | 2469,4 | 2469,4 | 2469,4 | 2469,4 | 2469,4 | 14566,4 |
|  |  |  | внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

»;

11. Приложение 6 изложить в следующей редакции:

«

Приложение 6 к Муниципальной программе Атяшевского муниципального района Республики Мордовия «Развитие автомобильных дорог местного значения Атяшевского муниципального района Республики Мордовия»

План реализации

Муниципальной программы Атяшевского муниципального района Республики Мордовия «Развитие автомобильных дорог местного значения Атяшевского муниципального района Республики Мордовия» на 2023 год и плановый период 2024-2025 гг.

| Наименование основного мероприятия подпрограммы программы, контрольного события мероприятия подпрограммы | Ответственный исполнитель | Срок начала реализации | Срок окончания реализации (дата наступления контрольного события, мероприятия программы) | Ожидаемый результат от реализации мероприятия | График реализации |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 2023 год |  |  |  | 2024 год |  |  |  |  |  | 2025 год |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | I кв. | II кв. | III кв. | IV кв. | I кв. | II кв. | III кв. |  | IV кв. |  | I кв. | II кв. |  |  | III кв. |  | IV кв. |
| Подпрограмма 1 «Обеспечение безопасности дорожного движения в Атяшевском муниципальном районе Республике Мордовия» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Контрольное событие 1.1 Закупка комплектов для формирования навыков безопасного поведения детей на дорогах и улицах для муниципальных образовательных учреждений Атяшевского муниципального района | начальник управления строительства, архитектуры и ЖКХ Администрации Атяшевского муниципального района Республики Мордовия, управление образования Администрации Атяшевского муниципального района Республики Мордовия | январь 2023 года | март 2025 года | Наличие агитационных материалов, необходимых для повышения пропаганды предупреждения детского дорожно-транспортного травматизма |  | х |  |  |  | х |  |  |  |  |  |  | х |  |  |  |  |
| Контрольное событие 1.3 разработка проекта организации дорожного движения на территории Атяшевского муниципального района Республики Мордовия | начальник управления строительства, архитектуры и ЖКХ Администрации Атяшевского муниципального района Республики Мордовия, управление образования Администрации Атяшевского муниципального района Республики Мордовия | март 2023 года | декабрь 2025 года | Обеспечение эффективности организации дорожного движения на территории Атяшевского муниципального района Республики Мордовия |  |  | х |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Подпрограмма 2 «Автомобильные дороги местного значения Атяшевского муниципального района Республики Мордовия» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Контрольное событие 2.1. «Внесения данных в Систему оперативного управления «Эталон» и «Систему контроля дорожных фондов» | начальник управления строительства, архитектуры и ЖКХ Администрации Атяшевского муниципального района Республики Мордовия | январь 2023 | декабрь 2025 | Актуальные сведения об автомобильных дорогах и расходовании дорожного фонда | х | х | х | х | х | х | х | х |  | х |  |  | х | х |  | х |  |
| Контрольное событие 2.2. «Паспортизация автомобильных дорог местного значения Атяшевского муниципального района Республики Мордовия» | начальник управления строительства, архитектуры и ЖКХ Администрации Атяшевского муниципального района Республики Мордовия, начальник отдела по управлению муниципальным имуществом и земельным отношениям Администрации Атяшевского муниципального района | март 2023 | декабрь 2025 | Актуальные сведения об автомобильных дорогах местного значения Атяшевского муниципального района | х | х | х | х | х | х | х | х |  | х |  |  | х | х |  | х |  |
| Контрольное событие 2.3. «Выполнение проектно-изыскательских работ для строительства, реконструкции, капитального ремонта и ремонта автомобильных дорог» | начальник управления строительства, архитектуры и ЖКХ Администрации Атяшевского муниципального района Республики Мордовия | март 2023 года | декабрь 2025 года | Наличие проектной документации и инженерных изысканий, необходимой для: | х | х | х | х | х | х | х | х |  | х |  |  | х | х |  | х |  |
|  |  |  |  | 1) проведения обязательной государственной экспертизы проектной документации; |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 2)осуществления закупок и выполнения строительно-монтажных работ по строительству, реконструкции, капитальному ремонту и ремонту автомобильных дорог |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Контрольное событие 2.4. «Получение заключения государственной экспертизы и (или) заключения государственной экспертизы о достоверности определения сметной стоимости на проектную документацию и инженерные изыскания, в случае строительства, реконструкции, капитального ремонта и ремонта автомобильных дорог» | начальник управления строительства, архитектуры и ЖКХ Администрации Атяшевского муниципального района Республики Мордовия | март 2023 года | декабрь 2025 года | Проведение проверки достоверности определения сметной стоимости | х | х | х | х | х | х | х | х |  | х |  |  | х | х |  | х |  |
| Контрольное событие 2.5. Софинансирование строительства, реконструкции, капитального ремонта и ремонта автомобильных дорог | начальник управления строительства, архитектуры и ЖКХ Администрации Атяшевского муниципального района Республики Мордовия | март 2023 года | декабрь 2025 года | Увеличение протяженности построенных, реконструированных, отремонтированных автомобильных дорог местного значения в сельских поселениях отвечающих нормативным требованиям за счет получения субсидий федерального бюджета и (или) республиканского бюджета |  |  | х |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Контрольное событие 2.6. «Капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог» | начальник управления строительства, архитектуры и ЖКХ Администрации Атяшевского муниципального района Республики Мордовия | июнь 2023 года | декабрь 2025 года |  |  |  | х |  |  |  | х |  |  |  |  |  |  | х |  |  |  |
| Контрольное событие 2.7. «Капитальный ремонт и ремонт искусственных сооружений на автомобильных дорогах» | начальник управления строительства, архитектуры и ЖКХ Администрации Атяшевского муниципального района Республики Мордовия | июль 2024 года | декабрь 2025 года |  |  |  |  |  |  |  | х |  |  |  |  |  |  | х |  |  |  |
| Контрольное событие 2.8. «Содержание автомобильных дорог местного значения общего пользования сельских поселений (переданные полномочия)» | начальник управления строительства, архитектуры и ЖКХ Администрации Атяшевского муниципального района Республики Мордовия | январь 2023 года | декабрь 2025 года |  | х | х | х | х | х | х | х | х |  | х |  |  | х | х |  | х |  |

»;

10. Приложение 7 изложить в следующей редакции:

«

Приложение 7 к Муниципальной программе Атяшевского муниципального района Республики Мордовия «Развитие автомобильных дорог местного значения Атяшевского муниципального района Республики Мордовия»

Детальный план-график

реализации Муниципальной программы Атяшевского муниципального района Республики Мордовия «Развитие автомобильных дорог местного значения Атяшевского муниципального района Республики Мордовия» на 2023 год и плановый период 2023-2025гг. и 2026 год.

| Наименование подпрограммы, основного мероприятия, мероприятия подпрограммы | Ответственный исполнитель (руководитель / Ф.И.О.) | Ожидаемый результат (краткое описание) | Срок начала реализации | Срок окончания реализации (дата окончания контрольного события) | Объем ресурсного обеспечения на очередной финансовый год и плановый период (тыс. руб.) | всего | Оценка расходов (тыс.руб.), годы |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  | федеральный бюджет | республиканский бюджет | местный бюджет | внебюджетные источники |
| Муниципальная программа «Развитие автомобильных дорог местного значения Атяшевского муниципального района Республики Мордовия» | начальник управления строительства, архитектуры и ЖКХ Администрации Атяшевского муниципального района Республики Мордовия | - | январь 2014 года | декабрь 2026года | всего, в т. ч. по годам | 142521,9 | 41438,4 | 41438,4 | 59645,1 | 0 |
|  |  |  |  |  | 2023 год | 59258,0 | 22438,4 | 22438,4 | 14381,2 | 0 |
|  |  |  |  |  | 2024 год | 14195,1 | 0 | 0 | 14195,1 | 0 |
|  |  |  |  |  | 2025 год | 13589,4 | 0 | 0 | 13589,4 | 0 |
|  |  |  |  |  | 2026 год | 55479,4 | 19000,0 | 19000,0 | 17479,4 | 0 |
| Подпрограмма «Обеспечение безопасности дорожного движения в Атяшевском муниципальном районе» | начальник управления строительства, архитектуры и ЖКХ Администрации Атяшевского муниципального района, управление образования Администрации Атяшевского муниципального района Республики Мордовия | Наличие агитационных материалов, необходимых для повышения пропаганды предупреждения детского дорожно-транспортного травматизма | январь 2017 года | декабрь 2026 года | всего, в т. ч. по годам | 2200,0 | 0 | 0 | 2200,0 | 0 |
|  |  |  |  |  | 2023 год | 1690,0 | 0 | 0 | 1690,0 | 0 |
|  |  |  |  |  | 2024 год | 310,0 | 0 | 0,0 | 310,0 | 0 |
|  |  |  |  |  | 2025 год | 100,0 | 0 | 0 | 100,0 | 0 |
|  |  |  |  |  | 2026 год | 100,0 | 0 | 0 | 100,0 | 0 |
| Основное мероприятие 1 «Формирование у детей навыков безопасного поведения на дорогах» | начальник управления строительства, архитектуры и ЖКХ Администрации Атяшевского муниципального района, управление образования Администрации Атяшевского муниципального района Республики Мордовия | Наличие агитационных материалов, необходимых для повышения пропаганды предупреждения детского дорожно-транспортного травматизма | февраль 2021 года | декабрь 2026 года | всего, в т. ч. по годам | 610,0 | 0 | 0 | 610,0 | 0 |
|  |  |  |  |  | 2023 год | 100,0 | 0 | 0 | 100,0 | 0 |
|  |  |  |  |  | 2024 год | 310,0 | 0 | 0 | 310,0 | 0 |
|  |  |  |  |  | 2025 год | 100,0 | 0 | 0 | 100,0 | 0 |
|  |  |  |  |  | 2026 год | 100,0 | 0 | 0 | 100,0 | 0 |
| Закупка комплектов для формирования навыков безопасного поведения детей на дорогах и улицах для муниципальных образовательных учреждений Атяшевского муниципального района | начальник управления строительства, архитектуры и ЖКХ Администрации Атяшевского муниципального района, управление образования Администрации Атяшевского муниципального района Республики Мордовия | Наличие агитационных материалов, необходимых для повышения пропаганды предупреждения детского дорожно-транспортного травматизма | февраль 2021 года | декабрь 2026 года | всего, в т. ч. по годам | 610,0 | 0 | 0 | 610,0 | 0 |
|  |  |  |  |  | 2023 год | 100,0 | 0 | 0 | 100,0 | 0 |
|  |  |  |  |  | 2024 год | 310,0 | 0 | 0 | 310,0 | 0 |
|  |  |  |  |  | 2025 год | 100,0 | 0 | 0 | 100,0 | 0 |
|  |  |  |  |  | 2026 год | 100,0 | 0 | 0 | 100,0 | 0 |
| Основное мероприятие 2 «Подготовка документации по организации дорожного движения на территории Атяшевского муниципального района Республики Мордовия» | начальник управления строительства, архитектуры и ЖКХ Администрации Атяшевского муниципального района, управление образования Администрации Атяшевского муниципального района Республики Мордовия | Обеспечение эффективности организации дорожного движения на территории Атяшевского муниципального района Республики Мордовия | май 2023 года | декабрь 2023года | всего, в т. ч. по годам | 1590,0 | 0 | 0 | 1590,0 | 0 |
|  |  |  |  |  | 2023 год | 1590,0 | 0 | 0 | 1590,0 | 0 |
|  |  |  |  |  | 2024 год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  | 2025 год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  | 2026 год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Выполнение работ по разработке проекта организации дорожного движения на территории Атяшевского муниципального района Республики Мордовия | начальник управления строительства, архитектуры и ЖКХ Администрации Атяшевского муниципального района, управление образования Администрации Атяшевского муниципального района Республики Мордовия | Обеспечение эффективности организации дорожного движения на территории Атяшевского муниципального района | май 2023 года | декабрь 2023 года | всего, в т. ч. по годам | 1590,0 | 0 | 0 | 1590,0 | 0 |
|  |  |  |  |  | 2023 год | 1590,0 | 0 | 0 | 1590,0 | 0 |
|  |  |  |  |  | 2024 год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  | 2025 год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  | 2026 год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Подпрограмма «Автомобильные дороги местного значения Атяшевского муниципального района Республики Мордовия» | начальник управления строительства, архитектуры и ЖКХ Администрации Атяшевского муниципального района Республики Мордовия |  | февраль 2021 года | декабрь 2026 года | всего, в т. ч. по годам | 136321,9 | 41438,4 | 41438,4 | 53445,1 | 0 |
|  |  |  |  |  | 2023 год | 57568,0 | 22438,4 | 22438,4 | 12691,2 | 0 |
|  |  |  |  |  | 2024 год | 13885,1 | 0 | 0 | 13885,1 | 0 |
|  |  |  |  |  | 2025 год | 13489,4 | 0 | 0 | 13489,4 | 0 |
|  |  |  |  |  | 2026 год | 51379,4 | 19000,0 | 19000,0 | 13379,4 | 0 |
| Основное мероприятие 1. Обеспечение внесения данных в Систему оперативного управления «Эталон» и «Систему контроля дорожных фондов» | начальник управления строительства, архитектуры и ЖКХ Администрации Атяшевского муниципального района Республики Мордовия | Актуальные сведения об автомобильных дорогах и расходовании дорожного фонда | март 2021 года | декабрь 2026 года | всего, в т. ч. по годам | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
|  |  |  |  |  | 2023 год | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 |
|  |  |  |  |  | 2024 год | 0,5 | 0 | 0 | 0,5 | 0 |
|  |  |  |  |  | 2025 год | 0,5 | 0 | 0 | 0,5 | 0 |
|  |  |  |  |  | 2026 год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Основное мероприятие 2. Паспортизация автомобильных дорог местного значения Атяшевского муниципального района Республики Мордовия | начальник управления строительства, архитектуры и ЖКХ Администрации Атяшевского муниципального района Республики Мордовия, начальник отдела по управлению муниципальным имуществом и земельным отношениям Администрации Атяшевского муниципального района | Актуальные сведения об автомобильных дорогах местного значения Атяшевского муниципального района | март 2022 года | декабрь 2026 года | всего, в т. ч. по годам | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
|  |  |  |  |  | 2023 год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  | 2024 год | 0,5 | 0 | 0 | 0,5 | 0 |
|  |  |  |  |  | 2025 год | 0,5 | 0 | 0 | 0,5 | 0 |
|  |  |  |  |  | 2026 год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Основное мероприятие 3 «Выполнение проектно-изыскательских работ для строительства, реконструкции, капитального ремонта и ремонта автомобильных дорог» | начальник управления строительства, архитектуры и ЖКХ Администрации Атяшевского муниципального района Республики Мордовия | Наличие проектной документации и инженерных изысканий, необходимой для: 1) проведения обязательной государственной экспертизы проектной документации; 2)осуществления закупок и выполнения строительно-монтажных работ по строительству, реконструкции, капитальному ремонту и ремонту автомобильных дорог | февраль 2021 года | декабрь 2026года | всего, в т. ч. по годам | 5462,7 | 0 | 0 | 5462,7 | 0 |
|  |  |  |  |  | 2023 год | 3519,0 | 0 | 0 | 3519,0 | 0 |
|  |  |  |  |  | 2024 год | 1143,7 | 0 | 0 | 1143,7 | 0 |
|  |  |  |  |  | 2025 год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  | 2026 год | 800,0 | 0 | 0 | 800,0 | 0 |
|  |  |  |  |  | 2026 год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Подготовка проектно-сметной документации и инженерных изысканий на объект: «Капитальный ремонт автомобильной дороги по ул. Советская в с. Русские Дубровки Атяшевского муниципального района Республики Мордовия» | начальник управления строительства, архитектуры и ЖКХ Администрации Атяшевского муниципального района Республики Мордовия | Наличие проектной документации и инженерных изысканий, необходимой для: 1) проведения обязательной государственной экспертизы проектной документации; 2)осуществления закупок и выполнения строительно-монтажных работ по строительству, реконструкции, капитальному ремонту и ремонту автомобильных дорог | январь 2023года | декабрь 2023 года | всего, в т. ч. по годам | 569,0 | 0 | 0 | 569,0 | 0 |
|  |  |  |  |  | 2023год | 569,0 | 0 | 0 | 569,0 | 0 |
|  |  |  |  |  | 2024 год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  | 2025 год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  | 2026 год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Актуализация проектно-сметной документации и инженерных изысканий на объект: "Капитальный ремонт автомобильной дороги по ул. Новая в с. Атяшево Атяшевского муниципального района Республики Мордовия" | начальник управления строительства, архитектуры и ЖКХ Администрации Атяшевского муниципального района Республики Мордовия |  | январь 2023 года | декабрь 2023 года | всего, в т. ч. по годам | 100,0 | 0 | 0 | 100,0 | 0 |
|  |  |  |  |  | 2023 год | 100,0 | 0 | 0 | 100,0 | 0 |
|  |  |  |  |  | 2024 год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  | 2025 год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  | 2026 год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Актуализация проектно-сметной документации и инженерных изысканий на объект: "Капитальный ремонт автомобильной дороги по ул. Октябрьская в с. Мордовские Дубровки Атяшевского муниципального района Республики Мордовия" | начальник управления строительства, архитектуры и ЖКХ Администрации Атяшевского муниципального района Республики Мордовия |  | январь 2023 года | декабрь 2023 года | всего, в т. ч. по годам | 100,0 | 0 | 0 | 100,0 | 0 |
|  |  |  |  |  | 2023 год | 100,0 | 0 | 0 | 100,0 | 0 |
|  |  |  |  |  | 2024 год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  | 2025 год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  | 2026 год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Актуализация проектно-сметной документации и инженерных изысканий на объект: "Капитальный ремонт автомобильной дороги по ул.25 лет Октября в с. Алово Атяшевского муниципального района Республики Мордовия" | начальник управления строительства, архитектуры и ЖКХ Администрации Атяшевского муниципального района Республики Мордовия |  | январь 2023 года | декабрь 2023 года | всего, в т. ч. по годам | 100,0 | 0 | 0 | 100,0 | 0 |
|  |  |  |  |  | 2023 год | 100,0 | 0 | 0 | 100,0 | 0 |
|  |  |  |  |  | 2024 год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  | 2025 год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  | 2026 год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Подготовка проектно-сметной документации и инженерных изысканий на объект: «Капитальный ремонт автомобильной дороги по ул. Пушкина в с. Лобаски Атяшевского муниципального района Республики Мордовия» | начальник управления строительства, архитектуры и ЖКХ Администрации Атяшевского муниципального района Республики Мордовия | Наличие проектной документации и инженерных изысканий, необходимой для: 1) проведения обязательной государственной экспертизы проектной документации; 2)осуществления закупок и выполнения строительно-монтажных работ по строительству, реконструкции, капитальному ремонту и ремонту автомобильных дорог | февраль 2023 года | декабрь 2023 года | всего, в т. ч. по годам | 120,0 | 0 | 0 | 120,0 | 0 |
|  |  |  |  |  | 2023 год | 120,0 | 0 | 0 | 120,0 | 0 |
|  |  |  |  |  | 2024 год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  | 2025 год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  | 2026 год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Подготовка проектно-сметной документации и инженерных изысканий на объект: «Капитальный ремонт автомобильной дороги по ул. Полевая в с. Тарасово Атяшевского муниципального района Республики Мордовия» | начальник управления строительства, архитектуры и ЖКХ Администрации Атяшевского муниципального района Республики Мордовия | Наличие проектной документации и инженерных изысканий, необходимой для: 1) проведения обязательной государственной экспертизы проектной документации; 2)осуществления закупок и выполнения строительно-монтажных работ по строительству, реконструкции, капитальному ремонту и ремонту автомобильных дорог | февраль 2023 года | декабрь 2023 года | всего, в т. ч. по годам | 120,0 | 0 | 0 | 120,0 | 0 |
|  |  |  |  |  | 2023 год | 120,0 | 0 | 0 | 120,0 | 0 |
|  |  |  |  |  | 2024 год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  | 2025 год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  | 2026 год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Подготовка проектно-сметной документации и инженерных изысканий на объект: «Капитальный ремонт автомобильной дороги по ул.Советская в с. Тарасово Атяшевского муниципального района Республики Мордовия» | начальник управления строительства, архитектуры и ЖКХ Администрации Атяшевского муниципального района Республики Мордовия | Наличие проектной документации и инженерных изысканий, необходимой для: 1) проведения обязательной государственной экспертизы проектной документации; 2)осуществления закупок и выполнения строительно-монтажных работ по строительству, реконструкции, капитальному ремонту и ремонту автомобильных дорог | февраль 2023 года | декабрь 2023 года | всего, в т. ч. по годам | 110,0 | 0 | 0 | 110,0 | 0 |
|  |  |  |  |  | 2023 год | 110,0 | 0 | 0 | 110,0 | 0 |
|  |  |  |  |  | 2024 год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  | 2025 год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  | 2026 год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Корректировка проектно-сметной документации и инженерных изысканий на капитальный ремонт автомобильной дороги по ул. Советская, ул. Рабочая, ул. Полевая, ул. Юбилейная, ул. Новая в с. Атяшево, ул. 25 лет Октября в с. Алово, ул. Октябрьская в с. Мордовские Дубровки Атяшевского муниципального района Республики Мордовия | начальник управления строительства, архитектуры и ЖКХ Администрации Атяшевского муниципального района Республики Мордовия | Наличие проектной документации и инженерных изысканий, необходимой для: 1) проведения обязательной государственной экспертизы проектной документации; 2)осуществления закупок и выполнения строительно-монтажных работ по строительству, реконструкции, капитальному ремонту и ремонту автомобильных дорог | февраль 2023 года | декабрь 2026 года | всего, в т. ч. по годам | 3100,0 | 0 | 0 | 3100,0 | 0 |
|  |  |  |  |  | 2023 год | 2300,0 | 0 | 0 | 2300,0 | 0 |
|  |  |  |  |  | 2024 год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  | 2025 год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  | 2026 год | 800,0 | 0 | 0 | 800,0 | 0 |
| Подготовка проектно-сметной документации и инженерных изысканий на объект: «Капитальный ремонт автомобильной дороги по ул. Молодежная в с. Козловка Атяшевского муниципального района Республики Мордовия» | начальник управления строительства, архитектуры и ЖКХ Администрации Атяшевского муниципального района Республики Мордовия | Наличие проектной документации и инженерных изысканий, необходимой для: 1) проведения обязательной государственной экспертизы проектной документации; 2)осуществления закупок и выполнения строительно-монтажных работ по строительству, реконструкции, капитальному ремонту и ремонту автомобильных дорог | январь 2024 года | декабрь 2024 года | всего, в т. ч. по годам | 427,7 | 0 | 0 | 427,7 | 0 |
|  |  |  |  |  | 2023год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  | 2024 год | 427,7 | 0 | 0 | 427,7 | 0 |
|  |  |  |  |  | 2025 год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  | 2026 год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Подготовка проектно-сметной документации и инженерных изысканий на объект: «Капитальный ремонт автомобильной дороги по ул. Комсомольская в с. Вечерлей Атяшевского муниципального района Республики Мордовия» | начальник управления строительства, архитектуры и ЖКХ Администрации Атяшевского муниципального района Республики Мордовия | Наличие проектной документации и инженерных изысканий, необходимой для: 1) проведения обязательной государственной экспертизы проектной документации; 2)осуществления закупок и выполнения строительно-монтажных работ по строительству, реконструкции, капитальному ремонту и ремонту автомобильных дорог | январь 2022 года | декабрь 2024 года | всего, в т. ч. по годам | 316,0 | 0 | 0 | 316,0 | 0 |
|  |  |  |  |  | 2023 год | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 |
|  |  |  |  |  | 2024 год | 316,0 | 0 | 0 | 316,0 | 0 |
|  |  |  |  |  | 2025 год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  | 2026 год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Подготовка проектно-сметной документации и инженерных изысканий на объект: «Капитальный ремонт автомобильной дороги по ул. Молодежная в с. Атяшево Атяшевского муниципального района Республики Мордовия» | начальник управления строительства, архитектуры и ЖКХ Администрации Атяшевского муниципального района Республики Мордовия | Наличие проектной документации и инженерных изысканий, необходимой для: 1) проведения обязательной государственной экспертизы проектной документации; 2)осуществления закупок и выполнения строительно-монтажных работ по строительству, реконструкции, капитальному ремонту и ремонту автомобильных дорог | февраль 2024 года | декабрь 2024 года | всего, в т. ч. по годам | 160,0 | 0 | 0 | 160,0 | 0 |
|  |  |  |  |  | 2023 год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  | 2024 год | 160,0 | 0 | 0 | 160,0 | 0 |
|  |  |  |  |  | 2025 год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  | 2026 год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Подготовка проектно-сметной документации и инженерных изысканий на объект: «Капитальный ремонт автомобильной дороги по ул. Советская в с. Покровское Атяшевского муниципального района Республики Мордовия» | начальник управления строительства, архитектуры и ЖКХ Администрации Атяшевского муниципального района Республики Мордовия | Наличие проектной документации и инженерных изысканий, необходимой для: 1) проведения обязательной государственной экспертизы проектной документации; 2)осуществления закупок и выполнения строительно-монтажных работ по строительству, реконструкции, капитальному ремонту и ремонту автомобильных дорог | февраль 2024 года | декабрь 2024 года | всего, в т. ч. по годам | 60,0 | 0 | 0 | 60,0 | 0 |
|  |  |  |  |  | 2023 год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  | 2024 год | 60,0 | 0 | 0 | 60,0 | 0 |
|  |  |  |  |  | 2025 год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  | 2026 год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Подготовка проектно-сметной документации и инженерных изысканий на объект: «Капитальный ремонт автомобильной дороги по ул. Куйбышева в с. Вечерлей Атяшевского муниципального района Республики Мордовия» | начальник управления строительства, архитектуры и ЖКХ Администрации Атяшевского муниципального района Республики Мордовия | Наличие проектной документации и инженерных изысканий, необходимой для: 1) проведения обязательной государственной экспертизы проектной документации; 2)осуществления закупок и выполнения строительно-монтажных работ по строительству, реконструкции, капитальному ремонту и ремонту автомобильных дорог | февраль 2024 года | декабрь 2024 года | всего, в т. ч. по годам | 60,0 | 0 | 0 | 60,0 | 0 |
|  |  |  |  |  | 2023 год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  | 2024 год | 60,0 | 0 | 0 | 60,0 | 0 |
|  |  |  |  |  | 2025 год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  | 2026 год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Подготовка проектно-сметной документации и инженерных изысканий на объект: «Капитальный ремонт автомобильной дороги по ул. Войнова в с. Киржеманы Атяшевского муниципального района Республики Мордовия» | начальник управления строительства, архитектуры и ЖКХ Администрации Атяшевского муниципального района Республики Мордовия | Наличие проектной документации и инженерных изысканий, необходимой для: 1) проведения обязательной государственной экспертизы проектной документации; 2)осуществления закупок и выполнения строительно-монтажных работ по строительству, реконструкции, капитальному ремонту и ремонту автомобильных дорог | февраль 2024 года | декабрь 2024 года | всего, в т. ч. по годам | 60,0 | 0 | 0 | 60,0 | 0 |
|  |  |  |  |  | 2023 год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  | 2024 год | 60,0 | 0 | 0 | 60,0 | 0 |
|  |  |  |  |  | 2025 год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  | 2026 год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Подготовка проектно-сметной документации и инженерных изысканий на объект: «Капитальный ремонт автомобильной дороги по ул. Ленина в с. Сабанчеево Атяшевского муниципального района Республики Мордовия» | начальник управления строительства, архитектуры и ЖКХ Администрации Атяшевского муниципального района Республики Мордовия | Наличие проектной документации и инженерных изысканий, необходимой для: 1) проведения обязательной государственной экспертизы проектной документации; 2)осуществления закупок и выполнения строительно-монтажных работ по строительству, реконструкции, капитальному ремонту и ремонту автомобильных дорог | февраль 2024 года | декабрь 2024 года | всего, в т. ч. по годам | 60,0 | 0 | 0 | 60,0 | 0 |
|  |  |  |  |  | 2023 год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  | 2024 год | 60,0 | 0 | 0 | 60,0 | 0 |
|  |  |  |  |  | 2025 год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  | 2026 год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Основное мероприятие 4. Получение заключения государственной экспертизы и (или) заключения государственной экспертизы о достоверности определения сметной стоимости на проектную документацию и инженерные изыскания, в случае строительства, реконструкции, капитального ремонта и ремонта автомобильных дорог | начальник управления строительства, архитектуры и ЖКХ Администрации Атяшевского муниципального района Республики Мордовия |  | март 2021 года | декабрь 2026 года | всего, в т. ч. по годам | 1175,0 | 0 | 0 | 1175,0 | 0 |
|  |  |  |  |  | 2023 год | 725,0 | 0 | 0 | 725,0 | 0 |
|  |  |  |  |  | 2024 год | 100,0 | 0 | 0 | 100,0 | 0 |
|  |  |  |  |  | 2025 год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  | 2026 год | 350,0 | 0 | 0 | 350,0 | 0 |
| Проведение государственной экспертизы проектно-сметной документации и инженерных изысканий объекта: «Капитальный ремонт автомобильной дороги по ул. Молодежная в с. Козловка Атяшевского муниципального района Республики Мордовия» | начальник управления строительства, архитектуры и ЖКХ Администрации Атяшевского муниципального района Республики Мордовия |  | апрель 2023 года | декабрь 2023 года | всего, в т. ч. по годам | 25,0 | 0 | 0 | 25,0 | 0 |
|  |  |  |  |  | 2023 год | 25,0 | 0 | 0 | 25,0 | 0 |
|  |  |  |  |  | 2024 год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  | 2025 год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  | 2026 год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Проведение государственной экспертизы проектно-сметной документации и инженерных изысканий объекта: «Капитальный ремонт автомобильной дороги по ул. Комсомольская с. Вечерлей Атяшевского муниципального района Республики Мордовия» | начальник управления строительства, архитектуры и ЖКХ Администрации Атяшевского муниципального района Республики Мордовия |  | апрель 2023 года | декабрь 2023 года | всего, в т. ч. по годам | 25,5 | 0 | 0 | 25,5 | 0 |
|  |  |  |  |  | 2023 год | 25,0 | 0 | 0 | 25,0 | 0 |
|  |  |  |  |  | 2024 год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  | 2025 год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  | 2026 год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Проведение государственной экспертизы проектно-сметной документации и инженерных изысканий объекта: «Капитальный ремонт автомобильных дорог по ул. Советская в с. Русские Дубровки Атяшевского муниципального района Республики Мордовия» | начальник управления строительства, архитектуры и ЖКХ Администрации Атяшевского муниципального района Республики Мордовия |  | апрель 2023 года | декабрь 2023 года | всего, в т. ч. по годам | 50,0 | 0 | 0 | 50,0 | 0 |
|  |  |  |  |  | 2023 год | 50,0 | 0 | 0 | 50,0 | 0 |
|  |  |  |  |  | 2024 год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  | 2025 год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  | 2026 год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Проведение государственной экспертизы проектно-сметной документации и инженерных изысканий объекта: «Капитальный ремонт автомобильной дороги по ул. Пушкина в с. Лобаски Атяшевского муниципального района Республики Мордовия» | начальник управления строительства, архитектуры и ЖКХ Администрации Атяшевского муниципального района Республики Мордовия |  | апрель 2023 года | декабрь 2023 года | всего, в т. ч. по годам | 25,0 | 0 | 0 | 25,0 | 0 |
|  |  |  |  |  | 2023 год | 25,0 | 0 | 0 | 25,0 | 0 |
|  |  |  |  |  | 2024 год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  | 2025 год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  | 2026 год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Проведение государственной экспертизы проектно-сметной документации и инженерных изысканий объекта: "Капитальный ремонт автомобильной дороги по ул. Новая в с. Атяшево Атяшевского муниципального района Республики Мордовия" | начальник управления строительства, архитектуры и ЖКХ Администрации Атяшевского муниципального района Республики Мордовия |  | апрель 2023 года | декабрь 2023 года | всего, в т. ч. по годам | 25,0 | 0 | 0 | 25,0 | 0 |
|  |  |  |  |  | 2023 год | 25,0 | 0 | 0 | 25,0 | 0 |
|  |  |  |  |  | 2024 год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  | 2025 год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  | 2026 год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Проведение государственной экспертизы проектно-сметной документации и инженерных изысканий объекта: "Капитальный ремонт автомобильной дороги по ул. Октябрьская в с. Мордовские Дубровки Атяшевского муниципального района Республики Мордовия" | начальник управления строительства, архитектуры и ЖКХ Администрации Атяшевского муниципального района Республики Мордовия |  | апрель 2023 года | декабрь 2023 года | всего, в т. ч. по годам | 25,0 | 0 | 0 | 25,0 | 0 |
|  |  |  |  |  | 2023 год | 25,0 | 0 | 0 | 25,0 | 0 |
|  |  |  |  |  | 2024 год | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 |
|  |  |  |  |  | 2025 год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  | 2026 год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Проведение государственной экспертизы проектно-сметной документации и инженерных изысканий объекта: "Капитальный ремонт автомобильной дороги по ул.25 лет Октября в с. Алово Атяшевского муниципального района Республики Мордовия" | начальник управления строительства, архитектуры и ЖКХ Администрации Атяшевского муниципального района Республики Мордовия |  | апрель 2023 года | декабрь 2023 года | всего, в т. ч. по годам | 25,0 | 0 | 0 | 25,0 | 0 |
|  |  |  |  |  | 2023 год | 25,0 | 0 | 0 | 25,0 | 0 |
|  |  |  |  |  | 2024 год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  | 2025 год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  | 2026 год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Проведение государственной экспертизы проектно-сметной документации и инженерных изысканий объекта: «Капитальный ремонт автомобильной дороги по ул. Полевая в с. Тарасово Атяшевского муниципального района Республики Мордовия» | начальник управления строительства, архитектуры и ЖКХ Администрации Атяшевского муниципального района Республики Мордовия |  | апрель 2023 года | декабрь 2023 года | всего, в т. ч. по годам | 25,0 | 0 | 0 | 25,0 | 0 |
|  |  |  |  |  | 2022 год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  | 2023 год | 25,0 | 0 | 0 | 25,0 | 0 |
|  |  |  |  |  | 2024 год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  | 2025 год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  | 2026 год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Проведение государственной экспертизы проектно-сметной документации и инженерных изысканий на капитальный ремонт автомобильной дороги по ул. Советская, ул. Рабочая, ул. Полевая, ул. Юбилейная, ул. Новая в с. Атяшево, ул. 25 лет Октября в с. Алово, ул. Октябрьская в с. Мордовские Дубровки Атяшевского муниципального района Республики Мордовия | начальник управления строительства, архитектуры и ЖКХ Администрации Атяшевского муниципального района Республики Мордовия |  | апрель 2023 года | декабрь 2026 года | всего, в т. ч. по годам | 850,0 | 0 | 0 | 850,0 | 0 |
|  |  |  |  |  | 2023 год | 500,0 | 0 | 0 | 500,0 | 0 |
|  |  |  |  |  | 2024 год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  | 2025 год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  | 2026 год | 350,0 | 0 | 0 | 350,0 | 0 |
| Проведение государственной экспертизы проектно-сметной документации и инженерных изысканий объекта: «Капитальный ремонт автомобильной дороги по ул. Молодежная в с. Атяшево Атяшевского муниципального района Республики Мордовия" | начальник управления строительства, архитектуры и ЖКХ Администрации Атяшевского муниципального района Республики Мордовия |  | апрель 2024 года | декабрь 2024 года | всего, в т. ч. по годам | 20,0 | 0 | 0 | 20,0 | 0 |
|  |  |  |  |  | 2023 год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  | 2024 год | 20,0 | 0 | 0 | 20,0 | 0 |
|  |  |  |  |  | 2025 год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  | 2026 год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Проведение государственной экспертизы проектно-сметной документации и инженерных изысканий объекта: «Капитальный ремонт автомобильной дороги по ул.Советская в с.Покровское Атяшевского муниципального района Республики Мордовия" | начальник управления строительства, архитектуры и ЖКХ Администрации Атяшевского муниципального района Республики Мордовия |  | апрель 2024 года | декабрь 2024 года | всего, в т. ч. по годам | 20,0 | 0 | 0 | 20,0 | 0 |
|  |  |  |  |  | 2023 год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  | 2024 год | 20,0 | 0 | 0 | 20,0 | 0 |
|  |  |  |  |  | 2025 год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  | 2026 год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Проведение государственной экспертизы проектно-сметной документации и инженерных изысканий объекта: «Капитальный ремонт автомобильной дороги по ул. Куйбышева в с. Вечерлей Атяшевского муниципального района Республики Мордовия" | начальник управления строительства, архитектуры и ЖКХ Администрации Атяшевского муниципального района Республики Мордовия |  | апрель 2024 года | декабрь 2024 года | всего, в т. ч. по годам | 20,0 | 0 | 0 | 20,0 | 0 |
|  |  |  |  |  | 2023 год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  | 2024 год | 20,0 | 0 | 0 | 20,0 | 0 |
|  |  |  |  |  | 2025 год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  | 2026 год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Проведение государственной экспертизы проектно-сметной документации и инженерных изысканий объекта: «Капитальный ремонт автомобильной дороги по ул. Войнова в с. Киржеманы Атяшевского муниципального района Республики Мордовия" | начальник управления строительства, архитектуры и ЖКХ Администрации Атяшевского муниципального района Республики Мордовия |  | апрель 2024 года | декабрь 2024 года | всего, в т. ч. по годам | 20,0 | 0 | 0 | 20,0 | 0 |
|  |  |  |  |  | 2023 год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  | 2024 год | 20,0 | 0 | 0 | 20,0 | 0 |
|  |  |  |  |  | 2025 год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  | 2026 год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Проведение государственной экспертизы проектно-сметной документации и инженерных изысканий объекта: «Капитальный ремонт автомобильной дороги по ул. Ленина в с.Сабанчеево Атяшевского муниципального района Республики Мордовия" | начальник управления строительства, архитектуры и ЖКХ Администрации Атяшевского муниципального района Республики Мордовия |  | апрель 2024 года | декабрь 2024 года | всего, в т. ч. по годам | 20,0 | 0 | 0 | 20,0 | 0 |
|  |  |  |  |  | 2023 год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  | 2024 год | 20,0 | 0 | 0 | 20,0 | 0 |
|  |  |  |  |  | 2025 год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  | 2026 год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Основное мероприятие 5 Софинансирование строительства, реконструкции, капитального ремонта и ремонта автомобильных дорог | начальник управления строительства, архитектуры и ЖКХ Администрации Атяшевского муниципального района Республики Мордовия | Увеличение протяженности построенных, реконструированных, отремонтированных автомобильных дорог местного значения в сельских поселениях отвечающих нормативным требованиям за счет получения субсидий федерального бюджета и (или) республиканского бюджета | январь 2023 года | декабрь 2026 года | всего, в т. ч. по годам | 74300,0 | 35292,0 | 35292,0 | 3716,0 | 0 |
|  |  |  |  |  | 2023 год | 34300,0 | 16292,0 | 16292,0 | 1716,0 | 0 |
|  |  |  |  |  | 2024 год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  | 2025 год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  | 2026 год | 40000,0 | 19000,0 | 19000,0 | 2000,0 | 0 |
| Капитальный ремонт автомобильной дороги по ул. Новая в с. Атяшево Атяшевского муниципального района Республики Мордовия | начальник управления строительства, архитектуры и ЖКХ Администрации Атяшевского муниципального района Республики Мордовия | Увеличение протяженности построенных, реконструированных, отремонтированных автомобильных дорог местного значения в сельских поселениях отвечающих нормативным требованиям за счет получения субсидий федерального бюджета и (или) республиканского бюджета | январь 2023 года | декабрь 2023 года | всего, в т. ч. по годам | 8800,0 | 4180,0 | 4180,0 | 440,0 | 0 |
|  |  |  |  |  | 2023 год | 8800,0 | 4180,0 | 4180,0 | 440,0 | 0 |
|  |  |  |  |  | 2024 год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  | 2025 год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  | 2026 год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Капитальный ремонт автомобильной дороги по ул. Октябрьская в с. Мордовские Дубровки Атяшевского муниципального района Республики Мордовия | начальник управления строительства, архитектуры и ЖКХ Администрации Атяшевского муниципального района Республики Мордовия | Увеличение протяженности построенных, реконструированных, отремонтированных автомобильных дорог местного значения в сельских поселениях отвечающих нормативным требованиям за счет получения субсидий федерального бюджета и (или) республиканского бюджета | январь 2023 года | декабрь 2023 года | всего, в т. ч. по годам | 9500,0 | 4512,0 | 4512,0 | 476,0 | 0 |
|  |  |  |  |  | 2023 год | 9500,0 | 4512,0 | 4512,0 | 476,0 | 0 |
|  |  |  |  |  | 2024 год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  | 2025 год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  | 2026 год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Капитальный ремонт автомобильной дороги по ул.25 лет Октября в с. Алово Атяшевского муниципального района Республики Мордовия | начальник управления строительства, архитектуры и ЖКХ Администрации Атяшевского муниципального района Республики Мордовия | Увеличение протяженности построенных, реконструированных, отремонтированных автомобильных дорог местного значения в сельских поселениях отвечающих нормативным требованиям за счет получения субсидий федерального бюджета и (или) республиканского бюджета | январь 2023 года | декабрь 2023 года | всего, в т. ч. по годам | 16000,0 | 7600,0 | 7600,0 | 800,0 | 16000,0 |
|  |  |  |  |  | 2023 год | 16000,0 | 7600,0 | 7600,0 | 800,0 | 0 |
|  |  |  |  |  | 2024 год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  | 2025 год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  | 2026 год |  |  |  |  |  |
| Капитальный ремонт автомобильной дороги по ул. Юбилейная в с. Атяшево Атяшевского муниципального района Республики Мордовия | начальник управления строительства, архитектуры и ЖКХ Администрации Атяшевского муниципального района Республики Мордовия | Увеличение протяженности построенных, реконструированных, отремонтированных автомобильных дорог местного значения в сельских поселениях отвечающих нормативным требованиям за счет получения субсидий федерального бюджета и (или) республиканского бюджета | январь 2026 года | декабрь 2026 года | всего, в т. ч. по годам | 40000,0 | 19000,0 | 19000,0 | 2000,0 | 0 |
|  |  |  |  |  | 2023 год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  | 2024 год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  | 2025 год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  | 2026 год | 40000,0 | 19000,0 | 19000,0 | 2000,0 | 0 |
| Основное мероприятие 6 «Капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог» | начальник управления строительства, архитектуры и ЖКХ Администрации Атяшевского муниципального района | Увеличение протяженности отремонтированных автомобильных дорог местного значения в сельских поселениях отвечающих нормативным требованиям за счет средств Дорожного фонда Атяшевского муниципального района | март 2021 года | декабрь 2026 года | всего, в т. ч. по годам | 39811,8 | 6146,4 | 6146,4 | 36611,8 | 0 |
|  |  |  |  |  | 2023 год | 16554,6 | 6146,4 | 6146,4 | 4261,8 | 0 |
|  |  |  |  |  | 2024 год | 9921,0 | 0 | 0 | 9921,0 | 0 |
|  |  |  |  |  | 2025 год | 10669,0 | 0 | 0 | 10669,0 | 0 |
|  |  |  |  |  | 2026 год | 11760,0 | 0 | 0 | 11760,0 | 0 |
| Ремонт водопропускной трубы по ул. К. Маркса в с. Батушево | начальник управления строительства, архитектуры и ЖКХ Администрации Атяшевского муниципального района Республики Мордовия | Увеличение протяженности отремонтированных автомобильных дорог местного значения в сельских поселениях отвечающих нормативным | январь 2023 года | декабрь 2023 года | всего, в т. ч. по годам | 3554,5 | 0 | 0 | 3554,5 | 0 |
|  |  |  |  |  | 2023год | 3554,5 | 0 | 0 | 3554,5 | 0 |
|  |  |  |  |  | 2024 год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  | 2025 год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Капитальный ремонт автомобильной дороги по ул. Рабочая в с. Атяшево Атяшевского муниципального района Республики Мордовия | начальник управления строительства, архитектуры и ЖКХ Администрации Атяшевского муниципального района Республики Мордовия | Увеличение протяженности отремонтированных автомобильных дорог местного значения в сельских поселениях отвечающих нормативным требованиям за счет средств Дорожного фонда Атяшевского муниципального района | апрель 2023 года | декабрь 2023 года | всего, в т. ч. по годам | 13000,0 | 6146,4 | 6146,4 | 707,3 | 0 |
|  |  |  |  |  | 2023год | 13000,0 | 6146,4 | 6146,4 | 707,3 | 0 |
|  |  |  |  |  | 2024 год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  | 2025 год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  | 2026 год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Капитальный ремонт автомобильной дороги по ул. Пушкина в с. Лобаски Атяшевского муниципального района Республики Мордовия | начальник управления строительства, архитектуры и ЖКХ Администрации Атяшевского муниципального района Республики Мордовия | Увеличение протяженности отремонтированных автомобильных дорог местного значения в сельских поселениях отвечающих нормативным требованиям за счет средств Дорожного фонда Атяшевского муниципального района | апрель 2024 года | декабрь 2024 года | всего, в т. ч. по годам | 1300,0 | 0 | 0 | 1300,0 | 0 |
|  |  |  |  |  | 2023год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  | 2024 год | 1300,0 | 0 | 0 | 1300,0 | 0 |
|  |  |  |  |  | 2025 год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  | 2026 год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Капитальный ремонт автомобильной дороги по ул. Молодежная в с. Козловка Атяшевского муниципального района Республики Мордовия | начальник управления строительства, архитектуры и ЖКХ Администрации Атяшевского муниципального района Республики Мордовия | Увеличение протяженности отремонтированных автомобильных дорог местного значения в сельских поселениях отвечающих нормативным | апрель 2024 года | декабрь 2024 года | всего, в т. ч. по годам | 6000,0 | 0 | 0 | 6000,0 | 0 |
|  |  |  |  |  | 2023год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  | 2024 год | 6000,0 | 0 | 0 | 6000,0 | 0 |
|  |  |  |  |  | 2025 год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  | 2026 год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Капитальный ремонт автомобильной дороги по ул.Советская в с. Тарасово Атяшевского муниципального района Республики Мордовия | начальник управления строительства, архитектуры и ЖКХ Администрации Атяшевского муниципального района Республики Мордовия | Увеличение протяженности отремонтированных автомобильных дорог местного значения в сельских поселениях отвечающих нормативным | апрель 2024 года | декабрь 2024 года | всего, в т. ч. по годам | 1321,0 | 0 | 0 | 1321,0 | 0 |
|  |  |  |  |  | 2023год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  | 2024 год | 1321,0 | 0 | 0 | 1321,0 | 0 |
|  |  |  |  |  | 2025 год | 0, | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  | 2026 год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Капитальный ремонт автомобильной дороги по ул. Полевая в с. Тарасово Атяшевского муниципального района Республики Мордовия | начальник управления строительства, архитектуры и ЖКХ Администрации Атяшевского муниципального района Республики Мордовия | Увеличение протяженности отремонтированных автомобильных дорог местного значения в сельских поселениях отвечающих нормативным требованиям за счет средств Дорожного фонда Атяшевского муниципального района | апрель 2024 года | декабрь 2024 года | всего, в т. ч. по годам | 1300,0 | 0 | 0 | 1300,0 | 0 |
|  |  |  |  |  | 2023 год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  | 2024 год | 1300,0 | 0 | 0 | 1300,0 | 0 |
|  |  |  |  |  | 2025 год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  | 2026 год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Капитальный ремонт автомобильной дороги по ул.Советская в с. Русские Дубровки Атяшевского муниципального района Республики Мордовия | начальник управления строительства, архитектуры и ЖКХ Администрации Атяшевского муниципального района Республики Мордовия | Увеличение протяженности отремонтированных автомобильных дорог местного значения в сельских поселениях отвечающих нормативным требованиям за счет средств Дорожного фонда Атяшевского муниципального района | апрель 2025 года | декабрь 2025 года | всего, в т. ч. по годам | 6000,0 | 0 | 0 | 6000,0 | 0 |
|  |  |  |  |  | 2023 год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  | 2024 год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  | 2025 год | 6000,0 | 0 | 0 | 6000,0 | 0 |
|  |  |  |  |  | 2026 год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Капитальный ремонт автомобильной дороги по ул. Молодежная в с. Атяшево Атяшевского муниципального района Республики Мордовия | начальник управления строительства, архитектуры и ЖКХ Администрации Атяшевского муниципального района Республики Мордовия | Увеличение протяженности отремонтированных автомобильных дорог местного значения в сельских поселениях отвечающих нормативным требованиям за счет средств Дорожного фонда Атяшевского муниципального района | апрель 2025 года | декабрь 2025 года | всего, в т. ч. по годам | 910,0 | 0 | 0 | 910,0 | 0 |
|  |  |  |  |  | 2023 год | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 |
|  |  |  |  |  | 2024 год | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 |
|  |  |  |  |  | 2025 год | 910,0 | 0 | 0 | 910,0 | 0 |
|  |  |  |  |  | 2026 год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Капитальный ремонт автомобильной дороги по ул.Советская в с.Покровское Атяшевского муниципального района Республики Мордовия | начальник управления строительства, архитектуры и ЖКХ Администрации Атяшевского муниципального района Республики Мордовия | Увеличение протяженности отремонтированных автомобильных дорог местного значения в сельских поселениях отвечающих нормативным требованиям за счет средств Дорожного фонда Атяшевского муниципального района | апрель 2025 года | декабрь 2025 года | всего, в т. ч. по годам | 700,0 | 0 | 0 | 700,0 | 0 |
|  |  |  |  |  | 2023 год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  | 2024 год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  | 2025 год | 700,0 | 0 | 0 | 700,0 | 0 |
|  |  |  |  |  | 2026 год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Капитальный ремонт автомобильной дороги по ул. Куйбышева в с. Вечерлей Атяшевского муниципального района Республики Мордовия | начальник управления строительства, архитектуры и ЖКХ Администрации Атяшевского муниципального района Республики Мордовия | Увеличение протяженности отремонтированных автомобильных дорог местного значения в сельских поселениях отвечающих нормативным требованиям за счет средств Дорожного фонда Атяшевского муниципального района | апрель 2025 года | декабрь 2025 года | всего, в т. ч. по годам | 700,0 | 0 | 0 | 700,0 | 0 |
|  |  |  |  |  | 2023 год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  | 2024 год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  | 2025 год | 700,0 | 0 | 0 | 700,0 | 0 |
|  |  |  |  |  | 2026 год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Капитальный ремонт автомобильной дороги по ул. Войнова в с. Киржеманы Атяшевского муниципального района Республики Мордовия | начальник управления строительства, архитектуры и ЖКХ Администрации Атяшевского муниципального района Республики Мордовия | Увеличение протяженности отремонтированных автомобильных дорог местного значения в сельских поселениях отвечающих нормативным требованиям за счет средств Дорожного фонда Атяшевского муниципального района | апрель 2025 года | декабрь 2025 года | всего, в т. ч. по годам | 1176,4 | 0 | 0 | 1176,4 | 0 |
|  |  |  |  |  | 2023 год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  | 2024 год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  | 2025 год | 1176,4 | 0 | 0 | 1176,4 | 0 |
|  |  |  |  |  | 2026 год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Капитальный ремонт автомобильной дороги по ул. Ленина в с.Сабанчеево Атяшевского муниципального района Республики Мордовия | начальник управления строительства, архитектуры и ЖКХ Администрации Атяшевского муниципального района Республики Мордовия | Увеличение протяженности отремонтированных автомобильных дорог местного значения в сельских поселениях отвечающих нормативным требованиям за счет средств Дорожного фонда Атяшевского муниципального района | апрель 2025 года | декабрь 2025 года | всего, в т. ч. по годам | 1182,6 | 0 | 0 | 1182,6 | 0 |
|  |  |  |  |  | 2023 год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  | 2024 год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  | 2025 год | 1182,6 | 0 | 0 | 1182,6 | 0 |
|  |  |  |  |  | 2026 год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ремонт водопропускной трубы на автомобильных дорогах местного значения | начальник управления строительства, архитектуры и ЖКХ Администрации Атяшевского муниципального района Республики Мордовия | Увеличение протяженности отремонтированных автомобильных дорог местного значения в сельских поселениях отвечающих нормативным требованиям за счет средств Дорожного фонда Атяшевского муниципального района | апрель 2026 года | декабрь 2026 года | всего, в т. ч. по годам | 11760,0 | 0 | 0 | 11760,0 | 0 |
|  |  |  |  |  | 2023 год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  | 2024 год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  | 2025 год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  | 2026 год | 11760,0 | 0 | 0 | 11760,0 | 0 |
| Основное мероприятие 7. Капитальный ремонт и ремонт искусственных сооружений на автомобильных дорогах | начальник управления строительства, архитектуры и ЖКХ Администрации Атяшевского муниципального района Республики Мордовия | Искусственные сооружения на автомобильных дорогах отвечающих нормативным требованиям построенных | апрель 2024 года | декабрь 2025 года | всего, в т. ч. по годам | 600,0 | 0 | 0 | 600,0 | 0 |
|  |  |  |  |  | 2023 год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  | 2024 год | 250,0 | 0 | 0 | 250,0 | 0 |
|  |  |  |  |  | 2025 год | 350,0 | 0 | 0 | 350,0 | 0 |
|  |  |  |  |  | 2026 год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Основное мероприятие 8 Содержание автомобильных дорог | начальник управления строительства, архитектуры и ЖКХ Администрации Атяшевского муниципального района | Содержание автомобильных дорог местного значения общего пользования сельских поселений | июль 2021 года | сентябрь 2026 года | всего, в т. ч. по годам | 9877,6 | 0 | 0 | 9877,6 | 0 |
|  |  |  |  |  | 2023 год | 2469,4 | 0 | 0 | 2469,4 | 0 |
|  |  |  |  |  | 2024 год | 2469,4 | 0 | 0 | 2469,4 | 0 |
|  |  |  |  |  | 2025 год | 2469,4 | 0 | 0 | 2469,4 | 0 |
|  |  |  |  |  | 2026 год | 2469,4 | 0 | 0 | 2469,4 | 0 |
| Содержание автомобильных дорог местного значения общего пользования сельских поселений (финансовое обеспечение переданных полномочий) | начальник управления строительства, архитектуры и ЖКХ Администрации Атяшевского муниципального района | Содержание автомобильных дорог местного значения общего пользования сельских поселений | июль 2021 года | сентябрь 2026 года | всего, в т. ч. по годам | 9877,6 | 0 | 0 | 9877,6 | 0 |
|  |  |  |  |  | 2023 год | 2469,4 | 0 | 0 | 2469,4 | 0 |
|  |  |  |  |  | 2024 год | 2469,4 | 0 | 0 | 2469,4 | 0 |
|  |  |  |  |  | 2025 год | 2469,4 | 0 | 0 | 2469,4 | 0 |
|  |  |  |  |  | 2026 год | 2469,4 | 0 | 0 | 2469,4 | 0 |

».