**Отчет о ходе реализации и оценке эффективности Муниципальной программы Атяшевского муниципального района «****Охрана окружающей среды и повышение экологической безопасности в Атяшевском муниципальном районе» за 2024 год**

Муниципальная программа Атяшевского муниципального района «Охрана окружающей среды и повышение экологической безопасности в Атяшевском муниципальном районе», утверждена Постановлением Администрации Атяшевского муниципального района от 26 декабря 2022 года №687 разработана с целью повышения уровня экологической безопасности и сохранение природных систем на территории Атяшевского муниципального района.

 Разработчик и ответственный исполнитель управление строительства, архитектуры и ЖКХ Администрации Атяшевского муниципального района. Для достижения целей в Программе предусмотрено выполнение следующих основных программных мероприятий:

 В рамках подпрограммы «Мероприятия в области охраны окружающей среды и повышения экологической безопасности» предусмотрены следующие мероприятия:

 Мероприятие 1 - Проведение инженерных изысканий на закрытом полигоне ТБО, выведенного из ГРОРО;

 Мероприятие 2 - Разработка проектно-сметной документации на рекультивацию закрытого полигона ТКО;

 Мероприятие 3 - Рекультивация закрытого полигона ТКО;

 Мероприятие 4 - Проведение рейдов по выявлению несанкционированных свалок и их ликвидация.

 В результате реализации программы будет обеспеченно снижение техногенной нагрузки на окружающую среду Атяшевского муниципального района, рекультивация закрытого полигона ТБО на территории Атяшевского муниципального района, устранены последствия загрязнения окружающей среды отходами производства и потребления, не допущены организации свалок отходов и захламления территории.

 На реализацию мероприятий Программы было в 2024 году было предусмотрено 1 240,0 тыс. рублей. Фактически израсходовано 0 тыс. руб.

Степень достижения целей составила 0 %. Уровень эффективности 0%.

Муниципальная программа Атяшевского муниципального района «Охрана окружающей среды и повышение экологической безопасности в Атяшевском муниципальном районе» признана неэффективной.