- П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

- АДМИНИСТРАЦИИ АТЯШЕВСКОГО

- МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

РЕСПУБЛИКИ МОРДОВИЯ

28.01.2025                                                                                                      32

рп. Атяшево

О внесении изменений в Муниципальную программу Атяшевского муниципального района «Развитие автомобильных дорог местного значения Атяшевского муниципального района Республики Мордовия»

1. Утвердить изменения, которые вносятся в Муниципальную программу Атяшевского муниципального района «Развитие автомобильных дорог местного значения Атяшевского муниципального района Республики Мордовия», утвержденную Постановлением Администрации Атяшевского муниципального района от 25 декабря 2013 года № 837.

2. Настоящее Постановление вступает в силу после его официального опубликования.

3. Контроль за исполнением настоящего Постановления возложить на Заместителя Главы Атяшевского муниципального района по комплексному развитию.

- Глава Атяшевского

- муниципального района

- Республики Мордовия                                                                   К.Н. Николаев

Утверждены Постановлением Администрации Атяшевского муниципального района Республики Мордовия от 28.01.2025 года № 32

Изменения, которые вносятся в Муниципальную программу Атяшевского муниципального района «Развитие автомобильных дорог местного значения Атяшевского муниципального района Республики Мордовия»

(далее - Программа)

1. В паспорте Программы Раздел «Объемы бюджетных ассигнований Программы» изложить в следующей редакции:

| «Объемы бюджетных ассигнований программы | - | Общий объем финансирования мероприятий Муниципальной программы в 2014-2027 годах составит 285 115,0 тыс. рублей, в том числе по годам: в 2014 году – 50,0 тыс.руб.; в 2015 году – 3 787,5 тыс.руб.; в 2016 году – 6 041,2 тыс.руб.; в 2017 году – 6 231,9 тыс.руб.; в 2018 году – 5 645,0 тыс.руб.; в 2019 году – 6 508,7 тыс.руб.; в 2020 году – 7 176,8 тыс.руб.; в 2021 году – 15 871,9 тыс.руб.; в 2022 году – 30 155,1 тыс.руб.; в 2023 году – 10 917, 6 тыс.руб.; в 2024 году – 48 454,3 тыс.руб.; в 2025 году – 73 265,2 тыс.руб.; в 2026 году – 39 409,9 тыс.руб.; в 2027 году – 31 599,9 тыс.руб. в том числе из средств федерального бюджета в сумме 60 696,9 тыс. рублей: в 2014 году – 0 тыс.руб.; в 2015 году – 0 тыс.руб.; в 2016 году – 0 тыс.руб.; в 2017 году – 0 тыс.руб.; в 2018 году – 0 тыс.руб.; в 2019 году – 0 тыс.руб.; в 2020 году – 0 тыс.руб.; в 2021 году – 7 636,8 тыс.руб.; в 2022 году – 11 736,1 тыс.руб.; в 2023 году – 0 тыс.руб.; в 2024 году – 17 812,0 тыс.руб.; в 2025 году – 17 812,0 тыс.руб.; в 2026 году – 5 700,0 тыс.руб.; в 2027 году - 0 тыс.руб. из средств республиканского бюджета Республики Мордовия в сумме 74 771,8 тыс. рублей: в 2014 году – 0 тыс.руб.; в 2015 году – 0 тыс.руб.; в 2016 году – 0 тыс.руб.; в 2017 году – 0 тыс.руб.; в 2018 году – 0 тыс.руб.; в 2019 году – 0 тыс.руб.; в 2020 году – 0 тыс.руб.; в 2021 году – 0 тыс.руб.; в 2022 году – 4 947,8 тыс.руб.; в 2023 году – 0 тыс.руб.; в 2024 году – 17 812,0 тыс.руб.; в 2025 году – 17 812,0 тыс.руб.; в 2026 году – 15 200,0 тыс.руб.; в 2027 году – 19 000,0 тыс.руб. из средств бюджета Атяшевского муниципального района Республики Мордовия в сумме 149 646,3 тыс. рублей, в том числе по годам: в 2014 году – 50,0 тыс.руб.; в 2015 году – 3 787,5 тыс.руб.; в 2016 году – 6 041,2 тыс.руб.; в 2017 году – 6 231,9 тыс.руб.; в 2018 году – 5 645,0 тыс.руб.; в 2019 году – 6 508,7 тыс.руб.; в 2020 году – 7 176,8 тыс.руб.; в 2021 году – 8 235,1 тыс.руб.; в 2022 году – 13 471,2 тыс.руб.; в 2023 году – 10 917,6 тыс.руб.; в 2024 году – 12 830,3 тыс.руб.; в 2025 году – 37 641,2 тыс.руб.; в 2026 году – 18 509,9 тыс.руб.; в 2027 году - 12 599,9 тыс.руб.; объем финансирования из внебюджетных источников в сумме 0 тыс. рублей: в 2014 году – 0 тыс.руб.; в 2015 году – 0 тыс.руб.; в 2016 году – 0 тыс.руб.; в 2017 году – 0 тыс.руб.; в 2018 году – 0 тыс.руб.; в 2019 году – 0 тыс.руб.; в 2020 году – 0 тыс.руб.; в 2021 году – 0 тыс.руб.; в 2022 году – 0 тыс.руб.; в 2023 году – 0 тыс.руб.; в 2024 году – 0 тыс.руб.; в 2025 году – 0 тыс.руб.; в 2026 году – 0 тыс.руб.; в 2027 году - 0 тыс.руб. |
| --- | --- | --- |

2. Раздел 10. «Информация по ресурсному обеспечению муниципальной Программы за счет средств бюджетов бюджетной системы Российской Федерации» изложить в следующей редакции:

«Общий объем финансирования мероприятий Муниципальной программы в 2014-2027 годах составит 285 115,0     тыс. рублей, в том числе по годам:

в 2014 году – 50,0 тыс.руб.;

в 2015 году – 3 787,5 тыс.руб.;

в 2016 году – 6 041,2 тыс.руб.;

в 2017 году – 6 231,9 тыс.руб.;

в 2018 году – 5 645,0 тыс.руб.;

в 2019 году – 6 508,7 тыс.руб.;

в 2020 году – 7 176,8 тыс.руб.;

в 2021 году – 15 871,9 тыс.руб.;

в 2022 году – 30 155,1 тыс.руб.;

в 2023 году – 10 917, 6 тыс.руб.;

в 2024 году – 48 454,3 тыс.руб.;

в 2025 году – 73 265,2 тыс.руб.;

в 2026 году – 39 409,9 тыс.руб.;

в 2027 году – 31 599,9 тыс.руб.

в том числе из средств федерального бюджета в сумме 60 696,9 тыс. рублей:

в 2014 году – 0 тыс.руб.;

в 2015 году – 0 тыс.руб.;

в 2016 году – 0 тыс.руб.;

в 2017 году – 0 тыс.руб.;

в 2018 году – 0 тыс.руб.;

в 2019 году – 0 тыс.руб.;

в 2020 году – 0 тыс.руб.;

в 2021 году – 7 636,8 тыс.руб.;

в 2022 году – 11 736,1 тыс.руб.;

в 2023 году – 0 тыс.руб.;

в 2024 году – 17 812,0 тыс.руб.;

в 2025 году – 17 812,0 тыс.руб.;

в 2026 году – 5 700,0 тыс.руб.;

в 2027 году - 0 тыс.руб.

из средств республиканского бюджета Республики Мордовия в сумме 74 771,8 тыс. рублей:

в 2014 году – 0 тыс.руб.;

в 2015 году – 0 тыс.руб.;

в 2016 году – 0 тыс.руб.;

в 2017 году – 0 тыс.руб.;

в 2018 году – 0 тыс.руб.;

в 2019 году – 0 тыс.руб.;

в 2020 году – 0 тыс.руб.;

в 2021 году – 0 тыс.руб.;

в 2022 году – 4 947,8 тыс.руб.;

в 2023 году – 0 тыс.руб.;

в 2024 году – 17 812,0 тыс.руб.;

в 2025 году – 17 812,0 тыс.руб.;

в 2026 году – 15 200,0 тыс.руб.;

в 2027 году – 19 000,0 тыс.руб.

из средств бюджета Атяшевского муниципального района Республики Мордовия в сумме 149 646,3 тыс. рублей, в том числе по годам:

в 2014 году – 50,0 тыс.руб.;

в 2015 году – 3 787,5 тыс.руб.;

в 2016 году – 6 041,2 тыс.руб.;

в 2017 году – 6 231,9 тыс.руб.;

в 2018 году – 5 645,0 тыс.руб.;

в 2019 году – 6 508,7 тыс.руб.;

в 2020 году – 7 176,8 тыс.руб.;

в 2021 году – 8 235,1 тыс.руб.;

в 2022 году – 13 471,2 тыс.руб.;

в 2023 году – 10 917,6 тыс.руб.;

в 2024 году – 12 830,3 тыс.руб.;

в 2025 году – 37 641,2 тыс.руб.;

в 2026 году – 18 509,9 тыс.руб.;

в 2027 году – 12 599,9 тыс.руб.;

объем финансирования из внебюджетных источников в сумме 0 тыс. рублей:

в 2014 году – 0 тыс.руб.;

в 2015 году – 0 тыс.руб.;

в 2016 году – 0 тыс.руб.;

в 2017 году – 0 тыс.руб.;

в 2018 году – 0 тыс.руб.;

в 2019 году – 0 тыс.руб.;

в 2020 году – 0 тыс.руб.;

в 2021 году – 0 тыс.руб.;

в 2022 году – 0 тыс.руб.;

в 2023 году – 0 тыс.руб.;

в 2024 году – 0 тыс.руб.;

в 2025 году – 0 тыс.руб.;

в 2026 году – 0 тыс.руб.;

в 2027 году - 0 тыс.руб.

3. В паспорте Подпрограммы «Обеспечение безопасности дорожного движения в Атяшевском муниципальном районе Республики Мордовия» раздел «Объемы бюджетных ассигнований Подпрограммы» изложить в следующей редакции:

| «Объемы бюджетных ассигнований Подпрограммы |  | - общий объем финансирования составляет всего 3 066,6 тыс. рублей: в 2017 году – 0,5 тыс.руб.; в 2018 году – 0,5 тыс.руб.; в 2019 году – 100,5 тыс.руб.; в 2020 году – 99,0 тыс.руб.; в 2021 году – 99,0 тыс.руб.; в 2022 году – 847,3 тыс.руб.; в 2023 году – 1 519,8 тыс.руб.; в 2024 году – 100,0 тыс.руб.; в 2025 году – 100,0 тыс.руб.; в 2026 году – 100,0 тыс.руб.; в 2027 году – 100,0 тыс.руб.; финансирование осуществляется за счет средств бюджета Атяшевского муниципального района». |
| --- | --- | --- |

4. В паспорте Подпрограммы «Автомобильные дороги местного значения Атяшевского муниципального района Республики Мордовия» раздел «Объемы бюджетных ассигнований подпрограммы» изложить в следующей редакции:

| «Объемы бюджетных ассигнований Подпрограммы |  | - общий объем финансирования составляет всего 246 807,8 тыс. рублей: в 2021 году – 15 772,9 тыс.руб.; в 2022 году –29 307,8 тыс.руб.; в 2023 году – 9 397,8 тыс.руб.; в 2024 году – 48 354,29 тыс. руб.; в 2025 году – 73 165,193 тыс.руб.; в 2026 году – 39 309,893 тыс.руб.; в 2027 году - 31 500,0 тыс.руб. в том числе из средств федерального бюджета в сумме 60 696,9 тыс. рублей: в 2021 году – 7 636,8 тыс.руб.; в 2022 году – 11 736,1 тыс.руб.; в 2023 году – 0 тыс.руб.; в 2024 году – 17 812,0 тыс.руб.; в 2025 году – 17 812,0тыс.руб.; в 2026 году – 5 700,0 тыс.руб.; в 2027 году - 0 тыс.руб. из средств республиканского бюджета Республики Мордовия в сумме 74 771,8 рублей: в 2021 году – 0 тыс.руб.; в 2022 году – 4 947,8 тыс.руб.; в 2023 году – 0 тыс.руб.; в 2024 году – 17 812,0 тыс.руб.; в 2025 году – 17 812,0 тыс.руб.; в 2026 году – 15 200,0 тыс.руб.; в 2027 году – 19 000,0 тыс.руб. и из средств бюджета Атяшевского муниципального района Республики Мордовия в сумме 111 339,1 тыс. рублей: в 2021 году – 8 136,1 тыс.руб.; в 2022 году – 12 623,9 тыс.руб.; в 2023 году – 9 397, 8 тыс.руб.; в 2024 году – 12 730,3 тыс.руб.; в 2025 году – 37 541,2 тыс.руб.; в 2026 году – 18 409,9 тыс.руб.; в 2027 году - 12 499,9 тыс.руб. объем финансирования из внебюджетных источников в сумме 0 тыс. рублей: в 2021 году – 0 тыс.руб.; в 2022 году – 0 тыс.руб.; в 2023 году – 0 тыс.руб.; в 2024 году – 0 тыс.руб.; в 2025 году – 0 тыс.руб.; в 2026 году – 0 тыс.руб.; в 2027 году - 0 тыс.руб. |
| --- | --- | --- |

».

5. Приложения № 1,4,5,6,7 к Муниципальной программе изложить в следующей редакции:

«

Приложение 1 к Муниципальной программе Атяшевского муниципального района Республики Мордовия «Развитие автомобильных дорог местного значения Атяшевского муниципального района Республики Мордовия»

Сведения
о показателях (индикаторах) Муниципальной программы Атяшевского муниципального района Республики Мордовия «Развитие автомобильных дорог местного значения Атяшевского муниципального района Республики Мордовия»

| Наименование показателя (индикатора) |  | Единица измерения | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ИТОГО: |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |  |
| Муниципальная программа Атяшевского муниципального района «Развитие автомобильных дорог местного значения Атяшевского муниципального района Республики Мордовия» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. Количество разработанных проектов планировки и межевания территории для оформления земельных участков под строительство, реконструкцию автомобильных дорог |  | шт. | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | х | х | х | х | х | х | х | 1 |
| 2. Количество поставленных на государственный кадастровый учет земельных участков под строительство (реконструкцию) автомобильных дорог |  | шт. | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | х | х | х | х | х | х | х | 1 |
| 3. Количество разработанной проектной документации для строительства, реконструкции, капитального ремонта и ремонта автомобильных дорог |  | шт. | 0 | 1 | 2 | 2 | 3 | 1 | 3 | х | х | х | х | х | х | х | 12 |
| 4. Количество положительных заключений государственной экспертизы и (или) заключений государственной экспертизы о достоверности определения сметной стоимости на проектную документацию и инженерно-геологические изыскания, в случае строительства, реконструкции, капитального ремонта и ремонта автомобильных дорог |  | шт. | 0 | 2 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | х | х | х | х | х | х | х | 5 |
| 5. Прирост протяженности построенных, реконструированных, отремонтированных автомобильных дорог местного значения в сельских поселениях отвечающих нормативным требованиям за счет получения субсидий федерального бюджета и (или) республиканского бюджета Республики Мордовия на строительство, реконструкцию, капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог местного значения |  | км | 0 | 1,015 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | х | х | х | х | х | х | х | 1,015 |
| 6. Прирост протяженности отремонтированных автомобильных дорог местного значения в сельских поселениях отвечающих нормативным требованиям за счет средств Дорожного фонда Атяшевского муниципального района (в случае, если ремонт мостовых переходов выполнялся не в составе ремонта дорог – ремонт мостовых переходов обозначен пометкой «М») |  | км | 0 | 2,0 | 0,2 | 1,43 | 0,79 | 1,3 | 1,5 | х | х | х | х | х | х | х | 7,2 |
| 7. Количество автомобильных дорог, поставленных на государственный кадастровый учет в качестве объектов недвижимого имущества |  | шт. | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | х | х | х | х | х | х | х | 1 |
| 8. Доля автомобильных дорог, по которым осуществляется регулярное выполнение работ по летнему и зимнему содержанию |  | % | 14 | 45 | 75 | 100 | 100 | 100 | 100 | х | х | х | х | х | х | х | 100 |
|  | Подпрограмма 1 «Обеспечение безопасности дорожного движения в Атяшевском муниципальном районе Республики Мордовия» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9. Количество закупленных агитационных материалов |  | комплект | х | х | х | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 8 |
| 10. Количество подготовленной документации по организации дорожного движения на территории Атяшевского муниципального района Республики Мордовия |  | шт. | х | х | х | х | х | х | х | х | 1 | 1 | х | х | 1 | х | 3 |
|  | Подпрограмма 2 «Автомобильные дороги местного значения Атяшевского муниципального района Республики Мордовия» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11. Общее количество данных, внесенных в СОУ «Эталон» и «СКДФ» |  | % | х | х | х | х | х | х | х | 20 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 12. Количество подготовленных паспортов автомобильных дорог местного значения |  | Ед. | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | 45 | 45 | 0 | 90 |
| 13. Количество разработанной проектной документации для строительства, реконструкции, капитального ремонта и ремонта автомобильных дорог |  | шт. | х | х | х | х | х | х | х | 7 | 6 | х | 1 | 13 | 1 | 0 | 28 |
| 14. Количество положительных заключений государственной экспертизы и (или) заключений государственной экспертизы о достоверности определения сметной стоимости на проектную документацию и инженерно-геологические изыскания, в случае строительства, реконструкции, капитального ремонта и ремонта автомобильных дорог |  | шт. | х | х | х | х | х | х | х | 7 | 6 | х | 1 | 13 | 1 | 0 | 28 |
| 15. Прирост протяженности построенных, реконструированных, отремонтированных автомобильных дорог местного значения в сельских поселениях отвечающих нормативным требованиям за счет получения субсидий федерального бюджета и (или) республиканского бюджета Республики Мордовия на строительство, реконструкцию, капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог местного значения |  | км | х | х | х | х | х | х | х | 1,122 | 1,9773 | х | х | 4,2 | 4,0 | 0 | 11,2993 |
| 16. Прирост протяженности отремонтированных автомобильных дорог местного значения в сельских поселениях отвечающих нормативным требованиям за счет средств Дорожного фонда Атяшевского муниципального района |  | км | х | х | х | х | х | х | х | 1,36 | 1,1 | 0,03 | х | 3,9 | 1,9 | 0,2 | 8,49 |
| 17. Количество искусственных сооружений построенных, реконструированных и отремонтируемых за счет средств Дорожного фонда Атяшевского муниципального района |  | шт. | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | 2 | 0 | 0 | 2 |
| 18. Доля автомобильных дорог, по которым осуществляется регулярное выполнение работ по летнему и зимнему содержанию |  | % | х | х | х | х | х | х | х | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |

Приложение 4 к Муниципальной программе Атяшевского муниципального района Республики Мордовия «Развитие автомобильных дорог местного значения Атяшевского муниципального района Республики Мордовия»

Ресурсное обеспечение

Муниципальной программы Атяшевского муниципального района Республики Мордовия «Развитие автомобильных дорог местного значения Атяшевского муниципального района Республики Мордовия» за счет средств бюджета Атяшевского муниципального района Республики Мордовия

| Статус | Наименование муниципальной программы, подпрограммы, основного мероприятия | ГРБС (ответственный исполнитель, соисполнитель, муниципальный заказчик -координатор, участник) | Код бюджетной классификации |  |  |  | Расходы по годам, тыс.руб. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | ГРБС | РзПр | ЦСР | ВР | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |  | Всего |  |
| Муниципальная программа Атяшевского муниципального района Республики Мордовия. | Развитие автомобильных дорог местного значения Атяшевского муниципального района Республики Мордовия | всего, в том числе | х | х | х | х | 50,0 | 3787,5 | 6041,2 | 6231,9 | 5645,0 | 6508,7 | 7176,8 | 8235,1 | 13471,2 | 10917,6 | 12830,3 | 37641,2 | 18509,9 | 12599,9 |  | 149646,3 |  |
|  |  | Администрация Атяшевского муниципального района Республики Мордовия | х | х | х | х | 50,0 | 3787,5 | 6041,2 | 6231,9 | 5645,0 | 6508,7 | 7176,8 | 8235,1 | 13471,2 | 10917,6 | 12830,3 | 37641,2 | 18509,9 | 12599,9 |  | 149646,3 |  |
| Основное мероприятие 1 | Подготовка проектов планировки и межевания территории для оформления земельных участков под строительство, реконструкцию автомобильных дорог | Администрация Атяшевского муниципального района Республики Мордовия | х | х | х | х | 0 | 0 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 50,0 |
| Основное мероприятие 2 | Подготовка межевых планов земельных участков для строительства автомобильных дорог | Администрация Атяшевского муниципального района Республики Мордовия | х | х | х | х | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 50,0 |
| Основное мероприятие 3 | Выполнение проектно-изыскательских работ для строительства, реконструкции, капитального ремонта и ремонта автомобильных дорог | Администрация Атяшевского муниципального района Республики Мордовия | х | х | х | х | 0 | 90 | 227,7 | 883,4 | 210 | 30 | 630 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 2071,1 |
| Основное мероприятие 4 | Получение заключения государственной экспертизы и (или) заключения государственной экспертизы о достоверности определения сметной стоимости на проектную документацию и инженерно-геологические изыскания, в случае строительства, реконструкции, капитального ремонта и ремонта автомобильных дорог | Администрация Атяшевского муниципального района Республики Мордовия | х | х | х | х | 0 | 50,6 | 0 | 119,8 | 40 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 310,4 |
| Основное мероприятие 5 | Софинансирование строительства, реконструкции, капитального ремонта и ремонта автомобильных дорог | Администрация Атяшевского муниципального района Республики Мордовия | х | х | х | х | 0 | 0 | 0 | 0 | 120,9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 120,9 |
| Основное мероприятие 6 | Капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог | Администрация Атяшевского муниципального района Республики Мордовия | х | х | х | х | 0 | 2849,7 | 4139,8 | 3762 | 3807,4 | 4742 | 4931,6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 24232,5 |
| Основное мероприятие 8 | Содержание автомобильных дорог | Администрация Атяшевского муниципального района Республики Мордовия | х | х | х | х | 0 | 797,2 | 1673,7 | 1416,2 | 1416,2 | 1636,2 | 1416,2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 8355,7 |
| Подпрограмма 1 | Обеспечение безопасности дорожного движения в Атяшевском муниципальном районе Республики Мордовия | всего, в том числе | х | х | х | х | 0 | 0 | 0 | 0,5 | 0,5 | 100,5 | 99 | 99 | 847,3 | 1519,8 | 100 | 100 | 100 |  | 100 |  | 3066,6 |
|  |  | Администрация Атяшевского муниципального района Республики Мордовия, управление образования Администрации Атяшевского муниципального района Республики Мордовия | х | х | х | х | 0 | 0 | 0 | 0,5 | 0,5 | 100,5 | 99 | 99 | 847,3 | 1519,8 | 100 | 100 | 100 |  | 100 |  | 3066,6 |
| Основное мероприятие 1 | Формирование у детей навыков безопасного поведения на дорогах | Администрация Атяшевского муниципального района Республики Мордовия, управление образования Администрации Атяшевского муниципального района Республики Мордовия | х | х | х | х | 0 | 0 | 0 | 0,5 | 0,5 | 100,5 | 99 | 99 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |  | 100 |  | 899,5 |
| Основное мероприятие 2 | Подготовка документации по организации дорожного движения на территории Атяшевского муниципального района Республики Мордовия | Администрация Атяшевского муниципального района Республики Мордовия | х | х | х | х | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 747,3 | 1419,8 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 14567,0 |
| Подпрограмма 2 | Автомобильные дороги местного значения Атяшевского муниципального района Республики Мордовия | всего, в том числе | х | х | х | х | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8136,1 | 12623,9 | 9397,8 | 12730,3 | 37541,2 | 18409,9 |  | 12499,893 |  | 111339,1 |
|  |  | Администрация Атяшевского муниципального района Республики Мордовия | х | х | х | х | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8136,1 | 12623,9 | 9397,8 | 12730,3 | 37541,2 | 18409,9 |  | 12499,893 |  | 111339,1 |
| Основное мероприятие 1 | Обеспечение внесения данных в Систему оперативного управления «Эталон» и «Систему контроля дорожных фондов» | Администрация Атяшевского муниципального района Республики Мордовия | х | х | х | х | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,5 | 0 |  | 0 |  | 0,5 |
| Основное мероприятие 2 | Паспортизация автомобильных дорог местного значения Атяшевского муниципального района Республики Мордовия | Администрация Атяшевского муниципального района Республики Мордовия | х | х | х | х | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,5 | 0 |  | 0 |  | 0,5 |
| Основное мероприятие 3 | Выполнение проектно-изыскательских работ для строительства, реконструкции, капитального ремонта и ремонта автомобильных дорог | Администрация Атяшевского муниципального района Республики Мордовия | х | х | х | х | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1220,0 | 2450,0 | 2667,027 | 1377,0 | 2576,0 | 1100,0 |  | 300,0 |  | 11690,0 |
| Основное мероприятие 4 | Получение заключения государственной экспертизы и (или) заключения государственной экспертизы о достоверности определения сметной стоимости на проектную документацию и инженерно-геологические изыскания, в случае строительства, реконструкции, капитального ремонта и ремонта автомобильных дорог | Администрация Атяшевского муниципального района Республики Мордовия | х | х | х | х | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 178,0 | 275,0 | 0 | 100,0 | 585,0 | 450,0 |  | 100,0 |  | 1688,0 |
| Основное мероприятие 5 | Софинансирование строительства, реконструкции, капитального ремонта и ремонта автомобильных дорог | Администрация Атяшевского муниципального района Республики Мордовия | х | х | х | х | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 169,5 | 0 | 1253,4 | 1253,4 | 600,0 |  | 0 |  | 3276,3 |
| Основное мероприятие 6 | Капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог | Администрация Атяшевского муниципального района Республики Мордовия | х | х | х | х | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4518,7 | 7260,0 | 4261,4 | 6000,0 | 28775,9 | 12260,0 |  | 8100,0 |  | 71176,0 |
| Основное мероприятие 7 | Капитальный ремонт и ремонт искусственных сооружений | Администрация Атяшевского муниципального района Республики Мордовия | х | х | х | х | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 350,0 | 0 |  | 0 |  | 350,0 |
| Основное мероприятие 8 | Содержание автомобильных дорог | Администрация Атяшевского муниципального района Республики Мордовия | х | х | х | х | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2219,4 | 2469,4 | 2469,4 | 3999,893 | 3999,893 | 3999,893 |  | 3999,893 |  | 23157,8 |

Приложение 5 к Муниципальной программе Атяшевского муниципального района Республики «Развитие автомобильных дорог местного значения Атяшевского муниципального района Республики Мордовия»

Ресурсное обеспечение и прогнозная (справочная) оценка расходов федерального, республиканского и местного бюджетов и иных источников финансирования на реализацию Муниципальной программы Атяшевского муниципального района Республики Мордовия «Развитие автомобильных дорог местного значения Атяшевского муниципального района Республики Мордовия»

| Статус | Наименование муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы, основного мероприятия | Ответственный исполнитель, соисполнители | Источники финансирования | Оценка расходов (тыс.руб.), годы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | Всего |
| Муниципальная программа | Развитие автомобильных дорог местного значения Атяшевского муниципального района Республики Мордовия | управление строительства, архитектуры и ЖКХ Администрации Атяшевского муниципального района Республики Мордовия | всего | 50 | 3787,5 | 6041,2 | 6231,9 | 5645 | 6508,7 | 7176,8 | 15871,9 | 30155,1 | 10917,63 | 48454,3 | 73265,2 | 39409,9 | 31599,9 | 285115,0 |
|  |  |  | федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7636,8 | 11736,1 | 0 | 17812 | 17812 | 5700,0 | 0 | 60696,9 |
|  |  |  | республиканский бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4947,8 | 0 | 17812 | 17812 | 15200,0 | 19000 | 74771,8 |
|  |  |  | местный бюджет | 50 | 3787,5 | 6041,2 | 6231,9 | 5645 | 6508,7 | 7176,8 | 8235,1 | 13471,2 | 10917,627 | 12830,3 | 37641,2 | 18509,9 | 12599,9 | 149646,3 |
|  |  |  | внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| основное мероприятие 1 | Подготовка проектов планировки и межевания территории для оформления земельных участков под строительство, реконструкцию автомобильных дорог | управление строительства, архитектуры и ЖКХ Администрации Атяшевского муниципального района Республики Мордовия | всего | 0 | 0 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50,0 |
|  |  |  | федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  | республиканский бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  | местный бюджет | 0 | 0 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50,0 |
|  |  |  | внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| основное мероприятие 2 | Подготовка межевых планов земельных участков для строительства автомобильных дорог | управление строительства, архитектуры и ЖКХ Администрации Атяшевского муниципального района Республики Мордовия | всего | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50,0 |
|  |  |  | федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  | республиканский бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  | местный бюджет | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50,0 |
|  |  |  | внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| основное мероприятие3 | Выполнение проектно-изыскательских работ для строительства, реконструкции, капитального ремонта и ремонта автомобильных дорог | управление строительства, архитектуры и ЖКХ Администрации Атяшевского муниципального района Республики Мордовия | всего | 0 | 90 | 227,7 | 883,4 | 210 | 30 | 630 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2071,1 |
|  |  |  | федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  | республиканский бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  | местный бюджет | 0 | 90 | 227,7 | 883,4 | 210 | 30 | 630 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2071,1 |
|  |  |  | внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| основное мероприятие 4 | Получение заключения государственной экспертизы и (или) заключения государственной экспертизы о достоверности определения сметной стоимости на проектную документацию и инженерные изыскания, в случае строительства, реконструкции, капитального ремонта и ремонта автомобильных дорог | управление строительства, архитектуры и ЖКХ Администрации Атяшевского муниципального района Республики Мордовия | всего | 0 | 50,6 | 0 | 119,8 | 40 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 310,4 |
|  |  |  | федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  | республиканский бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  | местный бюджет | 0 | 50,6 | 0 | 119,8 | 40 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 310,4 |
|  |  |  | внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| основное мероприятие 5 | Софинансирование строительства, реконструкции, капитального ремонта и ремонта автомобильных дорог | управление строительства, архитектуры и ЖКХ Администрации Атяшевского муниципального района Республики Мордовия | всего | 0 | 0 | 0 | 0 | 120,9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 120,9 |
|  |  |  | федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  | республиканский бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  | местный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 120,9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 120,9 |
|  |  |  | внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| основное мероприятие 6 | Капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог | управление строительства, архитектуры и ЖКХ Администрации Атяшевского муниципального района Республики Мордовия | всего | 0 | 2849,7 | 4139,8 | 3762 | 3807,4 | 4742 | 4931,6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24232,5 |
|  |  |  | федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  | республиканский бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  | местный бюджет | 0 | 2849,7 | 4139,8 | 3762 | 3807,4 | 4742 | 4931,6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24232,5 |
|  |  |  | внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| основное мероприятие 7 | Подготовка технических планов на построенные и прошедшие реконструкцию автомобильные дороги | управление строительства, архитектуры и ЖКХ Администрации Атяшевского муниципального района Республики Мордовия | всего | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50,0 |
|  |  |  | федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  | республиканский бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  | местный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50,0 |
|  |  |  | внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| основное мероприятие 8 | Содержание автомобильных дорог | управление строительства, архитектуры и ЖКХ Администрации Атяшевского муниципального района Республики Мордовия | всего | 0 | 797,2 | 1673,7 | 1416,2 | 1416,2 | 1636,2 | 1416,2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8355,7 |
|  |  |  | федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  | республиканский бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  | местный бюджет | 0 | 797,2 | 1673,7 | 1416,2 | 1416,2 | 1636,2 | 1416,2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8355,7 |
|  |  |  | внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Подпрограмма 1 | Обеспечение безопасности дорожного движения в Атяшевском муниципальном районе Республике Мордовия | управление строительства, архитектуры и ЖКХ Администрации Атяшевского муниципального района; управление образования Администрации Атяшевского муниципального района Республики Мордовия | всего | 0 | 0 | 0 | 0,5 | 0,5 | 100,5 | 99 | 99 | 847,3 | 1519,8 | 100 | 100 | 100 | 100 | 3066,6 |
|  |  |  | федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  | республиканский бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  | местный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0,5 | 0,5 | 100,5 | 99 | 99 | 847,3 | 1519,8 | 100 | 100 | 100 | 100 | 3066,6 |
|  |  |  | внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| основное мероприятие 1 | Формирование у детей навыков безопасного поведения на дорогах | управление строительства, архитектуры и ЖКХ Администрации Атяшевского муниципального района Республики Мордовия; управление образования Администрации Атяшевского муниципального района Республики Мордовия | всего | 0 | 0 | 0 | 0,5 | 0,5 | 100,5 | 99 | 99 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 899,5 |
|  |  |  | федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 |
|  |  |  | республиканский бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 |
|  |  |  | местный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0,5 | 0,5 | 100,5 | 99,0 | 99,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100 | 100 | 899,5 |
|  |  |  | внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| основное мероприятие 2 | Подготовка документации по организации дорожного движения на территории Атяшевского муниципального района Республики Мордовия | управление строительства, архитектуры и ЖКХ Администрации Атяшевского муниципального района Республики Мордовия | всего | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 747,3 | 1419,8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2167,1 |
|  |  |  | федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  | республиканский бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  | местный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 747,3 | 1419,8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2167,1 |
|  |  |  | внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Подпрограмма 2 | Автомобильные дороги местного значения Атяшевского муниципального района Республики Мордовия | управление строительства, архитектуры и ЖКХ Администрации Атяшевского муниципального района Республики Мордовия | всего | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15772,9 | 29307,8 | 9397,827 | 48354,29 | 73165,193 | 39309,893 | 31500 | 246807,8 |
|  |  |  | федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7636,8 | 11736,1 | 0 | 17812,0 | 17812,0 | 5700,0 | 0 | 60696,9 |
|  |  |  | республиканский бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4947,8 | 0 | 17812,0 | 17812,0 | 15200,0 | 19000,0 | 74771,8 |
|  |  |  | местный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8136,1 | 12623,9 | 9397,827 | 12730,3 | 37541,2 | 18409,9 | 12499,9 | 111339,1 |
|  |  |  | внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| основное мероприятие 1 | Обеспечение внесения данных в Систему оперативного управления «Эталон» и «Систему контроля дорожных фондов» | управление строительства, архитектуры и ЖКХ Администрации Атяшевского муниципального района Республики Мордовия | всего | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,5 | 0 | 0 | 0,5 |
|  |  |  | федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  | республиканский бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  | местный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,5 | 0 | 0 | 0,5 |
|  |  |  | внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 |
| основное мероприятие 2 | Паспортизация автомобильных дорог местного значения Атяшевского муниципального района Республики Мордовия | управление строительства, архитектуры и ЖКХ Администрации Атяшевского муниципального района Республики Мордовия | всего | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,5 | 0 | 0 | 0,5 |
|  |  |  | федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  | республиканский бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  | местный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,5 | 0 | 0 | 0,5 |
|  |  |  | внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| основное мероприятие 3 | Выполнение проектно-изыскательских работ для строительства, реконструкции, капитального ремонта и ремонта автомобильных дорог | управление строительства, архитектуры и ЖКХ Администрации Атяшевского муниципального района Республики Мордовия | всего | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1220,0 | 2450,0 | 2667,027 | 1377,0 | 2576,0 | 1100,0 | 300,0 | 11690,0 |
|  |  |  | федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 |
|  |  |  | республиканский бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 |
|  |  |  | местный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1220,0 | 2450,0 | 2667,027 | 1377,0 | 2576,0 | 1100,0 | 300 | 11690,0 |
|  |  |  | внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 |
| основное мероприятие 4 | Получение заключения государственной экспертизы и (или) заключения государственной экспертизы о достоверности определения сметной стоимости на проектную документацию и инженерные изыскания, в случае строительства, реконструкции, капитального ремонта и ремонта автомобильных дорог | управление строительства, архитектуры и ЖКХ Администрации Атяшевского муниципального района Республики Мордовия | всего | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 178,0 | 275,0 | 0 | 100,0 | 585,0 | 450,0 | 100,0 | 1688,0 |
|  |  |  | федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  | республиканский бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  | местный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 178,0 | 275,0 | 0 | 100,0 | 585,0 | 450,0 | 100,0 | 1688,0 |
|  |  |  | внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| основное мероприятие 5 | Софинансирование строительства, реконструкции, капитального ремонта и ремонта автомобильных дорог | управление строительства, архитектуры и ЖКХ Администрации Атяшевского муниципального районаРеспублики Мордовия | всего | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16853,4 | 0 | 36877,4 | 36877,4 | 12000,0 | 0 | 102608,2 |
|  |  |  | федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11736,1 | 0 | 17812,0 | 17812,0 | 5700,0 | 0 | 53060,1 |
|  |  |  | республиканский бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4947,8 | 0 | 17812,0 | 17812,0 | 5700,0 | 0 | 46271,8 |
|  |  |  | местный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 169,5 | 0 | 1253,4 | 1253,4 | 600,0 | 0 | 3276,3 |
|  |  |  | внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| мероприятие 6. | Капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог | управление строительства, архитектуры и ЖКХ Администрации Атяшевского муниципального районаРеспублики Мордовия | всего | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12155,5 | 7260,0 | 4261,4 | 6000,0 | 28775,9 | 21760,0 | 27100,0 | 107312,8 |
|  |  |  | федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7636,8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7636,8 |
|  |  |  | республиканский бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9500,0 | 19000,0 | 28500,0 |
|  |  |  | местный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4518,7 | 7260,0 | 4261,4 | 6000,0 | 28775,9 | 12260,0 | 8100,0 | 71176,0 |
|  |  |  | внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| основное мероприятие 7 | Капитальный ремонт и ремонт искусственных сооружений на автомобильных дорогах | управление строительства, архитектуры и ЖКХ Администрации Атяшевского муниципального района Республики Мордовия | всего | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 350,0 | 0 | 0 | 350,0 |
|  |  |  | федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  | республиканский бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  | местный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 350,0 | 0 | 0 | 350,0 |
|  |  |  | внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| основное мероприятие 8 | Содержание автомобильных дорог | управление строительства, архитектуры и ЖКХ Администрации Атяшевского муниципального района Республики Мордовия | всего | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2219,4 | 2469,4 | 2469,4 | 3999,893 | 3999,893 | 3999,893 | 3999,893 | 23157,8 |
|  |  |  | федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  | республиканский бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  | местный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2219,4 | 2469,4 | 2469,4 | 3999,893 | 3999,893 | 3999,893 | 3999,893 | 23157,8 |
|  |  |  | внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Приложение 6 к Муниципальной программе Атяшевского муниципального района Республики Мордовия «Развитие автомобильных дорог местного значения Атяшевского муниципального района Республики Мордовия»

План реализации

Муниципальной программы Атяшевского муниципального района Республики Мордовия «Развитие автомобильных дорог местного значения Атяшевского муниципального района Республики Мордовия» на 2024 год и плановый период 2025-2026 гг.

| Наименование основного мероприятия подпрограммы программы, контрольного события мероприятия подпрограммы | Ответственный исполнитель | Срок начала реализации | Срок окончания реализации (дата наступления контрольного события, мероприятия программы) | Ожидаемый результат от реализации мероприятия | График реализации |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 2024 год |  |  |  | 2025 год |  |  |  |  | 2026 год |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | I кв. | II кв. | III кв. | IV кв. | I кв. | II кв. | III кв. |  | IV кв. | I кв. | II кв. |  | III кв. |  | IV кв. |
| Подпрограмма 1 «Обеспечение безопасности дорожного движения в Атяшевском муниципальном районе Республике Мордовия» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Контрольное событие 1.1 Закупка комплектов для формирования навыков безопасного поведения детей на дорогах и улицах для муниципальных образовательных учреждений Атяшевского муниципального района | начальник управления строительства, архитектуры и ЖКХ Администрации Атяшевского муниципального района Республики Мордовия, управление образования Администрации Атяшевского муниципального района Республики Мордовия | январь 2024 года | март 2026 года | Наличие агитационных материалов, необходимых для повышения пропаганды предупреждения детского дорожно-транспортного травматизма |  | х |  |  |  | х |  |  |  |  | х |  |  |  |  |
| Подпрограмма 2 «Автомобильные дороги местного значения Атяшевского муниципального района Республики Мордовия» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Контрольное событие 2.1. «Внесения данных в Систему оперативного управления «Эталон» и «Систему контроля дорожных фондов» | начальник управления строительства, архитектуры и ЖКХ Администрации Атяшевского муниципального района Республики Мордовия | январь 2024 года | декабрь 2026 года | Актуальные сведения об автомобильных дорогах и расходовании дорожного фонда | х | х | х | х | х | х | х | х |  | х | х | х |  | х |  |
| Контрольное событие 2.2. «Паспортизация автомобильных дорог местного значения Атяшевского муниципального района Республики Мордовия» | начальник управления строительства, архитектуры и ЖКХ Администрации Атяшевского муниципального района Республики Мордовия, начальник отдела по управлению муниципальным имуществом и земельным отношениям Администрации Атяшевского муниципального района | январь 2025 года | декабрь 2026 года | Актуальные сведения об автомобильных дорогах местного значения Атяшевского муниципального района |  |  |  |  | х | х | х | х |  |  |  |  |  |  |  |
| Контрольное событие 2.3. «Выполнение проектно-изыскательских работ для строительства, реконструкции, капитального ремонта и ремонта автомобильных дорог» | начальник управления строительства, архитектуры и ЖКХ Администрации Атяшевского муниципального района Республики Мордовия | январь 2024 года | декабрь 2026 года | Наличие проектной документации и инженерных изысканий, необходимой для: | х | х | х | х | х | х | х | х |  | х | х | х |  | х |  |
|  |  |  |  | 1) проведения обязательной государственной экспертизы проектной документации; |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 2)осуществления закупок и выполнения строительно-монтажных работ по строительству, реконструкции, капитальному ремонту и ремонту автомобильных дорог |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Контрольное событие 2.4. «Получение заключения государственной экспертизы и (или) заключения государственной экспертизы о достоверности определения сметной стоимости на проектную документацию и инженерные изыскания, в случае строительства, реконструкции, капитального ремонта и ремонта автомобильных дорог» | начальник управления строительства, архитектуры и ЖКХ Администрации Атяшевского муниципального района Республики Мордовия | январь 2024 года | декабрь 2026 года | Проведение проверки достоверности определения сметной стоимости | х | х | х | х | х | х | х | х |  | х | х | х |  | х |  |
| Контрольное событие 2.5. Софинансирование строительства, реконструкции, капитального ремонта и ремонта автомобильных дорог | начальник управления строительства, архитектуры и ЖКХ Администрации Атяшевского муниципального района Республики Мордовия | январь 2024 года | декабрь 2026 года | Увеличение протяженности построенных, реконструированных, отремонтированных автомобильных дорог местного значения в сельских поселениях отвечающих нормативным требованиям за счет получения субсидий федерального бюджета и (или) республиканского бюджета |  | х |  |  |  | х |  |  |  |  |  | х |  |  |  |
| Контрольное событие 2.6. «Капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог» | начальник управления строительства, архитектуры и ЖКХ Администрации Атяшевского муниципального района Республики Мордовия | январь 2024 года | декабрь 2026года |  |  |  | х |  |  | х |  |  |  |  | х |  |  |  |  |
| Контрольное событие 2.7. «Капитальный ремонт и ремонт искусственных сооружений на автомобильных дорогах» | начальник управления строительства, архитектуры и ЖКХ Администрации Атяшевского муниципального района Республики Мордовия | январь 2024 года | декабрь 2026 года |  |  |  |  |  |  |  | х |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Контрольное событие 2.8. «Содержание автомобильных дорог местного значения общего пользования сельских поселений (переданные полномочия)» | начальник управления строительства, архитектуры и ЖКХ Администрации Атяшевского муниципального района Республики Мордовия | январь 2024 года | декабрь 2026года |  | х | х | х | х | х | х | х | х |  | х | х | х |  | х |  |

Приложение 7 к Муниципальной программе Атяшевского муниципального района Республики Мордовия «Развитие автомобильных дорог местного значения Атяшевского муниципального района Республики Мордовия»

Детальный план-график

реализации Муниципальной программы Атяшевского муниципального района Республики Мордовия «Развитие автомобильных дорог местного значения Атяшевского муниципального района Республики Мордовия» на 2024 год и плановый период 2025-2026гг. и 2027 год.

| Наименование подпрограммы, основного мероприятия, мероприятия подпрограммы | Ответственный исполнитель (руководитель / Ф.И.О.) | Ожидаемый результат (краткое описание) | Срок начала реализации | Срок окончания реализации (дата окончания контрольного события) | Объем ресурсного обеспечения на очередной финансовый год и плановый период (тыс. руб.) | всего | Оценка расходов (тыс.руб.), годы |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  | федеральный бюджет | республиканский бюджет | местный бюджет | внебюджетные источники |  |
| Муниципальная программа «Развитие автомобильных дорог местного значения Атяшевского муниципального района Республики Мордовия» | начальник управления строительства, архитектуры и ЖКХ Администрации Атяшевского муниципального района Республики Мордовия | - | январь 2014 года | декабрь 2027 года | всего, в т. ч. по годам | 192729,3 | 41324,0 | 69824,0 | 81581,3 | 0 |  |
|  |  |  |  |  | 2024 год | 48454,3 | 17812,0 | 17812,0 | 12830,3 | 0 |  |
|  |  |  |  |  | 2025 год | 73265,2 | 17812,0 | 17812,0 | 37641,2 | 0 |  |
|  |  |  |  |  | 2026 год | 39409,9 | 5700,0 | 15200,0 | 18509,9 | 0 |  |
|  |  |  |  |  | 2027 год | 31599,9 | 0 | 19000,0 | 12599,9 | 0 |  |
| Подпрограмма «Обеспечение безопасности дорожного движения в Атяшевском муниципальном районе» | начальник управления строительства, архитектуры и ЖКХ Администрации Атяшевского муниципального района, управление образования Администрации Атяшевского муниципального района Республики Мордовия | Наличие агитационных материалов, необходимых для повышения пропаганды предупреждения детского дорожно-транспортного травматизма | январь 2014 года | декабрь 2027 года | всего, в т. ч. по годам | 400,0 | 0 | 0 | 400,0 | 0 |  |
|  |  |  |  |  | 2024 год | 100,0 | 0 | 0 | 100,0 | 0 |  |
|  |  |  |  |  | 2025 год | 100,0 | 0 | 0 | 100,0 | 0 |  |
|  |  |  |  |  | 2026 год | 100,0 | 0 | 0 | 100,0 | 0 |  |
|  |  |  |  |  | 2027 год | 100,0 | 0 | 0 | 100,0 | 0 |  |
| Основное мероприятие 1 «Формирование у детей навыков безопасного поведения на дорогах» | начальник управления строительства, архитектуры и ЖКХ Администрации Атяшевского муниципального района, управление образования Администрации Атяшевского муниципального района Республики Мордовия | Наличие агитационных материалов, необходимых для повышения пропаганды предупреждения детского дорожно-транспортного травматизма | февраль 2021 года | декабрь 2027 года | всего, в т. ч. по годам | 400,0 | 0 | 0 | 400,0 | 0 |  |
|  |  |  |  |  | 2024 год | 100,0 | 0 | 0 | 100,0 | 0 |  |
|  |  |  |  |  | 2025 год | 100,0 | 0 | 0 | 100,0 | 0 |  |
|  |  |  |  |  | 2026 год | 100,0 | 0 | 0 | 100,0 | 0 |  |
|  |  |  |  |  | 2027 год | 100,0 | 0 | 0 | 100,0 | 0 |  |
| Закупка комплектов для формирования навыков безопасного поведения детей на дорогах и улицах для муниципальных образовательных учреждений Атяшевского муниципального района | начальник управления строительства, архитектуры и ЖКХ Администрации Атяшевского муниципального района, управление образования Администрации Атяшевского муниципального района Республики Мордовия | Наличие агитационных материалов, необходимых для повышения пропаганды предупреждения детского дорожно-транспортного травматизма | февраль 2021 года | декабрь 2027 года | всего, в т. ч. по годам | 400,0 | 0 | 0 | 400,0 | 0 |  |
|  |  |  |  |  | 2024 год | 100,0 | 0 | 0 | 100,0 | 0 |  |
|  |  |  |  |  | 2025 год | 100,0 | 0 | 0 | 100,0 | 0 |  |
|  |  |  |  |  | 2026 год | 100,0 | 0 | 0 | 100,0 | 0 |  |
|  |  |  |  |  | 2027 год | 100,0 | 0 | 0 | 100,0 | 0 |  |
| Подпрограмма «Автомобильные дороги местного значения Атяшевского муниципального района Республики Мордовия» | начальник управления строительства, архитектуры и ЖКХ Администрации Атяшевского муниципального района Республики Мордовия |  | февраль 2021 года | декабрь 2027 года | всего, в т. ч. по годам | 192229,3 | 41324,0 | 69824,0 | 81081,3 | 0 |  |
|  |  |  |  |  | 2024 год | 48354,3 | 17812,0 | 17812,0 | 12730,3 | 0 |  |
|  |  |  |  |  | 2025 год | 73165,2 | 17812,0 | 17812,0 | 37541,2 | 0 |  |
|  |  |  |  |  | 2026 год | 39309,9 | 5700,0 | 15200,0 | 18409,9 | 0 |  |
|  |  |  |  |  | 2027 год | 31399,9 | 0 | 19000,0 | 12399,9 | 0 |  |
| Основное мероприятие 1. Обеспечение внесения данных в Систему оперативного управления «Эталон» и «Систему контроля дорожных фондов» | начальник управления строительства, архитектуры и ЖКХ Администрации Атяшевского муниципального района Республики Мордовия | Актуальные сведения об автомобильных дорогах и расходовании дорожного фонда | март 2021 года | декабрь 2027 года | всего, в т. ч. по годам | 0,5 | 0 | 0 | 0,5 | 0 |  |
|  |  |  |  |  | 2024 год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
|  |  |  |  |  | 2025 год | 0,5 | 0 | 0 | 0,5 | 0 |  |
|  |  |  |  |  | 2026 год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
|  |  |  |  |  | 2027 год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| Основное мероприятие 2. Паспортизация автомобильных дорог местного значения Атяшевского муниципального района Республики Мордовия | начальник управления строительства, архитектуры и ЖКХ Администрации Атяшевского муниципального района Республики Мордовия | Актуальные сведения об автомобильных дорогах местного значения Атяшевского муниципального района | март 2022 года | декабрь 2027 года | всего, в т. ч. по годам | 0,5 | 0 | 0 | 0,5 | 0 |  |
|  |  |  |  |  | 2024 год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
|  |  |  |  |  | 2025 год | 0,5 | 0 | 0 | 0,5 | 0 |  |
|  |  |  |  |  | 2026 год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
|  |  |  |  |  | 2027 год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| Основное мероприятие 3 «Выполнение проектно-изыскательских работ для строительства, реконструкции, капитального ремонта и ремонта автомобильных дорог» | начальник управления строительства, архитектуры и ЖКХ Администрации Атяшевского муниципального района Республики Мордовия | Наличие проектной документации и инженерных изысканий, необходимой для: 1) проведения обязательной государственной экспертизы проектной документации; 2)осуществления закупок и выполнения строительно-монтажных работ по строительству, реконструкции, капитальному ремонту и ремонту автомобильных дорог | февраль 2021 года | декабрь 2027 года | всего, в т. ч. по годам | 5353,0 | 0 | 0 | 5353,0 | 0 |  |
|  |  |  |  |  | 2024 год | 1377,0 | 0 | 0 | 1377,0 | 0 |  |
|  |  |  |  |  | 2025 год | 2576,0 | 0 | 0 | 2576,0 | 0 |  |
|  |  |  |  |  | 2026 год | 1100,0 | 0 | 0 | 1100,0 | 0 |  |
|  |  |  |  |  | 2027 год | 300,0 | 0 | 0 | 300,0 | 0 |  |
| Подготовка проектно-сметной документации и инженерных изысканий на объект: «Капитальный ремонт автомобильной дороги по ул. Ленина в с. Козловка Атяшевского муниципального района Республики Мордовия» | начальник управления строительства, архитектуры и ЖКХ Администрации Атяшевского муниципального района Республики Мордовия | Наличие проектной документации и инженерных изысканий, необходимой для: 1) проведения обязательной государственной экспертизы проектной документации; 2)осуществления закупок и выполнения строительно-монтажных работ по строительству, реконструкции, капитальному ремонту и ремонту автомобильных дорог | январь 2024 года | декабрь 2024 года | всего, в т. ч. по годам | 551,0 | 0 | 0 | 551,0 | 0 |  |
|  |  |  |  |  | 2024 год | 551,0 | 0 | 0 | 551,0 | 0 |  |
|  |  |  |  |  | 2025 год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
|  |  |  |  |  | 2026 год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
|  |  |  |  |  | 2027 год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| Подготовка проектно-сметной документации и инженерных изысканий на объект: «Капитальный ремонт автомобильной дороги по ул. Комсомольская в с. Вечерлей Атяшевского муниципального района Республики Мордовия» | начальник управления строительства, архитектуры и ЖКХ Администрации Атяшевского муниципального района Республики Мордовия | Наличие проектной документации и инженерных изысканий, необходимой для: 1) проведения обязательной государственной экспертизы проектной документации; 2)осуществления закупок и выполнения строительно-монтажных работ по строительству, реконструкции, капитальному ремонту и ремонту автомобильных дорог | январь 2024 года | декабрь 2025 года | всего, в т. ч. по годам | 632,0 | 0 | 0 | 632,0 | 0 |  |
|  |  |  |  |  | 2024 год | 316,0 | 0 | 0 | 316,0 | 0 |  |
|  |  |  |  |  | 2025 год | 316,0 | 0 | 0 | 316,0 | 0 |  |
|  |  |  |  |  | 2026 год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
|  |  |  |  |  | 2027 год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| Подготовка проектно-сметной документации и инженерных изысканий на объект: «Ремонт автомобильной дороги по ул. Мира в с. Тарасово Атяшевского муниципального района Республики Мордовия» | начальник управления строительства, архитектуры и ЖКХ Администрации Атяшевского муниципального района Республики Мордовия | Наличие проектной документации и инженерных изысканий, необходимой для: 1) проведения обязательной государственной экспертизы проектной документации; 2)осуществления закупок и выполнения строительно-монтажных работ по строительству, реконструкции, капитальному ремонту и ремонту автомобильных дорог | январь 2024 года | декабрь 2025 года | всего, в т. ч. по годам | 100,0 | 0 | 0 | 100,0 | 0 |  |
|  |  |  |  |  | 2024 год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
|  |  |  |  |  | 2025 год | 100 | 0 | 0 | 100,0 | 0 |  |
|  |  |  |  |  | 2026 год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
|  |  |  |  |  | 2027 год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| Подготовка проектно-сметной документации и инженерных изысканий на объект: «Капитальный ремонт автомобильной дороги по ул. Молодежная в с. Атяшево Атяшевского муниципального района Республики Мордовия» | начальник управления строительства, архитектуры и ЖКХ Администрации Атяшевского муниципального района Республики Мордовия | Наличие проектной документации и инженерных изысканий, необходимой для: 1) проведения обязательной государственной экспертизы проектной документации; 2)осуществления закупок и выполнения строительно-монтажных работ по строительству, реконструкции, капитальному ремонту и ремонту автомобильных дорог | февраль 2025 года | декабрь 2025 года | всего, в т. ч. по годам | 160,0 | 0 | 0 | 160,0 | 0 |  |
|  |  |  |  |  | 2024 год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
|  |  |  |  |  | 2025 год | 160,0 | 0 | 0 | 160,0 | 0 |  |
|  |  |  |  |  | 2026 год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
|  |  |  |  |  | 2027 год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| Подготовка проектно-сметной документации и инженерных изысканий на объект: «Капитальный ремонт автомобильной дороги по ул. Советская в с. Покровское Атяшевского муниципального района Республики Мордовия» | начальник управления строительства, архитектуры и ЖКХ Администрации Атяшевского муниципального района Республики Мордовия | Наличие проектной документации и инженерных изысканий, необходимой для: 1) проведения обязательной государственной экспертизы проектной документации; 2)осуществления закупок и выполнения строительно-монтажных работ по строительству, реконструкции, капитальному ремонту и ремонту автомобильных дорог | февраль 2025 года | декабрь 2025 года | всего, в т. ч. по годам | 60,0 | 0 | 0 | 60,0 | 0 |  |
|  |  |  |  |  | 2024 год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
|  |  |  |  |  | 2025 год | 60,0 | 0 | 0 | 60,0 | 0 |  |
|  |  |  |  |  | 2026 год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
|  |  |  |  |  | 2027 год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| Подготовка проектно-сметной документации и инженерных изысканий на объект: «Капитальный ремонт автомобильной дороги по ул. Куйбышева в с. Вечерлей Атяшевского муниципального района Республики Мордовия» | начальник управления строительства, архитектуры и ЖКХ Администрации Атяшевского муниципального района Республики Мордовия | Наличие проектной документации и инженерных изысканий, необходимой для: 1) проведения обязательной государственной экспертизы проектной документации; 2)осуществления закупок и выполнения строительно-монтажных работ по строительству, реконструкции, капитальному ремонту и ремонту автомобильных дорог | февраль 2025 года | декабрь 2025 года | всего, в т. ч. по годам | 60,0 | 0 | 0 | 60,0 | 0 |  |
|  |  |  |  |  | 2024 год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
|  |  |  |  |  | 2025 год | 60,0 | 0 | 0 | 60,0 | 0 |  |
|  |  |  |  |  | 2026 год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
|  |  |  |  |  | 2027 год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| Подготовка проектно-сметной документации и инженерных изысканий на объект: «Капитальный ремонт автомобильной дороги по ул. Войнова в с. Киржеманы Атяшевского муниципального района Республики Мордовия» | начальник управления строительства, архитектуры и ЖКХ Администрации Атяшевского муниципального района Республики Мордовия | Наличие проектной документации и инженерных изысканий, необходимой для: 1) проведения обязательной государственной экспертизы проектной документации; 2)осуществления закупок и выполнения строительно-монтажных работ по строительству, реконструкции, капитальному ремонту и ремонту автомобильных дорог | февраль 2025 года | декабрь 2025 года | всего, в т. ч. по годам | 60,0 | 0 | 0 | 60,0 | 0 |  |
|  |  |  |  |  | 2024 год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
|  |  |  |  |  | 2025 год | 60,0 | 0 | 0 | 60,0 | 0 |  |
|  |  |  |  |  | 2026 год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
|  |  |  |  |  | 2027 год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| Подготовка проектно-сметной документации и инженерных изысканий на объект: «Капитальный ремонт автомобильной дороги по ул. Ленина в с. Сабанчеево Атяшевского муниципального района Республики Мордовия» | начальник управления строительства, архитектуры и ЖКХ Администрации Атяшевского муниципального района Республики Мордовия | Наличие проектной документации и инженерных изысканий, необходимой для: 1) проведения обязательной государственной экспертизы проектной документации; 2)осуществления закупок и выполнения строительно-монтажных работ по строительству, реконструкции, капитальному ремонту и ремонту автомобильных дорог | февраль 2025 года | декабрь 2025 года | всего, в т. ч. по годам | 60,0 | 0 | 0 | 60,0 | 0 |  |
|  |  |  |  |  | 2024 год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
|  |  |  |  |  | 2025 год | 60,0 | 0 | 0 | 60,0 | 0 |  |
|  |  |  |  |  | 2026 год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
|  |  |  |  |  | 2027 год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| Разработка сметной документации на объект: «Ремонт автомобильной дороги по ул. Луговая, Южная, Солнечная в с. Тетюши Атяшевского муниципального района Республики Мордовия» | начальник управления строительства, архитектуры и ЖКХ Администрации Атяшевского муниципального района Республики Мордовия | Наличие проектной документации и инженерных изысканий, необходимой для: 1) проведения обязательной государственной экспертизы проектной документации; 2)осуществления закупок и выполнения строительно-монтажных работ по строительству, реконструкции, капитальному ремонту и ремонту автомобильных дорог | февраль 2025 года | декабрь 2025 года | всего, в т. ч. по годам | 100,0 | 0 | 0 | 100,0 | 0 |  |
|  |  |  |  |  | 2024 год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
|  |  |  |  |  | 2025 год | 100,0 | 0 | 0 | 100,0 | 0 |  |
|  |  |  |  |  | 2026 год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
|  |  |  |  |  | 2027 год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| «Подготовка проектно-сметной документации и инженерных изысканий на объект: «Капитальный ремонт водопропускной трубы на автомобильной дороге по ул. Советская в с. Русские Дубровки Атяшевского муниципального района Республики Мордовия» | начальник управления строительства, архитектуры и ЖКХ Администрации Атяшевского муниципального района Республики Мордовия | Наличие проектной документации и инженерных изысканий, необходимой для: 1) проведения обязательной государственной экспертизы проектной документации; 2)осуществления закупок и выполнения строительно-монтажных работ по строительству, реконструкции, капитальному ремонту и ремонту автомобильных дорог | январь 2024 года | декабрь 2025 года | всего, в т. ч. по годам | 660,0 | 0 | 0 | 660,0 | 0 |  |
|  |  |  |  |  | 2024 год | 410,0 | 0 | 0 | 410,0 | 0 |  |
|  |  |  |  |  | 2025 год | 250,0 | 0 | 0 | 250,0 | 0 |  |
|  |  |  |  |  | 2026 год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
|  |  |  |  |  | 2027 год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| «Подготовка проектно-сметной документации и инженерных изысканий на объект: «Капитальный ремонт водопропускной трубы на автомобильной дороге по ул. Октябрьская в с. Русские Дубровки Атяшевского муниципального района Республики Мордовия» | начальник управления строительства, архитектуры и ЖКХ Администрации Атяшевского муниципального района Республики Мордовия | Наличие проектной документации и инженерных изысканий, необходимой для: 1) проведения обязательной государственной экспертизы проектной документации; 2)осуществления закупок и выполнения строительно-монтажных работ по строительству, реконструкции, капитальному ремонту и ремонту автомобильных дорог | январь 2025 года | декабрь 20245года | всего, в т. ч. по годам | 250,0 | 0 | 0 | 250,0 | 0 |  |
|  |  |  |  |  | 2024 год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
|  |  |  |  |  | 2025 год | 250,0 | 0 | 0 | 250,0 | 0 |  |
|  |  |  |  |  | 2026 год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
|  |  |  |  |  | 2027 год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| Актуализация проектно-сметной документации и инженерных изысканий на объект: "Капитальный ремонт автомобильной дороги по ул. Новая в с. Атяшево Атяшевского муниципального района Республики Мордовия" | начальник управления строительства, архитектуры и ЖКХ Администрации Атяшевского муниципального района Республики Мордовия | Наличие проектной документации и инженерных изысканий, необходимой для: 1) проведения обязательной государственной экспертизы проектной документации; 2)осуществления закупок и выполнения строительно-монтажных работ по строительству, реконструкции, капитальному ремонту и ремонту автомобильных дорог | январь 2025 года | декабрь 20245года | всего, в т. ч. по годам | 100 | 0 | 0 | 100 | 0 |  |
|  |  |  |  |  | 2024 год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
|  |  |  |  |  | 2025 год | 100 | 0 | 0 | 100 | 0 |  |
|  |  |  |  |  | 2026 год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
|  |  |  |  |  | 2027 год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| Актуализация проектно-сметной документации и инженерных изысканий на объект: "Капитальный ремонт автомобильной дороги по ул. Октябрьская в с. Мордовские Дубровки Атяшевского муниципального района Республики Мордовия" | начальник управления строительства, архитектуры и ЖКХ Администрации Атяшевского муниципального района Республики Мордовия | Наличие проектной документации и инженерных изысканий, необходимой для: 1) проведения обязательной государственной экспертизы проектной документации; 2)осуществления закупок и выполнения строительно-монтажных работ по строительству, реконструкции, капитальному ремонту и ремонту автомобильных дорог | январь 2024 года | декабрь 2025 года | всего, в т. ч. по годам | 300,0 | 0 | 0 | 300,0 | 0 |  |
|  |  |  |  |  | 2024 год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
|  |  |  |  |  | 2025 год | 300,0 | 0 | 0 | 300,0 | 0 |  |
|  |  |  |  |  | 2026 год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
|  |  |  |  |  | 2027 год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| Актуализация проектно-сметной документации и инженерных изысканий на объект: "Капитальный ремонт автомобильной дороги по ул.25 лет Октября в с. Алово Атяшевского муниципального района Республики Мордовия" | начальник управления строительства, архитектуры и ЖКХ Администрации Атяшевского муниципального района Республики Мордовия | Наличие проектной документации и инженерных изысканий, необходимой для: 1) проведения обязательной государственной экспертизы проектной документации; 2)осуществления закупок и выполнения строительно-монтажных работ по строительству, реконструкции, капитальному ремонту и ремонту автомобильных дорог | январь 2024 года | декабрь 2025 года | всего, в т. ч. по годам | 200,0 | 0 | 0 | 200,0 | 0 |  |
|  |  |  |  |  | 2024 год | 100,0 | 0 | 0 | 100,0 | 0 |  |
|  |  |  |  |  | 2025 год | 100,0 | 0 | 0 | 100,0 | 0 |  |
|  |  |  |  |  | 2026 год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
|  |  |  |  |  | 2027 год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| Подготовка проектно-сметной документации и инженерных изысканий на объект: «Капитальный ремонт автомобильной дороги по ул. Пушкина в с. Лобаски Атяшевского муниципального района Республики Мордовия» | начальник управления строительства, архитектуры и ЖКХ Администрации Атяшевского муниципального района Республики Мордовия | Наличие проектной документации и инженерных изысканий, необходимой для: 1) проведения обязательной государственной экспертизы проектной документации; 2)осуществления закупок и выполнения строительно-монтажных работ по строительству, реконструкции, капитальному ремонту и ремонту автомобильных дорог | январь 2025 года | декабрь 2025 года | всего, в т. ч. по годам | 120,0 | 0 | 0 | 120,0 | 0 |  |
|  |  |  |  |  | 2024 год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
|  |  |  |  |  | 2025 год | 120,0 | 0 | 0 | 120,0 | 0 |  |
|  |  |  |  |  | 2026 год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
|  |  |  |  |  | 2027 год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| Подготовка проектно-сметной документации и инженерных изысканий на объект: «Капитальный ремонт автомобильной дороги по ул. Полевая в с. Тарасово Атяшевского муниципального района Республики Мордовия» | начальник управления строительства, архитектуры и ЖКХ Администрации Атяшевского муниципального района Республики Мордовия | Наличие проектной документации и инженерных изысканий, необходимой для: 1) проведения обязательной государственной экспертизы проектной документации; 2)осуществления закупок и выполнения строительно-монтажных работ по строительству, реконструкции, капитальному ремонту и ремонту автомобильных дорог | январь 2025 года | декабрь 2025 года | всего, в т. ч. по годам | 120,0 | 0 | 0 | 120,0 | 0 |  |
|  |  |  |  |  | 2024 год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
|  |  |  |  |  | 2025 год | 120,0 | 0 | 0 | 120,0 | 0 |  |
|  |  |  |  |  | 2026 год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
|  |  |  |  |  | 2027 год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| Подготовка проектно-сметной документации и инженерных изысканий на объект: «Капитальный ремонт автомобильной дороги по ул.Советская в с. Тарасово Атяшевского муниципального района Республики Мордовия» | начальник управления строительства, архитектуры и ЖКХ Администрации Атяшевского муниципального района Республики Мордовия | Наличие проектной документации и инженерных изысканий, необходимой для: 1) проведения обязательной государственной экспертизы проектной документации; 2)осуществления закупок и выполнения строительно-монтажных работ по строительству, реконструкции, капитальному ремонту и ремонту автомобильных дорог | январь 2025 года | декабрь 2025 года | всего, в т. ч. по годам | 120,0 | 0 | 0 | 120,0 | 0 |  |
|  |  |  |  |  | 2024 год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
|  |  |  |  |  | 2025 год | 120,0 | 0 | 0 | 120,0 | 0 |  |
|  |  |  |  |  | 2026 год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
|  |  |  |  |  | 2027 год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| Подготовка проектно-сметной документации и инженерных изысканий на объект: «Капитальный ремонт автомобильной дороги по ул.Октябрьская в с. Сосуновка Атяшевского муниципального района Республики Мордовия» | начальник управления строительства, архитектуры и ЖКХ Администрации Атяшевского муниципального района Республики Мордовия | Наличие проектной документации и инженерных изысканий, необходимой для: 1) проведения обязательной государственной экспертизы проектной документации; 2)осуществления закупок и выполнения строительно-монтажных работ по строительству, реконструкции, капитальному ремонту и ремонту автомобильных дорог | январь 2025 года | декабрь 2025 года | всего, в т. ч. по годам | 300,0 | 0 | 0 | 300,0 | 0 |  |
|  |  |  |  |  | 2024 год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
|  |  |  |  |  | 2025 год | 300 | 0 | 0 | 300 | 0 |  |
|  |  |  |  |  | 2026 год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
|  |  |  |  |  | 2027 год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| Подготовка проектно-сметной документации и инженерных изысканий на объект: «Капитальный ремонт автомобильной дороги по ул.Советская в с. Сосуновка Атяшевского муниципального района Республики Мордовия» | начальник управления строительства, архитектуры и ЖКХ Администрации Атяшевского муниципального района Республики Мордовия | Наличие проектной документации и инженерных изысканий, необходимой для: 1) проведения обязательной государственной экспертизы проектной документации; 2)осуществления закупок и выполнения строительно-монтажных работ по строительству, реконструкции, капитальному ремонту и ремонту автомобильных дорог | январь 2026 года | декабрь 2026 года | всего, в т. ч. по годам | 300,0 | 0 | 0 | 300,0 | 0 |  |
|  |  |  |  |  | 2024 год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
|  |  |  |  |  | 2025 год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
|  |  |  |  |  | 2026 год | 300,0 | 0 | 0 | 300,0 | 0 |  |
|  |  |  |  |  | 2027 год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| Подготовка проектно-сметной документации и инженерных изысканий на объект: «Капитальный ремонт автомобильной дороги по ул.Ленина в с. Сосуновка Атяшевского муниципального района Республики Мордовия» | начальник управления строительства, архитектуры и ЖКХ Администрации Атяшевского муниципального района Республики Мордовия | Наличие проектной документации и инженерных изысканий, необходимой для: 1) проведения обязательной государственной экспертизы проектной документации; 2)осуществления закупок и выполнения строительно-монтажных работ по строительству, реконструкции, капитальному ремонту и ремонту автомобильных дорог | январь 2027 года | декабрь 2027года | всего, в т. ч. по годам | 300,0 | 0 | 0 | 300,0 | 0 |  |
|  |  |  |  |  | 2024 год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
|  |  |  |  |  | 2025 год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
|  |  |  |  |  | 2026 год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
|  |  |  |  |  | 2027 год | 300,0 | 0 | 0 | 300,0 | 0 |  |
| Корректировка проектно-сметной документации и инженерных изысканий на капитальный ремонт автомобильной дороги по ул. Советская, ул. Рабочая, ул. Полевая, ул. Юбилейная, ул. Новая в с. Атяшево, ул. 25 лет Октября в с. Алово, ул. Октябрьская в с. Мордовские Дубровки Атяшевского муниципального района Республики Мордовия | начальник управления строительства, архитектуры и ЖКХ Администрации Атяшевского муниципального района Республики Мордовия | Наличие проектной документации и инженерных изысканий, необходимой для: 1) проведения обязательной государственной экспертизы проектной документации; 2)осуществления закупок и выполнения строительно-монтажных работ по строительству, реконструкции, капитальному ремонту и ремонту автомобильных дорог | январь 2026 года | декабрь 2026 года | всего, в т. ч. по годам | 800 | 0 | 0 | 800 | 0 |  |
|  |  |  |  |  | 2024 год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
|  |  |  |  |  | 2025 год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
|  |  |  |  |  | 2026 год | 800 | 0 | 0 | 800 | 0 |  |
|  |  |  |  |  | 2027 год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| Основное мероприятие 4. Получение заключения государственной экспертизы и (или) заключения государственной экспертизы о достоверности определения сметной стоимости на проектную документацию и инженерные изыскания, в случае строительства, реконструкции, капитального ремонта и ремонта автомобильных дорог | начальник управления строительства, архитектуры и ЖКХ Администрации Атяшевского муниципального района Республики Мордовия |  | март 2021 года | декабрь 2027 года | всего, в т. ч. по годам | 1235,0 | 0 | 0 | 1235,0 | 0 |  |
|  |  |  |  |  | 2024 год | 100,0 | 0 | 0 | 100,0 | 0 |  |
|  |  |  |  |  | 2025 год | 585,0 | 0 | 0 | 585,0 | 0 |  |
|  |  |  |  |  | 2026 год | 450,0 | 0 | 0 | 450,0 | 0 |  |
|  |  |  |  |  | 2027 год | 100,0 | 0 | 0 | 100,0 | 0 |  |
| Проведение государственной экспертизы проектно-сметной документации и инженерных изысканий объекта: «Капитальный ремонт автомобильной дороги по ул. Ленина в с.Козловка Атяшевского муниципального района Республики Мордовия» | начальник управления строительства, архитектуры и ЖКХ Администрации Атяшевского муниципального района Республики Мордовия |  | апрель 2024 года | декабрь 2024 года | всего, в т. ч. по годам | 100 | 0 | 0 | 100 | 0 |  |
|  |  |  |  |  | 2024 год | 100 | 0 | 0 | 100 | 0 |  |
|  |  |  |  |  | 2025 год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
|  |  |  |  |  | 2026 год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
|  |  |  |  |  | 2027 год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| Проведение государственной экспертизы проектно-сметной документации и инженерных изысканий объекта: «Капитальный ремонт автомобильной дороги по ул. Комсомольская в с. Вечерлей Атяшевского муниципального района Республики Мордовия» | начальник управления строительства, архитектуры и ЖКХ Администрации Атяшевского муниципального района Республики Мордовия |  | апрель 2025 года | декабрь 2025 года | всего, в т. ч. по годам | 25,0 | 0 | 0 | 25,0 | 0 |  |
|  |  |  |  |  | 2024 год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
|  |  |  |  |  | 2025 год | 25,0 | 0 | 0 | 25,0 | 0 |  |
|  |  |  |  |  | 2026 год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
|  |  |  |  |  | 2027 год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| Проведение государственной экспертизы проектно-сметной документации и инженерных изысканий объекта: «Ремонт автомобильной дороги по ул. Мира в с. Тарасово Атяшевского муниципального района Республики Мордовия» | начальник управления строительства, архитектуры и ЖКХ Администрации Атяшевского муниципального района Республики Мордовия |  | апрель 2025 года | декабрь 2025 года | всего, в т. ч. по годам | 25,0 | 0 | 0 | 25,0 | 0 |  |
|  |  |  |  |  | 2024 год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
|  |  |  |  |  | 2025 год | 25,0 | 0 | 0 | 25,0 | 0 |  |
|  |  |  |  |  | 2026 год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
|  |  |  |  |  | 2027 год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| «Проведение государственной экспертизы проектно-сметной документации и инженерных изысканий объекта: «Капитальный ремонт водопропускной трубы на автомобильной дороге по ул. Октябрьская в с. Русские Дубровки Атяшевского муниципального района Республики Мордовия» | начальник управления строительства, архитектуры и ЖКХ Администрации Атяшевского муниципального района Республики Мордовия |  | апрель 2025 года | декабрь 2025 года | всего, в т. ч. по годам | 100,0 | 0 | 0 | 100,0 | 0 |  |
|  |  |  |  |  | 2024 год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
|  |  |  |  |  | 2025 год | 100,0 | 0 | 0 | 100,0 | 0 |  |
|  |  |  |  |  | 2026 год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
|  |  |  |  |  | 2027 год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| «Проведение государственной экспертизы проектно-сметной документации и инженерных изысканий объекта: «Капитальный ремонт водопропускной трубы на автомобильной дороге по ул. Советская в с. Русские Дубровки Атяшевского муниципального района Республики Мордовия» | начальник управления строительства, архитектуры и ЖКХ Администрации Атяшевского муниципального района Республики Мордовия |  | апрель 2025 года | декабрь 2025 года | всего, в т. ч. по годам | 100,0 | 0 | 0 | 100,0 | 0 |  |
|  |  |  |  |  | 2024 год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
|  |  |  |  |  | 2025 год | 100,0 | 0 | 0 | 100,0 | 0 |  |
|  |  |  |  |  | 2026 год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
|  |  |  |  |  | 2027 год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| Проведение государственной экспертизы проектно-сметной документации и инженерных изысканий объекта: «Капитальный ремонт автомобильной дороги по ул. Пушкина с. Лобаски Атяшевского муниципального района Республики Мордовия» | начальник управления строительства, архитектуры и ЖКХ Администрации Атяшевского муниципального района Республики Мордовия |  | апрель 2025 года | декабрь 2025 года | всего, в т. ч. по годам | 25,0 | 0 | 0 | 25,0 | 0 |  |
|  |  |  |  |  | 2024 год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
|  |  |  |  |  | 2025 год | 25,0 | 0 | 0 | 25,0 | 0 |  |
|  |  |  |  |  | 2026 год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
|  |  |  |  |  | 2027 год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| Проведение государственной экспертизы проектно-сметной документации и инженерных изысканий объекта: «Капитальный ремонт автомобильных дорог по ул. Новая в с. Атяшево Атяшевского муниципального района Республики Мордовия» | начальник управления строительства, архитектуры и ЖКХ Администрации Атяшевского муниципального района Республики Мордовия |  | апрель 2025 года | декабрь 2025 года | всего, в т. ч. по годам | 35,0 | 0 | 0 | 35,0 | 0 |  |
|  |  |  |  |  | 2024 год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
|  |  |  |  |  | 2025 год | 35,0 | 0 | 0 | 35,0 | 0 |  |
|  |  |  |  |  | 2026 год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
|  |  |  |  |  | 2027 год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| Проведение государственной экспертизы проектно-сметной документации и инженерных изысканий объекта: «Капитальный ремонт автомобильной дороги по ул. Октябрьская в с.Мордовские Дубровки Атяшевского муниципального района Республики Мордовия» | начальник управления строительства, архитектуры и ЖКХ Администрации Атяшевского муниципального района Республики Мордовия |  | апрель 2025 года | декабрь 2025 года | всего, в т. ч. по годам | 25,0 | 0 | 0 | 25,0 | 0 |  |
|  |  |  |  |  | 2024 год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
|  |  |  |  |  | 2025 год | 25,0 | 0 | 0 | 25,0 | 0 |  |
|  |  |  |  |  | 2026 год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
|  |  |  |  |  | 2027 год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| Проведение государственной экспертизы проектно-сметной документации и инженерных изысканий объекта:"Капитальный ремонт автомобильной дороги по ул.25 лет Октября в с.Алово Атяшевского муниципального района Республики Мордовия" | начальник управления строительства, архитектуры и ЖКХ Администрации Атяшевского муниципального района Республики Мордовия |  | апрель 2025 года | декабрь 2025 года | всего, в т. ч. по годам | 25,0 | 0 | 0 | 25,0 | 0 |  |
|  |  |  |  |  | 2024 год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
|  |  |  |  |  | 2025 год | 25,0 | 0 | 0 | 25,0 | 0 |  |
|  |  |  |  |  | 2026 год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
|  |  |  |  |  | 2027 год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| Проведение государственной экспертизы проектно-сметной документации и инженерных изысканий объекта: «Капитальный ремонт автомобильной дороги по ул. Полевая в с.Тарасово Атяшевского муниципального района Республики Мордовия» | начальник управления строительства, архитектуры и ЖКХ Администрации Атяшевского муниципального района Республики Мордовия |  | апрель 2025 года | декабрь 2025 года | всего, в т. ч. по годам | 25,0 | 0 | 0 | 25,0 | 0 |  |
|  |  |  |  |  | 2024 год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
|  |  |  |  |  | 2025 год | 25,0 | 0 | 0 | 25,0 | 0 |  |
|  |  |  |  |  | 2026 год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
|  |  |  |  |  | 2027 год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| Проведение государственной экспертизы проектно-сметной документации и инженерных изысканий объекта: «Капитальный ремонт автомобильной дороги по ул.Молодежная в с.Атяшево Атяшевского муниципального района Республики Мордовия" | начальник управления строительства, архитектуры и ЖКХ Администрации Атяшевского муниципального района Республики Мордовия |  | апрель 2025 года | декабрь 2025 года | всего, в т. ч. по годам | 20,0 | 0 | 0 | 20,0 | 0 |  |
|  |  |  |  |  | 2024 год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
|  |  |  |  |  | 2025 год | 20,0 | 0 | 0 | 20,0 | 0 |  |
|  |  |  |  |  | 2026 год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
|  |  |  |  |  | 2027 год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| Проведение государственной экспертизы проектно-сметной документации и инженерных изысканий объекта: «Капитальный ремонт автомобильной дороги по ул.Советская в с.Покровское Атяшевского муниципального района Республики Мордовия" | начальник управления строительства, архитектуры и ЖКХ Администрации Атяшевского муниципального района Республики Мордовия |  | апрель 2025 года | декабрь 2025 года | всего, в т. ч. по годам | 20,0 | 0 | 0 | 20,0 | 0 |  |
|  |  |  |  |  | 2024 год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
|  |  |  |  |  | 2025 год | 20,0 | 0 | 0 | 20,0 | 0 |  |
|  |  |  |  |  | 2026 год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
|  |  |  |  |  | 2027 год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| Проведение государственной экспертизы проектно-сметной документации и инженерных изысканий объекта: «Капитальный ремонт автомобильной дороги по ул.Куйбышева в с.Вечерлей Атяшевского муниципального района Республики Мордовия" | начальник управления строительства, архитектуры и ЖКХ Администрации Атяшевского муниципального района Республики Мордовия |  | апрель 2025 года | декабрь 2025 года | всего, в т. ч. по годам | 20,0 | 0 | 0 | 20,0 | 0 |  |
|  |  |  |  |  | 2024 год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
|  |  |  |  |  | 2025 год | 20,0 | 0 | 0 | 20,0 | 0 |  |
|  |  |  |  |  | 2026 год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
|  |  |  |  |  | 2027 год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| Проведение государственной экспертизы проектно-сметной документации и инженерных изысканий объекта: «Капитальный ремонт автомобильной дороги по ул.Войнова в с.Киржеманы Атяшевского муниципального района Республики Мордовия" | начальник управления строительства, архитектуры и ЖКХ Администрации Атяшевского муниципального района Республики Мордовия |  | апрель 2025 года | декабрь 2025 года | всего, в т. ч. по годам | 20,0 | 0 | 0 | 20,0 | 0 |  |
|  |  |  |  |  | 2024 год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
|  |  |  |  |  | 2025 год | 20,0 | 0 | 0 | 20,0 | 0 |  |
|  |  |  |  |  | 2026 год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
|  |  |  |  |  | 2027 год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| Проведение государственной экспертизы проектно-сметной документации и инженерных изысканий объекта: «Капитальный ремонт автомобильной дороги по ул.Ленина в с.Сабанчеево Атяшевского муниципального района Республики Мордовия" | начальник управления строительства, архитектуры и ЖКХ Администрации Атяшевского муниципального района Республики Мордовия |  | апрель 2025 года | декабрь 2025 года | всего, в т. ч. по годам | 20,0 | 0 | 0 | 20,0 | 0 |  |
|  |  |  |  |  | 2024 год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
|  |  |  |  |  | 2025 год | 20,0 | 0 | 0 | 20,0 | 0 |  |
|  |  |  |  |  | 2026 год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
|  |  |  |  |  | 2027 год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| Проведение государственной экспертизы проектно-сметной документации и инженерных изысканий объекта: Капитальный ремонт автомобильной дороги по ул. Октябрьская в с. Сосуновка Атяшевского муниципального района Республики Мордовия | начальник управления строительства, архитектуры и ЖКХ Администрации Атяшевского муниципального района Республики Мордовия |  | апрель 2025 года | декабрь 2025 года | всего, в т. ч. по годам | 100,0 | 0 | 0 | 100,0 | 0 |  |
|  |  |  |  |  | 2024 год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
|  |  |  |  |  | 2025 год | 100,0 | 0 | 0 | 100,0 | 0 |  |
|  |  |  |  |  | 2026 год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
|  |  |  |  |  | 2027 год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| Проведение государственной экспертизы проектно-сметной документации и инженерных изысканий объекта: Капитальный ремонт автомобильной дороги по ул. Советская в с. Сосуновка Атяшевского муниципального района Республики Мордовия | начальник управления строительства, архитектуры и ЖКХ Администрации Атяшевского муниципального района Республики Мордовия |  | апрель 2026 года | декабрь 2025 года | всего, в т. ч. по годам | 100,0 | 0 | 0 | 100,0 | 0 |  |
|  |  |  |  |  | 2024 год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
|  |  |  |  |  | 2025 год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
|  |  |  |  |  | 2026 год | 100,0 | 0 | 0 | 100,0 | 0 |  |
|  |  |  |  |  | 2027 год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| Проведение государственной экспертизы проектно-сметной документации и инженерных изысканий объекта: Капитальный ремонт автомобильной дороги по ул. Ленина в с. Сосуновка Атяшевского муниципального района Республики Мордовия | начальник управления строительства, архитектуры и ЖКХ Администрации Атяшевского муниципального района Республики Мордовия |  | апрель 2027 года | декабрь 2027 года | всего, в т. ч. по годам | 100,0 | 0 | 0 | 100,0 | 0 |  |
|  |  |  |  |  | 2024 год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
|  |  |  |  |  | 2025 год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
|  |  |  |  |  | 2026 год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
|  |  |  |  |  | 2027 год | 100,0 | 0 | 0 | 100,0 | 0 |  |
| Проведение государственной экспертизы проектно-сметной документации и инженерных изысканий на капитальный ремонт автомобильной дороги по ул. Советская, ул. Рабочая, ул. Полевая, ул. Юбилейная, ул. Новая в с. Атяшево, ул. 25 лет Октября в с. Алово, ул. Октябрьская в с. Мордовские Дубровки Атяшевского муниципального района Республики Мордовия | начальник управления строительства, архитектуры и ЖКХ Администрации Атяшевского муниципального района Республики Мордовия |  | апрель 2026 года | декабрь 2026 года | всего, в т. ч. по годам | 350,0 | 0 | 0 | 350,0 | 0 |  |
|  |  |  |  |  | 2024 год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
|  |  |  |  |  | 2025 год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
|  |  |  |  |  | 2026 год | 350,0 | 0 | 0 | 350,0 | 0 |  |
|  |  |  |  |  | 2027 год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| Основное мероприятие 5 Софинансирование строительства, реконструкции, капитального ремонта и ремонта автомобильных дорог | начальник управления строительства, архитектуры и ЖКХ Администрации Атяшевского муниципального района Республики Мордовия | Увеличение протяженности построенных, реконструированных, отремонтированных автомобильных дорог местного значения в сельских поселениях отвечающих нормативным требованиям за счет получения субсидий федерального бюджета и (или) республиканского бюджета | январь 2023 года | декабрь 2026 года | всего, в т. ч. по годам | 85754,8 | 41324,0 | 41324,0 | 3106,8 | 0 |  |
|  |  |  |  |  | 2024 год | 36877,4 | 17812,0 | 17812,0 | 1253,4 | 0 |  |
|  |  |  |  |  | 2025 год | 36877,4 | 17812,0 | 17812,0 | 1253,4 | 0 |  |
|  |  |  |  |  | 2026 год | 12000,0 | 5700,0 | 5700,0 | 600,0 | 0 |  |
|  |  |  |  |  | 2027 год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| Капитальный ремонт автомобильной дороги по ул. Новая в с. Атяшево Атяшевского муниципального района Республики Мордовия | начальник управления строительства, архитектуры и ЖКХ Администрации Атяшевского муниципального района Республики Мордовия | Увеличение протяженности построенных, реконструированных, отремонтированных автомобильных дорог местного значения в сельских поселениях отвечающих нормативным требованиям за счет получения субсидий федерального бюджета и (или) республиканского бюджета | январь 2023 года | декабрь 2025 года | всего, в т. ч. по годам | 24000,0 | 11400,0 | 11400,0 | 1200,0 | 0 |  |
|  |  |  |  |  | 2024 год | 12000,0 | 5700,0 | 5700,0 | 600,0 | 0 |  |
|  |  |  |  |  | 2025 год | 12000,0 | 5700,0 | 5700,0 | 600,0 | 0 |  |
|  |  |  |  |  | 2026 год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
|  |  |  |  |  | 2027 год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| Капитальный ремонт автомобильной дороги по ул.Октябрьская в с.Мордовские Дубровки Атяшевского муниципального района Республики Мордовия | начальник управления строительства, архитектуры и ЖКХ Администрации Атяшевского муниципального района Республики Мордовия | Увеличение протяженности построенных, реконструированных, отремонтированных автомобильных дорог местного значения в сельских поселениях отвечающих нормативным требованиям за счет получения субсидий федерального бюджета и (или) республиканского бюджета | январь 2024 года | декабрь 2025 года | всего, в т. ч. по годам | 19000,0 | 9024,0 | 9024,0 | 952,0 | 0 |  |
|  |  |  |  |  | 2024 год | 9500,0 | 4512,0 | 4512,0 | 476,0 | 0 |  |
|  |  |  |  |  | 2025 год | 9500,0 | 4512,0 | 4512,0 | 476,0 | 0 |  |
|  |  |  |  |  | 2026 год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
|  |  |  |  |  | 2027 год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| Капитальный ремонт автомобильной дороги по ул.25 лет Октября в с.Алово Атяшевского муниципального района Республики Мордовия | начальник управления строительства, архитектуры и ЖКХ Администрации Атяшевского муниципального района Республики Мордовия | Увеличение протяженности построенных, реконструированных, отремонтированных автомобильных дорог местного значения в сельских поселениях отвечающих нормативным требованиям за счет получения субсидий федерального бюджета и (или) республиканского бюджета | январь 2023 года | декабрь 2025 года | всего, в т. ч. по годам | 30754,8 | 15200 | 15200 | 354,8 | 0 |  |
|  |  |  |  |  | 2024 год | 15377,4 | 7600 | 7600 | 177,4 | 0 |  |
|  |  |  |  |  | 2025 год | 15377,4 | 7600 | 7600 | 177,4 | 0 |  |
|  |  |  |  |  | 2026 год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
|  |  |  |  |  | 2027 год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| Капитальный ремонт автомобильной дороги по ул. Юбилейная в с. Атяшево Атяшевского муниципального района Республики Мордовия | начальник управления строительства, архитектуры и ЖКХ Администрации Атяшевского муниципального района Республики Мордовия | Увеличение протяженности построенных, реконструированных, отремонтированных автомобильных дорог местного значения в сельских поселениях отвечающих нормативным требованиям за счет получения субсидий федерального бюджета и (или) республиканского бюджета | март 2026года | декабрь 2026 года | всего, в т. ч. по годам | 12000,0 | 5700,0 | 5700,0 | 600,0 | 0 |  |
|  |  |  |  |  | 2024 год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
|  |  |  |  |  | 2025 год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
|  |  |  |  |  | 2026 год | 12000,0 | 5700,0 | 5700,0 | 600,0 | 0 |  |
|  |  |  |  |  | 2027 год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| Основное мероприятие 6 «Капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог» | начальник управления строительства, архитектуры и ЖКХ Администрации Атяшевского муниципального района | Увеличение протяженности отремонтированных автомобильных дорог местного значения в сельских поселениях отвечающих нормативным требованиям за счет средств Дорожного фонда Атяшевского муниципального района | март 2021 года | декабрь 2027 года | всего, в т. ч. по годам | 83635,9 | 0 | 28500 | 55135,9 | 0 |  |
|  |  |  |  |  | 2024 год | 6000,0 | 0 | 0 | 6000,0 | 0 |  |
|  |  |  |  |  | 2025 год | 28775,9 | 0 | 0 | 28775,9 | 0 |  |
|  |  |  |  |  | 2026 год | 21760,0 | 0 | 9500,0 | 12260 | 0 |  |
|  |  |  |  |  | 2027 год | 27100,0 | 0 | 19000,0 | 8100 | 0 |  |
| Ремонт автомобильной дороги по ул. Карла Маркса с. Киржеманы Атяшевского муниципального района Республики Мордовия (передача полномочий) | начальник управления строительства, архитектуры и ЖКХ Администрации Атяшевского муниципального района Республики Мордовия | Увеличение протяженности отремонтированных автомобильных дорог местного значения в сельских поселениях отвечающих нормативным | январь 2024 года | декабрь 2024 года | всего, в т. ч. по годам | 201,973 | 0 | 0 | 201,973 | 0 |  |
|  |  |  |  |  | 2024 год | 201,973 | 0 | 0 | 201,973 | 0 |  |
|  |  |  |  |  | 2025 год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
|  |  |  |  |  | 2026 год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
|  |  |  |  |  | 2027 год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| Капитальный ремонт автомобильной дороги по ул. Ленина в с. Козловка Атяшевского муниципального района Республики Мордовия | начальник управления строительства, архитектуры и ЖКХ Администрации Атяшевского муниципального района Республики Мордовия | Увеличение протяженности отремонтированных автомобильных дорог местного значения в сельских поселениях отвечающих нормативным | апрель 2024 года | декабрь 2025 года | всего, в т. ч. по годам | 13898,027 | 0 | 0 | 13898,027 | 0 |  |
|  |  |  |  |  | 2024 год | 5798,027 | 0 | 0 | 5798,027 | 0 |  |
|  |  |  |  |  | 2025 год | 8100 | 0 | 0 | 8100 | 0 |  |
|  |  |  |  |  | 2026 год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
|  |  |  |  |  | 2027 год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| Ремонт автомобильной дороги по ул. Мира в с. Тарасово Атяшевского муниципального района Республики Мордовия | начальник управления строительства, архитектуры и ЖКХ Администрации Атяшевского муниципального района Республики Мордовия | Увеличение протяженности отремонтированных автомобильных дорог местного значения в сельских поселениях отвечающих нормативным | апрель 2025 года | декабрь 2025 года | всего, в т. ч. по годам | 500,0 | 0 | 0 | 500,0 | 0 |  |
|  |  |  |  |  | 2024 год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
|  |  |  |  |  | 2025 год | 500,0 | 0 | 0 | 500,0 | 0 |  |
|  |  |  |  |  | 2026 год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
|  |  |  |  |  | 2027 год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| Капитальный ремонт автомобильной дороги по ул. Рабочая в с. Атяшево Атяшевского муниципального района Республики Мордовия | начальник управления строительства, архитектуры и ЖКХ Администрации Атяшевского муниципального района Республики Мордовия | Увеличение протяженности отремонтированных автомобильных дорог местного значения в сельских поселениях отвечающих нормативным | апрель 2025 года | декабрь 2025 года | всего, в т. ч. по годам | 706,9 | 0 | 0 | 706,9 | 0 |  |
|  |  |  |  |  | 2024 год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
|  |  |  |  |  | 2025 год | 706,9 | 0 | 0 | 706,9 | 0 |  |
|  |  |  |  |  | 2026 год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
|  |  |  |  |  | 2027 год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| Капитальный ремонт автомобильной дороги по ул.Пушкина в с.Лобаски Атяшевского муниципального района Республики Мордовия | начальник управления строительства, архитектуры и ЖКХ Администрации Атяшевского муниципального района Республики Мордовия | Увеличение протяженности отремонтированных автомобильных дорог местного значения в сельских поселениях отвечающих нормативным требованиям за счет средств Дорожного фонда Атяшевского муниципального района | апрель 2025 года | декабрь 2025 года | всего, в т. ч. по годам | 1300,0 | 0 | 0 | 1300,0 | 0 |  |
|  |  |  |  |  | 2024 год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
|  |  |  |  |  | 2025 год | 1300,0 | 0 | 0 | 1300,0 | 0 |  |
|  |  |  |  |  | 2026 год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
|  |  |  |  |  | 2027 год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| «Капитальный ремонт водопропускной трубы на автомобильной дороге по ул. Советская в с. Русские Дубровки Атяшевского муниципального района Республики Мордовия» | начальник управления строительства, архитектуры и ЖКХ Администрации Атяшевского муниципального района Республики Мордовия | Увеличение протяженности отремонтированных автомобильных дорог местного значения в сельских поселениях отвечающих нормативным требованиям за счет средств Дорожного фонда Атяшевского муниципального района | апрель 2025 года | декабрь 2025 года | всего, в т. ч. по годам | 8000,0 | 0 | 0 | 8000,0 | 0 |  |
|  |  |  |  |  | 2024 год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
|  |  |  |  |  | 2025 год | 8000,0 | 0 | 0 | 8000,0 | 0 |  |
|  |  |  |  |  | 2026 год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
|  |  |  |  |  | 2027 год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| «Капитальный ремонт водопропускной трубы на автомобильной дороге по ул. Октябрьская в с. Русские Дубровки Атяшевского муниципального района Республики Мордовия» | начальник управления строительства, архитектуры и ЖКХ Администрации Атяшевского муниципального района Республики Мордовия | Увеличение протяженности отремонтированных автомобильных дорог местного значения в сельских поселениях отвечающих нормативным требованиям за счет средств Дорожного фонда Атяшевского муниципального района | апрель 2025 года | декабрь 2025 года | всего, в т. ч. по годам | 5000,0 | 0 | 0 | 5000,0 | 0 |  |
|  |  |  |  |  | 2024 год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
|  |  |  |  |  | 2025 год | 5000,0 | 0 | 0 | 5000,0 | 0 |  |
|  |  |  |  |  | 2026 год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
|  |  |  |  |  | 2027 год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| Капитальный ремонт автомобильной дороги по ул.Молодежная в с.Атяшево Атяшевского муниципального района Республики Мордовия | начальник управления строительства, архитектуры и ЖКХ Администрации Атяшевского муниципального района Республики Мордовия | Увеличение протяженности отремонтированных автомобильных дорог местного значения в сельских поселениях отвечающих нормативным требованиям за счет средств Дорожного фонда Атяшевского муниципального района | апрель 2025 года | декабрь 2025 года | всего, в т. ч. по годам | 910,0 | 0 | 0 | 910,0 | 0 |  |
|  |  |  |  |  | 2024 год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
|  |  |  |  |  | 2025 год | 910,0 | 0 | 0 | 910,0 | 0 |  |
|  |  |  |  |  | 2026 год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
|  |  |  |  |  | 2027 год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| Капитальный ремонт автомобильной дороги по ул.Советская в с.Покровское Атяшевского муниципального района Республики Мордовия | начальник управления строительства, архитектуры и ЖКХ Администрации Атяшевского муниципального района Республики Мордовия | Увеличение протяженности отремонтированных автомобильных дорог местного значения в сельских поселениях отвечающих нормативным требованиям за счет средств Дорожного фонда Атяшевского муниципального района | апрель 2025 года | декабрь 2025 года | всего, в т. ч. по годам | 700,0 | 0 | 0 | 700,0 | 0 |  |
|  |  |  |  |  | 2024 год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
|  |  |  |  |  | 2025 год | 700,0 | 0 | 0 | 700,0 | 0 |  |
|  |  |  |  |  | 2026 год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
|  |  |  |  |  | 2027 год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| Капитальный ремонт автомобильной дороги по ул.Куйбышева в с.Вечерлей Атяшевского муниципального района Республики Мордовия | начальник управления строительства, архитектуры и ЖКХ Администрации Атяшевского муниципального района Республики Мордовия | Увеличение протяженности отремонтированных автомобильных дорог местного значения в сельских поселениях отвечающих нормативным требованиям за счет средств Дорожного фонда Атяшевского муниципального района | апрель 2025 года | декабрь 2025 года | всего, в т. ч. по годам | 700,0 | 0 | 0 | 700,0 | 0 |  |
|  |  |  |  |  | 2024 год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
|  |  |  |  |  | 2025 год | 700,0 | 0 | 0 | 700,0 | 0 |  |
|  |  |  |  |  | 2026 год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
|  |  |  |  |  | 2027 год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| Капитальный ремонт автомобильной дороги по ул.Войнова в с.Киржеманы Атяшевского муниципального района Республики Мордовия | начальник управления строительства, архитектуры и ЖКХ Администрации Атяшевского муниципального района Республики Мордовия | Увеличение протяженности отремонтированных автомобильных дорог местного значения в сельских поселениях отвечающих нормативным требованиям за счет средств Дорожного фонда Атяшевского муниципального района | апрель 2025 года | декабрь 2025 года | всего, в т. ч. по годам | 1176,4 | 0 | 0 | 1176,4 | 0 |  |
|  |  |  |  |  | 2024 год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
|  |  |  |  |  | 2025 год | 1176,4 | 0 | 0 | 1176,4 | 0 |  |
|  |  |  |  |  | 2026 год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
|  |  |  |  |  | 2027 год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| Капитальный ремонт автомобильной дороги по ул.Ленина в с.Сабанчеево Атяшевского муниципального района Республики Мордовия | начальник управления строительства, архитектуры и ЖКХ Администрации Атяшевского муниципального района Республики Мордовия | Увеличение протяженности отремонтированных автомобильных дорог местного значения в сельских поселениях отвечающих нормативным требованиям за счет средств Дорожного фонда Атяшевского муниципального района | апрель 2025 года | декабрь 2025 года | всего, в т. ч. по годам | 1182,6 | 0 | 0 | 1182,6 | 0 |  |
|  |  |  |  |  | 2024 год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
|  |  |  |  |  | 2025 год | 1182,6 | 0 | 0 | 1182,6 | 0 |  |
|  |  |  |  |  | 2026 год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
|  |  |  |  |  | 2027 год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| Ремонт автомобильной дороги по ул. Луговая, Южная, Солнечная в с. Тетюши Атяшевского муниципального района Республики Мордовия | строительства, архитектуры и ЖКХ Администрации Атяшевского муниципального района Республики Мордовия | Увеличение протяженности отремонтированных автомобильных дорог местного значения в сельских поселениях отвечающих нормативным требованиям за счет средств Дорожного фонда Атяшевского муниципального района | апрель 2025 года | декабрь 2025 года | всего, в т. ч. по годам | 500,0 | 0 | 0 | 500,0 | 0 |  |
|  |  |  |  |  | 2024 год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
|  |  |  |  |  | 2025 год | 500,0 | 0 | 0 | 500,0 | 0 |  |
|  |  |  |  |  | 2026 год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
|  |  |  |  |  | 2027 год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| Ремонт водопропускной трубы на автомобильных дорогах местного значения | начальник управления строительства, архитектуры и ЖКХ Администрации Атяшевского муниципального района Республики Мордовия | Увеличение протяженности отремонтированных автомобильных дорог местного значения в сельских поселениях отвечающих нормативным требованиям за счет средств Дорожного фонда Атяшевского муниципального района | апрель 2026 года | декабрь 2026 года | всего, в т. ч. по годам | 11760,0 | 0 | 0 | 11760,0 | 0 |  |
|  |  |  |  |  | 2024 год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
|  |  |  |  |  | 2025 год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
|  |  |  |  |  | 2026 год | 11760,0 | 0 | 0 | 11760,0 | 0 |  |
|  |  |  |  |  | 2027 год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| Капитальный ремонт автомобильной дороги по ул. Октябрьская в с. Сосуновка Атяшевского муниципального района Республики Мордовия | начальник управления строительства, архитектуры и ЖКХ Администрации Атяшевского муниципального района | Увеличение протяженности отремонтированных автомобильных дорог местного значения в сельских поселениях отвечающих нормативным требованиям за счет средств Дорожного фонда Атяшевского муниципального района | апрель 2026 года | декабрь 2026 года | всего, в т. ч. по годам | 10000,0 | 0 | 9500,0 | 500,0 | 0 |  |
|  |  |  |  |  | 2024 год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
|  |  |  |  |  | 2025 год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
|  |  |  |  |  | 2026 год | 10000,0 | 0 | 9500,0 | 500,0 | 0 |  |
|  |  |  |  |  | 2027 год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| Капитальный ремонт автомобильной дороги по ул. Советская в с. Сосуновка Атяшевского муниципального района Республики Мордовия | начальник управления строительства, архитектуры и ЖКХ Администрации Атяшевского муниципального района | Увеличение протяженности отремонтированных автомобильных дорог местного значения в сельских поселениях отвечающих нормативным требованиям за счет средств Дорожного фонда Атяшевского муниципального района | апрель 2027 года | декабрь 2027 года | всего, в т. ч. по годам | 10000,0 | 0 | 9500,0 | 500,0 | 0 |  |
|  |  |  |  |  | 2024 год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
|  |  |  |  |  | 2025 год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
|  |  |  |  |  | 2026 год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
|  |  |  |  |  | 2027 год | 10000,0 | 0 | 9500,0 | 500,0 | 0 |  |
| Капитальный ремонт автомобильной дороги по ул. Ленина в с. Сосуновка Атяшевского муниципального района Республики Мордовия | начальник управления строительства, архитектуры и ЖКХ Администрации Атяшевского муниципального района | Увеличение протяженности отремонтированных автомобильных дорог местного значения в сельских поселениях отвечающих нормативным требованиям за счет средств Дорожного фонда Атяшевского муниципального района | апрель 2027 года | декабрь 2027 года | всего, в т. ч. по годам | 10000,0 | 0 | 9500,0 | 500,0 | 0 |  |
|  |  |  |  |  | 2024 год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
|  |  |  |  |  | 2025 год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
|  |  |  |  |  | 2026 год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
|  |  |  |  |  | 2027 год | 10000,0 | 0 | 9500,0 | 500,0 | 0 |  |
| Капитальный ремонт автомобильной дороги по ул.Советская в с.Тарасово Атяшевского муниципального района Республики Мордовия | начальник управления строительства, архитектуры и ЖКХ Администрации Атяшевского муниципального района Республики Мордовия | Увеличение протяженности отремонтированных автомобильных дорог местного значения в сельских поселениях отвечающих нормативным | апрель 2027 года | декабрь 2027 года | всего, в т. ч. по годам | 3500,0 | 0 | 0 | 3500,0 | 0 |  |
|  |  |  |  |  | 2024год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
|  |  |  |  |  | 2025 год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
|  |  |  |  |  | 2026 год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
|  |  |  |  |  | 2027 год | 3500,0 | 0 | 0 | 3500,0 | 0 |  |
| Капитальный ремонт автомобильной дороги по ул.Полевая в с.Тарасово Атяшевского муниципального района Республики Мордовия | начальник управления строительства, архитектуры и ЖКХ Администрации Атяшевского муниципального района Республики Мордовия | Увеличение протяженности отремонтированных автомобильных дорог местного значения в сельских поселениях отвечающих нормативным требованиям за счет средств Дорожного фонда Атяшевского муниципального района | апрель 2027 года | декабрь 2027 года | всего, в т. ч. по годам | 3600,0 | 0 | 0 | 3600,0 | 0 |  |
|  |  |  |  |  | 2024 год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
|  |  |  |  |  | 2025 год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
|  |  |  |  |  | 2026 год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
|  |  |  |  |  | 2027 год | 3600,0 | 0 | 0 | 3600,0 | 0 |  |
| Основное мероприятие 7. Капитальный ремонт и ремонт искусственных сооружений на автомобильных дорогах | начальник управления строительства, архитектуры и ЖКХ Администрации Атяшевского муниципального района Республики Мордовия | Искусственные сооружения на автомобильных дорогах отвечающих нормативным требованиям построенных | апрель 2025 года | декабрь 2025 года | всего, в т. ч. по годам | 350,0 | 0 | 0 | 350,0 | 0 |  |
|  |  |  |  |  | 2024 год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
|  |  |  |  |  | 2025 год | 350,0 | 0 | 0 | 350,0 | 0 |  |
|  |  |  |  |  | 2026 год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
|  |  |  |  |  | 2027 год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| Основное мероприятие 8 Содержание автомобильных дорог | начальник управления строительства, архитектуры и ЖКХ Администрации Атяшевского муниципального района | Содержание автомобильных дорог местного значения общего пользования сельских поселений | июль 2021 года | сентябрь 2027 года | всего, в т. ч. по годам | 15999,6 | 0 | 0 | 15999,6 | 0 |  |
|  |  |  |  |  | 2024 год | 3999,893 | 0 | 0 | 3999,893 | 0 |  |
|  |  |  |  |  | 2025 год | 3999,893 | 0 | 0 | 3999,893 | 0 |  |
|  |  |  |  |  | 2026 год | 3999,893 | 0 | 0 | 3999,893 | 0 |  |
|  |  |  |  |  | 2027 год | 3999,893 | 0 | 0 | 3999,893 | 0 |  |
| Содержание автомобильных дорог местного значения общего пользования сельских поселений (финансовое обеспечение переданных полномочий) | начальник управления строительства, архитектуры и ЖКХ Администрации Атяшевского муниципального района | Содержание автомобильных дорог местного значения общего пользования сельских поселений | июль 2021 года | сентябрь 2027 года | всего, в т. ч. по годам | 15999,6 | 0 | 0 | 15999,6 | 0 |  |
|  |  |  |  |  | 2024 год | 3999,893 | 0 | 0 | 3999,893 | 0 |  |
|  |  |  |  |  | 2025 год | 3999,893 | 0 | 0 | 3999,893 | 0 |  |
|  |  |  |  |  | 2026 год | 3999,893 | 0 | 0 | 3999,893 | 0 |  |
|  |  |  |  |  | 2027 год | 3999,893 | 0 | 0 | 3999,893 | 0 |  |