**П О С Т А Н О В Л Е Н И Е**

# аДМИНИСТРАЦИИ АТЯШЕВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

#### 08.10.2019г.       №489

#### 

#### рп.Атяшево

**Об утверждении муниципальной программы Атяшевского муниципального района «Комплексное развитие сельских территорий Атяшевского муниципального района»**

#### (в ред. постановлений Администрации от [25.12.2019 г. № 702](http://rnla-service.scli.ru:8080/rnla-links/ws/content/act/79b8f2bb-7cff-489c-aa0b-2cf0f3759f26.html), от [13.10.2020 г. № 512](http://rnla-service.scli.ru:8080/rnla-links/ws/content/act/118fe994-d2fa-4d2e-954e-9dbad58792b9.html), от [26.02.2021 г. № 72](http://rnla-service.scli.ru:8080/rnla-links/ws/content/act/da5d7acd-55d7-4dec-aabb-8821fa6441b1.html), от [16.12.2021 г. № 652](http://rnla-service.scli.ru:8080/rnla-links/ws/content/act/f4af58c3-b194-4582-8a4f-50d27cf738fd.html), от 17.06.2022 г. № 302, от 15.07.2022 г. № 355)

#### 

В соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, Постановлением Администрации Атяшевского муниципального района от 01 ноября 2013 года №724 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Атяшевского муниципального района» постановляю:

1. Утвердить муниципальную программу Атяшевского муниципального района «Комплексное развитие сельских территорий Атяшевского муниципального района».

2. Настоящее Постановление вступает в силу со дня его подписания и подлежит опубликованию в газете «Вперед» и размещению на официальном сайте органов местного самоуправления Атяшевского муниципального района [www.atyashevo.e-mordovia.ru](http://www.atyashevo.e-mordovia.ru) в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»..

3. Контроль за исполнением настоящего постановления  возложить на  Заместителя Главы Атяшевского муниципального района по комплексному развитию Е.В. Комарова.

### Глава Атяшевского

### муниципального района  В.Г. Прокин

### 

# Муниципальная программа Атяшевского муниципального района «Комплексное развитие сельских территорий Атяшевского муниципального района»

#### (в ред. постановлений Администрации от [25.12.2019 г. № 702](http://rnla-service.scli.ru:8080/rnla-links/ws/content/act/79b8f2bb-7cff-489c-aa0b-2cf0f3759f26.html), от [13.10.2020 г. № 512](http://rnla-service.scli.ru:8080/rnla-links/ws/content/act/118fe994-d2fa-4d2e-954e-9dbad58792b9.html),от [26.02.2021 г. № 72](http://rnla-service.scli.ru:8080/rnla-links/ws/content/act/da5d7acd-55d7-4dec-aabb-8821fa6441b1.html), от [16.12.2021 г. № 652](http://rnla-service.scli.ru:8080/rnla-links/ws/content/act/f4af58c3-b194-4582-8a4f-50d27cf738fd.html), от 17.06.2022 г. № 302, от 15.07.2022 г. № 355)

# «Паспорт  Муниципальной программы Атяшевского муниципального района «Комплексное развитие сельских территорий Атяшевского муниципального района»

#### (в ред. постановлений Администрации от [13.10.2020 г. № 512](http://rnla-service.scli.ru:8080/rnla-links/ws/content/act/118fe994-d2fa-4d2e-954e-9dbad58792b9.html), от [26.02.2021 г. № 72](http://rnla-service.scli.ru:8080/rnla-links/ws/content/act/da5d7acd-55d7-4dec-aabb-8821fa6441b1.html), от [16.12.2021 г. № 652](http://rnla-service.scli.ru:8080/rnla-links/ws/content/act/f4af58c3-b194-4582-8a4f-50d27cf738fd.html), от [17.06.2022 г. № 302](http://rnla-service.scli.ru:8080/rnla-links/ws/content/act/f4af58c3-b194-4582-8a4f-50d27cf738fd.html), от 15.07.2022 г. № 355)

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Ответственный исполнитель Программы | - | управление строительства, архитектуры и жилищно-коммунального хозяйства Администрации Атяшевского муниципального района Республики Мордовия |
| Соисполнители Программы | - | управление культуры Администрации Атяшевского муниципального района Республики Мордовия;  управление сельского хозяйства Администрации Атяшевского муниципального района Республики Мордовия; |
| Участники Программы | - | Администрация Атяшевского муниципального района, МКУ «Центр обслуживания муниципальных учреждений Атяшевского муниципального района», МАУК Атяшевского муниципального района «Центр национальной культуры и ремесел», муниципальные образовательные учреждения Атяшевского муниципального района Республики Мордовия |
| Подпрограммы Программы | - | подпрограмма «Создание условий для обеспечения доступным и комфортным жильем сельского населения»;  подпрограмма «Создание и развитие инфраструктуры на сельских территориях»;  подпрограмма «Развитие рынка труда (кадрового потенциала) на сельских территориях» |
| Программно-целевые инструменты Программы |  | Не предусмотрено |
| Цель Программы | - | цель 1 - сохранение доли сельского населения в общей численности населения Атяшевского муниципального района Республики Мордовия на уровне не менее 60% в 2025 г.;  в 2017 году (базовый год) - 64%;  в 2020 году - 63%;  в 2021 году - 62%;  в 2022 году - 61%;  в 2023 году - 60%;  в 2024 году - 60%;  в 2025 году - 60%  цель 2 - достижение соотношения среднемесячных располагаемых ресурсов сельского и городского домохозяйств до 100% в 2025 г.;  в 2017 году (базовый год) - 94,5%;  в 2020 году - 95%;  в 2021 году - 96%;  в 2022 году - 97%;  в 2023 году - 98%;  в 2024 году - 99%;  в 2025 году - 100%.  цель 3 - повышение доли общей площади благоустроенных жилых помещений в сельских населенных пунктах до 50% в 2025 г.;  в 2017 году (базовый год) – 30,2%;  в 2020 году – 31%;  в 2021 году – 32,5%;  в 2022 году - 35%;  в 2023 году - 40%;  в 2024 году - 45%;  в 2025 году - 50% |
| Задачи Программы | - | улучшение жилищных условий сельского населения на основе развития институтов субсидирования строительства и покупки жилья, а также ипотечного кредитования;  обеспечение создания комфортных условий жизнедеятельности в сельской местности за счет:  - развития инженерной инфраструктуры на сельских территориях;  - развития социальной инфраструктуры на сельских территориях;  - развития транспортной инфраструктуры на сельских территориях;  - благоустройства сельских территорий;  - содействие сельскохозяйственным товаропроизводителям в обеспечении квалифицированными специалистами. |
| Целевые индикаторы и показатели Программы | - | ввод жилых помещений (жилых домов) для граждан, проживающих на сельских территориях – 2988 кв. метров жилья;  ввод жилых помещений (жилых домов), предоставляемых на условиях найма гражданам, проживающим на сельских территориях - 1088 кв. метров жилья;  предоставление 5 жилищных (ипотечных) кредитов (займов) гражданам, для строительства (приобретения) жилых помещений (жилых домов) на сельских территориях;  реализация 2 проектов по обустройству инженерной инфраструктурой и благоустройству площадок, расположенных на сельских территориях, под компактную жилищную застройку;  ввод в действие 3,463 км распределительных газовых сетей;  ввод в действие 6,64 км локальных водопроводов;  ввод в эксплуатацию 3,1 км автомобильных дорог;  реализация 1 общественно-значимого проекта по благоустройству территорий;  реализация 9 инициативных проектов комплексного развития сельских территорий;  количество работников, обучающихся в федеральных государственных образовательных организациях высшего образования, подведомственных Министерству сельского хозяйства Российской Федерации – 2 человека;  количество студентов, обучающихся в федеральных государственных образовательных организациях высшего образования, подведомственных Министерству сельского хозяйства Российской Федерации, привлеченных для прохождения производственной практики – 2 человека. |
| Этапы и сроки реализации Подпрограммы | - | 1 января 2020 года – 31 декабря 2025 года |
| Объемы бюджетных ассигнований Программы | - | Общий объем финансирования составляет всего 982 639,9 тыс. рублей:  в 2020г – 82 358,67 тыс. рублей;  в 2021г.- 141 865,97 тыс. рублей;  в 2022г.- 71 926,75 тыс. рублей;  в 2023г.- 254 312,89 тыс. рублей;  в 2024 г.- 226 244,25 тыс. рублей;  в 2025 г.- 205 931,42 тыс. рублей  в том числе из средств федерального бюджета в сумме 223 589,99 тыс. рублей:  в 2020г.- 0 тыс. рублей;  в 2021г.- 132 135,95 тыс. рублей;  в 2022г.- 19 842,50 тыс. рублей;  в 2023г.- 71611,54 тыс. рублей;  в 2024 г.- 0 тыс. рублей;  в 2025 г.- 0 тыс. рублей  в том числе из средств республиканского бюджета Республики Мордовия в сумме 627 596,65 тыс. рублей:  в 2020г.- 69 518,94 тыс. рублей;  в 2021г.- 3 812,62 тыс. рублей;  в 2022г.- 20 100,75 тыс. рублей;  в 2023г.- 162 426,09 тыс. рублей;  в 2024 г.- 207 440,79 тыс. рублей;  в 2025 г.- 164 297,46 тыс. рублей  и из средств бюджета Атяшевского муниципального района Республики Мордовия в сумме 79 534,1 тыс. рублей:  в 2020г. – 260,69 тыс. рублей;  в 2021г. – 1 030,91 тыс. рублей;  в 2022г. – 24 407,57 тыс. рублей;  в 2023г. – 8 849,33 тыс. рублей;  в 2024 г. – 11 227,53 тыс. рублей;  в 2025 г.- 33 758,03 тыс. рублей  объем финансирования из внебюджетных источников в сумме 51 919,25 тыс. рублей.  в 2020 г. – 12 579,04 тыс. рублей;  в 2021 г. – 4 886,49 тыс. рублей;  в 2022 г. – 7 575,93 рублей;  в 2023 г. – 11 425,93 рублей;  в 2024 г. - 7 575,93 тыс. рублей;  в 2025 г.- 7 875,93тыс. рублей  в том числе:  по подпрограмме «Создание условий для обеспечения доступным и комфортным жильем сельского населения» (далее также – Подпрограмма) составляет 260 566,15  тыс. рублей;  по подпрограмме «Создание и развитие инфраструктуры на сельских территориях» (далее также – Подпрограмма) составляет 719 873,8 тыс. рублей;  по подпрограмме «Развитие рынка труда (кадрового потенциала) на сельских территориях» (далее также – Подпрограмма) составляет 2200,00 тыс. рублей;  Объемы финансирования Программы подлежит ежегодному уточнению, исходя из реальных возможностей бюджетов всех уровней |
| Ожидаемые результаты реализации Программы | - | Улучшение жилищных условий 72 сельских семей;  создание необходимой инженерной инфраструктуры под строительство 80 домов на сельских территориях.  повышение уровня инженерного обустройства населенных пунктов, расположенных в сельской местности:  газом - с 96,5 % (2018 год) до 99%;  водой - с 64,9% (2018 год) до 70 %;  повышение гражданской активности и участия граждан, индивидуальных предпринимателей и организаций, некоммерческих и общественных организаций, муниципальных образований в реализации:  - 1 общественно - значимый проект по благоустройству территорий;  - 10 инициативных проектов комплексного развития сельских территорий;  увеличение доли квалифицированных специалистов в сельскохозяйственном производстве до 85%;  увеличение доли молодых специалистов в общей численности квалифицированных специалистов сельскохозяйственных организаций до 10%. |

#### Введение

Муниципальная программа разработана во исполнение поручения Президента Российской Федерации В.В. Путина по итогам рабочей поездки в Ставропольский край 9 октября 2018 г. № Пр-2014, на основании [Порядка разработки, реализации и оценки эффективности государственных программ Республики Мордовия](http://rnla-service.scli.ru:8080/rnla-links/ws/content/act/0f9a83c4-57ea-435b-b984-753345d6475e.html), утвержденного постановлением Правительства Республики Мордовия от 27 июня 2011 г. № 234, Постановления Администрации Атяшевского муниципального района Республики  Мордовия «[Об утверждении Перечня муниципальных программ предлагаемых к реализации с 2016 года на территории Атяшевского муниципального района](http://rnla-service.scli.ru:8080/rnla-links/ws/content/act/dd7405f2-7045-459a-94c6-3459ab580683.html) .

Главным приоритетом Муниципальной программы является особое внимание социальному и инфраструктурному развитию сельских  территорий, решение которого должно качественно изменить жизнь сельских жителей, приблизить условия проживания в сельской местности к уровню городов.

Муниципальная программа определяет цели, задачи и направления комплексному развитию сельских территорий, финансовое обеспечение и механизмы реализации предусмотренных мероприятий, показатели их результативности.

#### 

#### Раздел 1. Общая характеристика сферы реализации Муниципальной программы, основные проблемы и прогноз комплексного развития сельских территории  Атяшевского муниципального района  до 2025 года

Развитие Атяшевского муниципального района Республики Мордовия на современном этапе характеризуется увеличением внимания со стороны государства к комплексному развитию сельских территорий.

Решение задачи по повышению уровня и качества жизни населения, комплексному развитию сельских территорий, предусмотренной [Стратегией устойчивого развития сельских территорий Российской Федерации на период до 2030 года](http://rnla-service.scli.ru:8080/rnla-links/ws/content/act/6baa39f0-024b-4644-b855-f90e092f9e6c.html), утвержденной распоряжением Правительства Российской Федерации от 2 февраля 2015 г. № 151-р, Стратегией пространственного развития Российской Федерации до 2025 года, утвержденной распоряжением Правительства Российской Федерации от 13 февраля 2019 г. № 207-р, Законом Республики Мордовия от 1 октября 2008 г. № 94-З «[О стратегии социально-экономического развития Республики Мордовия до 2025 года](http://rnla-service.scli.ru:8080/rnla-links/ws/content/act/f13eb38c-7a83-40e6-959b-c0f9f1e75b43.html)», требует пересмотра места и роли сельских территорий в осуществлении стратегических социально-экономических преобразований в районе, в том числе принятия мер по созданию предпосылок для комплексного развития сельских территорий путем:

повышения уровня комфортности условий жизнедеятельности; повышения доступности улучшения жилищных условий для сельского

населения;

повышения престижности сельскохозяйственного труда и формирования в обществе позитивного отношения к сельскому образу жизни;

улучшения демографической ситуации;

развития в сельской местности местного самоуправления и институтов гражданского общества.

##### Глава 1. Общая характеристика состояния и основные проблемы комплексного развития сельских территорий Атяшевского муниципального района

В ходе экономических преобразований в аграрной сфере сформирован и планово увеличивается производственный потенциал, дальнейшее эффективное развитие которого во многом зависит от стабильности комплексного развития сельских территорий, активизации человеческого фактора экономического роста. Наращивание социально-экономического потенциала сельских территорий, придание этому процессу устойчивости и необратимости является стратегической задачей государственной аграрной политики, что закреплено в Федеральном законе от 29 декабря 2006 г. № 264-ФЗ «[О развитии сельского хозяйства](http://rnla-service.scli.ru:8080/rnla-links/ws/content/act/db04331a-0e4e-4ab2-b482-7de11185f0c2.html)».

Дальнейшее повышение роли и конкурентоспособности районного аграрного сектора экономики во многом зависит от улучшения качественных характеристик трудовых ресурсов в сельской местности, повышения уровня и качества жизни на селе: более полного использования имеющихся трудовых ресурсов, привлечения и закрепления высококвалифицированных кадров нового формата и в целом решения проблемы кадрового обеспечения сельскохозяйственной отрасли с учетом неблагоприятных прогнозов на ближайшие годы демографической ситуации и формирования трудоресурсного потенциала села.

Основными причинами сложившейся в течение нескольких десятилетий неблагоприятной ситуации в комплексном развитии села являются остаточный принцип финансирования развития социальной и инженерной инфраструктуры, автомобильных дорог в сельской местности, преобладание дотационности бюджетов на уровне сельских поселений, высокий уровень затратности комплексного развития сельских территорий в связи с мелкодисперсным характером сельского расселения.

В результате на селе сложилась неблагоприятная демографическая ситуация, прогрессирует обезлюдение сельских территорий, преобладает низкий уровень развития инженерной и социальной инфраструктуры, автомобильных дорог. Этому способствует также крайне низкий уровень комфортности проживания в сельской местности.

Материальное положение преобладающей части сельского населения не позволяет использовать систему ипотечного кредитования жилищного строительства. Уровень благоустройства сельского жилищного фонда в 2 – 3 раза ниже городского уровня.

Не могут быть признаны удовлетворительными и темпы обеспечения жильем граждан, молодых семей и молодых специалистов, признанных нуждающимися в улучшении жилищных условий.

Низкий уровень комфортности проживания в сельской местности влияет на миграционные настроения сельского населения, особенно молодежи. Соответственно сокращается источник расширенного воспроизводства трудоресурсного потенциала аграрной отрасли.

Для обеспечения социально-экономического развития сельских территорий и создания условий эффективного функционирования агропромышленного производства Правительством Республики Мордовия было принято решение усилить государственную поддержку социального и инженерного обустройства населенных пунктов, расположенных в сельской местности.

Учитывая объективные особенности развития сельских территорий и имеющийся значительный разрыв в уровне и качестве жизни на селе по сравнению с городскими территориями, достижение прогресса в изменении сложившейся ситуации возможно только на условиях перехода от  программно-целевого метода к проектному подходу решения имеющихся на сельских территориях экономических, социальных и экологических задач посредством широкого спектра финансовых инструментов, основными из которых будут выступать концессионные соглашения, контракты жизненного цикла, инструменты по защите и поощрение капиталовложений.

Показателем результативности использования программно-целевого подхода являются позитивные изменения в комплексном развитии сельских территорий в ходе реализации приоритетных национальных проектов «Развитие агропромышленного комплекса», «Образование», «Здоровье», Программы развития сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия Республики Мордовия на 2008 – 2012 годы, утвержденной постановлением Правительства Республики Мордовия от 7 марта 2008 г. № 79,  Республиканской целевой программы «Социальное развитие села до 2013 года», утвержденной постановлением Правительства Республики Мордовия от 31 декабря 2002 г. № 620, Государственной программы устойчивого развития сельских территорий Республики Мордовия на 2014 – 2017 годы и на период до 2020 года, утвержденной постановлением Правительства Республики Мордовия от 6 сентября 2013 г. № 373, Муниципальной программы «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия на 2016-2021 годы по Атяшевскому муниципальному району», утвержденной Постановлением Администрации Атяшевского муниципального района от 03 августа 2016 года № 366 (далее - Программы), которые создали определенные предпосылки для укрепления производственного и инфраструктурного потенциала сельских территорий, способствовали повышению занятости и доходов сельского населения, решению вопросов улучшения их жилищных условий и социальной среды обитания.

В 2006 – 2018 годах в Атяшевском муниципальном районе  на реализацию программных мероприятий выделено  84,0 млн.  рублей, в том числе из федерального бюджета – 52,08 млн. рублей, республиканского бюджета – 28,56  млн. рублей, местных бюджетов  –3,34 млн. рублей.

В результате реализации программных мероприятий по сравнению с 2006 годом значительно улучшилось инженерное обустройство жилищного фонда:    уровень газификации увеличился с 93,0  % до 96,5 %, уровень обеспеченности сельского населения питьевой водой с 61 % до 64,9 %.

Эффективность комплексного подхода к формированию предпосылок для устойчивого развития сельских территорий в контексте взаимосвязи с точками экономического роста аграрного сектора наглядно проиллюстрирована результатами реализации мероприятий по поддержке комплексной компактной застройки и благоустройства сельских поселений в рамках пилотных проектов.

Целесообразность использования проектного подхода при реализации Муниципальной программы, устанавливающей социально-экономические показатели для сельских территорий, обуславливается:

отличительными особенностями территорий и необходимостью выработки отдельных инструментов для решений задач, взаимоувязанных с приоритетами социально-экономического развития Атяшевского муниципального района в части повышения уровня и качества жизни населения;

необходимостью повышения инициативности местного населения и предпринимательского сообщества для участия в формулировании четких целей развития и обеспечения контроля за их достижением;

высоким уровнем затратности накопившихся проблем села, делающим невозможным их решение только за счёт средств государственной поддержки без софинансирования со стороны местного населения и предпринимателей.

###### Глава 2. Прогноз комплексного развития сельских территорий Атяшевского муниципального района до 2025 года

###### 

###### (в ред. постановлений Администрации от [13.10.2020 г. № 512](http://rnla-service.scli.ru:8080/rnla-links/ws/content/act/118fe994-d2fa-4d2e-954e-9dbad58792b9.html)), от [26.02.2021 г. № 72](http://rnla-service.scli.ru:8080/rnla-links/ws/content/act/da5d7acd-55d7-4dec-aabb-8821fa6441b1.html), от [17.06.2022 г. № 302](http://rnla-service.scli.ru:8080/rnla-links/ws/content/act/f4af58c3-b194-4582-8a4f-50d27cf738fd.html))

##### 

Комплексное развитие сельских территорий является одним из наиболее приоритетных направлений социально-экономической политики Правительства Республики Мордовия, администрации Атяшевского района Республики Мордовия в рассматриваемой перспективе.

Динамика комплексного развития сельских территорий на период до 2025 года будет формироваться под воздействием принятых в последние годы мер. В то же время сохраняется сложная макроэкономическая обстановка в связи с последствиями кризиса, что усиливает вероятность реализации рисков для устойчивого и динамичного развития сельских территорий.

В прогнозном периоде наметятся следующие значимые тенденции:

увеличение бюджетных инвестиций в объекты муниципальной собственности;

использование механизмов государственно-частного партнерства и привлечение дополнительных средств внебюджетных источников для финансирования мероприятий Муниципальной программы, включая средства населения и организаций.

Муниципальная программа носит социально ориентированный характер. Приоритетными направлениями ее реализации являются комплексное обустройство населенных пунктов, расположенных в сельской местности, и содействие улучшению жилищных условий сельского населения. В совокупности указанные мероприятия направлены на облегчение условий труда и быта в сельской местности и наряду с другими государственными мерами содействия улучшения демографической ситуации способствуют увеличению продолжительности жизни и рождаемости в сельской местности.

Прогноз реализации Муниципальной программы основывается на достижении уровней ее основных показателей (индикаторов).

В части основных показателей Муниципальной программы прогнозируются:

построить 2988,0 кв. метров оборудованного всеми видами благоустройства жилья для 72 семей, проживающих на сельских территориях;

построить жилье по договорам найма для 10 семей, проживающих на сельских территориях;

обеспечить не менее 5 семей доступным жильем на сельских территориях с использованием ипотечного кредита;

создать условия для строительства жилья в населенных пунктах, расположенных на сельских территориях, обеспечив обустройство инженерной инфраструктурой и благоустройство 2 площадки под компактную жилищную застройку;

ввести в действие 3,463 км локальных газопроводов;

ввести в действие 6,64 км локальных водопроводов;

ввести в эксплуатацию 3,1 км автомобильных дорог;

реализовать 1 общественно-значимый проект по благоустройству территорий;

реализовать 9 инициативных проекта комплексного развития сельских территорий.

#### Раздел 2. Приоритеты государственной политики в сфере реализации  Муниципальной программы, цели, задачи и показатели (индикаторы) реализации  Муниципальной программы, основные ожидаемые результаты и сроки ее реализации.

##### Глава 3. Приоритеты государственной политики в сфере реализации Муниципальной программы

Несмотря на положительный эффект от реализации Программ, реализация программных мероприятий оказалась недостаточной для полного и эффективного использования в общенациональных интересах экономического потенциала сельских территорий и повышения качества жизни сельского населения.

Без использования проектного подхода сложившаяся на сельских территориях проблемная ситуация усугубится, что ставит по угрозу выполнение стратегических задач социально-экономического развития Атяшевского муниципального района Республики Мордовия.

Целесообразность использования проектного подхода для решения задачи по устойчивому развитию сельских территорий подкреплена:

взаимосвязью целевых установок комплексного развития сельских территорий с приоритетами социально-экономического развития Атяшевского муниципального района в части повышения уровня и качества жизни на селе, создания социальных основ для экономического роста аграрного и других секторов экономики;

долгосрочным характером социальных проблем сельских территорий, требующим системного подхода к их решению;

высоким уровнем затратности решения накопившихся проблем села, требующим привлечения средств государственной поддержки.

В связи с этим комплексное развитие сельских территорий отнесено к числу приоритетных направлений государственной политики, инструментом реализации которых является настоящая Муниципальная программа.

##### Глава 4. Цели и задачи Муниципальной программы

Муниципальная  программа разработана для достижения следующих целей:

сохранение доли сельского населения в общей численности населения Атяшевского муниципального района на уровне не менее 60 процентов в 2025 г.;

достижение соотношения среднемесячных располагаемых ресурсов сельского и городского домохозяйств до 100 процентов в 2025 г.;

повышение доли общей площади благоустроенных жилых помещений в сельских населенных пунктах до 50 процентов в 2025 г.

В рамках Муниципальной  программы предлагается решение следующих задач:

улучшение жилищных условий сельского населения на основе развития

институтов субсидирования строительства и покупки жилья, а также ипотечного кредитования;

обеспечение создания комфортных условий жизнедеятельности в сельской местности за счет:

развития инженерной инфраструктуры на сельских территориях;

развития социальной инфраструктуры на сельских территориях;

развития транспортной инфраструктуры на сельских территориях;

благоустройство сельских территорий;

содействие сельскохозяйственным товаропроизводителям в обеспечении квалифицированными специалистами.

Достижение целей Муниципальной программы будет осуществляться с учетом следующих подходов:

комплексное планирование развития сельских территорий и размещение объектов социальной и инженерной инфраструктуры, автомобильных дорог в соответствии с документами территориального планирования (схемами муниципальных районов и генеральными планов поселений);

преимущественное обустройство объектами социальной и инженерной инфраструктуры, автомобильными дорогами населенных пунктов, расположенных в сельской местности, в которых реализуются или имеются планы по реализации инвестиционных проектов;

использование механизмов государственно-частного партнерства и привлечение средств внебюджетных источников для финансирования мероприятий Муниципальной программы, включая средства населения и организаций.

При разработке проектно-сметной документации по созданию объектов инженерной и социальной инфраструктуры, автомобильных дорог будут использоваться современные технологии развития.

##### 

##### Глава 5. Показатели (индикаторы) реализации Муниципальной программы

Показатели (индикаторы) реализации  Муниципальной программы оцениваются в целом для Муниципальной программы.

Эти показатели (индикаторы) предназначены для оценки наиболее существенных результатов реализации Муниципальной программы.

К общим показателям (индикаторам) Муниципальной программы относятся:

ввод жилых помещений (жилых домов) для граждан, проживающих на сельских территориях;

ввод жилых помещений (жилых домов), предоставляемых на условиях найма гражданам, проживающим на сельских территориях;

количество предоставленных жилищных (ипотечных) кредитов (займов) гражданам, для строительства (приобретения) жилых помещений (жилых домов) на сельских территориях;

количество проектов по обустройству инженерной инфраструктурой и благоустройству площадок, расположенных на сельских территориях, под компактную жилищную застройку;

ввод в действие локальных газопроводов;

ввод в действие локальных водопроводов;

ввод в эксплуатацию автомобильных дорог;

реализация общественно-значимых проектов по благоустройству территорий;

реализация инициативных проектов комплексного развития сельских территорий;

количество работников, обучающихся в федеральных государственных образовательных организациях высшего образования, подведомственных Министерству сельского хозяйства Российской Федерации;

количество студентов, обучающихся в федеральных государственных образовательных организациях высшего образования, подведомственных Министерству сельского хозяйства Российской Федерации, привлеченных для прохождения производственной практики.

##### Глава 6. Основные ожидаемые конечные результаты и сроки реализации Муниципальной программы

##### 

##### (в ред. постановления Администрации от [26.02.2021 г. № 72](http://rnla-service.scli.ru:8080/rnla-links/ws/content/act/da5d7acd-55d7-4dec-aabb-8821fa6441b1.html), от [17.06.2022 г. № 302](http://rnla-service.scli.ru:8080/rnla-links/ws/content/act/f4af58c3-b194-4582-8a4f-50d27cf738fd.html))

Реализация Муниципальной программы будет осуществляться в 2020 – 2025 годах и предполагает наращивание темпов комплексного развития сельских поселений согласно прогнозируемому росту потребности в создании комфортных условий проживания в сельской местности.

В рамках Муниципальной программы планируется:

ввод жилых помещений (жилых домов) для граждан, проживающих на сельских территориях – 2988,0 кв. метров жилья;

ввод жилых помещений (жилых домов), предоставляемых на условиях найма гражданам, проживающим на сельских территориях – 1088 кв. метров жилья;

предоставление 5 жилищных (ипотечных) кредитов (займов) гражданам, для строительства (приобретения) жилых помещений (жилых домов) на сельских территориях;

реализация 2 проектов по обустройству инженерной инфраструктурой и благоустройству площадок, расположенных на сельских территориях, под компактную жилищную застройку;

ввести в действие 3,463 км локальных газопроводов;

ввести в действие 6,64 км локальных водопроводов;

ввести в эксплуатацию 3,1 км автомобильных дорог;

реализовать 1 общественно-значимый проект по благоустройству территорий;

реализовать 9 инициативных проектов комплексного развития сельских территорий.

#### Раздел 3. Обобщенная характеристика основных мероприятий Муниципальной программы

Перечень мероприятий Муниципальной программы сформирован в соответствии с основными направлениями Стратегии устойчивого развития сельских территорий Российской Федерации на период до 2030 года с учетом анализа современного состояния и прогнозов развития сельских территорий, итогов реализации Программ, а также с учетом комплексного подхода к решению социально-экономических проблем развития сельских территорий на основе принципов проектного финансирования и комплексного планирования развития сельских территорий на основе документов территориального планирования.

Достижение целей и решение задач Муниципальной программы предусмотрено в рамках реализации подпрограмм, входящих в состав Муниципальной программы:

1) подпрограмма «Создание условий для обеспечения доступным и комфортным жильем сельского населения»;

2) подпрограмма «Создание и развитие инфраструктуры на сельских территориях»;

3) подпрограмма «Развитие рынка труда (кадрового потенциала) на сельских территориях».

1. Подпрограмма «Создание условий для обеспечения доступным и комфортным жильем сельского населения» предусматривает реализацию следующих основных направлений (мероприятий) Администрацией Атяшевского муниципального района  совместно с администрациями сельских поселений:

развитие жилищного строительства на сельских территориях;

обустройство объектами инженерной инфраструктуры и благоустройству, площадок, расположенных на сельских территориях, под компактную жилищную застройку.

В рамках направления «Развитие жилищного строительства на сельских территориях» планируется внедрение инструмента льготной сельской ипотеки, предусматривающей предоставление субсидий российским кредитным организациям на возмещение недополученных ими доходов по выданным (приобретенным) жилищным (ипотечным) кредитам (займам), предоставленным гражданам Российской Федерации, проживающим на сельских территориях, на срок до 25 лет по льготной ставке – от 0,1 до 3 % годовых.

Средства федерального бюджета будут предоставляться российским кредитным организациям по кредитным договорам (соглашениям), заключенным начиная с 1 января 2020 года в размере 100 % ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации, действующей на дату заключения кредитного договора (соглашения). Кроме того, из средств республиканского бюджета заемщикам могут субсидироваться расходы в размере до 3 % сверх ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации, действующей на дату заключения кредитного договора (соглашения).

Продолжатся мероприятия по строительству жилья, предоставляемого специалистам по договору найма жилого помещения, действовавшее ранее в Программах. Данное мероприятие предусматривает предоставление субсидий на цели софинансирования расходных обязательств муниципальных образований по строительству жилья, предоставляемого специалистам по договору найма жилого помещения, с привлечением средств работодателя. При этом по истечении 5 лет работы в сельской местности гражданин имеет право приобрести жилое помещение, полученное по договору найма, в свою собственность по цене, не превышающей 10 % расчетной стоимости строительства, а по истечении 10 лет – по цене, не превышающей 1 % расчетной стоимости строительства.

Отдельным категориям граждан продолжится предоставление социальных выплат на цели улучшения жилищных условий, а именно на приобретение или строительство жилья.

В рамках мероприятия «Обустройство объектами инженерной инфраструктуры и благоустройству, площадок, расположенных на сельских территориях, под компактную жилищную застройку» планируется подготовка территорий для осуществления индивидуального жилищного строительства. Предусматривается предоставление органам местного самоуправления субсидий на обустройство объектами инженерной инфраструктуры и благоустройству площадок, расположенных на сельских территориях, под компактную жилищную застройку.

2. Подпрограмма «Создание и развитие инфраструктуры на сельских территориях» предусматривает реализацию следующих основных направлений (мероприятий) администрацией Атяшевского муниципального района совместно с администрациями сельских поселений:

2.1. благоустройство сельских территорий;

2.2. развитие инженерной инфраструктуры на сельских территориях;

2.3. развитие транспортной инфраструктуры на сельских территориях;

2.4. современный облик сельских территорий.

Мероприятие «Благоустройство сельских территорий» предусматривает реализацию администрацией Атяшевского муниципального района  совместно с администрациями  сельских поселений  района мероприятия путем предоставления органам местного самоуправления или территориальным общественным самоуправлениям (ТОСам) субсидий на реализацию мероприятий по поддержке местных инициатив граждан, проживающих на сельских территориях. Комплекс вопросов, предполагаемых к решению в рамках данного мероприятия, включает создание и обустройство зон отдыха, спортивных и детских игровых площадок, организация освещения территории, организация пешеходных коммуникаций, обустройство территории в целях обеспечения беспрепятственного передвижения инвалидов и других маломобильных групп населения, организацию ливневых стоков, обустройство общественных колодцев и водоразборных колонок, сохранение и восстановление природных ландшафтов и историко-культурных памятников.

В рамках направления «Развитие инженерной инфраструктуры на сельских территориях» до 31 декабря 2021 года должно быть завершено строительство, обеспечен ввод в эксплуатацию объектов  водоснабжения,  реализация которых начата в рамках мероприятий  по развитию водоснабжения в сельской местности подпрограммы «Устойчивое развитие сельских территорий Атяшевского муниципального района» Муниципальной программы «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия на 2016-2021 годы по Атяшевскому муниципальному району», утвержденной Постановлением Администрации Атяшевского муниципального района от 03 августа 2016 года № 366.

Мероприятие «Развитие транспортной инфраструктуры на сельских территориях» предусматривает реализацию Министерством сельского хозяйства и продовольствия Республики Мордовия, Министерством строительства, транспорта и дорожного хозяйства Республики Мордовия совместно с администрациями муниципальных образований мероприятия путем предоставления органам местного самоуправления субсидий на строительство и реконструкцию автомобильных дорог общего пользования с твердым покрытием, ведущих от сети автомобильных дорог общего пользования к общественно значимым объектам населенных пунктов, расположенных на сельских территориях, объектам производства и переработки продукции.

К общественно значимым объектам сельских населенных пунктов относятся расположенные в сельском населенном пункте здания (строения, сооружения), в которых размещены обособленные подразделения организаций почтовой связи, органы государственной власти или органы местного самоуправления, школы, детские сады, больницы, поликлиники, фельдшерско-акушерские пункты или офисы врачей общей практики, учреждения культурно-досугового типа или объекты культурного наследия, здания (строения, сооружения) автобусных  станций  и объекты торговли.

К объектам производства и переработки продукции относятся объекты капитального строительства, используемые или планируемые к использованию для производства, хранения и переработки продукции всех отраслей экономики, введенные в эксплуатацию или планируемые к вводу в эксплуатацию в году предоставления субсидии, построенные (реконструированные, модернизированные) на сельских территориях.

В рамках мероприятия «Современный облик сельских территорий» планируется реализация инициативных проектов комплексного развития сельских территорий, включающий комплекс мероприятий, реализуемых на сельских территориях, предусматривающий:

строительство, реконструкцию (модернизацию) и капитальный ремонт объектов социальной и культурной сферы, социокультурных и многофункциональных центров (дошкольные образовательные и общеобразовательные организации, медицинские организации, оказывающие первичную медико-санитарную помощь, учреждения отрасли культуры, спортивные сооружения);

развитие питьевого и технического водоснабжения и водоотведения (строительство или реконструкция систем водоотведения и канализации, очистных сооружений, локальных водопроводов, водозаборных сооружений);

3. Подпрограмма «Развитие рынка труда (кадрового потенциала) на сельских территориях» предусматривает реализацию администрацией Атяшевского муниципального района, совместно с администрациями сельских поселений мероприятия по содействию сельскохозяйственным товаропроизводителям в обеспечении квалифицированными специалистами, в рамках которого планируется решение вопроса по содействию занятости и привлечения кадров на село за счет:

возмещения индивидуальным предпринимателям и организациям независимо от их организационно-правовой формы, являющимися сельскохозяйственными товаропроизводителями (кроме граждан, ведущих личное подсобное хозяйство) осуществляющим деятельность на сельских территориях, до 30% фактически понесенных в году предоставления субсидии затрат по заключенным с работниками ученическим договорам, проходящих обучение в федеральных государственных образовательных организациях высшего образования, подведомственных Министерству сельского хозяйства Российской Федерации. При этом общий срок предоставления государственной поддержки в отношении каждого работника не должен превышать 60 месяцев;

возмещения индивидуальным предпринимателям и организациям независимо от их организационно-правовой формы, являющимися сельскохозяйственными товаропроизводителями (кроме граждан, ведущих личное подсобное хозяйство), осуществляющим свою деятельность на сельских территориях, до 30% фактически понесенных в году предоставления субсидии затрат, связанных с оплатой труда и проживанием студентов, обучающихся в федеральных государственных образовательных организациях высшего образования, подведомственных Министерству сельского хозяйства Российской Федерации, привлеченных для прохождения производственной практики.

Исполнителем мероприятий Муниципальной программы и главными распорядителями бюджетных средств, направляемых на реализацию подпрограммы, является Администрация Атяшевского муниципального района. Исполнитель осуществляют контроль за полнотой и качеством осуществления органами местного самоуправления переданных государственных полномочий, а также использованием предоставленных на эти цели финансовых средств и материальных ресурсов, предусмотренных для реализации подпрограммы.

Перечень мероприятий  Муниципальной программы приведен в приложении 7.

#### Раздел 4. Характеристика мер государственного и правового регулирования

При выполнении мероприятий  Муниципальной программы по мере необходимости ответственный исполнитель  Муниципальной программы принимают нормативные акты в соответствии со своими полномочиями.

#### Раздел 5. Обоснование выделения подпрограмм

#### 

Комплексный характер целей и задач  Муниципальной программы обусловливает целесообразность использования проектного подхода для скоординированного достижения взаимосвязанных целей и решения соответствующих им задач в целом по  Муниципальной  программе.

С 2003 года основными инструментами достижения целей государственной политики в сфере развития сельских территорий являлась Республиканская целевая программа «Социальное развитие села до 2013 года». С 2014 года реализация мероприятий по социальному обустройству села продолжилась в рамках Государственной программы устойчивого развития сельских территорий Республики Мордовия на 2014 – 2017 годы и на период до 2020 года. С 2018 года мероприятия данной государственной программа вошли в состав подпрограммы «Устойчивое развитие сельских территорий» Государственной программы Республики Мордовия развития сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия на 2013 – 2025 годы., подпрограммы «Устойчивое развитие сельских территорий Атяшевского муниципального района» Муниципальной программы «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия на 2016-2021 годы по Атяшевскому муниципальному району», утвержденной Постановлением Администрации Атяшевского муниципального района от 03 августа 2016 года № 366

В связи с тем, что достижение целей и реализация задач реализуемых ранее Программ вносят существенный вклад в достижение целей и реализацию задач Муниципальной программы мероприятие по улучшению жилищных условий граждан, проживающих в сельской местности, в том числе молодых семей и молодых специалистов, подпрограммы «Устойчивое развитие сельских территорий Атяшевского муниципального района» Муниципальной программы «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия на 2016-2021 годы по Атяшевскому муниципальному району»,  включены в состав подпрограммы «Создание условий для обеспечения доступным и комфортным жильем сельского населения», а мероприятия «Комплексное обустройство населенных пунктов, расположенных в сельской местности, объектами социальной и инженерной инфраструктуры» и «Поддержка местных инициатив граждан, проживающих в сельской местности» включены в состав подпрограммы «Создание и развитие инфраструктуры на сельских территориях».

С 2024 года  начинается реализация направление (подпрограммы) «Развитие рынка труда (кадрового потенциала) на сельских территориях». В связи с этим, в состав Муниципальной программы включена подпрограмма «Развитие рынка труда (кадрового потенциала) на сельских территориях».

#### Раздел 6. Обоснование объема финансовых ресурсов, необходимых для реализации  Муниципальной программы

Финансирование мероприятий Муниципальной программы осуществляется за счет средств регионального бюджета  местного бюджетов и внебюджетных источников.

Ресурсное обеспечение Муниципальной программы, осуществляемое за счет средств  регионального бюджета  и местных бюджетов, носит прогнозный характер и подлежит ежегодному уточнению в установленном порядке при формировании проектов соответствующих бюджетов на очередной год и плановый период.

Предполагается, что при софинансировании отдельных мероприятий  Муниципальной  программы за счет внебюджетных источников будут использоваться, в том числе, различные инструменты государственно-частного партнерства.

Ресурсное обеспечение реализации  Муниципальной программы приведено в приложении 5.

#### Раздел 7. Анализ рисков реализации Муниципальной программы и меры управлению этими рисками с целью минимизации их влияния на достижение целей  Муниципальной программы

Основными рисками реализации Муниципальной программы являются финансовые риски, вызванные недостаточностью объемов финансирования из регионального бюджета в случае изменения социально-экономического положения в республике.

К рискам реализации Муниципальной программы, которыми могут управлять ответственный исполнитель Муниципальной программы, уменьшая вероятность их возникновения, следует отнести следующие:

1. Институционально-правовой риск, связанный с отсутствием законодательного регулирования или недостаточно быстрым формированием институтов, предусмотренных Муниципальной программой (например, развитие коммунальной инфраструктуры в рамках проектов государственно-частного партнерства, финансирование капитального ремонта многоквартирных домов, коммерческий и некоммерческий наем жилья, жилищно-строительная кооперация и другие), что может привести к невыполнению Муниципальной программы в полном объеме. Данный риск можно оценить как высокий, поскольку формирование новых институтов в рамках Муниципальной программы не только в большинстве случаев требует законодательного регулирования, но также может потребовать значительных сроков практического внедрения.

2. Операционные риски, связанные с ошибками управления реализацией  Муниципальной программы, в том числе отдельных ее исполнителей, неготовностью организационной инфраструктуры к решению задач, поставленных Муниципальной программой, что может привести к нецелевому и/или неэффективному использованию бюджетных средств, невыполнению ряда мероприятий Муниципальной программы или задержке в их выполнении. Данный риск может быть качественно оценен как умеренный, поскольку опыт реализации Республиканской целевой программы «Социальное развитие села до 2013 года», Государственной программы устойчивого развития сельских территорий Республики Мордовия на 2014 – 2017 годы и на период до 2020 года, подпрограммы «Устойчивое развитие сельских территорий» Государственной программы Республики Мордовия развития сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия на 2013 - 2025 годы, подпрограммы «Устойчивое развитие сельских территорий Атяшевского муниципального района» Муниципальной программы «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия на 2016-2021 годы по Атяшевскому муниципальному району», утвержденной Постановлением Администрации Атяшевского муниципального района от 03 августа 2016 года № 366 показывает возможность успешного управления данным риском.

3. Риск финансового обеспечения, который связан с финансированием Муниципальной  программы в неполном объеме, как за счет бюджетных, так и внебюджетных источников. Данный риск возникает по причине значительной продолжительности Муниципальной программы, а также высокой зависимости ее успешной реализации от привлечения внебюджетных источников. Однако, учитывая формируемую практику программного бюджетирования в части обеспечения реализации Муниципальной программы за счет средств бюджетов, а также предусмотренные Муниципальной программой меры по созданию условий для привлечения средств внебюджетных источников, риск сбоев в реализации Муниципальной программы по причине недофинансирования можно считать умеренным.

Реализации Муниципальной программы также угрожают следующие риски, которые связаны с изменением внешней среды и которыми невозможно управлять в рамках реализации Муниципальной программы:

1. Риск ухудшения состояния экономики, что может привести к снижению бюджетных доходов, ухудшению динамики основных макроэкономических показателей, в том числе повышению инфляции, снижению темпов экономического роста и доходов населения. Учитывая опыт последнего финансово-экономического кризиса, который оказал существенное негативное влияние на динамику основных показателей жилищного строительства, ипотечного жилищного кредитования, такой риск для реализации Муниципальной программы может быть качественно оценен как высокий.

2. Риск возникновения обстоятельств непреодолимой силы, в том числе природных и техногенных катастроф и катаклизмов, что может привести к существенному снижению состояния жилищного фонда и коммунальной инфраструктуры в отдельных регионах или муниципалитетах, а также потребовать концентрации средств федерального бюджета на преодоление последствий таких катастроф. На качественном уровне такой риск для Муниципальной программы можно оценить как умеренный.

Меры управления рисками реализации Муниципальной программы основываются на следующих обстоятельствах:

1. Наибольшее отрицательное влияние из вышеперечисленных рисков на реализацию Муниципальной программы может оказать реализация институционально-правового и риска ухудшения состояния экономики, которые содержат угрозу срыва реализации Муниципальной программы. Поскольку в рамках реализации Муниципальной программы отсутствуют рычаги управления риском ухудшения состояния экономики, наибольшее внимание будет уделяться управлению институционально-правовыми рисками.

2. Управление рисками реализации Муниципальной программы, которыми могут управлять ответственный исполнитель и соисполнители Муниципальной программы, должно соответствовать задачам и полномочиям существующих органов государственной власти и организаций, задействованных в реализации Муниципальной программы.

Управление рисками реализации Муниципальной программы будет осуществляться путем координации деятельности всех исполнителей, участвующих в реализации Муниципальной программы.

#### Раздел 8. Механизм реализации Муниципальной программы

Координация деятельности участников Муниципальной программы осуществляется администрацией Атяшевского муниципального района.

Формы и методы организации управления и контроля за реализацией Муниципальной программы в целом определяются ответственным исполнителем Муниципальной  программы по согласованию с Министерством сельского хозяйства и продовольствия Республики Мордовия.

Текущее управление и оперативный контроль за выполнением подпрограмм, включенных в состав Муниципальной программы, осуществляет Администрация Атяшевского муниципального района.

 Ответственный исполнитель Муниципальной программы, обобщив и проанализировав отчеты, представляет по итогам года в Министерство сельского хозяйства продовольствия Республики Мордовия информацию о ходе реализации Муниципальной программы с внесением предложений по совершенствованию ее реализации и необходимой корректировке намеченных мероприятий.


Ответственный исполнитель Муниципальной программы ежегодно, не позднее 3 месяцев со дня вступления в силу закона о республиканском бюджете Республики Мордовия, утверждает план реализации и детальный план-график реализации Муниципальной программы, обеспечивающих реализацию соответствующих мероприятий.

Основным критерием участия муниципальных образований в реализации мер, по которым Муниципальной программой и входящих в ее состав подпрограмм предусмотрено финансирование за счет средств местных бюджетов, является наличие софинансирования мероприятий органами местного самоуправления в рамках утвержденных муниципальных целевых программ.

#### Раздел 9. Методика оценки эффективности Муниципальной программы

Оценка эффективности реализации Муниципальной программы производится ее ответственным исполнителем ежегодно на основе системы целевых индикаторов и показателей путем сравнения текущих значений с их целевыми значениями. При этом результативность мероприятия Муниципальной программы оценивается исходя из соответствия его ожидаемых результатов поставленной цели.

Оценка эффективности реализации отдельных мероприятий Муниципальной программы определяется на основе расчетов по следующей формуле:




, где:

En- эффективность хода реализации отдельного мероприятия Муниципальной программы (в процентах);

Tf1-фактическийпоказательвыполненияотдельногомероприятия программы, достигнутый в ходе ее реализации;

TN1 - нормативный показатель, утвержденный Муниципальной программой.

3.          Интегральная оценка эффективности реализации Муниципальной программы определяется на основе расчетов по следующей формуле:



, где:

Е - эффективность реализации Муниципальной программы (в процентах);

Tf-фактические показатели, достигнутый в ходе реализации Муниципальной программы;

TN - нормативные показатели, утвержденные Муниципальной программой;

М - количество показателей.

## 

# Паспорт  Подпрограммы «Создание условий для обеспечения доступным и комфортным жильем сельского населения» Муниципальной программы Атяшевского муниципального района «Комплексное развитие сельских территорий Атяшевского муниципального района»

#### 

#### (в ред. постановлений Администрации от [13.10.2020 г. № 512](http://rnla-service.scli.ru:8080/rnla-links/ws/content/act/118fe994-d2fa-4d2e-954e-9dbad58792b9.html), от [26.02.2021 г. № 72](http://rnla-service.scli.ru:8080/rnla-links/ws/content/act/da5d7acd-55d7-4dec-aabb-8821fa6441b1.html), от [16.12.2021 г. № 652](http://rnla-service.scli.ru:8080/rnla-links/ws/content/act/f4af58c3-b194-4582-8a4f-50d27cf738fd.html), от [17.06.2022 г. № 302](http://rnla-service.scli.ru:8080/rnla-links/ws/content/act/f4af58c3-b194-4582-8a4f-50d27cf738fd.html), от 15.07.2022 г. № 355 )

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Наименование Подпрограммы | – | Создание условий для обеспечения доступным и комфортным жильем сельского населения (далее – подпрограмма) |
| Ответственный исполнитель Подпрограммы      Участники Подпрограммы | – | управление строительства, архитектуры и жилищно-коммунального хозяйства Администрации Атяшевского муниципального района Республики Мордовия  - управление сельского хозяйства Администрации Атяшевского муниципального района Республики Мордовия;  - Администрация Атяшевского муниципального района Республики Мордовия |
| Цели Подпрограммы | – | улучшение жилищных условий сельского населения на основе развития институтов субсидирования строительства и покупки жилья, а также ипотечного кредитования |
| Задачи Подпрограммы | – | реализация мероприятия по строительству или приобретению жилья предоставляемого гражданам, проживающим на сельских территориях, в том числе по договору найма жилого помещения;  внедрение инструментов льготной сельской ипотеки на строительство (приобретение) жилья гражданам, проживающим на сельских территориях;  обустройство инженерной инфраструктурой и благоустройство площадок, расположенных на сельских территориях, под компактную жилищную застройку |
| Целевые индикаторы и показатели Подпрограммы | – | ввод жилых помещений (жилых домов) для граждан, проживающих на сельских территориях – 2 988 кв. метров жилья;  ввод жилых помещений (жилых домов), предоставляемых на условиях найма гражданам, проживающим на сельских территориях - 1088 кв. метров жилья;  предоставление 5 жилищных (ипотечных) кредитов (займов) гражданам, для строительства (приобретения) жилых помещений (жилых домов) на сельских территориях;  реализация 2 проектов по обустройству инженерной инфраструктурой и благоустройству площадок, расположенных на сельских территориях, под компактную жилищную застройку; |
| Этапы и сроки реализации Подпрограммы |  | 1 января 2020 года – 31 декабря 2025 года |
| Объемы бюджетных ассигнований Подпрограммы |  | Общий объем финансирования составляет всего719 873,8 тыс. рублей:  в 2020 г. – 5 951,01 тыс. рублей;  в 2021 г.- 139 577,66 тыс. рублей;  в 2022 г.- 44 673,66 тыс. рублей;  в 2023 г.- 211 559,80 тыс. рублей;  в 2024 г.- 180 706,66 тыс. рублей;  в 2025 г.- 137 405,00 тыс. рублей  в том числе из средств федерального бюджета в сумме 222 042,64 тыс. рублей:  в 2020г.- 0 тыс. рублей;  в 2021г.- 130 588,60 тыс. рублей;  в 2022г.- 19 842,50 тыс. рублей;  в 2023г.- 71 611,54 тыс. рублей;  в 2024 г.- 0 тыс. рублей;  в 2025 г.- 0 тыс. рублей  в том числе из средств республиканского бюджета Республики Мордовия в сумме 422 206,68 тыс. рублей:  в 2020г.- 5 891,50 тыс. рублей;  в 2021г.- 3781,04 тыс. рублей;  в 2022г.- 2 676,12 тыс. рублей;  в 2023г.- 130 359,46 тыс. рублей;  в 2024 г.- 173 568,56 тыс. рублей;  в 2025 г.- 105 930,0 тыс. рублей  и из средств бюджета Атяшевского муниципального района Республики Мордовия в сумме 67 274,5 рублей:  в 2020г.- 59,51 тыс. рублей;  в 2021г.- 1 008,02 тыс. рублей;  в 2022г.- 22 155,04 тыс. рублей;  в 2023г.- 5 738,80 тыс. рублей;  в 2024 г.- 7 138,10 тыс. рублей;  в 2025 г.- 31 175,0 тыс.рублей  объем финансирования из внебюджетных источников в сумме 8 350,00 тыс. рублей.  в 2020г.- 0 тыс. рублей;  в 2021г- 4200,00 тыс. рублей;  в 2022г.- 0 тыс. рублей;  в 2023г.- 3850,00 тыс. рублей;  в 2024 г.- 0 тыс. рублей;  в 2025 г.- 300,00 тыс. рублей |
| Ожидаемые результаты реализации Подпрограммы |  | Улучшение жилищных условий 72 сельских семей;  создание необходимой инженерной инфраструктуры под строительство 70 домов на сельских территориях. |

#### 

#### 

#### Раздел 1. Сфера реализации подпрограммы, основные проблемы, оценка последствий инерционного развития и прогноз развития, приоритеты государственной политики в сфере реализации подпрограммы, цели, задачи и показатели (индикаторы) реализации подпрограммы, основные ожидаемые и конечные результаты подпрограммы, сроки ее реализации

##### 

##### Глава 1. Сфера реализации подпрограммы, основные проблемы и оценка последствий инерционного развития, прогноз развития

##### 

##### (в ред. постановления Администрации  от [26.02.2021 г. № 72](http://rnla-service.scli.ru:8080/rnla-links/ws/content/act/da5d7acd-55d7-4dec-aabb-8821fa6441b1.html))

##### 

В ходе реализации Республиканской целевой программы «Социальное развитие села до 2013 года», утвержденной постановлением Правительства Республики Мордовия от 31 декабря 2002 г. № 620, Государственной программы устойчивого развития сельских территорий Республики Мордовия на 2014 – 2017 годы и на период до 2020 года, утвержденной постановлением Правительства Республики Мордовия от 6 сентября 2013 г. № 373 подпрограммы «Устойчивое развитие сельских территорий» Государственной программы Республики Мордовия развития сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия на 2013 - 2025 годы, утвержденной постановлением Правительства Республики Мордовия от 19 ноября 2012 г. № 404 (далее - Программы), подпрограммы «Устойчивое развитие сельских территорий Атяшевского муниципального района» Муниципальной программы «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия на 2016-2021 годы по Атяшевскому муниципальному району», утвержденной Постановлением Администрации Атяшевского муниципального района от 03 августа 2016 года № 366 были созданы правовые и организационные основы государственной жилищной политики в сельской местности, определены ее приоритетные направления и отработаны механизмы их реализации, сформирована необходимая нормативно-правовая база.

Новые правовые условия создают основу для дальнейшей реализации поставленных целей, требуют широкомасштабных скоординированных действий на всех уровнях государственной власти и местного самоуправления, а также осуществления мер нормативно-правового, административно-организационного и бюджетно-финансового характера.

Разработка подпрограммы обусловлена необходимостью улучшения жилищных условий сельского населения на основе развития институтов субсидирования строительства и покупки жилья, а также ипотечного кредитования.

Муниципальной  программой Атяшевского муниципального района Республики Мордовия «Комплексное развитие сельских территорий Атяшевского муниципального района Республики Мордовия» определены следующие цели:

сохранение доли сельского населения в общей численности населения Атяшевского муниципального района Республики Мордовия на уровне не менее 60 процентов в 2025 г. (в 2017 году (базовый год) – 64,9 процента);

повышение доли общей площади благоустроенных жилых помещений в сельских населенных пунктах до 50 процентов в 2025 г. (в 2017 году – 32,6 процента).

По состоянию на 1 января 2018 г. на территории Атяшевского муниципального района Республики Мордовия постоянно проживало 17210 жителей, в том числе в сельской местности – 11153 жителя, что составляет – 64,9 процентов. По состоянию на 1 января 2019 г. произошло снижение численности населения как в целом по району, так и по сельской местности. При этом доля сельского населения в общей численности населения снизалась на 0,1 процента, и составила 64,8 процента.

Подпрограмма носит социально ориентированный характер. Приоритетными направлениями ее реализации являются комплексное обустройство населенных пунктов, расположенных в сельской местности, и содействие улучшению жилищных условий сельского населения. В совокупности указанные мероприятия направлены на облегчение условий труда и быта в сельской местности и наряду с другими государственными мерами содействия улучшения демографической ситуации способствуют увеличению продолжительности жизни и рождаемости в сельской местности.

Прогноз реализации подпрограммы основывается на достижении уровней ее основных показателей (индикаторов):

построить 2988,0 кв. метров оборудованного всеми видами благоустройства жилья для 72 семей, проживающих на сельских территориях;

построить жилье по договорам найма для  10 семей, проживающих  на сельских территориях;

обеспечить не менее 5 семей доступным жильем на сельских территориях с использованием ипотечного кредита;

создать условия для строительства жилья в населенных пунктах, расположенных на сельских территориях, обеспечив обустройство инженерной инфраструктурой и благоустройство 2 площадок под компактную жилищную застройку.

##### Глава 2. Приоритеты  государственной (муниципальной) политики в сфере реализации подпрограммы

Несмотря на положительный эффект от реализации Программ, реализация программных мероприятий оказалась недостаточной для полного обеспечения граждан, проживающих в сельской местности, нуждающихся в улучшении жилищных условий, благоустроенным жильем.

Без дальнейшего использования программно-целевого метода сложившаяся на сельских территориях проблемная ситуация усугубится, что ставит по угрозу выполнение стратегических задач социально-экономического развития Атяшевского муниципального района

Целесообразность использования программно-целевого метода для решения задачи по созданию условий для обеспечения доступным и комфортным жильем сельского населения подкреплена:

взаимосвязью целевых установок комплексного развития сельских территорий с приоритетами социально-экономического развития Атяшевского муниципального района Республики Мордовия в части повышения уровня и качества жизни на селе, создания социальных основ для экономического роста аграрного и других секторов экономики;

долгосрочным характером социальных проблем сельских территорий, требующим системного подхода к их решению;

высоким уровнем затратности решения накопившихся проблем села, требующим привлечения средств государственной поддержки.

В связи с этим комплексное развитие сельских территорий отнесено к числу приоритетных направлений государственной политики, инструментом реализации которых является настоящая подпрограмма.

##### Глава 3. Цели, задачи и показатели (индикаторы) реализации подпрограммы, основные ожидаемые и конечные результаты подпрограммы и сроки ее реализации

##### 

##### (в ред. постановления Администрации  от [26.02.2021 г. № 72](http://rnla-service.scli.ru:8080/rnla-links/ws/content/act/da5d7acd-55d7-4dec-aabb-8821fa6441b1.html))

Основной целью подпрограммы является улучшение жилищных условий сельского населения на основе развития институтов субсидирования строительства и покупки жилья, а также ипотечного кредитования.

Основными задачами подпрограммы являются:

реализация мероприятия по строительству или приобретению жилья предоставляемого гражданам, проживающим на сельских территориях, в том числе по договору найма жилого помещения;

внедрение инструментов льготной сельской ипотеки на строительство (приобретение) жилья гражданам, проживающим на сельских территориях;

обустройство инженерной инфраструктурой и благоустройство площадок, расположенных на сельских территориях, под компактную жилищную застройку.

Показатели (индикаторы) реализации подпрограммы оцениваются в целом для подпрограммы.

Эти показатели (индикаторы) предназначены для оценки наиболее существенных результатов реализации подпрограммы.

К общим показателям (индикаторам) подпрограммы относятся:

ввод жилых помещений (жилых домов) для граждан, проживающих на сельских территориях;

ввод жилых помещений (жилых домов), предоставляемых на условиях найма гражданам, проживающим на сельских территориях;

количество предоставленных жилищных (ипотечных) кредитов (займов) гражданам, для строительства (приобретения) жилых помещений (жилых домов) на сельских территориях;

количество проектов по обустройству инженерной инфраструктурой и благоустройству площадок, расположенных на сельских территориях, под компактную жилищную застройку.

Реализация подпрограммы будет осуществляться в 2020 – 2025 годах.

В части основных показателей подпрограммы прогнозируются:

построить 2988,0 кв. метров оборудованного всеми видами благоустройства жилья для 72 семей, проживающих на сельских территориях;

построить жилье по договорам найма для  10 семей, проживающих  на сельских территориях;

обеспечить не менее 5 семей доступным жильем на сельских территориях с использованием ипотечного кредита;

создать условия для строительства жилья в населенных пунктах, расположенных на сельских территориях, обеспечив обустройство инженерной инфраструктурой и благоустройство 2 площадок под компактную жилищную застройку.

#### Раздел 2. Характеристика основных мероприятий подпрограммы

         В состав подпрограммы включены следующие основные мероприятия:

1) улучшение жилищных условий граждан, проживающих на сельских территориях;

2) строительство жилья, предоставляемого по договору найма жилого помещения;

3) льготная сельская ипотека;

4) обустройство объектами инженерной инфраструктуры и благоустройству, площадок, расположенных на сельских территориях, под компактную жилищную застройку.

##### 

##### Глава 4. Мероприятие «Улучшение жилищных условий граждан, проживающих на сельских территориях»

Целью мероприятий по улучшению жилищных условий граждан, проживающих на сельских территориях, является обеспечение граждан, проживающих и работающих на сельских территориях, оборудованным всеми видами благоустройства жильем.

Повышение доступности улучшения жилищных условий граждан, проживающих на сельских территориях предусматривается осуществлять путем предоставления гражданам социальных выплат на строительство (приобретение) жилья в порядке и на условиях, которые установлены Положением о предоставлении социальных выплат на строительство (приобретение) жилья гражданам, проживающим на сельских территориях, предусмотренным приложением к Правилам предоставления и распределения субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на улучшение жилищных условий граждан, проживающих на сельских территориях, являющимся приложением № 3 к Государственной программе Российской Федерации «Комплексное развитие сельских территорий», утвержденной постановлением Правительства Российской Федерации от 31 мая 2019 г. № 696.

Указанные социальные выплаты предполагается предоставлять на условиях софинансирования расходов за счет средств местного бюджета.

Порядок реализации мероприятий по улучшению жилищных условий граждан, проживающих на сельских территориях, утверждается постановлением Правительства Республики Мордовия.

##### Глава 5. Мероприятие «Строительство жилья, предоставляемого по договору найма жилого помещения»

Целями мероприятий по строительству жилья на сельских территориях, предоставляемого по договору найма жилого помещения, является удовлетворение потребностей сельского населения в благоустроенном жилье, привлечение и закрепление в сельской местности молодых специалистов.

Строительство жилья на сельских территориях, предоставляемого по договору найма жилого помещения, предусматривается осуществлять путем предоставления органам местного самоуправление субсидий на софинансирование строительства жилья в порядке и на условиях, которые установлены Положением о предоставлении субсидий на оказание финансовой поддержки при исполнении расходных обязательств муниципальных образований по строительству жилого помещения (жилого дома), предоставляемого гражданам Российской Федерации, проживающим на сельских территориях, по договору найма жилого помещения, предусмотренным приложением к Правилам предоставления и распределения субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на оказание финансовой поддержки при исполнении расходных обязательств муниципальных образований по строительству жилья, предоставляемого по договору найма жилого помещения, являющимся приложением № 4 к Государственной программе Российской Федерации «Комплексное развитие сельских территорий», утвержденной постановлением Правительства Российской Федерации от 31 мая 2019 г. № 696.

Указанные субсидии предполагается предоставлять на условиях софинансирования расходов за счет средств федерального бюджета.

Порядок реализации мероприятий по строительству жилья на сельских территориях, предоставляемого по договору найма жилого помещения, утверждается постановлением Правительства Республики Мордовия.

##### Глава 6. Мероприятие «Льготная сельская ипотека»

Целью мероприятий по льготной сельской ипотеке, является улучшение жилищных условий, проживающих на сельских территория, путем предоставления ипотечных кредитов (займов) по льготной ставке от 0,1 до 3% годовых с 1 января 2020 года по 31 декабря 2025 года.

Предоставление ипотечных кредитов на строительство (приобретение) жилья в сельской местности по льготной ставке, предусматривается осуществлять путем предоставления субсидий из федерального и республиканского бюджетов российским кредитным организациям и акционерному обществу «ДОМ.РФ» (далее – кредитные организации, общество «ДОМ.РФ») на возмещение недополученных доходов кредитных организаций, общества «ДОМ.РФ».

Указанные субсидии предполагается предоставлять на условиях софинансирования расходов за счет средств федерального бюджета.

Порядок реализации мероприятий по льготной сельской ипотеке, утверждается постановлением Правительства Республики Мордовия.

##### Глава 7. Мероприятие «Обустройство объектами инженерной инфраструктуры и благоустройству, площадок, расположенных на сельских территориях, под компактную жилищную застройку»

Реализация мероприятий по обустройству объектами инженерной инфраструктуры и благоустройству, площадок, расположенных на сельских территориях, под компактную жилищную застройку, предусматривается оказание государственной поддержки в порядке и на условиях, которые установлены Правилами предоставления и распределения субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на обустройство объектами инженерной инфраструктуры и благоустройству, площадок, расположенных на сельских территориях, под компактную жилищную застройку, являющимся приложением № 5 к Государственной программе Российской Федерации «Комплексное развитие сельских территорий», утвержденной постановлением Правительства Российской Федерации от 31 мая 2019 г. № 696, по следующим направлениям:

строительство объектов инженерной инфраструктуры;

обеспечение уличного освещения;

строительство улично-дорожной сети;

благоустройство, в том числе озеленение.

Указанные субсидии предполагается предоставлять на условиях софинансирования расходов за счет средств  местного бюджета.

Порядок реализации мероприятий по обустройству объектами инженерной инфраструктуры и благоустройству, площадок, расположенных на сельских территориях, под компактную жилищную застройку, утверждается постановлением Правительства Республики Мордовия.

#### Раздел 3. Характеристика мер государственного (муниципального) регулирования, прогноз сводных показателей государственных (муниципальных) заданий по реализации подпрограммы, участие государственных корпораций, акционерных обществ с государственным участием, обоснование объема финансовых ресурсов, необходимых для реализации подпрограммы, анализ рисков реализации подпрограммы и описание мер управления рисками

##### 

##### Глава 8. Характеристика мер государственного (муниципального) регулирования, прогноз сводных показателей государственных (муниципальных) заданий по реализации подпрограммы

Меры государственного (муниципального) регулирования подпрограммой не предусмотрены.

Оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) подпрограммой не предусмотрено.

##### Глава 9. Участие государственных корпораций, акционерных обществ с государственным (муниципальным) участием

Участие государственных корпораций, акционерных обществ с государственным участием подпрограммой не предусмотрено.

##### 

##### Глава 10. Обоснование объема финансовых ресурсов, необходимых для реализации подпрограммы

Подпрограмма реализуется за счет средств регионального, местного бюджетов и внебюджетных источников.

Объем финансовых ресурсов, необходимых для реализации подпрограммы, приведен в разрезе мероприятий в приложении 5  к Муниципальной  программе.

Прогнозируемые в рамках подпрограммы объемы софинансирования за счет указанных средств определены на основе анализа прогнозных показателей, представленных органами местного самоуправления Атяшевского муниципального района Республики Мордовия.

##### Глава 11. Анализ рисков реализации подпрограммы и описание мер управления рисками

К рискам, которые могут оказать влияние на достижение запланированных целей, относятся:

- институционально-правовой риск, связанный с отсутствием законодательного регулирования или недостаточно быстрым формированием институтов, предусмотренных подпрограммой;

- операционные риски, связанные с ошибками управления реализацией подпрограммы;

- риск финансового обеспечения, который связан с финансированием подпрограммы в неполном объеме.

Реализации подпрограммы также угрожают следующие риски, которые связаны с изменением внешней среды и которыми невозможно управлять в рамках реализации подпрограммы:

- риск ухудшения состояния экономики, что может привести к снижению бюджетных доходов, ухудшению динамики основных макроэкономических показателей, в том числе повышению инфляции, снижению темпов экономического роста и доходов населения;

- риск возникновения обстоятельств непреодолимой силы, в том числе природных и техногенных катастроф и катаклизмов.

Управление рисками реализации подпрограммы будет осуществляться путем координации деятельности всех исполнителей, участвующих в реализации подпрограммы.

## Паспорт  Подпрограммы «Создание и развитие инфраструктуры на сельских территориях» Муниципальной программы Атяшевского муниципального района «Комплексное развитие сельских территорий Атяшевского муниципального района»

#### 

#### (в ред. постановлений Администрации от [13.10.2020 г. № 512](http://rnla-service.scli.ru:8080/rnla-links/ws/content/act/118fe994-d2fa-4d2e-954e-9dbad58792b9.html), [26.02.2021 г. № 72](http://rnla-service.scli.ru:8080/rnla-links/ws/content/act/da5d7acd-55d7-4dec-aabb-8821fa6441b1.html), от [16.12.2021 г. № 652](http://rnla-service.scli.ru:8080/rnla-links/ws/content/act/f4af58c3-b194-4582-8a4f-50d27cf738fd.html), от [17.06.2022 г. № 302](http://rnla-service.scli.ru:8080/rnla-links/ws/content/act/f4af58c3-b194-4582-8a4f-50d27cf738fd.html))

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Наименование подпрограммы | – | Создание и развитие инфраструктуры на сельских территориях (далее – подпрограмма) |
| Ответственный исполнитель Подпрограммы            Участники Подпрограммы | – | управление строительства, архитектуры и жилищно-коммунального хозяйства Администрации Атяшевского муниципального района Республики Мордовия; управление культуры Администрации Атяшевского муниципального района  Республики Мордовия  Администрация Атяшевского муниципального района Республики Мордовия, МКУ «Центр обслуживания муниципальных учреждений Атяшевского муниципального района» |
| Цели Подпрограммы | – | обеспечение создания комфортных условий жизнедеятельности в сельской местности;  активизация участия граждан, индивидуальных предпринимателей и организаций, некоммерческих и общественных организаций, муниципальных образований в реализации инициативных проектов комплексного развития сельских территорий |
| Задачи Подпрограммы | – | обеспечение создания комфортных условий жизнедеятельности в сельской местности за счет:  - развития инженерной инфраструктуры на сельских территориях;  - развития социальной инфраструктуры на сельских территориях;  - развития транспортной инфраструктуры на сельских территориях;  благоустройство сельских территорий |
| Целевые индикаторы и показатели Подпрограммы | – | ввод в действие 3,463 км распределительных газовых сетей;  ввод в действие 6,64 км локальных водопроводов;  ввод в эксплуатацию 3,1 км автомобильных дорог;  реализация 1 общественно-значимого проекта по благоустройству территорий;  реализация 9 инициативных проектов комплексного развития сельских территорий; |
| Этапы и сроки реализации Подпрограммы |  | 1 января 2020 года – 31 декабря 2025 года |
| Объемы бюджетных ассигнований Подпрограммы |  | Общий объем финансирования составляет всего713 721,79 тыс. рублей:  в 2020 г. – 5 951,01 тыс. рублей;  в 2021 г.- 139 577,66 тыс. рублей;  в 2022 г.- 38 521,66 тыс. рублей;  в 2023 г.- 211 559,80 тыс. рублей;  в 2024 г.- 180 706,66 тыс. рублей;  в 2025 г.- 137 405,00 тыс. рублей  в том числе из средств федерального бюджета в сумме 222 042,64 тыс. рублей:  в 2020г.- 0 тыс. рублей;  в 2021г.- 130 588,60 тыс. рублей;  в 2022г.- 19 842,50 тыс. рублей;  в 2023г.- 71 611,54 тыс. рублей;  в 2024 г.- 0 тыс. рублей;  в 2025 г.- 0 тыс. рублей  в том числе из средств республиканского бюджета Республики Мордовия в сумме 422 206,68 тыс. рублей:  в 2020г.- 5 891,50 тыс. рублей;  в 2021г.- 3781,04 тыс. рублей;  в 2022г.- 2 676,12 тыс. рублей;  в 2023г.- 130 359,46 тыс. рублей;  в 2024 г.- 173 568,56 тыс. рублей;  в 2025 г.- 105 930,0 тыс. рублей  и из средств бюджета Атяшевского муниципального района Республики Мордовия в сумме 61 122,47 рублей:  в 2020г.- 59,51 тыс. рублей;  в 2021г.- 1 008,02 тыс. рублей;  в 2022г.- 16 003,04 тыс. рублей;  в 2023г.- 5 738,80 тыс. рублей;  в 2024 г.- 7 138,10 тыс. рублей;  в 2025 г.- 31 175,0 тыс.рублей  объем финансирования из внебюджетных источников в сумме 8 350,00 тыс. рублей.  в 2020г.- 0 тыс. рублей;  в 2021г- 4200,00 тыс. рублей;  в 2022г.- 0 тыс. рублей;  в 2023г.- 3850,00 тыс. рублей;  в 2024 г.- 0 тыс. рублей;  в 2025 г.- 300,00 тыс. рублей |
| Ожидаемые результаты реализации Подпрограммы |  | повышение уровня инженерного обустройства населенных пунктов, расположенных в сельской местности:  газом - с 96,5 % (2018 год) до 99%;  водой - с 64,9% (2018 год) до 70 %;  повышение гражданской активности и участия граждан, индивидуальных предпринимателей и организаций, некоммерческих и общественных организаций, муниципальных образований в реализации:  - 1 общественно - значимый проект по благоустройству территорий;  - 9 инициативных проектов комплексного развития сельских территорий; |

#### 

#### Раздел 1. Сфера реализации подпрограммы, основные проблемы, оценка последствий инерционного развития и прогноз развития, приоритеты государственной (муниципальной) политики в сфере реализации подпрограммы, цели, задачи и показатели (индикаторы) реализации подпрограммы, основные ожидаемые и конечные результаты подпрограммы, сроки ее реализации

##### Глава 1. Сфера реализации подпрограммы, основные проблемы и оценка последствий инерционного развития, прогноз развития

В ходе реализации Республиканской целевой программы «Социальное развитие села до 2013 года», утвержденной постановлением Правительства Республики Мордовия от 31 декабря 2002 г. № 620, Государственной программы устойчивого развития сельских территорий Республики Мордовия на 2014 – 2017 годы и на период до 2020 года, утвержденной постановлением Правительства Республики Мордовия от 6 сентября 2013 г. № 37, Муниципальной программы «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия на 2016-2021 годы по Атяшевскому муниципальному району», утвержденной Постановлением Администрации Атяшевского муниципального района от 03 августа 2016 года № 366 были созданы правовые и организационные основы государственной политики в области строительства инженерной и социальной инфраструктуры, благоустройства в сельской местности, определены ее приоритетные направления и отработаны механизмы их реализации, сформирована необходимая нормативно-правовая база.

Новые правовые условия создают основу для дальнейшей реализации поставленных целей, требуют широкомасштабных скоординированных действий на всех уровнях государственной власти и местного самоуправления, а также осуществления мер нормативно-правового, административно-организационного и бюджетно-финансового характера.

Разработка подпрограммы обусловлена необходимостью:

обеспечения создания комфортных условий жизнедеятельности в сельской местности;

активизации участия граждан, индивидуальных предпринимателей и организаций, некоммерческих и общественных организаций, муниципальных образований в реализации инициативных проектов комплексного развития сельских территорий.

В 2006 – 2018 годах в Атяшевском муниципальном районе  на реализацию программных мероприятий выделено  84,0 млн.  рублей, в том числе из федерального бюджета – 52,08 млн. рублей, республиканского бюджета – 28,56  млн. рублей, местных бюджетов  –3,34 млн. рублей.

В результате реализации программных мероприятий по сравнению с 2006 годом значительно улучшилось инженерное обустройство жилищного фонда:    уровень газификации увеличился с 93,0  % до 96,5 %, уровень обеспеченности сельского населения питьевой водой с 61 % до 64,9 %.

Комплексное развитие сельских территорий является одним из наиболее приоритетных направлений социально-экономической политики Администрации Атяшевского муниципального района.

Динамика комплексного развития сельских территорий на период до 2025 года будет формироваться под воздействием принятых в последние годы мер. В то же время сохраняется сложная макроэкономическая обстановка в связи с последствиями кризиса, что усиливает вероятность реализации рисков для устойчивого и динамичного развития сельских территорий.

В прогнозном периоде наметятся следующие значимые тенденции:

увеличение бюджетных инвестиций в объекты муниципальной собственности;

использование механизмов государственно-частного партнерства и привлечение дополнительных средств внебюджетных источников для  финансирования мероприятий подпрограммы, включая средства населения и организаций.

Подпрограмма носит социально ориентированный характер. Приоритетными направлениями ее реализации являются комплексное обустройство населенных пунктов, расположенных в сельской местности, объектами социальной и инженерной инфраструктуры. В совокупности указанные мероприятия направлены на облегчение условий труда и быта в сельской местности и наряду с другими государственными мерами содействия улучшения демографической ситуации способствуют увеличению продолжительности жизни и рождаемости в сельской местности.

Прогноз реализации подпрограммы основывается на достижении уровней ее основных показателей (индикаторов):

ввод в действие локальных водопроводов;

ввод в эксплуатацию автомобильных дорог;

реализация общественно-значимых проектов по благоустройству территорий;

реализация инициативных проектов комплексного развития сельских территорий.

##### Глава 2. Приоритеты государственной политики в сфере реализации подпрограммы

Несмотря на положительный эффект от реализации Программ, реализация программных мероприятий оказалась недостаточной для полного и эффективного использования в общенациональных интересах экономического потенциала сельских территорий и повышения качества жизни сельского населения.

Без дальнейшего использования программно-целевого метода сложившаяся на сельских территориях проблемная ситуация усугубится, что ставит по угрозу выполнение стратегических задач социально-экономического развития Атяшевского муниципального района .

Целесообразность использования программно-целевого метода для решения задачи по комплексному развитию сельских территорий подкреплена:

взаимосвязью целевых установок комплексного развития сельских территорий с приоритетами социально-экономического развития Атяшевского муниципального района в части повышения уровня и качества жизни на селе, создания социальных основ для экономического роста аграрного и других секторов экономики;

долгосрочным характером социальных проблем сельских территорий, требующим системного подхода к их решению;

высоким уровнем затратности решения накопившихся проблем села, требующим привлечения средств государственной поддержки.

В связи с этим устойчивое развитие сельских территорий отнесено к числу приоритетных направлений государственной политики, инструментом реализации которых является настоящая подпрограмма.

##### Глава 3. Цели, задачи и показатели (индикаторы) реализации подпрограммы, основные ожидаемые и конечные результаты подпрограммы и сроки ее реализации

##### 

##### (в ред. постановления Администрации от [26.02.2021 г. № 72](http://rnla-service.scli.ru:8080/rnla-links/ws/content/act/da5d7acd-55d7-4dec-aabb-8821fa6441b1.html), [17.06.2022 г. № 302](http://rnla-service.scli.ru:8080/rnla-links/ws/content/act/f4af58c3-b194-4582-8a4f-50d27cf738fd.html))

Основными целями подпрограммы является:

- обеспечение создания комфортных условий жизнедеятельности в сельской местности;

- активизация участия граждан, индивидуальных предпринимателей и организаций, некоммерческих и общественных организаций, муниципальных образований в реализации инициативных проектов комплексного развития сельских территорий.

Основными задачами подпрограммы являются:

обеспечение создания комфортных условий жизнедеятельности в сельской местности за счет:

- развития инженерной инфраструктуры на сельских территориях;

- развития социальной инфраструктуры на сельских территориях;

- развития транспортной инфраструктуры на сельских территориях;

- благоустройство сельских территорий.

Показатели (индикаторы) реализации подпрограммы оцениваются в целом для подпрограммы.

Эти показатели (индикаторы) предназначены для оценки наиболее существенных результатов реализации подпрограммы.

В части основных показателей подпрограммы прогнозируются:

вести в действие 3,463 км локальных газопроводов;

вести в действие 6,64 км локальных водопроводов;

ввести в эксплуатацию 3,1 км автомобильных дорог;

реализовать 1 общественно-значимый проект по благоустройству территорий;

реализовать 9 инициативных проектов комплексного развития сельских территорий.

#### Раздел 2. Характеристика основных мероприятий подпрограммы

В состав подпрограммы включены следующие основные мероприятия:

1) благоустройство сельских территорий;

2) развитие инженерной инфраструктуры на сельских территориях;

3) развитие транспортной инфраструктуры на сельских территориях;

4) современный облик сельских территорий.

##### Глава 4. Мероприятие «Благоустройство сельских территорий»

Решение задачи по созданию условий для устойчивого развития сельских территорий предполагает активизацию человеческого потенциала, проживающего на этих территориях, формирование установки на социальную активность и мобильность сельского населения.

В этой связи целями реализации мероприятия по благоустройству сельских территорий являются:

активизация участия сельского населения в решении вопросов местного значения;

мобилизация собственных материальных, трудовых и финансовых ресурсов граждан, их объединений, общественных организаций, предпринимательского сообщества, муниципальных образований на цели местного развития;

формирование и развитие в сельской местности институтов гражданского общества, способствующих созданию условий для устойчивого развития сельских территорий.

Реализацию мероприятий по благоустройству сельских территорий предусматривается осуществлять в порядке и на условиях, которые установлены Правилами предоставления и распределения субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на развитие инженерной инфраструктуры на сельских территориях, являющимся приложением № 7 к Государственной программе Российской Федерации «Комплексное развитие сельских территорий», утвержденной постановлением Правительства Российской Федерации от 31 мая 2019 г. № 696.

Субсидии на реализацию общественно-значимых проектов по благоустройству сельских территорий предоставляются по направлению: организация пешеходных коммуникаций и улично-дорожной сети, включая оборудование автобусных остановок;

Указанные субсидии предполагается предоставлять на условиях софинансирования расходов за счет средств регионального бюджета.

Предоставление бюджетных ассигнований на реализацию мероприятий осуществляется в порядке и на условиях определяемых Правительством Республики Мордовия.

##### Глава 5. Мероприятие «Развитие инженерной инфраструктуры на сельских территориях»

Целью мероприятий по развитию инженерной инфраструктуры на сельских территориях, является в срок до 31 декабря 2021 г. завершение строительства и ввод в эксплуатацию объектов незавершенного строительства, начатых в предыдущие годы в рамках подпрограммы «Устойчивое развитие сельских территорий Атяшевского муниципального района» Муниципальной программы «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия на 2016-2021 годы по Атяшевскому муниципальному району», утвержденной Постановлением Администрации Атяшевского муниципального района от 03 августа 2016 года № 366.

Реализация мероприятий по развитию инженерной инфраструктуры на сельских территориях предусматривается осуществлять путем предоставления органам местного самоуправления субсидий на софинансирование расходных обязательств в порядке и на условиях, которые установлены Правилами предоставления и распределения субсидий из регионального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на развитие инженерной инфраструктуры на сельских территориях.

Указанные субсидии предполагается предоставлять на условиях софинансирования расходов за счет средств регионального бюджета на:

развитие газификации на сельских территориях;

развитие водоснабжения на сельских территориях;

Предоставление бюджетных ассигнований на реализацию мероприятий осуществляется в порядке и на условиях определяемых Правительством Республики Мордовия.

##### Глава 6. Мероприятие «Развитие транспортной инфраструктуры на сельских территориях»

Целью настоящего мероприятия является строительство и реконструкция автомобильных дорог общего пользования с твердым покрытием, ведущих от сети автомобильных дорог общего пользования к общественно значимым объектам населенных пунктов, расположенных на сельских территориях, объектам производства и переработки продукции.

К общественно значимым объектам сельских населенных пунктов  относятся расположенные в сельском населенном пункте здания (строения, сооружения), в которых размещены обособленные подразделения организаций почтовой связи, органы государственной власти или органы местного самоуправления, школы, детские сады, больницы, поликлиники, фельдшерско-акушерские пункты или офисы врачей общей практики, учреждения культурно-досугового типа или объекты культурного наследия, здания (строения, сооружения) автобусных станций,  объекты торговли. Приоритетность общественно значимых объектов сельских населенных пунктов определяется высшим исполнительным органом государственной власти субъекта Российской Федерации.

К объектам производства и переработки продукции в настоящих Правилах относятся объекты капитального строительства, используемые или планируемые к использованию для производства, хранения и переработки продукции всех отраслей экономики, введенные в эксплуатацию или планируемые к вводу в эксплуатацию в году предоставления субсидии, построенные (реконструированные, модернизированные) на сельских территориях.

Реализацию мероприятий по строительству и реконструкции автомобильных дорог предусматривается осуществлять в порядке и на условиях, которые установлены Правилами предоставления и распределения субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на развитие инженерной инфраструктуры на сельских территориях, являющимся приложением № 9 Государственной  программе Российской Федерации «Комплексное развитие сельских территорий», утвержденной постановлением Правительства Российской Федерации от 31 мая 2019 г. № 696.

Указанные субсидии предполагается предоставлять на условиях софинансирования расходов за счет средств федерального бюджета.

Предоставление бюджетных ассигнований на реализацию мероприятий осуществляется в порядке и на условиях определяемых Правительством Республики Мордовия.

##### Глава 7. Мероприятие «Современный облик сельских территорий»

Реализация мероприятий «Современный облик сельских территорий» будет способствовать созданию условий для комплексного развития сельских территорий и обеспечит достижение положительных результатов, определяющих ее социально-экономическую эффективность.

В целом использование комплексного подхода приведёт к повышению уровня комфортности проживания на сельских территориях будет способствовать созданию благоприятных условий для повышения инвестиционной активности, созданию новых рабочих мест с учетом применения современных технологий в организации труда, повышению налогооблагаемой базы бюджетов муниципальных образований и обеспечению роста сельской экономики в целом.

В рамках мероприятия «Современный облик сельских территорий» планируется реализация инициативных проектов комплексного развития сельских территорий, включающий комплекс мероприятий, реализуемых на сельских территориях, предусматривающий:

строительство, реконструкцию (модернизацию) и капитальный ремонт объектов социальной и культурной сферы, социокультурных и многофункциональных центров;

развитие питьевого и технического водоснабжения (строительство или реконструкция локальных водопроводов, водозаборных сооружений);

Указанные субсидии предполагается предоставлять на условиях софинансирования расходов за счет средств федерального бюджета.

Предоставление бюджетных ассигнований на реализацию мероприятий осуществляется в порядке и на условиях определяемых Правительством Республики Мордовия.

#### 

#### Раздел 3. Характеристика мер государственного (муниципального) регулирования, прогноз сводных показателей государственных (муниципальных) заданий по реализации подпрограммы, участие государственных корпораций, акционерных обществ с государственным (муниципальным) участием, обоснование объема финансовых ресурсов, необходимых для реализации подпрограммы, анализ рисков реализации подпрограммы и описание мер управления рисками

#### 

##### Глава 8. Характеристика мер государственного (муниципального) регулирования, прогноз сводных показателей государственных (муниципальных) заданий по реализации подпрограммы

Меры государственного (муниципального) регулирования подпрограммой не предусмотрены.

Оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) подпрограммой не предусмотрено.

##### Глава 9. Участие государственных корпораций, акционерных обществ с государственным (муниципальным) участием

##### 

Участие государственных корпораций, акционерных обществ с государственным (муниципальным) участием подпрограммой не предусмотрено.

##### Глава 10. Обоснование объема финансовых ресурсов, необходимых для реализации подпрограммы

Подпрограмма реализуется за счет средств регионального, местного бюджетов и внебюджетных источников.

Объем финансовых ресурсов, необходимых для реализации подпрограммы, приведен в разрезе мероприятий в приложении 7 Муниципальной программе.

Прогнозируемые в рамках подпрограммы объемы софинансирования за счет указанных средств определены на основе анализа прогнозных показателей, представленных органами местного самоуправления Атяшевского муниципального района Республики Мордовия.

##### Глава 11. Анализ рисков реализации подпрограммы и описание мер управления рисками

К рискам, которые могут оказать влияние на достижение запланированных целей, относятся:

- институционально-правовой риск, связанный с отсутствием законодательного регулирования или недостаточно быстрым формированием институтов, предусмотренных подпрограммой;

- операционные риски, связанные с ошибками управления реализацией подпрограммы;

- риск финансового обеспечения, который связан с финансированием подпрограммы в неполном объеме.

Реализации подпрограммы также угрожают следующие риски, которые связаны с изменением внешней среды и которыми невозможно управлять в рамках реализации подпрограммы:

- риск ухудшения состояния экономики, что может привести к снижению бюджетных доходов, ухудшению динамики основных макроэкономических показателей, в том числе повышению инфляции, снижению темпов экономического роста и доходов населения;

- риск возникновения обстоятельств непреодолимой силы, в том числе природных и техногенных катастроф и катаклизмов.

Управление рисками реализации подпрограммы будет осуществляться путем координации деятельности всех исполнителей, участвующих в реализации подпрограммы.

# Паспорт подпрограммы «Развитие рынка труда (кадрового потенциала) на сельских территориях»

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Наименование  Подпрограммы | | | Развитие рынка труда (кадрового потенциала) на сельских территориях (далее – подпрограмма) |
| Ответственный исполнитель подпрограммы | | | управление сельского хозяйства Администрации Атяшевского муниципального района Республики Мордовия |
| Цель подпрограммы | | содействие занятости и привлечению кадров на село |
| Задачи подпрограммы | | | оказание содействия сельскохозяйственным товаропроизводителям Атяшевского муниципального района Республики Мордовия в обеспечении квалифицированными специалистами |
| Целевые индикаторы и показатели подпрограммы | | | количество работников, обучающихся в федеральных государственных образовательных организациях высшего образования, подведомственных Министерству сельского хозяйства Российской Федерации - 2 чел;  количество студентов, обучающихся в федеральных государственных образовательных организациях высшего образования, подведомственных Министерству сельского хозяйства Российской Федерации, привлеченных для прохождения производственной практики – 2 чел. |
| Этапы и сроки реализации подпрограммы | | | 1 января 2024 года – 31 декабря 2025 годы |
| Объемы бюджетных ассигнований Подпрограммы | | | Общий объем финансирования составляет всего 2200,0 тыс. рублей:  в 2020г.- 0 тыс. рублей;  в 2021г.- 0тыс. рублей;  в 2022г.- 0 тыс.рублей;  в 2023г.- 0 тыс.рублей;  в 2024 г.- 1100,0 тыс.рублей;  в 2025 г.- 1100,0 тыс.рублей    в том числе из средств республиканского бюджета Республики Мордовия в сумме 2200,0 тыс. рублей:  в 2020г.- 0 тыс. рублей;  в 2021г.- 0тыс. рублей;  в 2022г.- 0 тыс.рублей;  в 2023г.- 0 тыс.рублей;  в 2024 г.- 1100,0 тыс.рублей;  в 2025 г.- 1100,0 тыс.рублей  и из средств бюджета Атяшевского муниципального района Республики Мордовия в сумме 0 тыс. рублей:  объем финансирования из внебюджетных источников в сумме 0 тыс.рублей. |
| Ожидаемые результаты реализации подпрограммы | увеличение доли квалифицированных специалистов в сельскохозяйственном производстве до 85%;  прохождение профессиональной подготовки, переподготовки и повышения квалификации по аграрным направлениям не менее 2 человек, начиная с 2024 года;  увеличение доли молодых специалистов в общей численности квалифицированных специалистов сельскохозяйственных организаций до 10%. | |

#### Раздел 1. Сфера реализации подпрограммы, основные проблемы и оценка последствий инерционного развития, приоритеты государственной (муниципальной) политики в сфере реализации подпрограммы, цели, задачи и показатели (индикаторы) реализации подпрограммы, основные ожидаемые конечные результаты подпрограммы, сроки ее реализации

#### 

##### Глава 1. Сфера реализации подпрограммы, основные проблемы и оценка последствий инерционного развития

Агропромышленный комплекс Атяшевского муниципального района ежегодно модернизируется и становится все более высокотехнологичным, увеличиваются объемы сельскохозяйственной продукции - и, как следствие, увеличивается потребность отрасли в специалистах с высоким уровнем профессиональной подготовки и мотивацией к трудовой деятельности.

Проблема кадрового обеспечения агропромышленного комплекса с каждым годом становится все актуальнее.

Поэтому, в целях привлечения кадров в агропромышленный комплекс в в Атяшевском муниципальном районе реализуется программа поддержки молодых специалистов и студентов-аграриев. В соответствии с Указом Главы Республики Мордовия от 27 февраля 2015 г. № 91-УГ «[О дополнительных мерах по подготовке и закреплению молодых специалистов в сельскохозяйственном производстве» и подпрограммой «Поддержка и развитие кадрового потенциала в АПК](http://rnla-service.scli.ru:8080/rnla-links/ws/content/act/d420d376-ff67-4d0a-add2-6e28cf8dad18.html)» предусматривается следующая поддержка:

аграрные стипендии из республиканского бюджета и стипендии от работодателей студентам, поступившим на сельскохозяйственные специальности не менее 4 тыс. рублей – для студентов получающих высшее образования; 3 тыс. рублей – для студентов получающих среднее профессиональное образование;

ежемесячное пособие к заработной плате молодым специалистам с высшим образованием – по 8 тыс. рублей, со средним профессиональным образованием – по 6 тыс. рублей, которое выплачивается первые три года работы;

«подъемные» молодым специалистам с высшим образованием – по 100 тыс. рублей, со средним профессиональным образованием – по 70 тыс. рублей, которые выплачиваются ежегодно первые три года работы.

Для полного устранения дефицита кадров в агропромышленном комплексе, решения проблем с миграционной убылью сельского населения в городские поселения и в дополнение к существующим программным мероприятиям необходимо принять меры по оказанию всестороннего содействия занятости и привлечению кадров в сельскую местность, а также увеличению числа высокопроизводительных рабочих мест во внебюджетном секторе экономики и увеличению численности занятых в сегменте малого и среднего предпринимательства.

Предлагается использовать стимулирующие механизмы в отношении индивидуальных предпринимателей, организаций, являющихся сельскохозяйственными товаропроизводителями (кроме граждан, ведущих личное подсобное хозяйство), заключающих со своими работниками ученические договора, а также привлекающих на производственную практику студентов.

Достижение подпрограммной цели позволит увеличить долю квалифицированных кадров с инновационным мышлением и бизнес-подходом к сельскохозяйственному производству на основе развития системы непрерывного агрообразования, повысить привлекательность сельскохозяйственных специальностей для молодых специалистов и сократить дефицит трудовых ресурсов аграрной отрасли.

##### Глава 2. Приоритеты государственной (муниципальной) политики в сфере реализации подпрограммы

Приоритетами государственной (муниципальной) политики в сфере реализации подпрограммы являются:

повышение кадрового потенциала агропромышленного комплекса;

обеспечение агропромышленного комплекса квалифицированными, профессионально подготовленными кадрами;

эффективное трудоустройство молодых специалистов.

##### 

##### 

##### Глава 3. Цель, задачи и показатели (индикаторы) реализации подпрограммы, основные ожидаемые конечные результаты подпрограммы, сроки ее реализации

Основной целью подпрограммы является содействие занятости и привлечение кадров на село, а также увеличение числа высокопроизводительных рабочих мест во внебюджетном секторе экономики и увеличение численности занятых в сегменте малого и среднего предпринимательства.

Основными задачами подпрограммы являются:

оказание содействия сельскохозяйственным товаропроизводителям  Атяшевского муниципального района в обеспечении квалифицированными специалистами;

создание условий для привлечения молодых специалистов для трудоустройства на сельских территориях.

Показатели (индикаторы) реализации подпрограммы оцениваются в целом для программы.

Эти показатели (индикаторы) предназначены для оценки наиболее существенных результатов реализации подпрограммы.

Основными показателями реализации подпрограммы будут являться:

количество работников, обучающихся в федеральных государственных образовательных организациях высшего образования, подведомственных Министерству сельского хозяйства Российской Федерации

количество студентов, обучающихся в федеральных государственных образовательных организациях высшего образования, подведомственных Министерству сельского хозяйства Российской Федерации, привлеченных для прохождения производственной практики.

Срок реализации подпрограммы – 2024 – 2025 годы.

#### Раздел 2. Характеристика основных мероприятий подпрограммы

Для достижения цели и задач подпрограммы необходимо реализовать мероприятие, направленное на оказание содействия сельскохозяйственным товаропроизводителям в обеспечении квалифицированными специалистами.

##### Глава 4. Мероприятие «Содействие сельскохозяйственным товаропроизводителям в обеспечении квалифицированными специалистами»

Мероприятие по содействию сельскохозяйственным товаропроизводителям в обеспечении квалифицированными специалистами направлено на повышение качества подготовки специалистов агропромышленного комплекса, а также привлечению молодых специалистов для трудоустройства на сельских территориях.

В рамках осуществления основного мероприятия предусматривается:

возмещение индивидуальным предпринимателям и организациям, являющимися сельскохозяйственными товаропроизводителями (кроме граждан, ведущих личное подсобное хозяйство) осуществляющим деятельность на сельских территориях, до 30 % фактически понесенных в году предоставления субсидии затрат по заключенным с работниками ученическим договорам, проходящим обучение в федеральных государственных образовательных организациях высшего образования, подведомственных Министерству сельского хозяйства Российской Федерации;

возмещение индивидуальным предпринимателям и организациям, являющимися сельскохозяйственными товаропроизводителями (кроме граждан, ведущих личное подсобное хозяйство) осуществляющим деятельность на сельских территориях, до 30 % фактически понесенных в году предоставления субсидии затрат, связанных с оплатой труда и проживанием студентов, обучающихся в федеральных государственных образовательных организациях высшего образования, подведомственных Министерству сельского хозяйства Российской Федерации, привлеченных для прохождения производственной практики.

Указанные выплаты предполагается предоставлять на условиях софинансирования расходов за счет средств  регионального бюджета.

Порядок и условия предоставления указанных выплат устанавливаются Правительством Республики Мордовия.

#### Раздел 3. Характеристика мер государственного регулирования, прогноз сводных показателей государственных заданий по реализации подпрограммы, участие государственных корпораций, акционерных обществ с государственным участием, обоснование объема финансовых ресурсов, необходимых для реализации подпрограммы, анализ рисков реализации подпрограммы и описание мер управления рисками

#### 

##### Глава 5. Характеристика мер государственного (муниципального) регулирования, прогноз сводных показателей государственных (муниципальных) заданий по реализации подпрограммы

Меры государственного (муниципального) регулирования подпрограммой не предусматриваются.

Оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) подпрограммой не предусмотрено.

##### 

##### 

##### Глава 6. Участие государственных корпораций, акционерных обществ с государственным (муниципальным) участием

Участие государственных корпораций, акционерных обществ с государственным (муниципальным) участием в реализации подпрограммы не предусмотрено.

##### 

##### Глава 7. Анализ рисков реализации подпрограммы и описание мер управления рисками

К рискам, которые могут оказать влияние на выполнение поставленных задач, относятся следующие негативные факторы макроэкономического, финансового, организационного характера.

Основными рисками реализации подпрограммы являются финансовые риски, вызванные недостаточностью объемов финансирования из республиканского бюджета Республики Мордовия в случае изменения социально-экономического положения в республике.

Макроэкономические риски: ухудшение внутренней и внешней экономической конъюнктуры, снижение объемов производства, рост инфляции, усиление социальной напряженности в связи со снижением уровня жизни населения, массовым высвобождением работников.

Организационные риски: несвоевременное, недостаточно проработанное принятие нормативных правовых актов, недостатки в процедурах управления и контроля, отсутствие сельхозпроизводителей, заинтересованных в привлечении молодых специалистов.

Система мер управления рисками предусматривает:

совершенствование системы мониторинга реализации подпрограммы;

выделение дополнительных финансовых средств на реализацию мероприятий подпрограммы;

проведение мониторинга эффективности реализуемых мероприятий подпрограммы с целью принятия мер оперативного и гибкого реагирования на негативные процессы;

своевременную подготовку и тщательную проработку проектов нормативных правовых актов, внесения изменений в принятые нормативные правовые акты, оперативное реагирование на выявленные недостатки в процедурах управления, усиления контроля за ходом реализации подпрограммы.

### Приложение 1

к Муниципальной программе Атяшевского

муниципального района Республике Мордовия

**«**Комплексное развитие

сельских территорийАтяшевского

муниципального района

Республики Мордовия»

**Сведения  
о показателях (индикаторах) реализации Муниципальной программы Атяшевского муниципального района Республики Мордовия «Комплексное развитие сельских территорий Атяшевского муниципального района Республики Мордовия»**

#### (в ред. постановлений Администрации от [13.10.2020 г. № 512](http://rnla-service.scli.ru:8080/rnla-links/ws/content/act/118fe994-d2fa-4d2e-954e-9dbad58792b9.html), от [26.02.2021 г. № 72](http://rnla-service.scli.ru:8080/rnla-links/ws/content/act/da5d7acd-55d7-4dec-aabb-8821fa6441b1.html), от [16.12.2021 г. № 652](http://rnla-service.scli.ru:8080/rnla-links/ws/content/act/f4af58c3-b194-4582-8a4f-50d27cf738fd.html), от [17.06.2022 г. № 302](http://rnla-service.scli.ru:8080/rnla-links/ws/content/act/f4af58c3-b194-4582-8a4f-50d27cf738fd.html))

|  | Наименование показателя (индикатора) | Единица измерения | Значение показателя | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2020 год  прогноз | 2021 год прогноз | | 2022 год прогноз | 2023 год  прогноз | 2024 год  прогноз | 2025 год  прогноз |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Муниципальная программа « Комплексное развитие сельских территорий Атяшевского муниципального района Республики Мордовия» | | | | | | | | | |
| Подпрограмма «Создание условий для обеспечения доступным и комфортным жильем сельского населения | | | | | | | | | |
| 1 | Ввод жилых помещений (жилых домов) для граждан, проживающих на сельских территориях | кв. метров общей площади | 288,0 | | 540,0 | 540,0 | 540,0 | 540,0 | 540,0 |
| 2 | Ввод жилых помещений (жилых домов), предоставляемых на условиях найма гражданам, проживающим на сельских территориях | кв. метров общей площади | 0 | | 0 | 0 | 288,0 | 800,0 | 0 |
| 3 | Количество предоставленных жилищных (ипотечных) кредитов (займов) гражданам, для строительства (приобретения) жилых помещений (жилых домов) на сельских территориях | единиц | 5 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Количество проектов по обустройству инженерной инфраструктурой и благоустройству площадок, расположенных на сельских территориях, под компактную жилищную застройку | единиц | 1 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Подпрограмма «Создание и развитие инфраструктуры на сельских территориях» | | | | | | | | | |
| 5 | Количество общественно-значимых проектов по благоустройству территорий | единиц | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Ввод в действие распределительных газовых сетей | километров | 3,463 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Ввод в действие локальных водопроводов | километров | 2,72 | | 3,92 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | Количество населенных пунктов, расположенных на сельских территориях, в которых реализованы проекты комплексной застройки | единиц | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Ввод в эксплуатацию автомобильных дорог общего пользования с твердым покрытием, ведущих от сети автомобильных дорог общего пользования к ближайшим общественно значимым объектам сельских населенных пунктов, а также к объектам производства и переработки | километров | 0 | | 1,5 | 0 | 1,6 | 0 | 0 |
| 10 | Количество инициативных проектов комплексного развития сельских территорий | единиц | 1 | | 0 | 1 | 2 | 2 | 3 |
| Подпрограмма «Развитие рынка труда (кадрового потенциала) на сельских территориях» | | | | | | | | | |
| 11. | Численность работников, обучающихся в федеральных государственных образовательных организациях высшего образования, подведомственных Министерству сельского хозяйства Российской Федерации | человек | - | | - | - | - | 1 | 1 |
| 12. | Численность студентов, обучающихся в федеральных государственных образовательных организациях высшего образования, подведомственных Министерству сельского хозяйства Российской Федерации, привлеченных для прохождения производственной практики | человек | - | | - | - | - | 1 | 1 |

#### 

### Приложение 2

### к Муниципальной программе Атяшевского

### муниципального района

### «Комплексное развитие

### сельских территорий Атяшевского

### муниципального района»

## Перечень основных мероприятий Муниципальной программы Атяшевского муниципального района «Комплексное развитие сельских территорий Атяшевского муниципального района»

#### 

#### (в ред. постановлений Администрации от [13.10.2020 г. № 512](http://rnla-service.scli.ru:8080/rnla-links/ws/content/act/118fe994-d2fa-4d2e-954e-9dbad58792b9.html)), от [26.02.2021 г. № 72](http://rnla-service.scli.ru:8080/rnla-links/ws/content/act/da5d7acd-55d7-4dec-aabb-8821fa6441b1.html), от [17.06.2022 г. № 302](http://rnla-service.scli.ru:8080/rnla-links/ws/content/act/f4af58c3-b194-4582-8a4f-50d27cf738fd.html))

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | Наименование мероприятия | Ответственный исполнитель | Срок | | Ожидаемый непосредственный результат | Последствия не реализации мероприятия | Связь с показателями муниципальной программы (подраздела) |
| начала реализации | Окончания реализации |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Программа «Комплексное развитие сельских территорий Атяшевского муниципального района Республики Мордовия» | | | | | | | |
| Подпрограмма «Создание условий для обеспечения доступным и комфортным жильем сельского населения» | | | | | | | |
| 1 | Улучшение жилищных условий граждан, проживающих на сельских территориях | Управление строительства, архитектуры и ЖКХ Администрации Атяшевского муниципального района Республики Мордовия | 2020 г. | 2025 г. | Улучшение жилищных условий 72 сельских семей | Снижение обеспеченности предприятий АПК в специалистах, миграция сельского населения в города | ввод жилых помещений (жилых домов) для граждан, проживающих на сельских территориях – 2,988 тыс. кв. метров |
| 2 | Строительство жилья, предоставляемого по договору найма жилого помещения | Управление строительства, архитектуры и ЖКХ Администрации Атяшевского муниципального района Республики Мордовия | 2022 г. | 2024 г. | Улучшение жилищных условий 10 сельских семей | снижение доступности улучшения жилищных условий негативно повлияет на привлечение молодых и высококвалифицированных специалистов на село | ввод жилых помещений (жилых домов), предоставляемых на условиях найма гражданам, проживающим на сельских территориях – 1,088 тыс. кв. метров |
| 3 | Льготная сельская ипотека | Управление строительства, архитектуры и ЖКХ Администрации Атяшевского муниципального района Республики Мордовия | 2020 г. | 2020 г. | Улучшение жилищных условий 5 сельских семей | снижение доступности улучшения жилищных условий негативно повлияет на привлечение молодых и высококвалифицированных специалистов на село | количество предоставленных жилищных (ипотечных) кредитов (займов) гражданам для строительства (приобретения) жилых помещений (жилых домов) на сельских территориях - 5 единиц |
| 4 | Обустройство объектами инженерной инфраструктуры и благоустройству, площадок, расположенных на сельских территориях, под компактную жилищную застройку | Управление строительства, архитектуры и ЖКХ Администрации Атяшевского муниципального района Республики Мордовия | 2020 г. | 2025 г. | создание необходимой инженерной инфраструктуры под строительство 72 домов на сельских территориях | снижение доступности земельных участков под строительство, оборудованных инженерной инфраструктурой | количество проектов по обустройству инженерной инфраструктурой и благоустройству площадок, расположенных на сельских территориях, под компактную жилищную застройку - 2 единицы |
| Подпрограмма «Создание и развитие инфраструктуры на сельских территориях» | | | | | | | |
| 5 | Благоустройство сельских территорий | Управление строительства, архитектуры и ЖКХ Администрации Атяшевского муниципального района Республики Мордовия | 2022 г. | 2022 г. | реализация 1 общественно-значимого проекта по благоустройству территорий | снижение привлекательности проживания на сельских территориях | количество общественно-значимыхпроектов по благоустройству территорий 1 единица |
| 6. | Развитие инженерной инфраструктуры сельских территорий | Управление строительства, архитектуры и ЖКХ Администрации Атяшевского муниципального района Республики Мордовия | 2020 г. | 2020 г. | ввод в действие незавершенных строительством распределительных газовых сетей, локальных водопроводов в сельской местности, объектов в составе проектов по комплексной компактной застройки сельских поселений | незавершенные строительством объекты инженерной инфраструктуры в сельской местности | ввод в действие 3,463 км распределительных газовых сетей, 6,64 км локальных водопроводов |
| 7 | Развитие транспортной инфраструктуры на сельских территориях | Управление строительства, архитектуры и ЖКХ Администрации Атяшевского муниципального района Республики Мордовия | 2021 г. | 2023 г. | строительство и реконструкция автомобильных дорог общего пользования с твердым покрытием | отсутствие круглогодичной связи общественно значимых объектов сельских населенных пунктов | ввод в эксплуатацию 3,1 км автомобильных дорог общего пользования с твердым покрытием, ведущих от сети автомобильных дорог общего пользования к ближайшим общественно значимым объектам сельских населенных пунктов, а также к объектам производства и переработки |
| 8 | Современный облик сельских территорий | Управление строительства, архитектуры и ЖКХ Администрации Атяшевского муниципального района; управление культуры Администрации Атяшевского муниципального района Республики Мордовия | 2021 г. | 2025 г. | реализация 10 инициативных проектов комплексного развития сельских территорий | снижение привлекательности проживания на сельских территориях | количество инициативных проектов комплексного развития сельских территорий 9 единиц |
| Подпрограмма «Развитие рынка труда (кадрового потенциала) на сельских территориях» | | | | | | | |
| 9 | Содействие сельскохозяйственным товаропроизводителям в обеспечении квалифицированными  специалистами | Управление сельского хозяйства Администрации Атяшевского муниципального района Республики Мордовия | 2024 г. | 2025 г. | проведение обучения с последующим трудоустройством на сельских территориях  квалифицированных специалистов | отток молодых специалистов из сельской местности | численность работников, обучающихся в федеральных государственных образовательных организациях высшего образования, подведомственных Министерству сельского хозяйства Российской Федерации, - 2 человека;  численность студентов, обучающихся в федеральных государственных образовательных организациях высшего образования, подведомственных Министерству сельского хозяйства Российской Федерации, привлеченных для прохождения производственной практики, - 2 человека |

### 

### ПРИЛОЖЕНИЕ 3

### к Муниципальной программе Атяшевского

### муниципального района  «Комплексное

### развитие сельских территорий Атяшевского

### муниципального района»

# Сведения об основных мерах правового регулирования в сфере реализации Муниципальной программы  Атяшевского муниципального района «Комплексное развитие сельских территорий Атяшевского муниципального района»

| № п/п | Вид нормативного правового акта | Основные положения нормативного правового акта | Ответственный исполнитель и соисполнители | Ожидаемые сроки исполнения |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Постановление Администрации Атяшевского муниципального района Республики Мордовия | О внесении изменений в муниципальную программу | управление строительства, архитектуры и жилищно-коммунального хозяйства Администрации Атяшевского муниципального района Республики Мордовия;  управление культуры Администрации Атяшевского муниципального района Республики Мордовия;  управление сельского хозяйства Администрации Атяшевского муниципального района Республики Мордовия; | В течение периода действия муниципальной программы |

### 

### ПРИЛОЖЕНИЕ 4

### к Муниципальной программе Атяшевского

### муниципального района  «Комплексное развитие

### сельских территорий Атяшевского

### муниципального района»

### 

# Ресурсное обеспечение реализации Муниципальной программы Атяшевского муниципального района «Комплексное развитие сельских территорий Атяшевского муниципального района» за счет средств бюджета Атяшевского муниципального района

#### (в ред. постановлений Администрации от [13.10.2020 г. № 512](http://rnla-service.scli.ru:8080/rnla-links/ws/content/act/118fe994-d2fa-4d2e-954e-9dbad58792b9.html)), от [26.02.2021 г. № 72](http://rnla-service.scli.ru:8080/rnla-links/ws/content/act/da5d7acd-55d7-4dec-aabb-8821fa6441b1.html), от [16.12.2021 г. № 652](http://rnla-service.scli.ru:8080/rnla-links/ws/content/act/f4af58c3-b194-4582-8a4f-50d27cf738fd.html), от [17.06.2022 г. № 302](http://rnla-service.scli.ru:8080/rnla-links/ws/content/act/f4af58c3-b194-4582-8a4f-50d27cf738fd.html), от 15.07.2022 г. №355 )

### 

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Статус | Наименование муниципальной программы, подпрограммы, муниципальной программы ведомственной целевой программы, основного мероприятия | ГРБС | Код бюджетной классификации | | | | Объемы бюджетных ассигнований (тыс. руб.), годы | | | | | | |
| (ответственный исполнитель, соисполнитель, муниципальный заказчик-координатор, участник) | ГРБС | [Рз](garantf1://70308460.100330/) | Группа | 2020 г. | | 2021 г | 2022г. | 2023г. | 2024г. | 2025г. | Всего |
| Пр | [ВР](garantf1://70308460.100350/) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| Муниципальная программа | Комплексное развитие сельских территорий Атяшевского муниципального района | Всего, в том числе | X | X | X | 260,69 | | 1030,9 | 24407,57 | 8849,33 | 11227,53 | 33758,03 | 79534,1 |
| Администрация Атяшевского муниципального района Республики Мордовия | Х | X | X | 260,69 | | 1030,9 | 24407,57 | 8849,33 | 11227,53 | 33758,03 | 79534,1 |
| Подпрограмма | Создание условий для обеспечения доступным и комфортным жильем сельского населения | Всего, в том числе | Х | Х | Х | 201,18 | | 22,88 | 2252,53 | 3110,53 | 4089,43 | 2583,03 | 12259,6 |
| Администрация Атяшевского муниципального района Республики Мордовия | Х | Х | Х | 201,18 | | 22,88 | 2252,53 | 3110,53 | 4089,43 | 2583,03 | 12259,6 |
| Подпрограмма | Создание и развитие инфраструктуры на сельских территориях | Всего, в том числе | Х | Х | Х | 59,51 | | 1008,02 | 22155,04 | 5738,8 | 7138,1 | 31175,0 | 67274,5 |
| Администрация Атяшевского муниципального района Республики Мордовия |  | Х | Х | 59,51 | | 1008,02 | 22155,04 | 5738,8 | 7138,1 | 31175,0 | 67274,5 |
| Подпрограмма | Развитие рынка труда (кадрового потенциала) на сельских территориях | Всего, в том числе | Х | Х | Х | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Администрация Атяшевского муниципального района Республики Мордовия | Х | Х | Х | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| »; | | | | | | | | | | | | | | |

### 

### 

                                            Приложение 5

### к Муниципальной программе Атяшевского

### муниципального района  «Комплексное развитие

### сельских территорий Атяшевского

### муниципального района»

### 

# Ресурсное обеспечение и прогнозная (справочная) оценка расходов федерального, республиканского и местного бюджетов  и иных источников финансирования  на реализацию Муниципальной программы Атяшевского муниципального района «Комплексное развитие сельских территорий Атяшевского муниципального района»

#### (в ред. постановлений Администрации от [13.10.2020 г. № 512](http://rnla-service.scli.ru:8080/rnla-links/ws/content/act/118fe994-d2fa-4d2e-954e-9dbad58792b9.html)), от [26.02.2021 г. № 72](http://rnla-service.scli.ru:8080/rnla-links/ws/content/act/da5d7acd-55d7-4dec-aabb-8821fa6441b1.html), от [16.12.2021 г. № 652](http://rnla-service.scli.ru:8080/rnla-links/ws/content/act/f4af58c3-b194-4582-8a4f-50d27cf738fd.html), от [17.06.2022 г. № 302](http://rnla-service.scli.ru:8080/rnla-links/ws/content/act/f4af58c3-b194-4582-8a4f-50d27cf738fd.html), от 15.07.2022 г. №355)

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Статус | наименование муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы | *ответственный исполнитель, соисполнители* | Источники финансирования | *Оценка расходов (тыс.руб.), годы* | | | | | | |
| *2020 год - очередной* | *2021 год* | *2022 год* | *2023 год* | *2024 год* | *2025 год* | *Итого за период реализации муниципальной программы* |
| 1 | 2 | 3 | *4* | 5 | *6* | *7* | *8* | *9* | *10* | *11* | *12* |
|  | **Муниципальная программа** | **Комплексное развитие сельских территорий Атяшевского муниципального района Республики Мордовия** | ***управление строительства, архитектуры и ЖКХ Администрации Атяшевского муниципального района Республики Мордовия*** | **всего** | ***82358,67*** | ***141865,97*** | ***71926,75*** | ***254312,89*** | ***226244,25*** | ***205931,42*** | ***982639,9*** |
| **Федеральный бюджет** | ***0*** | ***132135,95*** | ***19842,50*** | ***71611,54*** | ***0*** | ***0*** | ***223590,0*** |
| **республикансканский бюджет** | ***69518,94*** | ***3812,62*** | ***20100,75*** | ***162426,09*** | ***207440,79*** | ***164297,46*** | ***627596,6*** |
| **местный бюджет** | ***260,69*** | ***1030,91*** | ***24407,57*** | ***8849,33*** | ***11227,53*** | ***33758,03*** | ***79534,1*** |
| **внебюджетные источники** | ***12579,04*** | ***4886,49*** | ***7575,93*** | ***11425,93*** | ***7575,93*** | ***7875,93*** | ***51919,3*** |
| **1.** | **Подпрограмма** | **Создание условий для обеспечения доступным и комфортным жильем сельского населения** | ***управление строительства, архитектуры и ЖКХ Администрации Атяшевского муниципального района Республики Мордовия*** | **всего** | ***76407,66*** | ***2288,30*** | ***27253,09*** | ***42753,09*** | ***44437,59*** | ***67426,42*** | ***260566,2*** |
| **Федеральный бюджет** | ***0*** | ***1547,35*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***1547,4*** |
| **республикансканский бюджет** | ***63627,44*** | ***31,58*** | ***17424,63*** | ***32066,63*** | ***32772,23*** | ***57267,46*** | ***203190,0*** |
| **местный бюджет** | ***201,18*** | ***22,88*** | ***2252,53*** | ***3110,53*** | ***4089,43*** | ***2583,03*** | ***12259,6*** |
| **внебюджетные источники** | ***12579,04*** | ***686,49*** | ***7575,93*** | ***7575,93*** | ***7575,93*** | ***7575,93*** | ***43569,3*** |
| 1.1. | *основное мероприятие 1.1* | *Улучшение жилищных условий граждан, проживающих на сельских территориях* | *управление строительства, архитектуры и ЖКХ Администрации Атяшевского муниципального района Республики Мордовия* | **всего** | *8596,8* | *2288,33* | *25253,09* | *25253,09* | *25253,09* | *25253,09* | *111897,5* |
| **Федеральный бюджет** | *0* | *1547,35* | *0* | *0* | *0* | *0* | *1547,4* |
| **республикансканский бюджет** | *5931,79* | *31,58* | *17424,63* | *17424,63* | *17424,63* | *17424,63* | *75661,9* |
| **местный бюджет** | *85,97* | *22,90* | *252,53* | *252,53* | *252,53* | *252,53* | *1119,0* |
| **внебюджетные источники** | *2579,04* | *686,50* | *7575,93* | *7575,93* | *7575,93* | *7575,93* | *33569,3* |
| 1.2. | *основное мероприятие 1.2.* | *Строительство жилья, предоставляемого по договору найма жилого помещения* | *управление строительства, архитектуры и ЖКХ Администрации Атяшевского муниципального района Республики Мордовия* | **всего** | *0* | *0* | *2000,0* | *13600,0* | *19184,50* | *0* | *34784,5* |
| **Федеральный бюджет** | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0,0* |
| **республикансканский бюджет** | *0* | *0* | *0* | *10880,0* | *15347,6* | *0* | *26227,6* |
| **местный бюджет** | *0* | *0* | *2000,0* | *2720,0* | *3836,9* | *0* | *8556,9* |
| **внебюджетные источники** | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0,0* |
| 1.2.1. | мероприятие 1.2.1. | Строительство объекта капитального строительства: "Многоквартирный дом в Микрорайоне 2 р.п.Атяшево Атяшевского муниципального района Республики Мордовия" | *управление строительства, архитектуры и ЖКХ Администрации Атяшевского муниципального района Республики Мордовия* | **всего** | *0* | *0* | *0* | *0* | *19184,50* | *0* | *19184,5* |
| **Федеральный бюджет** | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0,0* |
| **республикансканский бюджет** | *0* | *0* | *0* | *0* | *15347,60* | *0* | *15347,6* |
| **местный бюджет** | *0* | *0* | *0* | *0* | *3836,90* | *0* | *3836,9* |
| **внебюджетные источники** | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0,0* |
| 1.2.2. | мероприятие 1.2.2. | Подготовка проектной документации (включая инженерные изыскания) на строительство объекта капитального строительства "Жилой дом в по ул. Луговая в с.Тетюши Атяшевского муниципального района Республики Мордовия" | *управление строительства, архитектуры и ЖКХ Администрации Атяшевского муниципального района Республики Мордовия* | **всего** | *0* | *0* | *400,0* | *0* | *0* | *0* | *400,0* |
| **Федеральный бюджет** | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0,0* |
| **республикансканский бюджет** | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0,0* |
| **местный бюджет** | *0* | *0* | *400,0* | *0* | *0* | *0* | *400,0* |
| **внебюджетные источники** | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0,0* |
| 1.2.3. | мероприятие 1.2.3. | Подготовка проектной документации (включая инженерные изыскания) на строительство объекта капитального строительства "Жилой дом в по ул. Луговая в с.Тетюши Атяшевского муниципального района Республики Мордовия" | *управление строительства, архитектуры и ЖКХ Администрации Атяшевского муниципального района Республики Мордовия* | **всего** | *0* | *0* | *400,0* | *0* | *0* | *0* | *400,0* |
| **Федеральный бюджет** | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0,0* |
| **республикансканский бюджет** | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0,0* |
| **местный бюджет** | *0* | *0* | *400,0* | *0* | *0* | *0* | *400,0* |
| **внебюджетные источники** | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0,0* |
| 1.2.4. | мероприятие 1.2.4. | Подготовка проектной документации (включая инженерные изыскания) на строительство объекта капитального строительства "Жилой дом в по ул. Луговая в с.Тетюши Атяшевского муниципального района Республики Мордовия" | *управление строительства, архитектуры и ЖКХ Администрации Атяшевского муниципального района Республики Мордовия* | **всего** | *0* | *0* | *400,0* | *0* | *0* | *0* | *400,0* |
| **Федеральный бюджет** | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0,0* |
| **республикансканский бюджет** | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0,0* |
| **местный бюджет** | *0* | *0* | *400,0* | *0* | *0* | *0* | *400,0* |
| **внебюджетные источники** | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0,0* |
| 1.2.5. | мероприятие 1.2.5. | Подготовка проектной документации (включая инженерные изыскания) на строительство объекта капитального строительства "Жилой дом в по ул. Луговая в с.Тетюши Атяшевского муниципального района Республики Мордовия" | *управление строительства, архитектуры и ЖКХ Администрации Атяшевского муниципального района Республики Мордовия* | **всего** | *0* | *0* | *400,0* | *0* | *0* | *0* | *400,0* |
| **Федеральный бюджет** | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0,0* |
| **республикансканский бюджет** | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0,0* |
| **местный бюджет** | *0* | *0* | *400,0* | *0* | *0* | *0* | *400,0* |
| **внебюджетные источники** | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0,0* |
| 1.2.6. | мероприятие 1.2.6. | Проведение государственной экспертизы (включая инженерные изыскания) на строительство объекта капитального строительства "Жилой дом в по ул. Луговая в с.Тетюши Атяшевского муниципального района Республики Мордовия" | *управление строительства, архитектуры и ЖКХ Администрации Атяшевского муниципального района Республики Мордовия* | **всего** | *0* | *0* | *100,0* | *0* | *0* | *0* | *100,0* |
| **Федеральный бюджет** | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0,0* |
| **республикансканский бюджет** | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0,0* |
| **местный бюджет** | *0* | *0* | *100,0* | *0* | *0* | *0* | *100,0* |
| **внебюджетные источники** | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0,0* |
| 1.2.7. | мероприятие 1.2.7. | Проведение государственной экспертизы (включая инженерные изыскания) на строительство объекта капитального строительства "Жилой дом в по ул. Луговая в с.Тетюши Атяшевского муниципального района Республики Мордовия" | *управление строительства, архитектуры и ЖКХ Администрации Атяшевского муниципального района Республики Мордовия* | **всего** | *0* | *0* | *100,0* | *0* | *0* | *0* | *100,0* |
| **Федеральный бюджет** | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0,0* |
| **республикансканский бюджет** | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0,0* |
| **местный бюджет** | *0* | *0* | *100,0* | *0* | *0* | *0* | *100,0* |
| **внебюджетные источники** | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0,0* |
| 1.2.8. | мероприятие 1.2.8. | Проведение государственной экспертизы (включая инженерные изыскания) на строительство объекта капитального строительства "Жилой дом в по ул. Луговая в с.Тетюши Атяшевского муниципального района Республики Мордовия" | *управление строительства, архитектуры и ЖКХ Администрации Атяшевского муниципального района Республики Мордовия* | **всего** | *0* | *0* | *100,0* | *0* | *0* | *0* | *100,0* |
| **Федеральный бюджет** | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0,0* |
| **республикансканский бюджет** | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0,0* |
| **местный бюджет** | *0* | *0* | *100,0* | *0* | *0* | *0* | *100,0* |
| **внебюджетные источники** | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0,0* |
| 1.2.9. | мероприятие 1.2.9. | Проведение государственной экспертизы (включая инженерные изыскания) на строительство объекта капитального строительства "Жилой дом в по ул. Луговая в с.Тетюши Атяшевского муниципального района Республики Мордовия" | *управление строительства, архитектуры и ЖКХ Администрации Атяшевского муниципального района Республики Мордовия* | **всего** | *0* | *0* | *100,0* | *0* | *0* | *0* | *100,0* |
| **Федеральный бюджет** | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0,0* |
| **республикансканский бюджет** | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0,0* |
| **местный бюджет** | *0* | *0* | *100,0* | *0* | *0* | *0* | *100,0* |
| **внебюджетные источники** | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0,0* |
| 1.2.10. | мероприятие 1.2.10. | Строительство объекта капитального строительства: "Жилой дом по ул. Луговая в с.Тетюши Атяшевского муниципального района Республики Мордовия | *управление строительства, архитектуры и ЖКХ Администрации Атяшевского муниципального района Республики Мордовия* | **всего** | *0* | *0* | *0* | *3400,0* | *0* | *0* | *3400,0* |
| **Федеральный бюджет** | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0,0* |
| **республикансканский бюджет** | *0* | *0* | *0* | *2720,0* | *0* | *0* | *2720,0* |
| **местный бюджет** | *0* | *0* | *0* | *680,0* | *0* | *0* | *680,0* |
| **внебюджетные источники** | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0,0* |
| 1.2.11. | мероприятие 1.2.11. | Строительство объекта капитального строительства: "Жилой дом по ул. Луговая в с.Тетюши Атяшевского муниципального района Республики Мордовия | *управление строительства, архитектуры и ЖКХ Администрации Атяшевского муниципального района Республики Мордовия* | **всего** | *0* | *0* | *0* | *3400,0* | *0* | *0* | *3400,0* |
| **Федеральный бюджет** | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0,0* |
| **республикансканский бюджет** | *0* | *0* | *0* | *2720,0* | *0* | *0* | *2720,0* |
| **местный бюджет** | *0* | *0* | *0* | *680,0* | *0* | *0* | *680,0* |
| **внебюджетные источники** | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0,0* |
| 1.2.12. | мероприятие 1.2.12. | Строительство объекта капитального строительства: "Жилой дом по ул. Луговая в с.Тетюши Атяшевского муниципального района Республики Мордовия | *управление строительства, архитектуры и ЖКХ Администрации Атяшевского муниципального района Республики Мордовия* | **всего** | *0* | *0* | *0* | *3400,0* | *0* | *0* | *3400,0* |
| **Федеральный бюджет** | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0,0* |
| **республикансканский бюджет** | *0* | *0* | *0* | *2720,0* | *0* | *0* | *2720,0* |
| **местный бюджет** | *0* | *0* | *0* | *680,0* | *0* | *0* | *680,0* |
| **внебюджетные источники** | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0,0* |
| 1.2.13. | мероприятие 1.2.13. | Строительство объекта капитального строительства: "Жилой дом по ул. Луговая в с.Тетюши Атяшевского муниципального района Республики Мордовия | *управление строительства, архитектуры и ЖКХ Администрации Атяшевского муниципального района Республики Мордовия* | **всего** | *0* | *0* | *0* | *3400,0* | *0* | *0* | *3400,0* |
| **Федеральный бюджет** | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0,0* |
| **республикансканский бюджет** | *0* | *0* | *0* | *2720,0* | *0* | *0* | *2720,0* |
| **местный бюджет** | *0* | *0* | *0* | *680,0* | *0* | *0* | *680,0* |
| **внебюджетные источники** | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0,0* |
| 1.3. | *основное мероприятие 1.3.* | *Льготная сельская ипотека* | *управление строительства, архитектуры и ЖКХ Администрации Атяшевского муниципального района Республики Мордовия* | **всего** | *10000,0* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* | *10000,0* |
| **Федеральный бюджет** | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0,0* |
| **республикансканский бюджет** | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0,0* |
| **местный бюджет** | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0,0* |
| **внебюджетные источники** | *10000,0* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* | *10000,0* |
| 1.4. | основное мероприятие 1.4 | *Обустройство объектами инженерной инфраструктуры и благоустройству, площадок, расположенных на сельских территориях, под компактную жилищную застройку* | *управление строительства, архитектуры и ЖКХ Администрации Атяшевского муниципального района Республики Мордовия* | **всего** | *57810,85* | *0* | *0* | *3900,0* | *0* | *42173,33* | *103884,2* |
| **Федеральный бюджет** | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0,0* |
| **республикансканский бюджет** | *57695,65* | *0* | *0* | *3762,0* | *0* | *39842,83* | *101300,5* |
| **местный бюджет** | *115,201* | *0* | *0* | *138,0* | *0* | *2330,5* | *2583,7* |
| **внебюджетные источники** | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0,0* |
| 1.4.1. | мероприятие 1.4.1. | Строительство объекта капитального строительства: "Водоснабжение жилой застройки в с. Тетюши Атяшевского муниципального района Республики Мордовия (3 этап)" | *управление строительства, архитектуры и ЖКХ Администрации Атяшевского муниципального района Республики Мордовия* | всего | *0* | *0* | *0* | *1700,0* | *0* | *0* | *1700,0* |
| Федеральный бюджет | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0,0* |
| республикансканский бюджет | *0* | *0* | *0* | *1683,0* | *0* | *0* | *1683,0* |
| местный бюджет | *0* | *0* | *0* | *17,0* | *0* | *0* | *17,0* |
| внебюджетные источники | *0* | *0* | *0* | *0,0* | *0* | *0* | *0,0* |
| 1.4.2. | мероприятие 1.4.2. | Строительство объекта капитального строительства: "Газоснабжение жилой застройки в с. Тетюши Атяшевского муниципального района Республики Мордовия (3 этап) | *управление строительства, архитектуры и ЖКХ Администрации Атяшевского муниципального района Республики Мордовия* | всего | *0* | *0* | *0* | *2100,0* | *0* | *0* | *2100,0* |
| Федеральный бюджет | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0,0* |
| республикансканский бюджет | *0* | *0* | *0* | *2079,0* | *0* | *0* | *2079,0* |
| местный бюджет | *0* | *0* | *0* | *21,0* | *0* | *0* | *21,0* |
| внебюджетные источники | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0,0* |
| 1.4.3. | мероприятие 1.4.3. | Оказание услуг по осуществлению строительного контроля за объектом: "Газоснабжение жилой застройки в с. Тетюши Атяшевского муниципального района Республики Мордовия (3 этап)" | *управление строительства, архитектуры и ЖКХ Администрации Атяшевского муниципального района Республики Мордовия* | всего | *0* | *0* | *0* | *50,0* | *0* | *0* | *50,0* |
| Федеральный бюджет | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0,0* |
| республикансканский бюджет | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0,0* |
| местный бюджет | *0* | *0* | *0* | *50,0* | *0* | *0* | *50,0* |
| внебюджетные источники | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0,0* |
| 1.4.4. | мероприятие 1.4.4. | Оказание услуг по осуществлению строительного контроля за объектом: "Водоснабжение жилой застройки в с. Тетюши Атяшевского муниципального района Республики Мордовия (3 этап)" | *управление строительства, архитектуры и ЖКХ Администрации Атяшевского муниципального района Республики Мордовия* | всего | *0* | *0* | *0* | *50,0* | *0* | *0* | *50,0* |
| Федеральный бюджет | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0,0* |
| республикансканский бюджет | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0,0* |
| местный бюджет | *0* | *0* | *0* | *50* | *0* | *0* | *50,0* |
| внебюджетные источники | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0,0* |
| 1.4.5. | мероприятие 1.4.5. | Оказание услуг по технологическому присоединению энергопринимающих устройств | *управление строительства, архитектуры и ЖКХ Администрации Атяшевского муниципального района Республики Мордовия* | всего | *57,45* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* | *57,5* |
| Федеральный бюджет | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0,0* |
| республикансканский бюджет | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0,0* |
| местный бюджет | *57,45* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* | *57,5* |
| внебюджетные источники | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0,0* |
| 1.4.6. | мероприятие 1.4.6. | Строительство объекта капитального строительства: "Электроснабжение жилой застройки в с. Тетюши Атяшевского муниципального района Республики Мордовия (2 этап)" | *управление строительства, архитектуры и ЖКХ Администрации Атяшевского муниципального района Республики Мордовия* | всего | *3293,34* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* | *3293,3* |
| Федеральный бюджет | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0,0* |
| республикансканский бюджет | *3290,05* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* | *3290,1* |
| местный бюджет | *3,29* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* | *3,3* |
| внебюджетные источники | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0,0* |
| 1.4.7. | мероприятие 1.4.7. | Строительство объекта капитального строительства: "Сети водоотведения жилой застройки в с.Тетюши Атяшевского муниципального района Республики Мордовия" | *управление строительства, архитектуры и ЖКХ Администрации Атяшевского муниципального района Республики Мордовия* | всего | *23721,41* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* | *23721,4* |
| Федеральный бюджет | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0,0* |
| республикансканский бюджет | *23697,69* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* | *23697,7* |
| местный бюджет | *23,72* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* | *23,7* |
| внебюджетные источники | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0,0* |
| 1.4.8. | мероприятие 1.4.8. | Строительство объектов капитального строительства: "Автомобильные дороги по ул.Южная, Луговая, Солнечная в с.Тетюши Атяшевского муниципального района Республики Мордовия)" | *управление строительства, архитектуры и ЖКХ Администрации Атяшевского муниципального района Республики Мордовия* | всего | *30738,64* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* | *30738,6* |
| Федеральный бюджет | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0,0* |
| республикансканский бюджет | *30707,9* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* | *30707,9* |
| местный бюджет | *30,74* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* | *30,7* |
| внебюджетные источники | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0,0* |
| 1.4.9. | мероприятие 1.4.9. | Комплексная застройка и благоустройство с.Батушево Атяшевского сельского поселения Атяшевского муниципального района Республики Мордовия | *управление строительства, архитектуры и ЖКХ Администрации Атяшевского муниципального района Республики Мордовия* | всего | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* | *40245,28* | *40245,3* |
| Федеральный бюджет | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0,0* |
| республикансканский бюджет | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* | *39842,83* | *39842,8* |
| местный бюджет | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* | *402,45* | *402,5* |
| внебюджетные источники | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0,0* |
| 1.4.10. | мероприятие 1.4.10. | Оказание услуг по осуществлению строительного контроля за строительством объекта: "Комплексная застройка и благоустройство с.Батушево Атяшевского сельского поселения Атяшевского муниципального района Республики Мордовия " | *управление строительства, архитектуры и ЖКХ Администрации Атяшевского муниципального района Республики Мордовия* | всего | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* | *1928,05* | *1928,1* |
| Федеральный бюджет | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0,0* |
| республикансканский бюджет | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0,0* |
| местный бюджет | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* | *1928,05* | *1928,1* |
| внебюджетные источники | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0,0* |
| **2.** | ***Подпрограмма*** | ***Создание и развитие инфраструктуры на сельских территориях*** | ***управление строительства, архитектуры и ЖКХ Администрации Атяшевского муниципального района Республики Мордовия*** | **всего** | ***5951,01*** | ***139577,66*** | ***44673,66*** | ***211559,80*** | ***180706,66*** | ***137405,00*** | ***719873,8*** |
| **Федеральный бюджет** | ***0*** | ***130588,60*** | ***19842,50*** | ***71611,54*** | ***0*** | ***0*** | ***222042,64*** |
| **республикансканский бюджет** | ***5891,50*** | ***3781,04*** | ***2676,12*** | ***130359,46*** | ***173568,56*** | ***105930,0*** | ***422206,7*** |
| **местный бюджет** | ***59,51*** | ***1008,02*** | ***22155,04*** | ***5738,80*** | ***7138,10*** | ***31175,0*** | ***67274,5*** |
| **внебюджетные источники** | ***0*** | ***4200,0*** | ***0*** | ***3850,0*** | ***0*** | ***300,0*** | ***8350,0*** |
| 2.1. | *основное мероприятие 2.1* | *Благоустройство сельских территорий* | *управление строительства, архитектуры и ЖКХ Администрации Атяшевского муниципального района Республики Мордовия* | всего | *0* | *0* | *2333,86* | *0* | *0* | *0* | *2333,9* |
| Федеральный бюджет | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0,0* |
| республикансканский бюджет | *0* | *0* | *2271,12* | *0* | *0* | *0* | *2271,1* |
| местный бюджет | *0* | *0* | *62,74* | *0* | *0* | *0* | *62,7* |
| внебюджетные источники | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0,0* |
| 2.1.1. | мероприятие 2.1.1 | Восстановление проезда по ул.К.Маркса в с.Челпаново Атяшевского муниципального района Республики Мордовия | *управление строительства, архитектуры и ЖКХ Администрации Атяшевского муниципального района Республики Мордовия* | всего | *0* | *0* | *2294,06* | *0* | *0* | *0* | *2294,1* |
| Федеральный бюджет | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0,0* |
| республикансканский бюджет | *0* | *0* | *2271,12* | *0* | *0* | *0* | *2271,1* |
| местный бюджет | *0* | *0* | *22,94* | *0* | *0* | *0* | *22,9* |
| внебюджетные источники | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0,0* |
| 2.1.2. | мероприятие 2.1.2 | Оказание услуг по осуществлению строительного контроля за восстановлением проезда по ул.К.Маркса в с.ЧелпановоАтяшевского муниципального района Республики Мордовия | *управление строительства, архитектуры и ЖКХ Администрации Атяшевского муниципального района Республики Мордовия* | всего | *0* | *0* | *39,8* | *0* | *0* | *0* | *39,8* |
| Федеральный бюджет | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0,0* |
| республикансканский бюджет | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0,0* |
| местный бюджет | *0* | *0* | *39,8* | *0* | *0* | *0* | *39,8* |
| внебюджетные источники | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0,0* |
| 2.2. | *основное мероприятие 2.2* | *Развитие инженерной инфраструктуры на сельских территориях* | *управление строительства, архитектуры и ЖКХ Администрации Атяшевского муниципального района Республики Мордовия* | всего | *5951,01* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* | *5951,0* |
| Федеральный бюджет | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0,0* |
| республикансканский бюджет | *5891,5* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* | *5891,5* |
| местный бюджет | *59,51* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* | *59,5* |
| внебюджетные источники | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0,0* |
| 2.2.1. | мероприятие 2.2.1 | Газоснабжение жилой застройки в с.Тетюши Атяшевского муниципального района Республики Мордовия (1 этап строительства; 2 этап строительства, 4-я очередь) | *управление строительства, архитектуры и ЖКХ Администрации Атяшевского муниципального района Республики Мордовия* | всего | *1684,22* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* | *1684,2* |
| Федеральный бюджет | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0,0* |
| республикансканский бюджет | *1667,38* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* | *1667,4* |
| местный бюджет | *16,84* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* | *16,8* |
| внебюджетные источники | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0,0* |
| 2.2.2. | мероприятие 2.2.2 | Водоснабжение жилой застройки в с.Тетюши Атяшевского муниципального района Республики Мордовия (1 этап строительства; 2 этап строительства, 4-я очередь) | *управление строительства, архитектуры и ЖКХ Администрации Атяшевского муниципального района Республики Мордовия* | всего | *1641,29* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* | *1641,3* |
| Федеральный бюджет | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0,0* |
| республикансканский бюджет | *1624,88* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* | *1624,9* |
| местный бюджет | *16,41* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* | *16,4* |
| внебюджетные источники | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0,0* |
| 2.2.3. | мероприятие 2.2.3 | Водоснабжение жилой застройки в с.Тетюши Атяшевского муниципального района Республики Мордовия (2 этап строительства; 3-я очередь) | *управление строительства, архитектуры и ЖКХ Администрации Атяшевского муниципального района Республики Мордовия* | всего | *1000,0* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* | *1000,0* |
| Федеральный бюджет | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0,0* |
| республикансканский бюджет | *990,0* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* | *990,0* |
| местный бюджет | *10,0* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* | *10,0* |
| внебюджетные источники | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0,0* |
| 2.2.4. | мероприятие 2.2.4 | Газоснабжение жилой застройки в с.Тетюши Атяшевского муниципального района Республики Мордовия (2 этап строительства; 3-я очередь) | *управление строительства, архитектуры и ЖКХ Администрации Атяшевского муниципального района Республики Мордовия* | всего | *1625,5* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* | *1625,5* |
| Федеральный бюджет | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0,0* |
| республикансканский бюджет | *1609,2* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* | *1609,2* |
| местный бюджет | *16,3* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* | *16,3* |
| внебюджетные источники | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0,0* |
| 2.3. | *основное мероприятие 2.3.* | *Развитие транспортной инфраструктуры на сельских территориях* | *управление строительства, архитектуры и ЖКХ Администрации Атяшевского муниципального района Республики Мордовия* | всего | *0* | *17452,90* | *0* | *95056,80* | *0* | *0* | *112509,7* |
| Федеральный бюджет | *0* | *15137,90* | *0* | *71611,54* | *0* | *0* | *86749,4* |
| республикансканский бюджет | *0* | *1424,90* | *0* | *17697,46* | *0* | *0* | *19122,4* |
| местный бюджет | *0* | *890,10* | *0* | *1897,80* | *0* | *0* | *2787,9* |
| внебюджетные источники | *0* | *0,00* | *0* | *3850,00* | *0* | *0* | *3850,0* |
| 2.3.1. | мероприятие 2.3.1 | Выполнение работ по объекту "Реконструкция автомобильной дороги по ул. Октябрьская в д. Мордовские Дубровки обеспечивающей подъезд к МТФ ООО «Сабанчеевское» Атяшевского муниципального района Республики Мордовия (переданные полномочия) | *управление строительства, архитектуры и ЖКХ Администрации Атяшевского муниципального района Республики Мордовия* | всего | *0* | *17452,90* | *0* | *0* | *0* | *0* | *17452,9* |
| Федеральный бюджет | *0* | *15137,90* | *0* | *0* | *0* | *0* | *15137,9* |
| республикансканский бюджет | *0* | *1424,90* | *0* | *0* | *0* | *0* | *1424,9* |
| местный бюджет | *0* | *890,10* | *0* | *0* | *0* | *0* | *890,1* |
| внебюджетные источники | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0,0* |
| 2.3.2. | мероприятие 2.3.2. | Реконструкция автомобильной дороги по ул.Ленина с.Батушево обеспечивающей подъезд к ферме КРС КФХ "Од Азор" Атяшевского муниципального района Республики Мордовия | *управление строительства, архитектуры и ЖКХ Администрации Атяшевского муниципального района Республики Мордовия* | всего | *0* | *0* | *0* | *16400,00* | *0* | *0* | *16400,0* |
| Федеральный бюджет | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0,0* |
| республикансканский бюджет | *0* | *0* | *0* | *16236,00* | *0* | *0* | *16236,0* |
| местный бюджет | *0* | *0* | *0* | *164,00* | *0* | *0* | *164,0* |
| внебюджетные источники | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0,0* |
| 2.3.3. | мероприятие 2.3.3 | Оказание услуг по осуществлению строительного контроля за объектом: "Реконструкция автомобильной дороги по ул.Ленина с.Батушево обеспечивающей подъезд к ферме КРС КФХ "Од Азор" Атяшевского муниципального района Республики Мордовияа Республики Мордовия" | *управление строительства, архитектуры и ЖКХ Администрации Атяшевского муниципального района Республики Мордовия* | всего | *0* | *0* | *0* | *156,80* | *0* | *0* | *156,8* |
| Федеральный бюджет | *0* | *0* | *0* |  | *0* | *0* | *0,0* |
| республикансканский бюджет | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0,0* |
| местный бюджет | *0* | *0* | *0* | *156,80* | *0* | *0* | *156,8* |
| внебюджетные источники | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0,0* |
| 2.3.4. | мероприятие 2.3.4. | Строительство автомобильной дороги по ул. Кулдуркаева,подъезд к молочно-товарной ферме в с. Лобаски Атяшевского муниципального района Республики Мордовия | *управление строительства, архитектуры и ЖКХ Администрации Атяшевского муниципального района Республики Мордовия* | всего | *0* | *0* | *0* | *77000,00* | *0* | *0* | *77000,0* |
| Федеральный бюджет | *0* | *0* | *0* | *71611,54* | *0* | *0* | *71611,5* |
| республикансканский бюджет | *0* | *0* | *0* | *1461,46* | *0* | *0* | *1461,5* |
| местный бюджет | *0* | *0* | *0* | *77,00* | *0* | *0* | *77,0* |
| внебюджетные источники | *0* | *0* | *0* | *3850,0* | *0* | *0* | *3850,0* |
| 2.3.5. | мероприятие 2.3.5. | Оказание услуг по осуществлению строительного контроля за объектом: "Строительство объекта капитального строительства "Автомобильная дорога по ул. Кулдуркаева в с.Лобаски Атяшевского муниципального района Республики Мордовия" | *управление строительства, архитектуры и ЖКХ Администрации Атяшевского муниципального района Республики Мордовия* | всего | *0* | *0* | *0* | *1500,00* | *0* | *0* | *1500,0* |
| Федеральный бюджет | *0* | *0* | *0* |  | *0* | *0* | *0,0* |
| республикансканский бюджет | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0,0* |
| местный бюджет | *0* | *0* | *0* | *1500,00* | *0* | *0* | *1500,0* |
| внебюджетные источники | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0,0* |
| 2.4. | *основное мероприятие 2.4* | *Современный облик сельских территорий* | *управление строительства, архитектуры и ЖКХ Администрации Атяшевского муниципального района Республики Мордовия* | всего | *0* | *122124,76* | *42339,80* | *116503,00* | *180706,66* | *137405,00* | *599079,2* |
| Федеральный бюджет | *0* | *115450,70* | *19842,50* | *0* | *0* | *0* | *135293,2* |
| республикансканский бюджет | *0* | *2356,14* | *405,00* | *112662,00* | *173568,56* | *105930,00* | *394921,7* |
| местный бюджет | *0* | *117,92* | *22092,30* | *3841,00* | *7138,10* | *31175,00* | *64364,3* |
| внебюджетные источники | *0* | *4200,00* | *0* | *0* | *0* | *300,0* | *4500,0* |
| 2.4.1. | мероприятие 2.4.1. | *Выполнение работ по строительству объекта капитального строительства: "Строительство социального центра в с.Батушево Атяшевского муниципального района Республики Мордовия"* | *управление строительства, архитектуры и ЖКХ Администрации Атяшевского муниципального района Республики Мордовия* | всего | *0* | *106793,82* | *0* | *0* | *0* | *0* | *106793,8* |
| Федеральный бюджет | *0* | *100441,40* | *0* | *0* | *0* | *0* | *100441,4* |
| республикансканский бюджет | *0* | *2049,82* | *0* | *0* | *0* | *0* | *2049,8* |
| местный бюджет | *0* | *102,59* | *0* | *0* | *0* | *0* | *102,6* |
| внебюджетные источники | *0* | *4200,00* | *0* | *0* | *0* | *0* | *4200,0* |
| 2.4.2. | мероприятие 2.4.2. | *Реконструкция здания, расположенного по адресу: Республика Мордовия, Атяшевский район, с. Лобаски, ул. К. Маркса, д. 2 "б"* | *управление строительства, архитектуры и ЖКХ Администрации Атяшевского муниципального района Республики Мордовия* | всего | *0* | *0* | *0* | *0* | *37321,78* | *0* | *37321,8* |
| Федеральный бюджет | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0,0* |
| республикансканский бюджет | *0* | *0* | *0* | *0* | *36948,56* | *0* | *36948,6* |
| местный бюджет | *0* | *0* | *0* | *0* | *373,22* | *0* | *373,2* |
| внебюджетные источники | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0,0* |
| 2.4.3. | мероприятие 2.4.3. | *Оказание услуг по осуществлению строительного контроля за объектом: "Реконструкция здания, расположенного по адресу: Республика Мордовия, Атяшевский район, с. Лобаски, ул. К. Маркса, д. 2 "б"* | *управление строительства, архитектуры и ЖКХ Администрации Атяшевского муниципального района Республики Мордовия* | всего | *0* | *0* | *0* | *0* | *768,88* | *0* | *768,9* |
| Федеральный бюджет | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0,0* |
| республикансканский бюджет | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0,0* |
| местный бюджет | *0* | *0* | *0* | *0* | *768,88* | *0* | *768,9* |
| внебюджетные источники | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0,0* |
| 2.4.4. | мероприятие 2.4.4. | *Подготовка проектной документации (включая инженерные изыскания) на строительство объекта капитального строительства: "Дом культуры в с.Алово Атяшевского муниципального района Республики Мордовия"* | *управление строительства, архитектуры и ЖКХ Администрации Атяшевского муниципального района Республики Мордовия* | всего | *0* | *0* | *400,00* | *0* | *0* | *0* | *400,0* |
| Федеральный бюджет | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0,0* |
| республикансканский бюджет | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0,0* |
| местный бюджет | *0* | *0* | *400,00* | *0* | *0* | *0* | *400,0* |
| внебюджетные источники | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0,0* |
| 2.4.5. | мероприятие 2.4.5. | *Проведение государственной экспертизы проектной документации (включая результаты инженерных изысканий) на строительство объекта капитального строительства "Дом культуры в с.Алово Атяшевского муниципального района Республики Мордовия"* | *управление строительства, архитектуры и ЖКХ Администрации Атяшевского муниципального района Республики Мордовия* | всего | *0* | *0* | *180,00* | *0* | *0* | *0* | *180,0* |
| Федеральный бюджет | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0,0* |
| республикансканский бюджет | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0,0* |
| местный бюджет | *0* | *0* | *180,00* | *0* | *0* | *0* | *180,0* |
| внебюджетные источники | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0,0* |
| 2.4.6. | мероприятие 2.4.6. | *Проведение проверки достоверности определения сметной стоимости на строительство объекта капитального строительства: "Дом культуры в с.Алово Атяшевского муниципального района Республики Мордовия"* | *управление строительства, архитектуры и ЖКХ Администрации Атяшевского муниципального района Республики Мордовия* | всего | *0* | *0* | *20,00* | *0* | *0* | *0* | *20,0* |
| Федеральный бюджет | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0,0* |
| республикансканский бюджет | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0,0* |
| местный бюджет | *0* | *0* | *20,00* | *0* | *0* | *0* | *20,0* |
| внебюджетные источники | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0,0* |
| 2.4.7. | мероприятие 2.4.7. | *Строительство объекта капитального строительства: «Дом культуры в с.Алово Атяшевского муниципального района Республики Мордовия* | *управление строительства, архитектуры и ЖКХ Администрации Атяшевского муниципального района Республики Мордовия* | всего | *0* | *0* | *0* | *89500,00* | *0* | *0* | *89500,0* |
| Федеральный бюджет | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0,0* |
| республикансканский бюджет | *0* | *0* | *0* | *88605,00* | *0* | *0* | *88605,0* |
| местный бюджет | *0* | *0* | *0* | *895,00* | *0* | *0* | *895,0* |
| внебюджетные источники | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0,0* |
| 2.4.8. | мероприятие 2.4.8. | *Оказание услуг по осуществлению строительного контроля за объектом: "Строительство объекта капитального строительства: «Дом культуры в с.Алово Атяшевского муниципального района Республики Мордовия"* | *управление строительства, архитектуры и ЖКХ Администрации Атяшевского муниципального района Республики Мордовия* | всего | *0* | *0* | *0* | *100,00* | *0* | *0* | *100,0* |
| Федеральный бюджет | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0,0* |
| республикансканский бюджет | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0,0* |
| местный бюджет | *0* | *0* | *0* | *100,00* | *0* | *0* | *100,0* |
| внебюджетные источники | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0,0* |
| 2.4.9. | мероприятие 2.4.9. | *Подготовка проектной документации (включая инженерные изыскания) на реконструкцию объекта капитального строительства: "Дом культуры в с.Сабанчеево Атяшевского муниципального района Республики Мордовия"* | *управление строительства, архитектуры и ЖКХ Администрации Атяшевского муниципального района Республики Мордовия* | всего | *0* | *0* | *0* | *400,00* | *0* | *0* | *400,0* |
| Федеральный бюджет | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0,0* |
| республикансканский бюджет | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0,0* |
| местный бюджет | *0* | *0* | *0* | *400,00* | *0* | *0* | *400,0* |
| внебюджетные источники | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0,0* |
| 2.4.10. | мероприятие 2.4.10. | *Проведение государственной экспертизы проектной документации (включая результаты инженерных изысканий) на реконструкцию объекта капитального строительства: "Дом культуры в с.Сабанчеево Атяшевского муниципального района Республики Мордовия"* | *управление строительства, архитектуры и ЖКХ Администрации Атяшевского муниципального района Республики Мордовия* | всего | *0* | *0* | *0* | *180,00* | *0* | *0* | *180,0* |
| Федеральный бюджет | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0,0* |
| республикансканский бюджет | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0,0* |
| местный бюджет | *0* | *0* | *0* | *180,00* | *0* | *0* | *180,0* |
| внебюджетные источники | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0,0* |
| 2.4.11. | мероприятие 2.4.11. | *Проведение проверки достоверности определения сметной стоимости на реконструкцию объекта капитального строительства: "Дом культуры в с.Сабанчеево Атяшевского муниципального района Республики Мордовия"* | *управление строительства, архитектуры и ЖКХ Администрации Атяшевского муниципального района Республики Мордовия* | всего | *0* | *0* | *0* | *20,00* | *0* | *0* | *20,0* |
| Федеральный бюджет | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0,0* |
| республикансканский бюджет | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0,0* |
| местный бюджет | *0* | *0* | *0* | *20,00* | *0* | *0* | *20,0* |
| внебюджетные источники | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0,0* |
| 2.4.12. | мероприятие 2.4.12. | *Реконструкция объекта капитального строительства: «Дом культуры в с.Сабанчеево Атяшевского муниципального района Республики Мордовия»* | *управление строительства, архитектуры и ЖКХ Администрации Атяшевского муниципального района Республики Мордовия* | всего | *0* | *0* | *0* | *0* | *38000,00* | *0* | *38000,0* |
| Федеральный бюджет | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0,0* |
| республикансканский бюджет | *0* | *0* | *0* | *0* | *37620,00* | *0* | *37620,0* |
| местный бюджет | *0* | *0* | *0* | *0* | *380,00* | *0* | *380,0* |
| внебюджетные источники | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0,0* |
| 2.4.13. | мероприятие 2.4.13. | *Оказание услуг по осуществлению строительного контроля за объектом: "Реконструкция объекта капитального строительства: «Дом культуры в с.Сабанчеево Атяшевского муниципального района Республики Мордовия»"* | *управление строительства, архитектуры и ЖКХ Администрации Атяшевского муниципального района Республики Мордовия* | всего | *0* | *0* | *0* | *0* | *99,00* | *0* | *99,0* |
| Федеральный бюджет | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0,0* |
| республикансканский бюджет | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0,0* |
| местный бюджет | *0* | *0* | *0* | *0* | *99,00* | *0* | *99,0* |
| внебюджетные источники | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0,0* |
| 2.4.14. | мероприятие 2.4.14. | *Подготовка проектной документации (включая инженерные изыскания) на капитальный ремонт объекта капитального строительства: "Дом культуры в с.Челпаново Атяшевского муниципального района Республики Мордовия"* | *управление строительства, архитектуры и ЖКХ Администрации Атяшевского муниципального района Республики Мордовия* | всего | *0* | *0* | *0* | *0* | *400,00* | *0* | *400,0* |
| Федеральный бюджет | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0,0* |
| республикансканский бюджет | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0,0* |
| местный бюджет | *0* | *0* | *0* | *0* | *400,00* | *0* | *400,0* |
| внебюджетные источники | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0,0* |
| 2.4.15. | мероприятие 2.4.15. | *Проведение государственной экспертизы проектной документации (включая результаты инженерных изысканий) на капитальный ремонт объекта капитального строительства: "Дом культуры в с.Челпаново Атяшевского муниципального района Республики Мордовия* | *управление строительства, архитектуры и ЖКХ Администрации Атяшевского муниципального района Республики Мордовия* | всего | *0* | *0* | *0* | *0* | *180,00* | *0* | *180,0* |
| Федеральный бюджет | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0,0* |
| республикансканский бюджет | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0,0* |
| местный бюджет | *0* | *0* | *0* | *0* | *180,00* | *0* | *180,0* |
| внебюджетные источники | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0,0* |
| 2.4.16. | мероприятие 2.4.16. | *Проведение проверки достоверности определения сметной стоимости на капитальный ремонт объекта капитального строительства: "Дом культуры в с.Челпаново Атяшевского муниципального района Республики Мордовия"* | *управление строительства, архитектуры и ЖКХ Администрации Атяшевского муниципального района Республики Мордовия* | всего | *0* | *0* | *0* | *0* | *20,00* | *0* | *20,0* |
| Федеральный бюджет | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0,0* |
| республикансканский бюджет | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0,0* |
| местный бюджет | *0* | *0* | *0* | *0* | *20,00* | *0* | *20,0* |
| внебюджетные источники | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0,0* |
| 2.4.17. | мероприятие 2.4.17. | *Капитальный ремонт объекта капитального строительства: «Дом культуры в с.Челпаново Атяшевского муниципального района Республики Мордовия»* | *управление строительства, архитектуры и ЖКХ Администрации Атяшевского муниципального района Республики Мордовия* | всего | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* | *18000* | *18000,0* |
| Федеральный бюджет | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0,0* |
| республикансканский бюджет | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* | *17820* | *17820,0* |
| местный бюджет | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* | *180* | *180,0* |
| внебюджетные источники | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0,0* |
| 2.4.18. | мероприятие 2.4.18. | *Оказание услуг по осуществлению строительного контроля за объектом: "Капитальный ремонт объекта капитального строительства: "Дом культуры в с.Челпаново Атяшевского муниципального района Республики Мордовия"* | *управление строительства, архитектуры и ЖКХ Администрации Атяшевского муниципального района Республики Мордовия* | всего | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* | *105,0* | *105,0* |
| Федеральный бюджет | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0,0* |
| республикансканский бюджет | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0,0* |
| местный бюджет | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* | *105,0* | *105,0* |
| внебюджетные источники | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0,0* |
| 2.4.19. | мероприятие 2.4.19. | *Подготовка проектной документации (включая инженерные изыскания) на строительство объекта капитального строительства: "Дом культуры в с.Покровское Атяшевского муниципального района Республики Мордовия"* | *управление строительства, архитектуры и ЖКХ Администрации Атяшевского муниципального района Республики Мордовия* | всего | *0* | *0* | *0* | *0* | *400,00* | *0* | *400,0* |
| Федеральный бюджет | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0,0* |
| республикансканский бюджет | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0,0* |
| местный бюджет | *0* | *0* | *0* | *0* | *400,00* | *0* | *400,0* |
| внебюджетные источники | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0,0* |
| 2.4.20. | мероприятие 2.4.20. | *Проведение государственной экспертизы проектной документации (включая результаты инженерных изысканий) на строительство объекта капитального строительства: "Дом культуры в с.Покровское Атяшевского муниципального района Республики Мордовия* | *управление строительства, архитектуры и ЖКХ Администрации Атяшевского муниципального района Республики Мордовия* | всего | *0* | *0* | *0* | *0* | *180,00* | *0* | *180,0* |
| Федеральный бюджет | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0,0* |
| республикансканский бюджет | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0,0* |
| местный бюджет | *0* | *0* | *0* | *0* | *180,00* | *0* | *180,0* |
| внебюджетные источники | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0,0* |
| 2.4.21. | мероприятие 2.4.21. | *Проведение проверки достоверности определения сметной стоимости на строительство объекта капитального строительства: "Дом культуры в с.Покровское Атяшевского муниципального района Республики Мордовия"* | *управление строительства, архитектуры и ЖКХ Администрации Атяшевского муниципального района Республики Мордовия* | всего | *0* | *0* | *0* | *0* | *20,00* | *0* | *20,0* |
| Федеральный бюджет | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0,0* |
| республикансканский бюджет | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0,0* |
| местный бюджет | *0* | *0* | *0* | *0* | *20,00* | *0* | *20,0* |
| внебюджетные источники | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0,0* |
| 2.4.22. | мероприятие 2.4.22. | *Строительство объекта капитального строительства: «Дом культуры в с.Покровское Атяшевского муниципального района Республики Мордовия»* | *управление строительства, архитектуры и ЖКХ Администрации Атяшевского муниципального района Республики Мордовия* | всего | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* | *30000* | *30000,0* |
| Федеральный бюджет | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0,0* |
| республикансканский бюджет | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0,0* |
| местный бюджет | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* | *29700* | *29700,0* |
| внебюджетные источники | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* | *300* | *300,0* |
| 2.4.23. | мероприятие 2.4.23. | *Оказание услуг по осуществлению строительного контроля за объектом: "Строительство объекта капитального строительства: "Дом культуры в с.Покровское Атяшевского муниципального района Республики Мордовия"* | *управление строительства, архитектуры и ЖКХ Администрации Атяшевского муниципального района Республики Мордовия* | всего | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* | *85* | *85,0* |
| Федеральный бюджет | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0,0* |
| республикансканский бюджет | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0,0* |
| местный бюджет | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* | *85* | *85,0* |
| внебюджетные источники | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0,0* |
| 2.4.24. | мероприятие 2.4.24. | *Подготовка проектной документации (включая инженерные изыскания) на реконструкцию объекта капитального строительства: "Дом культуры в с.Вечерлей Атяшевского муниципального района Республики Мордовия"* | *управление строительства, архитектуры и ЖКХ Администрации Атяшевского муниципального района Республики Мордовия* | всего | *0* | *0* | *0* | *405,00* | *0* | *0* | *405,0* |
| Федеральный бюджет | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0,0* |
| республикансканский бюджет | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0,0* |
| местный бюджет | *0* | *0* | *0* | *405,00* | *0* | *0* | *405,0* |
| внебюджетные источники | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0,0* |
| 2.4.25. | мероприятие 2.4.25. | *Проведение государственной экспертизы проектной документации (включая результаты инженерных изысканий) на реконструкцию объекта капитального строительства: "Дом культуры в с.Вечерлей Атяшевского муниципального района Республики Мордовия"* | *управление строительства, архитектуры и ЖКХ Администрации Атяшевского муниципального района Республики Мордовия* | всего | *0* | *0* | *0* | *180,00* | *0* | *0* | *180,0* |
| Федеральный бюджет | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0,0* |
| республикансканский бюджет | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0,0* |
| местный бюджет | *0* | *0* | *0* | *180,00* | *0* | *0* | *180,0* |
| внебюджетные источники | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0,0* |
| 2.4.26. | мероприятие 2.4.26. | *Проведение проверки достоверности определения сметной стоимости на реконструкцию объекта капитального строительства: "Дом культуры в с.Вечерлей Атяшевского муниципального района Республики Мордовия"* | *управление строительства, архитектуры и ЖКХ Администрации Атяшевского муниципального района Республики Мордовия* | всего | *0* | *0* | *0* | *20,00* | *0* | *0* | *20,0* |
| Федеральный бюджет | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0,0* |
| республикансканский бюджет | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0,0* |
| местный бюджет | *0* | *0* | *0* | *20,00* | *0* | *0* | *20,0* |
| внебюджетные источники | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0,0* |
| 2.4.27. | мероприятие 2.4.27. | *Реконструкция объекта капитального строительства: "Дом культуры в с.Вечерлей Атяшевского муниципального района Республики Мордовия"* | *управление строительства, архитектуры и ЖКХ Администрации Атяшевского муниципального района Республики Мордовия* | всего | *0* | *0* | *0* | *0* | *30000,00* | *0* | *30000,0* |
| Федеральный бюджет | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0,0* |
| республикансканский бюджет | *0* | *0* | *0* | *0* | *29700,00* | *0* | *29700,0* |
| местный бюджет | *0* | *0* | *0* | *0* | *300,00* | *0* | *300,0* |
| внебюджетные источники | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0,0* |
| 2.4.28. | мероприятие 2.4.28. | *Оказание услуг по осуществлению строительного контроля за объектом: "Реконструкция объекта капитального строительства: "Дом культуры в с.Вечерлей Атяшевского муниципального района Республики Мордовия"* | *управление строительства, архитектуры и ЖКХ Администрации Атяшевского муниципального района Республики Мордовия* | всего | *0* | *0* | *0* | *0* | *118,00* | *0* | *118,0* |
| Федеральный бюджет | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0,0* |
| республикансканский бюджет | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0,0* |
| местный бюджет | *0* | *0* | *0* | *0* | *118,00* | *0* | *118,0* |
| внебюджетные источники | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0,0* |
| 2.4.29. | мероприятие 2.4.29. | *Подготовка проектной документации (включая инженерные изыскания) на реконструкцию объекта капитального строительства: "Дом культуры в с.Селищи Атяшевского муниципального района Республики Мордовия"* | *управление строительства, архитектуры и ЖКХ Администрации Атяшевского муниципального района Республики Мордовия* | всего | *0* | *0* | *0* | *0* | *400,00* | *0* | *400,0* |
| Федеральный бюджет | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0,0* |
| республикансканский бюджет | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0,0* |
| местный бюджет | *0* | *0* | *0* | *0* | *400,00* | *0* | *400,0* |
| внебюджетные источники | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0,0* |
| 2.4.30. | мероприятие 2.4.30. | *Проведение государственной экспертизы проектной документации (включая результаты инженерных изысканий) на реконструкцию объекта капитального строительства: "Дом культуры в с.Селищи Атяшевского муниципального района Республики Мордовия"* | *управление строительства, архитектуры и ЖКХ Администрации Атяшевского муниципального района Республики Мордовия* | всего | *0* | *0* | *0* | *0* | *180,00* | *0* | *180,0* |
| Федеральный бюджет | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0,0* |
| республикансканский бюджет | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0,0* |
| местный бюджет | *0* | *0* | *0* | *0* | *180,00* | *0* | *180,0* |
| внебюджетные источники | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0,0* |
| 2.4.31. | мероприятие 2.4.31. | *Проведение проверки достоверности определения сметной стоимости на реконструкцию объекта капитального строительства: "Дом культуры в с.Селищи Атяшевского муниципального района Республики Мордовия"* | *управление строительства, архитектуры и ЖКХ Администрации Атяшевского муниципального района Республики Мордовия* | всего | *0* | *0* | *0* | *0* | *20,00* | *0* | *20,0* |
| Федеральный бюджет | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0,0* |
| республикансканский бюджет | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0,0* |
| местный бюджет | *0* | *0* | *0* | *0* | *20,00* | *0* | *20,0* |
| внебюджетные источники | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0,0* |
| 2.4.32. | мероприятие 2.4.32. | *Реконструкция объекта капитального строительства: "Дом культуры в с.Селищи Атяшевского муниципального района Республики Мордовия"* | *управление строительства, архитектуры и ЖКХ Администрации Атяшевского муниципального района Республики Мордовия* | всего | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* | *24000* | *24000,0* |
| Федеральный бюджет | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0,0* |
| республикансканский бюджет | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* | *23760* | *23760,0* |
| местный бюджет | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* | *240* | *240,0* |
| внебюджетные источники | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0,0* |
| 2.4.33. | мероприятие 2.4.33. | *Оказание услуг по осуществлению строительного контроля за объектом: "Реконструкция объекта капитального строительства: "Дом культуры в с.Селищи Атяшевского муниципального района Республики Мордовия"* | *управление строительства, архитектуры и ЖКХ Администрации Атяшевского муниципального района Республики Мордовия* | всего | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* | *115* | *115,0* |
| Федеральный бюджет | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0,0* |
| республикансканский бюджет | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0,0* |
| местный бюджет | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* | *115* | *115,0* |
| внебюджетные источники | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0,0* |
| 2.4.34. | мероприятие 2.4.34. | *Выполнение работ по строительству объекта капитального строительства: «Водопроводная сеть от водозабора до п.Птицесовхоз «Сараст» Атяшевского муниципального района Республики Мордовия»* | *управление строительства, архитектуры и ЖКХ Администрации Атяшевского муниципального района Республики Мордовия* | всего | *0* | *15330,94* | *0* | *0* | *0* | *0* | *15330,9* |
| Федеральный бюджет | *0* | *15009,30* | *0* | *0* | *0* | *0* | *15009,3* |
| республикансканский бюджет | *0* | *306,31* | *0* | *0* | *0* | *0* | *306,3* |
| местный бюджет | *0* | *15,33* | *0* | *0* | *0* | *0* | *15,3* |
| внебюджетные источники | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0,0* |
| 2.4.35. | мероприятие 2.4.35. | *Выполнение работ по строительству объекта капитального строительства" Строительство сетей водоснабжения в с.Атяшево Атяшевского муниципального района Республики Мордовия"* | *управление строительства, архитектуры и ЖКХ Администрации Атяшевского муниципального района Республики Мордовия* | всего | *0* | *0* | *19834,07* | *0* | *0* | *0* | *19834,1* |
| Федеральный бюджет | *0* | *0* | *19417,87* | *0* | *0* | *0* | *19417,9* |
| республикансканский бюджет | *0* | *0* | *396,33* | *0* | *0* | *0* | *396,3* |
| местный бюджет | *0* | *0* | *19,87* | *0* | *0* | *0* | *19,9* |
| внебюджетные источники | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0,0* |
| 2.4.36. | мероприятие 2.4.36. | *Оказание услуг по осуществлению строительного контроля за строительством объекта капитального строительства" Строительство сетей водоснабжения в с.Атяшево Атяшевского муниципального района Республики Мордовия"* | *управление строительства, архитектуры и ЖКХ Администрации Атяшевского муниципального района Республики Мордовия* | всего | *0* | *0* | *433,73* | *0* | *0* | *0* | *433,7* |
| Федеральный бюджет | *0* | *0* | *424,63* | *0* | *0* | *0* | *424,6* |
| республикансканский бюджет | *0* | *0* | *8,67* | *0* | *0* | *0* | *8,7* |
| местный бюджет | *0* | *0* | *0,43* | *0,0* | *0* | *0* | *0,4* |
| внебюджетные источники | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0,0* |
| 2.4.37. | мероприятие 2.4.37. | *Выполнение кадастровых работ по подготовке технического плана и постановке на кадастровый учет объекта "Строительство сетей водоснабжения в с.Атяшево Атяшевского муниципального района Республики Мордовия"* | *управление строительства, архитектуры и ЖКХ Администрации Атяшевского муниципального района Республики Мордовия* | всего | *0* | *0* | *400,00* | *0* | *0* | *0* | *400,0* |
| Федеральный бюджет | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0,0* |
| республикансканский бюджет | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0,0* |
| местный бюджет | *0* | *0* | *400,00* | *0* | *0* | *0* | *400,0* |
| внебюджетные источники | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0,0* |
| 2.4.38. | мероприятие 2.4.38. | *Выполнение кадастровых работ по подготовке технического плана и постановке на кадастровый учет объекта"Водопроводная сеть от водозабора до п.Птицесовхоз "Сараст"""* | *управление строительства, архитектуры и ЖКХ Администрации Атяшевского муниципального района Республики Мордовия* | всего | *0* | *0* | *400,00* | *0* | *0* | *0* | *400,0* |
| Федеральный бюджет | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0,0* |
| республикансканский бюджет | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0,0* |
| местный бюджет | *0* | *0* | *400,00* | *0* | *0* | *0* | *400,0* |
| внебюджетные источники | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0,0* |
| 2.4.39. | мероприятие 2.4.39. | *Подготовка проектно-сметной документации (включая инженерные изыскания) на строительство объекта капитального строительства: "Строительство сетей водоснабжения в с.Атяшево Атяшевского муниципального района Республики Мордовия" (2 очередь)* | *управление строительства, архитектуры и ЖКХ Администрации Атяшевского муниципального района Республики Мордовия* | всего | *0* | *0* | *3000,0* | *0* | *0* | *0* | *3000,0* |
| Федеральный бюджет | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0,0* |
| республикансканский бюджет | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0,0* |
| местный бюджет | *0* | *0* | *3000,0* | *0* | *0* | *0* | *3000,0* |
| внебюджетные источники | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0,0* |
| 2.4.40. | мероприятие 2.4.40. | *Проведение государственной экспертизы проектной документации (включая инженерные изыскания) на строительство объекта капитального строительства: "Строительство сетей водоснабжения в с. Атяшево Атяшевского муниципального района Республики Мордовия" (2 очередь)* | *управление строительства, архитектуры и ЖКХ Администрации Атяшевского муниципального района Республики Мордовия* | всего | *0* | *0* | *800,0* | *0* | *0* | *0* | *800,0* |
| Федеральный бюджет | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0,0* |
| республикансканский бюджет | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0,0* |
| местный бюджет | *0* | *0* | *800,0* | *0* | *0* | *0* | *800,0* |
| внебюджетные источники | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0,0* |
| 2.4.41. | мероприятие 2.4.41 | *Подготовка проектно-сметной документации (включая инженерные изыскания) на строительство объекта капитального строительства: "Строительство сетей водоснабжения в с. Тетюши Атяшевского муниципального района Республики Мордовия"* | *управление строительства, архитектуры и ЖКХ Администрации Атяшевского муниципального района Республики Мордовия* | всего | *0* | *0* | *2000,0* | *0* | *0* | *0* | *2000,0* |
| Федеральный бюджет | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0,0* |
| республикансканский бюджет | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0,0* |
| местный бюджет | *0* | *0* | *2000,0* | *0* | *0* | *0* | *2000,0* |
| внебюджетные источники | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0,0* |
| 2.4.42. | мероприятие 2.4.42. | *Проведение государственной экспертизы проектно-сметной документации (включая инженерные изыскания) на строительство объекта капитального строительства: "Строительство сетей водоснабжения в с. Тетюши Атяшевского муниципального района Республики Мордовия"* | *управление строительства, архитектуры и ЖКХ Администрации Атяшевского муниципального района Республики Мордовия* | всего | *0* | *0* | *900,0* | *0* | *0* | *0* | *900,0* |
| Федеральный бюджет | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0,0* |
| республикансканский бюджет | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0,0* |
| местный бюджет | *0* | *0* | *900,0* | *0* | *0* | *0* | *900,0* |
| внебюджетные источники | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0,0* |
| 2.4.43. | мероприятие 2.4.43. | *Подготовка проектной документации (включая инженерные изыскания) на строительство объекта капитального строительства: "Сети водоснабжения в с.Андреевка Атяшевского муниципального района Республики Мордовия"* | *управление строительства, архитектуры и ЖКХ Администрации Атяшевского муниципального района Республики Мордовия* | всего | *0* | *0* | *450,00* | *0* | *0* | *0* | *450,0* |
| Федеральный бюджет | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0,0* |
| республикансканский бюджет | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0,0* |
| местный бюджет | *0* | *0* | *450,00* | *0* | *0* | *0* | *450,0* |
| внебюджетные источники | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0,0* |
| 2.4.44. | мероприятие 2.4.44. | *Проведение государственной экспертизы проектной документации (включая результаты инженерных изысканий) на строительство объекта капитального строительства: "Сети водоснабжения в с.Андреевка Атяшевского муниципального района Республики Мордовия* | *управление строительства, архитектуры и ЖКХ Администрации Атяшевского муниципального района Республики Мордовия* | всего | *0* | *0* | *250,00* | *0* | *0* | *0* | *250,0* |
| Федеральный бюджет | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0,0* |
| республикансканский бюджет | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0,0* |
| местный бюджет | *0* | *0* | *250,00* | *0* | *0* | *0* | *250,0* |
| внебюджетные источники | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0,0* |
| 2.4.45. | мероприятие 2.4.45. | *Проведение проверки достоверности определения сметной стоимости на строительство объекта капитального строительства: "Сети водоснабжения в с.Андреевка Атяшевского муниципального района Республики Мордовия"* | *управление строительства, архитектуры и ЖКХ Администрации Атяшевского муниципального района Республики Мордовия* | всего | *0* | *0* | *10,00* | *0* | *0* | *0* | *10,0* |
| Федеральный бюджет | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0,0* |
| республикансканский бюджет | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0,0* |
| местный бюджет | *0* | *0* | *10,00* | *0* | *0* | *0* | *10,0* |
| внебюджетные источники | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0,0* |
| 2.4.46. | мероприятие 2.4.46. | *Строительство объекта капитального строительства: "Сети водоснабжения в с. Андреевка Атяшевского муниципального района Республики Мордовия* | *управление строительства, архитектуры и ЖКХ Администрации Атяшевского муниципального района Республики Мордовия* | всего | *0* | *0* | *0* | *9100,00* | *0* | *0* | *9100,0* |
| Федеральный бюджет | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0,0* |
| республикансканский бюджет | *0* | *0* | *0* | *9009,00* | *0* | *0* | *9009,0* |
| местный бюджет | *0* | *0* | *0* | *91,00* | *0* | *0* | *91,0* |
| внебюджетные источники | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0,0* |
| 2.4.47. | мероприятие 2.4.47. | *Оказание услуг по осуществлению строительного контроля за строительством объекта: "Сети водоснабжения по в с.Андреевка Атяшевского муниципального района Республики Мордовия* | *управление строительства, архитектуры и ЖКХ Администрации Атяшевского муниципального района Республики Мордовия* | всего | *0* | *0* | *0* | *99,00* | *0* | *0* | *99,0* |
| Федеральный бюджет | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0,0* |
| республикансканский бюджет | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0,0* |
| местный бюджет | *0* | *0* | *0* | *99,00* | *0* | *0* | *99,0* |
| внебюджетные источники | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0,0* |
| 2.4.48. | мероприятие 2.4.48. | *Подготовка проектной документации (включая инженерные изыскания) на строительство объекта капитального строительства: "Сети водоснабжения в с.Вечерлей Атяшевского муниципального района Республики Мордовия"* | *управление строительства, архитектуры и ЖКХ Администрации Атяшевского муниципального района Республики Мордовия* | всего | *0* | *0* | *450,00* | *0* | *0* | *0* | *450,0* |
| Федеральный бюджет | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0,0* |
| республикансканский бюджет | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0,0* |
| местный бюджет | *0* | *0* | *450,00* | *0* | *0* | *0* | *450,0* |
| внебюджетные источники | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0,0* |
| 2.4.49. | мероприятие 2.4.49. | *Проведение государственной экспертизы проектной документации (включая результаты инженерных изысканий) на строительство объекта капитального строительства: "Сети водоснабжения в с.Вечерлей Атяшевского муниципального района Республики Мордовия* | *управление строительства, архитектуры и ЖКХ Администрации Атяшевского муниципального района Республики Мордовия* | всего | *0* | *0* | *250,00* | *0* | *0* | *0* | *250,0* |
| Федеральный бюджет | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0,0* |
| республикансканский бюджет | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0,0* |
| местный бюджет | *0* | *0* | *250,00* | *0* | *0* | *0* | *250,0* |
| внебюджетные источники | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0,0* |
| 2.4.50. | мероприятие 2.4.50. | *Проведение проверки достоверности определения сметной стоимости на строительство объекта капитального строительства: "Сети водоснабжения в с.Вечерлей Атяшевского муниципального района Республики Мордовия"* | *управление строительства, архитектуры и ЖКХ Администрации Атяшевского муниципального района Республики Мордовия* | всего | *0* | *0* | *10,00* | *0* | *0* | *0* | *10,0* |
| Федеральный бюджет | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0,0* |
| республикансканский бюджет | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0,0* |
| местный бюджет | *0* | *0* | *10,00* | *0* | *0* | *0* | *10,0* |
| внебюджетные источники | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0,0* |
| 2.4.51. | мероприятие 2.4.51. | *Строительство объекта капитального строительства: "Сети водоснабжения в с. Вечерлей Атяшевского муниципального района Республики Мордовия* | *управление строительства, архитектуры и ЖКХ Администрации Атяшевского муниципального района Республики Мордовия* | всего | *0* | *0* | *0* | *15200,00* | *0* | *0* | *15200,0* |
| Федеральный бюджет | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0,0* |
| республикансканский бюджет | *0* | *0* | *0* | *15048,00* | *0* | *0* | *15048,0* |
| местный бюджет | *0* | *0* | *0* | *152,00* | *0* | *0* | *152,0* |
| внебюджетные источники | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0,0* |
| 2.4.52. | мероприятие 2.4.52. | *Оказание услуг по осуществлению строительного контроля за строительством объекта: "Сети водоснабжения по в с.. Вечерлей Атяшевского муниципального района Республики Мордовия"* | *управление строительства, архитектуры и ЖКХ Администрации Атяшевского муниципального района Республики Мордовия* | всего | *0* | *0* | *0* | *99,00* | *0* | *0* | *99,0* |
| Федеральный бюджет | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0,0* |
| республикансканский бюджет | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0,0* |
| местный бюджет | *0* | *0* | *0* | *99,00* | *0* | *0* | *99,0* |
| внебюджетные источники | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0,0* |
| 2.4.53. | мероприятие 2.4.53. | *Подготовка проектной документации (включая инженерные изыскания) на строительство объекта капитального строительства: "Строительство детского сада в с. Тетюши Атяшевского муниципального района Республики Мордовия"* | *управление строительства, архитектуры и ЖКХ Администрации Атяшевского муниципального района Республики Мордовия* | всего | *0* | *0* | *0* | *1000,00* | *0* | *0* | *1000,0* |
| Федеральный бюджет | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0,0* |
| республикансканский бюджет | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0,0* |
| местный бюджет | *0* | *0* | *0* | *1000,00* | *0* | *0* | *1000,0* |
| внебюджетные источники | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0,0* |
| 2.4.54. | мероприятие 2.4.54. | *Проведение государственной экспертизы проектной документации (включая результаты инженерных изысканий) на строительство объекта капитального строительства: "Строительство детского сада в с. Тетюши Атяшевского муниципального района Республики Мордовия"* | *управление строительства, архитектуры и ЖКХ Администрации Атяшевского муниципального района Республики Мордовия* | всего | *0* | *0* | *0* | *180,00* | *0* | *0* | *180,0* |
| Федеральный бюджет | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0,0* |
| республикансканский бюджет | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0,0* |
| местный бюджет | *0* | *0* | *0* | *180,00* | *0* | *0* | *180,0* |
| внебюджетные источники | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0,0* |
| 2.4.55. | мероприятие 2.4.55. | *Проведение проверки достоверности определения сметной стоимости на строительство объекта капитального строительства: "Строительство детского сада в с. Тетюши Атяшевского муниципального района Республики Мордовия"* | *управление строительства, архитектуры и ЖКХ Администрации Атяшевского муниципального района Республики Мордовия* | всего | *0* | *0* | *0* | *20,00* | *0* | *0* | *20,0* |
| Федеральный бюджет | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0,0* |
| республикансканский бюджет | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0,0* |
| местный бюджет | *0* | *0* | *0* | *20,00* | *0* | *0* | *20,0* |
| внебюджетные источники | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0,0* |
| 2.4.56. | мероприятие 2.4.56. | *Строительство объекта капитального строительства: "Строительство детского сада в с. Тетюши Атяшевского муниципального района Республики Мордовия"* | *управление строительства, архитектуры и ЖКХ Администрации Атяшевского муниципального района Республики Мордовия* | всего | *0* | *0* | *0* | *0* | *70000* | *0* | *70000,0* |
| Федеральный бюджет | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0,0* |
| республикансканский бюджет | *0* | *0* | *0* | *0* | *69300* | *0* | *69300,0* |
| местный бюджет | *0* | *0* | *0* | *0* | *700* | *0* | *700,0* |
| внебюджетные источники | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0,0* |
| 2.4.57. | мероприятие 2.4.58. | *Оказание услуг по осуществлению строительного контроля за строительством объекта: "Строительство детского сада в с. Тетюши Атяшевского муниципального района Республики Мордовия"* | *управление строительства, архитектуры и ЖКХ Администрации Атяшевского муниципального района Республики Мордовия* | всего | *0* | *0* | *0* | *0* | *99* | *0* | *99,0* |
| Федеральный бюджет | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0,0* |
| республикансканский бюджет | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0,0* |
| местный бюджет | *0* | *0* | *0* | *0* | *99* | *0* | *99,0* |
| внебюджетные источники | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0,0* |
| 2.4.59. | мероприятие 2.4.59. | *Подготовка проектной документации (включая инженерные изыскания) на строительство объекта капитального строительства: "Строительство спортивного стадиона в р.п. Атяшево Атяшевского муниципального района Республики Мордовия"* | *управление строительства, архитектуры и ЖКХ Администрации Атяшевского муниципального района Республики Мордовия* | всего | *0* | *0* | *0* | *0* | *2280* | *0* | *2280,0* |
| Федеральный бюджет | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0,0* |
| республикансканский бюджет | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0,0* |
| местный бюджет | *0* | *0* | *0* | *0* | *2280* | *0* | *2280,0* |
| внебюджетные источники | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0,0* |
| 2.4.60. | мероприятие 2.4.60. | *Проведение государственной экспертизы проектной документации (включая результаты инженерных изысканий) на строительство объекта капитального строительства: "Строительство спортивного стадиона в р.п. Атяшево Атяшевского муниципального района Республики Мордовия"* | *управление строительства, архитектуры и ЖКХ Администрации Атяшевского муниципального района Республики Мордовия* | всего | *0* | *0* | *0* | *0* | *200* | *0* | *200,0* |
| Федеральный бюджет | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0,0* |
| республикансканский бюджет | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0,0* |
| местный бюджет | *0* | *0* | *0* | *0* | *200* | *0* | *200,0* |
| внебюджетные источники | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0,0* |
| 2.4.61. | мероприятие 2.4.61. | *Проведение проверки достоверности определения сметной стоимости на строительство объекта капитального строительства: "Строительство спортивного стадиона в р.п. Атяшево Атяшевского муниципального района Республики Мордовия"* | *управление строительства, архитектуры и ЖКХ Администрации Атяшевского муниципального района Республики Мордовия* | всего | *0* | *0* | *0* | *0* | *20* | *0* | *20,0* |
| Федеральный бюджет | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0,0* |
| республикансканский бюджет | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0,0* |
| местный бюджет | *0* | *0* | *0* | *0* | *20* | *0* | *20,0* |
| внебюджетные источники | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0,0* |
| 2.4.62. | мероприятие 2.4.62. | *Строительство объекта капитального строительства: "Строительство спортивного стадиона в р.п. Атяшево Атяшевского муниципального района Республики Мордовия"* | *управление строительства, архитектуры и ЖКХ Администрации Атяшевского муниципального района Республики Мордовия* | всего | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* | *65000* | *65000,0* |
| Федеральный бюджет | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0,0* |
| республикансканский бюджет | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* | *64350* | *64350,0* |
| местный бюджет | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* | *650* | *650,0* |
| внебюджетные источники | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0,0* |
| 2.4.63. | мероприятие 2.4.63. | *Оказание услуг по осуществлению строительного контроля за строительством объекта: "Строительство спортивного стадиона в р.п. Атяшево Атяшевского муниципального района Республики Мордовия"* | *управление строительства, архитектуры и ЖКХ Администрации Атяшевского муниципального района Республики Мордовия* | всего | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* | *100* | *100,0* |
| Федеральный бюджет | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0,0* |
| республикансканский бюджет | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0,0* |
| местный бюджет | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* | *100* | *100,0* |
| внебюджетные источники | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0,0* |
| 2.4.64. | мероприятие 2.4.64. | *Подготовка проектно-сметной документации (включая инженерные изыскания) на строительство объекта капитального строительства "Строительство социального центра, расположенного по адресу: Республика Мордовия, Атяшевский район, с.Атяшево"* | *управление строительства, архитектуры и ЖКХ Администрации Атяшевского муниципального района Республики Мордовия* | всего | *0* | *0* | *6400,0* | *0,0* | *0* | *0* | *6400,0* |
| Федеральный бюджет | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0,0* |
| республикансканский бюджет | *0* | *0* | *0* | *0,0* | *0* | *0* | *0,0* |
| местный бюджет | *0* | *0* | *6400,0* | *0,0* | *0* | *0* | *6400,0* |
| внебюджетные источники | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0,0* |
| 2.4.65. | мероприятие 2.4.65. | *Проведение государственной экспертизы проектно - сметной документации (включая результаты инженерных изысканий) на строительство объекта капитального строительства "Строительство социального центра, расположенного по адресу: Республика Мордовия, Атяшевский район, с.Атяшево"* | *управление строительства, архитектуры и ЖКХ Администрации Атяшевского муниципального района Республики Мордовия* | всего | *0* | *0* | *1500,0* | *0* | *0* | *0* | *1500,0* |
| Федеральный бюджет | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0,0* |
| республикансканский бюджет | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0,0* |
| местный бюджет | *0* | *0* | *1500,0* | *0* | *0* | *0* | *1500,0* |
| внебюджетные источники | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0,0* |
| 2.4.66. | мероприятие 2.4.66. | *Подготовка проектно-сметной документации (включая инженерные изыскания) на объект "Реконструкция административного здания под социальный центр, расположенного по адресу: Республика Мордовия, Атяшевский район, с.Атяшево, пер.Советский, д.4"* | *управление строительства, архитектуры и ЖКХ Администрации Атяшевского муниципального района Республики Мордовия* | всего | *0* | *0* | *3902,000* | *0* | *0* | *0* | *3902,0* |
| Федеральный бюджет | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0,0* |
| республикансканский бюджет | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0,0* |
| местный бюджет | *0* | *0* | *3902,0* | *0* | *0* | *0* | *3902,0* |
| внебюджетные источники | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0,0* |
| 2.4.67. | мероприятие 2.4.67. | *Проведение государственной экспертизы проектно-сметной документации (включая результаты инженерных изысканий) на объект "Реконструкция административного здания под социальный центр, расположенного по адресу: Республика Мордовия, Атяшевский район, с.Атяшево, пер.Советский, д.4"* | *управление строительства, архитектуры и ЖКХ Администрации Атяшевского муниципального района Республики Мордовия* | всего | *0* | *0* | *750,0* | *0* | *0* | *0* | *750,0* |
| Федеральный бюджет | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0,0* |
| республикансканский бюджет | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0,0* |
| местный бюджет | *0* | *0* | *750,0* | *0* | *0* | *0* | *750,0* |
| внебюджетные источники | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0,0* |
| **3.** | **Подпрограмма** | ***Развитие рынка труда (кадрового потенциала) на сельских территориях*** | ***управление строительства, архитектуры и ЖКХ Администрации Атяшевского муниципального района Республики Мордовия*** | **всего** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***1100*** | ***1100*** | ***2200,0*** |
| **Федеральный бюджет** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0,0*** |
| **республикансканский бюджет** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***1100*** | ***1100*** | ***2200,0*** |
| **местный бюджет** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0,0*** |
| **внебюджетные источники** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0,0*** |
| 3.1. | Основное мероприятие 3.1. | *Содействие сельскохозяйственным товаропроизводителям в обеспечении квалифицированными специалистами* | *управление строительства, архитектуры и ЖКХ Администрации Атяшевского муниципального района Республики Мордовия* | всего | *0* | *0* | *0* | *0* | *1100* | *1100* | *2200,0* |
| Федеральный бюджет | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0,0* |
| республикансканский бюджет | *0* | *0* | *0* | *0* | *1100* | *1100* | *2200,0* |
| местный бюджет | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0,0* |
| внебюджетные источники | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0,0* |

### 

### ПРИЛОЖЕНИЕ 6

### к Муниципальной программе Атяшевского

### муниципального района  «Комплексное развитие

### сельских территорий Атяшевского

### муниципального района»

**Перечень инвестиционных проектов (объектов капитального строительства, реконструкции, капитального ремонта) Атяшевского муниципального района на 2020-2025 годы**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование предприятия. сельскохозяйственного товаропроизводителя | Наименование инвестиционного проекта | Сроки реализации проекта | Объем инвестиций всего тыс.рублей | годы | | | | | |
| 2020 г | 2021 г | 2022г. | 2023г. | 2024г. | 2025г. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 1. | ООО «Мясоперерабатывающий комплекс «Атяшевский» | Увеличение производственных мощностей ООО «Мясоперерабатывающий комплекс «Атяшевский» (Атяшевская производственная площадка) | 2018-2020 гг | 861358,0 | 213530,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2. | ООО «Мясоперерабатывающий комплекс «Атяшевский» | Строительство очистных сооружений мощностью 2000 мз/сутки ГК «Талина» | 2018-2020 гг. | 250000,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | Итого | Х | Х | 1111358,0 | 213530,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

### Приложение 7

### к Муниципальной программе Атяшевского

### муниципального района «Комплексное развитие

### сельских территорий Атяшевского

### муниципального района»

## 

# План реализации Муниципальной программы Атяшевского муниципального района «Комплексное развитие сельских территорий Атяшевского муниципального района» на 2022 год и плановый период 2023-2024 годов

#### 

#### (в ред. постановлений Администрации от [13.10.2020 г. № 512](http://rnla-service.scli.ru:8080/rnla-links/ws/content/act/118fe994-d2fa-4d2e-954e-9dbad58792b9.html), от [26.02.2021 г. № 72](http://rnla-service.scli.ru:8080/rnla-links/ws/content/act/da5d7acd-55d7-4dec-aabb-8821fa6441b1.html), от [16.12.2021 г. № 652](http://rnla-service.scli.ru:8080/rnla-links/ws/content/act/f4af58c3-b194-4582-8a4f-50d27cf738fd.html), от [17.06.2022 г. № 302](http://rnla-service.scli.ru:8080/rnla-links/ws/content/act/f4af58c3-b194-4582-8a4f-50d27cf738fd.html), от 15.07.2022 г. № 355)

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № | Наименование основного мероприятия подпрограммы программы, контрольного события мероприятия подпрограммы | Ответственный исполнитель (должность/Ф.И.О.) | Срок начала реализации | Срок окончания реализации (дата наступления контроль ного события, мероприя ия программ ы) | Ожидаемый результат от реализации мероприятия | График реализации | | | | | | | | | | | | |
| 2022 год | | | | 2023 год | | | | | 2024 год | | | |
| I кв. | II кв. | III кв. | IV кв. | I кв. | II кв. | III кв. | IV кв. | I кв. | | II кв. | III кв. | IV кв. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | | 16 | 17 | 18 |
| Муниципальная программа Атяшевского муниципального района Республики Мордовия "Комплексное развитие сельских территорий Атяшевского муниципального района Республики Мордовия " | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Подпрограмма "Создание условий для обеспечения доступным и комфортным жильем сельского населения" | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **1** | **Основное мероприятие 1.1 "Улучшение жилищных условий граждан, проживающих на сельских территориях"** | **управление строительства, архитектуры и ЖКХ Администрации Атяшевского муниципального района Республики Мордовия** | **х** | **декабрь 2024 года** | **х** | **25253,09** |  |  |  | **25253,09** |  |  |  | **25253,09** | |  |  |  |
| **2** | **Основное мероприятие 1.2 "Строительство жилья предоставляемого по договору найма жилого помещения", в том числе:** | **управление строительства, архитектуры и ЖКХ Администрации Атяшевского муниципального района Республики Мордовия** | **х** | **декабрь 2024 года** | **х** |  |  | **1 600,00** | **400,00** |  | **13600,0** |  |  |  | | **19184,5** |  |  |
| 3 | Строительство объекта капитального строительства: "Многоквартирный дом в Микрорайоне 2 р.п.Атяшево Атяшевского муниципального района Республики Мордовия" | управление строительства, архитектуры и ЖКХ Администрации Атяшевского муниципального района Республики Мордовия | **х** | декабрь 2024 года | **х** |  |  |  |  |  |  |  |  |  | | 19184,5 |  |  |
| 4 | Подготовка проектной документации (включая инженерные изыскания) на строительство объекта капитального строительства "Жилой дом в по ул. Луговая в с.Тетюши Атяшевского муниципального района Республики Мордовия" | управление строительства, архитектуры и ЖКХ Администрации Атяшевского муниципального района Республики Мордовия | **х** | декабрь 2022 года | **х** |  |  | 400,00 |  |  |  |  |  |  | |  |  |  |
| 5 | Подготовка проектной документации (включая инженерные изыскания) на строительство объекта капитального строительства "Жилой дом в по ул. Луговая в с.Тетюши Атяшевского муниципального района Республики Мордовия" | управление строительства, архитектуры и ЖКХ Администрации Атяшевского муниципального района Республики Мордовия | **х** | декабрь 2022 года | **х** |  |  | 400,00 |  |  |  |  |  |  | |  |  |  |
| 6 | Подготовка проектной документации (включая инженерные изыскания) на строительство объекта капитального строительства "Жилой дом в по ул. Луговая в с.Тетюши Атяшевского муниципального района Республики Мордовия" | управление строительства, архитектуры и ЖКХ Администрации Атяшевского муниципального района Республики Мордовия | **х** | декабрь 2022 года | **х** |  |  | 400,00 |  |  |  |  |  |  | |  |  |  |
| 7 | Подготовка проектной документации (включая инженерные изыскания) на строительство объекта капитального строительства "Жилой дом в по ул. Луговая в с.Тетюши Атяшевского муниципального района Республики Мордовия" | управление строительства, архитектуры и ЖКХ Администрации Атяшевского муниципального района Республики Мордовия | **х** | декабрь 2022 года | **х** |  |  | 400,00 |  |  |  |  |  |  | |  |  |  |
| 8 | Проведение государственной экспертизы (включая инженерные изыскания) на строительство объекта капитального строительства "Жилой дом в по ул. Луговая в с.Тетюши Атяшевского муниципального района Республики Мордовия" | управление строительства, архитектуры и ЖКХ Администрации Атяшевского муниципального района Республики Мордовия | **х** | декабрь 2022 года | **х** |  |  |  | 100,00 |  |  |  |  |  | |  |  |  |
| 9 | Проведение государственной экспертизы (включая инженерные изыскания) на строительство объекта капитального строительства "Жилой дом в по ул. Луговая в с.Тетюши Атяшевского муниципального района Республики Мордовия" | управление строительства, архитектуры и ЖКХ Администрации Атяшевского муниципального района Республики Мордовия | **х** | декабрь 2022 года | **х** |  |  |  | 100,00 |  |  |  |  |  | |  |  |  |
| 10 | Проведение государственной экспертизы (включая инженерные изыскания) на строительство объекта капитального строительства "Жилой дом в по ул. Луговая в с.Тетюши Атяшевского муниципального района Республики Мордовия" | управление строительства, архитектуры и ЖКХ Администрации Атяшевского муниципального района Республики Мордовия | **х** | декабрь 2022 года | **х** |  |  |  | 100,00 |  |  |  |  |  | |  |  |  |
| 11 | Проведение государственной экспертизы (включая инженерные изыскания) на строительство объекта капитального строительства "Жилой дом в по ул. Луговая в с.Тетюши Атяшевского муниципального района Республики Мордовия" | управление строительства, архитектуры и ЖКХ Администрации Атяшевского муниципального района Республики Мордовия | **х** | декабрь 2022 года | **х** |  |  |  | 100,00 |  |  |  |  |  | |  |  |  |
| 12 | Строительство объекта капитального строительства: "Жилой дом по ул. Луговая в с.Тетюши Атяшевского муниципального района Республики Мордовия | управление строительства, архитектуры и ЖКХ Администрации Атяшевского муниципального района Республики Мордовия | **х** | декабрь 2022 года | **х** |  |  |  |  |  | 3400,0 |  |  |  | |  |  |  |
| 13 | Строительство объекта капитального строительства: "Жилой дом по ул. Луговая в с.Тетюши Атяшевского муниципального района Республики Мордовия | управление строительства, архитектуры и ЖКХ Администрации Атяшевского муниципального района Республики Мордовия | **х** | декабрь 2022 года | **х** |  |  |  |  |  | 3400,0 |  |  |  | |  |  |  |
| 14 | Строительство объекта капитального строительства: "Жилой дом по ул. Луговая в с.Тетюши Атяшевского муниципального района Республики Мордовия | управление строительства, архитектуры и ЖКХ Администрации Атяшевского муниципального района Республики Мордовия | **х** | декабрь 2022 года | **х** |  |  |  |  |  | 3400,0 |  |  |  | |  |  |  |
| 15 | Строительство объекта капитального строительства: "Жилой дом по ул. Луговая в с.Тетюши Атяшевского муниципального района Республики Мордовия | управление строительства, архитектуры и ЖКХ Администрации Атяшевского муниципального района Республики Мордовия | **х** | декабрь 2022 года | **х** |  |  |  |  |  | 3400,0 |  |  |  | |  |  |  |
| **16** | **основное мероприятие 1.4 "Обустройство объектами инженерной инфраструктуры и благоустройству, площадок, расположенных на сельских территориях, под компактную жилищную застройку", в том числе:** | **управление строительства, архитектуры и ЖКХ Администрации Атяшевского муниципального района Республики Мордовия** | **х** | **сентябрь 2023 года** | **х** |  |  |  |  |  |  | **3900,0** |  |  | |  |  |  |
| 17 | " Строительство объекта капитального строительства: "Водоснабжение жилой застройки в с. Тетюши Атяшевского муниципального района Республики Мордовия (3 этап)" | управление строительства, архитектуры и ЖКХ Администрации Атяшевского муниципального района Республики Мордовия | **х** | сентябрь 2023 года | **х** |  |  |  |  |  |  | 1700,0 |  |  | |  |  |  |
| 18 | Строительство объекта капитального строительства: "Газоснабжение жилой застройки в с. Тетюши Атяшевского муниципального района Республики Мордовия (3 этап)" | управление строительства, архитектуры и ЖКХ Администрации Атяшевского муниципального района Республики Мордовия | **х** | сентябрь 2023 года | **х** |  |  |  |  |  |  | 2100,0 |  |  | |  |  |  |
| 19 | " Оказание услуг по осуществлению строительного контроля за объектом: "Газоснабжение жилой застройки в с. Тетюши Атяшевского муниципального района Республики Мордовия (3 этап)" | управление строительства, архитектуры и ЖКХ Администрации Атяшевского муниципального района Республики Мордовия | **х** | сентябрь 2023 года | **х** |  |  |  |  |  |  | 50,0 |  |  | |  |  |  |
| 20 | Оказание услуг по осуществлению строительного контроля за объектом: "Водоснабжение жилой застройки в с. Тетюши Атяшевского муниципального района Республики Мордовия (3 этап)" | управление строительства, архитектуры и ЖКХ Администрации Атяшевского муниципального района Республики Мордовия | **х** | сентябрь 2023 года | **х** |  |  |  |  |  |  | 50,0 |  |  | |  |  |  |
| Подпрограмма "Создание и развитие инфраструктуры на сельских территориях" | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **21** | **Основное мероприятие 2.1 "Благоустройство сельских территорий", в том числе:** | **управление строительства, архитектуры и ЖКХ Администрации Атяшевского муниципального района Республики Мордовия** | **х** | **декабрь 2022 года** | **х** |  | **2333,86** |  |  |  |  |  |  |  | |  |  |  |
| 22 | "Восстановление проезда по ул.К.Маркса в с.Челпаново Атяшевского муниципального района Республики Мордовия" | управление строительства, архитектуры и ЖКХ Администрации Атяшевского муниципального района Республики Мордовия | **х** | декабрь 2022 года | **х** |  | 2294,06 |  |  |  |  |  |  |  | |  |  |  |
| 23 | "Оказание услуг по осуществлению строительного контроля за восстановлением проезда по ул.К.Маркса в с.Челпаново Атяшевского муниципального района Республики Мордовия" | управление строительства, архитектуры и ЖКХ Администрации Атяшевского муниципального района Республики Мордовия | **х** | декабрь 2022 года | **х** |  | 39,80 |  |  |  |  |  |  |  | |  |  |  |
| **24** | **Основное мероприятие 2.3 "Развитие транспортной инфраструктуры на сельских территориях", в том числе** | **управление строительства, архитектуры и ЖКХ Администрации Атяшевского муниципального района Республики Мордовия** | **х** | **декабрь 2023 года** | **х** |  |  |  |  |  |  | **16 556,80** |  |  | |  |  |  |
| 25 | Реконструкция автомобильной дороги по ул.Ленина с.Батушево обеспечивающей подъезд к ферме КРС КФХ "Од Азор" Атяшевского муниципального района Республики Мордовия | управление строительства, архитектуры и ЖКХ Администрации Атяшевского муниципального района Республики Мордовия | **х** | декабрь 2023 года | **х** |  |  |  |  |  |  | 16 400,00 |  |  | |  |  |  |
| 26 | "Оказание услуг по осуществлению строительного контроля за объектом: "Реконструкция автомобильной дороги по ул.Ленина с.Батушево обеспечивающей подъезд к ферме КРС КФХ "Од Азор" Атяшевского муниципального района Республики Мордовияа Республики Мордовия | управление строительства, архитектуры и ЖКХ Администрации Атяшевского муниципального района Республики Мордовия | **х** | декабрь 2023 года | **х** |  |  |  |  |  |  | 156,80 |  |  | |  |  |  |
| 27 | Строительство автомобильной дороги по ул. Кулдуркаева,подъезд к молочно-товарной ферме в с. Лобаски Атяшевского муниципального района Республики Мордовия | управление строительства, архитектуры и ЖКХ Администрации Атяшевского муниципального района Республики Мордовия | **х** | декабрь 2023 года | **х** |  |  |  |  |  | 77 000,00 |  |  |  | |  |  |  |
| 28 | Оказание услуг по осуществлению строительного контроля за объектом: "Строительство объекта капитального стротельства "Автомобильная дорога по ул. Кулдуркаева в с.Лобаски Атяшевского муниципального района Республики Мордовия" | управление строительства, архитектуры и ЖКХ Администрации Атяшевского муниципального района Республики Мордовия | **х** | декабрь 2023 года | **х** |  |  |  |  |  | 1 500,00 |  |  |  | |  |  |  |
| **29** | **Основное мероприятие 2.4 "Современный облик сельских территорий", в том числе:** | **управление строительства, архитектуры и ЖКХ Администрации Атяшевского муниципального района Республики Мордовия** | **х** | **декабрь 2024 года** | **х** | **20 667,80** | **200,00** | **20 052,00** | **1 420,00** | **400,00** | **116 103,00** | **-** | **-** | **3 300,00** | | **177 406,66** | **-** | **-** |
| 30 | Реконструкция здания, расположенного по адресу: Республика Мордовия, Атяшевский район, с.Лобаски, ул. К. Маркса, д. 2 "б" | управление строительства, архитектуры и ЖКХ Администрации Атяшевского муниципального района Республики Мордовия | **х** | декабрь 2023 года | **х** |  |  |  |  |  |  |  |  |  | | 37 321,78 |  |  |
| 31 | Оказание услуг по осуществлению строительного контроля за объектом: "Реконструкция здания, расположенного по адресу: Республика Мордовия, Атяшевский район, с. Лобаски, ул. К. Маркса, д. 2 "б" | управление строительства, архитектуры и ЖКХ Администрации Атяшевского муниципального района Республики Мордовия | **х** | декабрь 2023 года | **х** |  |  |  |  |  |  |  |  |  | | 768,88 |  |  |
| 32 | Подготовка проектной документации (включая инженерные изыскания) на Строительство объекта капитального строительства: «Дом культуры в с.Алово Атяшевского муниципального района Республики Мордовия" | управление строительства, архитектуры и ЖКХ Администрации Атяшевского муниципального района Республики Мордовия | **х** | декабрь 2022 года | **х** | 400,00 |  |  |  |  |  |  |  |  | |  |  |  |
| 33 | Проведение государственной экспертизы проектной документации ( включая результаты инженерных изысканий) на Строительство объекта капитального строительства: «Дом культуры в с.Алово Атяшевского муниципального района Республики Мордовия" | управление строительства, архитектуры и ЖКХ Администрации Атяшевского муниципального района Республики Мордовия | **х** | декабрь 2022 года | **х** |  | 180,00 |  |  |  |  |  |  |  | |  |  |  |
| 34 | Проведение проверки достоверности определения сметной стоимости на Строительство объекта капитального строительства: «Дом культуры в с.Алово Атяшевского муниципального района Республики Мордовия" | управление строительства, архитектуры и ЖКХ Администрации Атяшевского муниципального района Республики Мордовия | **х** | декабрь 2022 года | **х** |  | 20,00 |  |  |  |  |  |  |  | |  |  |  |
| 35 | "Строительство объекта капитального строительства: «Дом культуры в с.Алово Атяшевского муниципального района Республики Мордовия" | управление строительства, архитектуры и ЖКХ Администрации Атяшевского муниципального района Республики Мордовия | **х** | декабрь 2023 года | **х** |  |  |  |  |  | 89 500,00 |  |  |  | |  |  |  |
| 36 | "Оказание услуг по осуществлению строительного контроля за объектом: "Строительство объекта капитального строительства: «Дом культуры в с.Алово Атяшевского муниципального района Республики Мордовия | управление строительства, архитектуры и ЖКХ Администрации Атяшевского муниципального района Республики Мордовия | **х** | декабрь 2023 года | **х** |  |  |  |  |  | 100,00 |  |  |  | |  |  |  |
| 37 | Подготовка проектной документации (включая инженерные изыскания) на реконструкцию объекта капитального строительства: «Дом культуры в с.Сабанчеево Атяшевского муниципального района Республики Мордовия" | управление строительства, архитектуры и ЖКХ Администрации Атяшевского муниципального района Республики Мордовия | **х** | декабрь 2023 года | **х** |  |  |  |  | 400,00 |  |  |  |  | |  |  |  |
| 38 | Проведение государственной экспертизы проектной документации ( включая результаты инженерных изысканий) на реконструкцию объекта капитального строительства: «Дом культуры в с.Сабанчеево Атяшевского муниципального района Республики Мордовия" | управление строительства, архитектуры и ЖКХ Администрации Атяшевского муниципального района Республики Мордовия | **х** | декабрь 2023 года | **х** |  |  |  |  |  | 180,00 |  |  |  | |  |  |  |
| 39 | Проведение проверки достоверности определения сметной стоимости реконструкцию объекта капитального строительства: «Дом культуры в с.Сабанчеево Атяшевского муниципального района Республики Мордовия" | управление строительства, архитектуры и ЖКХ Администрации Атяшевского муниципального района Республики Мордовия | **х** | декабрь 2023 года | **х** |  |  |  |  |  | 20,00 |  |  |  | |  |  |  |
| 40 | Реконструкция объекта капитального строительства: «Дом культуры в с.Сабанчеево Атяшевского муниципального района Республики Мордовия» | управление строительства, архитектуры и ЖКХ Администрации Атяшевского муниципального района Республики Мордовия | **х** | декабрь 2024 года | **х** |  |  |  |  |  |  |  |  |  | | 38 000,00 |  |  |
| 41 | Оказание услуг по осуществлению строительного контроля за объектом: "Реконструкция объекта капитального строительства: «Дом культуры в с.Сабанчеево Атяшевского муниципального района Республики Мордовия»" | управление строительства, архитектуры и ЖКХ Администрации Атяшевского муниципального района Республики Мордовия | **х** | декабрь 2024 года | **х** |  |  |  |  |  |  |  |  |  | | 99,00 |  |  |
| 42 | Подготовка проектной документации (включая инженерные изыскания) на капитальный ремонт объекта капитального строительства: "Дом культуры в с.Челпаново Атяшевского муниципального района Республики Мордовия" | управление строительства, архитектуры и ЖКХ Администрации Атяшевского муниципального района Республики Мордовия | **х** | декабрь 2024 года | **х** |  |  |  |  |  |  |  |  | 400,00 | |  |  |  |
| 43 | Проведение государственной экспертизы проектной документации (включая результаты инженерных изысканий) на капитальный ремонт объекта капитального строительства: "Дом культуры в с.Челпаново Атяшевского муниципального района Республики Мордовия | управление строительства, архитектуры и ЖКХ Администрации Атяшевского муниципального района Республики Мордовия | **х** | декабрь 2024 года | **х** |  |  |  |  |  |  |  |  |  | | 180,00 |  |  |
| 44 | Проведение проверки достоверности определения сметной стоимости на капитальный ремонт объекта капитального строительства: "Дом культуры в с.Челпаново Атяшевского муниципального района Республики Мордовия" | управление строительства, архитектуры и ЖКХ Администрации Атяшевского муниципального района Республики Мордовия | **х** | декабрь 2024 года | **х** |  |  |  |  |  |  |  |  |  | | 20,00 |  |  |
| 45 | Подготовка проектной документации (включая инженерные изыскания) на строительство объекта капитального строительства: "Дом культуры в с.Покровское Атяшевского муниципального района Республики Мордовия" | управление строительства, архитектуры и ЖКХ Администрации Атяшевского муниципального района Республики Мордовия | **х** | декабрь 2024 года | **х** |  |  |  |  |  |  |  |  | 400,00 | |  |  |  |
| 46 | Проведение государственной экспертизы проектной документации (включая результаты инженерных изысканий) на строительство объекта капитального строительства: "Дом культуры в с.Покровское Атяшевского муниципального района Республики Мордовия | управление строительства, архитектуры и ЖКХ Администрации Атяшевского муниципального района Республики Мордовия | **х** | декабрь 2024 года | **х** |  |  |  |  |  |  |  |  |  | | 180,00 |  |  |
| 47 | Проведение проверки достоверности определения сметной стоимости на строительство объекта капитального строительства: "Дом культуры в с.Покровское Атяшевского муниципального района Республики Мордовия" | управление строительства, архитектуры и ЖКХ Администрации Атяшевского муниципального района Республики Мордовия | **х** | декабрь 2024 года | **х** |  |  |  |  |  |  |  |  |  | | 20,00 |  |  |
| 48 | Подготовка проектной документации (включая инженерные изыскания) на реконструкцию объекта капитального строительства: "Дом культуры в с.Вечерлей Атяшевского муниципального района Республики Мордовия" | управление строительства, архитектуры и ЖКХ Администрации Атяшевского муниципального района Республики Мордовия | **х** | декабрь 2023 года | **х** |  |  |  |  |  | 405,00 |  |  |  | |  |  |  |
| 49 | Проведение государственной экспертизы проектной документации (включая результаты инженерных изысканий) на реконструкцию объекта капитального строительства: "Дом культуры в с.Вечерлей Атяшевского муниципального района Республики Мордовия" | управление строительства, архитектуры и ЖКХ Администрации Атяшевского муниципального района Республики Мордовия | **х** | декабрь 2023 года | **х** |  |  |  |  |  | 180,00 |  |  |  | |  |  |  |
| 50 | Проведение проверки достоверности определения сметной стоимости на реконструкцию объекта капитального строительства: "Дом культуры в с. Вечерлей Атяшевского муниципального района Республики Мордовия" | управление строительства, архитектуры и ЖКХ Администрации Атяшевского муниципального района Республики Мордовия | **х** | декабрь 2023 года | **х** |  |  |  |  |  | 20,00 |  |  |  | |  |  |  |
| 51 | Реконструкция объекта капитального строительства: "Дом культуры в с.Вечерлей Атяшевского муниципального района Республики Мордовия" | управление строительства, архитектуры и ЖКХ Администрации Атяшевского муниципального района Республики Мордовия | **х** | декабрь 2023 года | **х** |  |  |  |  |  |  |  |  |  | | 30 000,00 |  |  |
| 52 | Оказание услуг по осуществлению строительного контроля за объектом: "Реконструкция объекта капитального строительства: "Дом культуры в с.Вечерлей Атяшевского муниципального района Республики Мордовия" | управление строительства, архитектуры и ЖКХ Администрации Атяшевского муниципального района Республики Мордовия | **х** | декабрь 2024 года | **х** |  |  |  |  |  |  |  |  |  | | 118,00 |  |  |
| 53 | Подготовка проектной документации (включая инженерные изыскания) на реконструкцию объекта капитального строительства: "Дом культуры в с.Селищи Атяшевского муниципального района Республики Мордовия" | управление строительства, архитектуры и ЖКХ Администрации Атяшевского муниципального района Республики Мордовия | **х** | декабрь 2024 года | **х** |  |  |  |  |  |  |  |  |  | | 400,00 |  |  |
| 54 | Проведение государственной экспертизы проектной документации (включая результаты инженерных изысканий) на реконструкцию объекта капитального строительства: "Дом культуры в с.Селищи Атяшевского муниципального района Республики Мордовия" | управление строительства, архитектуры и ЖКХ Администрации Атяшевского муниципального района Республики Мордовия | **х** | декабрь 2024 года | **х** |  |  |  |  |  |  |  |  |  | | 180,00 |  |  |
| 55 | Проведение проверки достоверности определения сметной стоимости на реконструкцию объекта капитального строительства: "Дом культуры в с.Селищи Атяшевского муниципального района Республики Мордовия" | управление строительства, архитектуры и ЖКХ Администрации Атяшевского муниципального района Республики Мордовия | **х** | декабрь 2024 года | **х** |  |  |  |  |  |  |  |  |  | | 20,00 |  |  |
| 56 | Выполнение работ по строительству объекта капитального строительства" Строительство сетей водоснабжения в с.Атяшево Атяшевского муниципального района Республики Мордовия" | управление строительства, архитектуры и ЖКХ Администрации Атяшевского муниципального района Республики Мордовия | **х** | июнь 2022 года | **х** | 19834,07 |  |  |  |  |  |  |  |  | |  |  |  |
| 57 | Оказание услуг по осуществлению строительного контроля за строительством объекта: "Сети водоснабжения в с.Атяшево Атяшевского муниципального | управление строительства, архитектуры и ЖКХ Администрации Атяшевского муниципального района Республики Мордовия | **х** | июнь 2022 года | **х** | 433,73 |  |  |  |  |  |  |  |  | |  |  |  |
| 58 | Подготовка технического плана на объект" Строительство сетей водоснабжения в с.Атяшево Атяшевского муниципального района Республики Мордовия" | управление строительства, архитектуры и ЖКХ Администрации Атяшевского муниципального района Республики Мордовия | **х** | декабрь 2022 года | **х** |  |  | 400,00 |  |  |  |  |  |  | |  |  |  |
| 59 | Подготовка документа, устанавливающего охранную зону на объект" Строительство сетей водоснабжения в с.Атяшево Атяшевского муниципального района Республики Мордовия" | управление строительства, архитектуры и ЖКХ Администрации Атяшевского муниципального района Республики Мордовия | **х** | декабрь 2022 года | **х** |  |  | 400,00 |  |  |  |  |  |  | |  |  |  |
| 60 | Подготовка проектно-сметной документации (включая инженерные изыскания) на строительство объкта капитального строительства: "Строительство сетей водоснабжения в с.Атяшево Атяшевского муниципального района Республики Мордовия" (2 очередь) | управление строительства, архитектуры и ЖКХ Администрации Атяшевского муниципального района Республики Мордовия | **х** | декабрь 2022 года | **х** |  |  | 3 000,00 |  |  |  |  |  |  | |  |  |  |
| 61 | Проведение государственной экспертизы проектно-сметной документации (включая инженерные изыскания) на строительство объкта капитального строительства: "Строительство сетей водоснабжения в с. Атяшево Атяшевского муниципального района Республики Мордовия" (2 очередь) | управление строительства, архитектуры и ЖКХ Администрации Атяшевского муниципального района Республики Мордовия | **х** | декабрь 2022 года | **х** |  |  | 800,00 |  |  |  |  |  |  | |  |  |  |
| 62 | Подготовка проектно-сметной документации (включая инженерные изыскания) на строительство объекта капитального строительства: "Строительство сетей водоснабжения в с. Тетюши Атяшевского муниципального района Республики Мордовия" | управление строительства, архитектуры и ЖКХ Администрации Атяшевского муниципального района Республики Мордовия | **х** | декабрь 2022 года | **х** |  |  | 2 000,00 |  |  |  |  |  |  | |  |  |  |
| 63 | Проведение государственной экспертизы проектно-сметной документации (включая инженерные изыскания) на строительство объекта капитального строительства: "Строительство сетей водоснабжения в с. Тетюши Атяшевского муниципального района Республики Мордовия" | управление строительства, архитектуры и ЖКХ Администрации Атяшевского муниципального района Республики Мордовия | **х** | декабрь 2022 года | **х** |  |  | 900,00 |  |  |  |  |  |  | |  |  |  |
| 64 | Подготовка проектной документации (включая инженерные изыскания) на строительство объекта капитального строительства: "Сети водоснабжения в с.Андреевка Атяшевского муниципального района Республики Мордовия" | управление строительства, архитектуры и ЖКХ Администрации Атяшевского муниципального района Республики Мордовия | **х** | декабрь 2022 года | **х** |  |  |  | 450,00 |  |  |  |  |  | |  |  |  |
| 65 | Проведение государственной экспертизы проектной документации (включая результаты инженерных изысканий) на строительство объекта капитального строительства: " Сети водоснабжения в с.Андреевка Атяшевского муниципального района Республики Мордовия" | управление строительства, архитектуры и ЖКХ Администрации Атяшевского муниципального района Республики Мордовия | **х** | декабрь 2022 года | **х** |  |  |  | 250,00 |  |  |  |  |  | |  |  |  |
| 66 | Проведение проверки достоверности определения сметной стоимости на строительство объекта капитального строительства: " Сети водоснабжения в с.Андреевка Атяшевского муниципального района Республики Мордовия" | управление строительства, архитектуры и ЖКХ Администрации Атяшевского муниципального района Республики Мордовия | **х** | декабрь 2022 года | **х** |  |  |  | 10,00 |  |  |  |  |  | |  |  |  |
| 67 | Строительство объекта капитального строительства: "Сети водоснабжения в с. Андреевка Атяшевского муниципального района Республики Мордовия | управление строительства, архитектуры и ЖКХ Администрации Атяшевского муниципального района Республики Мордовия | **х** | декабрь 2022 года | **х** |  |  |  |  |  | 9 100,00 |  |  |  | |  |  |  |
| 68 | Оказание услуг по осуществлению строительного контроля за строительством объекта: "Сети водоснабжения по в с.Андреевка Атяшевского муниципального района Республики Мордовия" | управление строительства, архитектуры и ЖКХ Администрации Атяшевского муниципального района Республики Мордовия | **х** | декабрь 2023 года | **х** |  |  |  |  |  | 99,00 |  |  |  | |  |  |  |
| 69 | Подготовка проектной документации (включая инженерные изыскания) на строительство объекта капитального строительства: "Сети водоснабжения в с.Вечерлей Атяшевского муниципального района Республики Мордовия" | управление строительства, архитектуры и ЖКХ Администрации Атяшевского муниципального района Республики Мордовия | **х** | декабрь 2022 года | **х** |  |  |  | 450,00 |  |  |  |  |  | |  |  |  |
| 70 | Проведение государственной экспертизы проектной документации (включая результаты инженерных изысканий) на строительство объекта капитального строительства: " Сети водоснабжения в с.Вечерлей Атяшевского муниципального района Республики Мордовия" | управление строительства, архитектуры и ЖКХ Администрации Атяшевского муниципального района Республики Мордовия | **х** | декабрь 2022 года | **х** |  |  |  | 250,00 |  |  |  |  |  | |  |  |  |
| 71 | Проведение проверки достоверности определения сметной стоимости на строительство объекта капитального строительства: " Сети водоснабжения в с.Вечерлей Атяшевского муниципального района Республики Мордовия" | управление строительства, архитектуры и ЖКХ Администрации Атяшевского муниципального района Республики Мордовия | **х** | декабрь 2022 года | **х** |  |  |  | 10,00 |  |  |  |  |  | |  |  |  |
| 72 | Строительство объекта капитального строительства: "Сети водоснабжения в с. Вечерлей Атяшевского муниципального района Республики Мордовия | управление строительства, архитектуры и ЖКХ Администрации Атяшевского муниципального района Республики Мордовия | **х** | декабрь 2023 года | **х** |  |  |  |  |  | 15 200,00 |  |  |  | |  |  |  |
| 73 | Оказание услуг по осуществлению строительного контроля за строительством объекта: "Сети водоснабжения по в с. Вечерлей Атяшевского муниципального района Республики Мордовия" | управление строительства, архитектуры и ЖКХ Администрации Атяшевского муниципального района Республики Мордовия | **х** | декабрь 2023 года | **х** |  |  |  |  |  | 99,00 |  |  |  | |  |  |  |
| 74 | Подготовка проектной документации (включая инженерные изыскания) на строительство объекта капитального строительства: "Строительство детского сада в с. Тетюши Атяшевского муниципального района Республики Мордовия" | управление строительства, архитектуры и ЖКХ Администрации Атяшевского муниципального района Республики Мордовия | **х** | декабрь 2023 года | **х** |  |  |  |  |  | 1 000,00 |  |  |  | |  |  |  |
| 75 | Проведение государственной экспертизы проектной документации (включая результаты инженерных изысканий) на строительство объекта капитального строительства: "Строительство детского сада в с. Тетюши Атяшевского муниципального района Республики Мордовия" | управление строительства, архитектуры и ЖКХ Администрации Атяшевского муниципального района Республики Мордовия | **х** | декабрь 2023 года | **х** |  |  |  |  |  | 180,00 |  |  |  | |  |  |  |
| 76 | Проведение проверки достоверности определения сметной стоимости на строительство объекта капитального строительства: " "Строительство детского сада в с. Тетюши Атяшевского муниципального района Республики Мордовия" | управление строительства, архитектуры и ЖКХ Администрации Атяшевского муниципального района Республики Мордовия | **х** | декабрь 2023 года | **х** |  |  |  |  |  | 20,00 |  |  |  | |  |  |  |
| 77 | Строительство объекта капитального строительства: "Строительство детского сада в с. Тетюши Атяшевского муниципального района Республики Мордовия" | управление строительства, архитектуры и ЖКХ Администрации Атяшевского муниципального района Республики Мордовия | **х** | декабрь 2024 года | **х** |  |  |  |  |  |  |  |  |  | | 70000,0 |  |  |
| 78 | Оказание услуг по осуществлению строительного контроля за строительством объекта: "Строительство детского сада в с. Тетюши Атяшевского муниципального района Республики Мордовия" | управление строительства, архитектуры и ЖКХ Администрации Атяшевского муниципального района Республики Мордовия | **х** | декабрь 2024 года | **х** |  |  |  |  |  |  |  |  |  | | 99,00 |  |  |
| 79 | Подготовка проектной документации (включая инженерные изыскания) на строительство объекта капитального строительства: "Строительство спортивного стадиона в р.п. Атяшево Атяшевского муниципального района Республики Мордовия" | управление строительства, архитектуры и ЖКХ Администрации Атяшевского муниципального района Республики Мордовия | **х** | декабрь 2024 года | **х** |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 280,00 | |  |  |  |
| 80 | Проведение государственной экспертизы проектной документации (включая результаты инженерных изысканий) на строительство объекта капитального строительства: "Строительство спортивного стадиона в р.п. Атяшево Атяшевского муниципального района Республики Мордовия" | управление строительства, архитектуры и ЖКХ Администрации Атяшевского муниципального района Республики Мордовия | **х** | декабрь 2024 года | **х** |  |  |  |  |  |  |  |  | 200,00 | |  |  |  |
| 81 | Проведение проверки достоверности определения сметной стоимости на строительство объекта капитального строительства: "Строительство спортивного стадиона в р.п. Атяшево Атяшевского муниципального района Республики Мордовия" | управление строительства, архитектуры и ЖКХ Администрации Атяшевского муниципального района Республики Мордовия | **х** | декабрь 2024 года | **х** |  |  |  |  |  |  |  |  | 20 | |  |  |  |
| 82 | Подготовка проектно-сметной документации (включая инженерные изыскания) на строительство объекта капитального строительства "Строительство социального центра, расположенного по адресу: Республика Мордовия, Атяшевский район, с.Атяшево" | управление строительства, архитектуры и ЖКХ Администрации Атяшевского муниципального района Республики Мордовия | **х** | декабрь 2022 года | **х** |  |  | 6400 |  |  |  |  |  |  | |  |  |  |
| 83 | Проведение государственной экспертизы проектно-сметной документации (включая результаты инженерных изысканий) на строительство объекта капитального строительства "Строительство социального центра, расположенного по адресу: Республика Мордовия, Атяшевский район, с.Атяшево" | управление строительства, архитектуры и ЖКХ Администрации Атяшевского муниципального района Республики Мордовия | **х** | декабрь 2022 года | **х** |  |  | 1500 |  |  |  |  |  |  | |  |  |  |
| 84 | Подготовка проектно-сметной документации (включая инженерные изыскания) на объект "Реконструкция административного здания под социальный центр, расположенного по адресу: Республика Мордовия, Атяшевский район, с.Атяшево, пер.Советский, д.4" | управление строительства, архитектуры и ЖКХ Администрации Атяшевского муниципального района Республики Мордовия | **х** | декабрь 2022 года | **х** |  |  | 3902 |  |  |  |  |  |  | |  |  |  |
| 85 | Проведение государственной экспертизы проектно-сметной документации (включая результаты инженерных изысканий) на объект "Реконструкция административного здания под социальный центр, расположенного по адресу: Республика Мордовия, Атяшевский район, с.Атяшево, пер.Советский, д.4" | управление строительства, архитектуры и ЖКХ Администрации Атяшевского муниципального района Республики Мордовия | **х** | декабрь 2022 года | **х** |  |  | 750 |  |  |  |  |  |  | |  |  |  |
| Подпрограмма "Развитие рынка труда (кадрового потенциала) на сельских территориях" | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | **Основное мероприятие 3.1. "Содействие сельскохозяйственным товаропроизводителям в обеспечении квалифицированными специалистами"** | **управление строительства, архитектуры и ЖКХ Администрации Атяшевского муниципального района Республики Мордовия** | **х** | **декабрь 2024 года** | **х** |  |  |  |  |  |  |  |  | **1100** | |  |  |  |

### 

### 

### Приложение 8

### к Муниципальной программе Атяшевского

### муниципального района «Комплексное развитие

### сельских территорий Атяшевского

### муниципального района»

## Детальный план-график реализации Муниципальной программы Атяшевского муниципального района «Комплексное развитие сельских территорий Атяшевского муниципального района» на 2022 год и плановый период 2023-2024 годов

#### 

#### (в ред. постановлений Администрации от [13.10.2020 г. № 512](http://rnla-service.scli.ru:8080/rnla-links/ws/content/act/118fe994-d2fa-4d2e-954e-9dbad58792b9.html), от [26.02.2021 г. № 72](http://rnla-service.scli.ru:8080/rnla-links/ws/content/act/da5d7acd-55d7-4dec-aabb-8821fa6441b1.html), от [16.12.2021 г. № 652](http://rnla-service.scli.ru:8080/rnla-links/ws/content/act/f4af58c3-b194-4582-8a4f-50d27cf738fd.html), от [17.06.2022 г. № 302](http://rnla-service.scli.ru:8080/rnla-links/ws/content/act/f4af58c3-b194-4582-8a4f-50d27cf738fd.html), от 15.07.2022 г. №355)

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование муниципальной программы, подпрограммы, основного мероприятия | Ответственный исполнитель (руководитель / Ф.И.О.) | Ожидаемый результат (краткое описание) | Срок начала реализации | Срок окончания реализации | Объем ресурсного обеспечения на очередной финансовый год и плановый период (тыс.руб.) | Всего | в т.ч. по источникам финансирования | | | |
| Федеральный бюджет | Республиканский бюджет | Местный бюджет | Внебюджетные источники |
|  | **Муниципальная программа "Комплексное развитие сельских территорий Атяшевского муниципального района Республики Мордовия"** | **Администрация Атяшевского муниципального района** | **-** | **январь 2022 года** | **декабрь 2024 года** | **всего, в т.ч. по годам** | **552483,89** | **91454,04** | **389967,63** | **44484,43** | **26577,79** |
| **очередной финансовый год** | **71926,75** | **19842,5** | **20100,75** | **24407,57** | **7575,93** |
| **первый год планового периода** | **254312,89** | **71611,5** | **162426,1** | **8849,3** | **11425,9** |
| **второй год планового периода** | **226244,25** | **0,0** | **207440,8** | **11227,5** | **7575,9** |
| 1 | Подпрограмма "Создание условий для обеспечения доступным и комфортным жильем сельского населения" | управление строительства, архитектуры и ЖКХ Администрации Атяшевского муниципального района Республики Мордовия | Улучшение жилищных условий сельских семей; создание необходимой инженерной инфраструктуры под строительство домов на сельских территориях. | январь 2022 года | декабрь 2024 года | всего, в т.ч. по годам | 114443,77 | 0 | 82263,49 | 9452,49 | 22727,79 |
| очередной финансовый год | 27253,09 | 0,0 | 17424,6 | 2252,5 | 7575,9 |
| первый год планового периода | 42753,09 | 0,0 | 32066,6 | 3110,5 | 7575,9 |
| второй год планового периода | 44437,59 | 0,0 | 32772,2 | 4089,4 | 7575,9 |
| 2 | Основное мероприятие 1.1 "Улучшение жилищных условий граждан, проживающих на сельских территориях" | управление строительства, архитектуры и ЖКХ Администрации Атяшевского муниципального района Республики Мордовия | Улучшение жилищных условий сельских семей | январь 2022 года | декабрь 2024 года | всего, в т.ч. по годам | 75759,27 | 0 | 52273,89 | 757,59 | 0 |
| очередной финансовый год | 25253,09 | 0 | 17424,63 | 252,53 | 7575,93 |
| первый год планового периода | 25253,09 | 0 | 17424,63 | 252,53 | 7575,93 |
| второй год планового периода | 25253,09 | 0 | 17424,63 | 252,53 | 7575,93 |
| 3 | Основное мероприятие 1.2 "Строительство жилья предоставляемого по договору найма жилого помещения", в том числе: | управление строительства, архитектуры и ЖКХ Администрации Атяшевского муниципального района Республики Мордовия | Улучшение жилищных условий сельских семей | март 2022 года | декабрь 2024 года | всего, в т.ч. по годам | 34784,5 | 0,0 | 26227,6 | 8556,9 | 0,0 |
| очередной финансовый год | 2000,0 | 0,0 | 0,0 | 2000,0 | 0,0 |
| первый год планового периода | 13600,0 | 0,0 | 10880,0 | 2720,0 | 0,0 |
| второй год планового периода | 19184,5 | 0,0 | 15347,6 | 3836,9 | 0,0 |
| 4 | Строительство объекта капитального строительства: "Многоквартирный дом в Микрорайоне 2 р.п.Атяшево Атяшевского муниципального района Республики Мордовия" | управление строительства, архитектуры и ЖКХ Администрации Атяшевского муниципального района Республики Мордовия | Улучшение жилищных условий сельских семей | апрель 2024 года | декабрь 2024 года | всего, в т.ч. по годам | 19184,5 | 0 | 15347,6 | 3836,9 | 0 |
| очередной финансовый год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| первый год планового периода | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| второй год планового периода | 19184,5 | 0 | 15347,6 | 3836,9 | 0 |
| 5 | Подготовка проектной документации (включая инженерные изыскания) на строительство объекта капитального строительства "Жилой дом в по ул. Луговая в с.Тетюши Атяшевского муниципального района Республики Мордовия" | управление строительства, архитектуры и ЖКХ Администрации Атяшевского муниципального района Республики Мордовия | Улучшение жилищных условий сельских семей | июль 2022 года | декабрь 2022 года | всего, в т.ч. по годам | 400,0 | 0 | 0 | 400,0 | 0 |
| очередной финансовый год | 400,0 | 0 | 0 | 400,0 | 0 |
| первый год планового периода | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| второй год планового периода | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Подготовка проектной документации (включая инженерные изыскания) на строительство объекта капитального строительства "Жилой дом в по ул. Луговая в с.Тетюши Атяшевского муниципального района Республики Мордовия" | управление строительства, архитектуры и ЖКХ Администрации Атяшевского муниципального района Республики Мордовия | Улучшение жилищных условий сельских семей | июль 2022 года | декабрь 2022 года | всего, в т.ч. по годам | 400,0 | 0 | 0 | 400,0 | 0 |
| очередной финансовый год | 400,0 | 0 | 0 | 400,0 | 0 |
| первый год планового периода | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| второй год планового периода | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Подготовка проектной документации (включая инженерные изыскания) на строительство объекта капитального строительства "Жилой дом в по ул. Луговая в с.Тетюши Атяшевского муниципального района Республики Мордовия" | управление строительства, архитектуры и ЖКХ Администрации Атяшевского муниципального района Республики Мордовия | Улучшение жилищных условий сельских семей | июль 2022 года | декабрь 2022 года | всего, в т.ч. по годам | 400,0 | 0 | 0 | 400,0 | 0 |
| очередной финансовый год | 400,0 | 0 | 0 | 400,0 | 0 |
| первый год планового периода | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| второй год планового периода | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | Подготовка проектной документации (включая инженерные изыскания) на строительство объекта капитального строительства "Жилой дом в по ул. Луговая в с.Тетюши Атяшевского муниципального района Республики Мордовия" | управление строительства, архитектуры и ЖКХ Администрации Атяшевского муниципального района Республики Мордовия | Улучшение жилищных условий сельских семей | июль 2022 года | декабрь 2022 года | всего, в т.ч. по годам | 400,0 | 0 | 0 | 400,0 | 0 |
| очередной финансовый год | 400,0 | 0 | 0 | 400,0 | 0 |
| первый год планового периода | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| второй год планового периода | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Проведение государственной экспертизы (включая инженерные изыскания) на строительство объекта капитального строительства "Жилой дом в по ул. Луговая в с.Тетюши Атяшевского муниципального района Республики Мордовия" | управление строительства, архитектуры и ЖКХ Администрации Атяшевского муниципального района Республики Мордовия | Улучшение жилищных условий сельских семей | октябрь 2022 года | декабрь 2022 года | всего, в т.ч. по годам | 100,0 | 0 | 0 | 100,0 | 0 |
| очередной финансовый год | 100,0 | 0 | 0 | 100,0 | 0 |
| первый год планового периода | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| второй год планового периода | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Проведение государственной экспертизы (включая инженерные изыскания) на строительство объекта капитального строительства "Жилой дом в по ул. Луговая в с.Тетюши Атяшевского муниципального района Республики Мордовия" | управление строительства, архитектуры и ЖКХ Администрации Атяшевского муниципального района Республики Мордовия | Улучшение жилищных условий сельских семей | октябрь 2022 года | декабрь 2022 года | всего, в т.ч. по годам | 100,0 | 0 | 0 | 100,0 | 0 |
| очередной финансовый год | 100,0 | 0 | 0 | 100,0 | 0 |
| первый год планового периода | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| второй год планового периода | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Проведение государственной экспертизы (включая инженерные изыскания) на строительство объекта капитального строительства "Жилой дом в по ул. Луговая в с.Тетюши Атяшевского муниципального района Республики Мордовия" | управление строительства, архитектуры и ЖКХ Администрации Атяшевского муниципального района Республики Мордовия | Улучшение жилищных условий сельских семей | октябрь 2022 года | декабрь 2022 года | всего, в т.ч. по годам | 100,0 | 0 | 0 | 100,0 | 0 |
| очередной финансовый год | 100,0 | 0 | 0 | 100,0 | 0 |
| первый год планового периода | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| второй год планового периода | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | Проведение государственной экспертизы (включая инженерные изыскания) на строительство объекта капитального строительства "Жилой дом в по ул. Луговая в с.Тетюши Атяшевского муниципального района Республики Мордовия" | управление строительства, архитектуры и ЖКХ Администрации Атяшевского муниципального района Республики Мордовия | Улучшение жилищных условий сельских семей | октябрь 2022 года | декабрь 2022 года | всего, в т.ч. по годам | 100,0 | 0 | 0 | 100,0 | 0 |
| очередной финансовый год | 100,0 | 0 | 0 | 100,0 | 0 |
| первый год планового периода | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| второй год планового периода | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | Строительство объекта капитального строительства: "Жилой дом по ул. Луговая в с.Тетюши Атяшевского муниципального района Республики Мордовия | управление строительства, архитектуры и ЖКХ Администрации Атяшевского муниципального района Республики Мордовия | Улучшение жилищных условий сельских семей | апрель 2023 года | декабрь 2023 года | всего, в т.ч. по годам | 3400,0 | 0 | 2720,0 | 680,0 | 0 |
| очередной финансовый год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| первый год планового периода | 3400,0 | 0 | 2720,0 | 680,0 | 0 |
| второй год планового периода | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | Строительство объекта капитального строительства: "Жилой дом по ул. Луговая в с.Тетюши Атяшевского муниципального района Республики Мордовия | управление строительства, архитектуры и ЖКХ Администрации Атяшевского муниципального района Республики Мордовия | Улучшение жилищных условий сельских семей | апрель 2023 года | декабрь 2023 года | всего, в т.ч. по годам | 3400,0 | 0 | 2720,0 | 680,0 | 0 |
| очередной финансовый год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| первый год планового периода | 3400,0 | 0 | 2720,0 | 680,0 | 0 |
| второй год планового периода | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | Строительство объекта капитального строительства: "Жилой дом по ул. Луговая в с.Тетюши Атяшевского муниципального района Республики Мордовия | управление строительства, архитектуры и ЖКХ Администрации Атяшевского муниципального района Республики Мордовия | Улучшение жилищных условий сельских семей | апрель 2023 года | декабрь 2023 года | всего, в т.ч. по годам | 3400,0 | 0 | 2720,0 | 680,0 | 0 |
| очередной финансовый год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| первый год планового периода | 3400,0 | 0 | 2720,0 | 680,0 | 0 |
| второй год планового периода | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | Строительство объекта капитального строительства: "Жилой дом по ул. Луговая в с.Тетюши Атяшевского муниципального района Республики Мордовия | управление строительства, архитектуры и ЖКХ Администрации Атяшевского муниципального района Республики Мордовия | Улучшение жилищных условий сельских семей | апрель 2023 года | декабрь 2023 года | всего, в т.ч. по годам | 3400,0 | 0 | 2720,0 | 680,0 | 0 |
| очередной финансовый год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| первый год планового периода | 3400,0 | 0 | 2720,0 | 680,0 | 0 |
| второй год планового периода | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | основное мероприятие 1.4 "Обустройство объектами инженерной инфраструктуры и благоустройству, площадок, расположенных на сельских территориях, под компактную жилищную застройку", в том числе: | управление строительства, архитектуры и ЖКХ Администрации Атяшевского муниципального района Республики Мордовия | создание необходимой инженерной инфраструктуры под строительство домов на сельских территориях. | Июль 2023 года | сетябрь 2023 года | всего, в т.ч. по годам | 3900 | 0 | 3762 | 138 | 0 |
| очередной финансовый год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| первый год планового периода | 3900 | 0 | 3762 | 138 | 0 |
| второй год планового периода | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | " Строительство объекта капитального строительства: "Водоснабжение жилой застройки в с. Тетюши Атяшевского муниципального района Республики Мордовия (3 этап)" | управление строительства, архитектуры и ЖКХ Администрации Атяшевского муниципального района Республики Мордовия | создание необходимой инженерной инфраструктуры под строительство домов на сельских территориях. | Июль 2023 года | Сентябрь 2023 года | всего, в т.ч. по годам | 1700 | 0 | 1683 | 17 | 0 |
| очередной финансовый год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| первый год планового периода | 1700 | 0 | 1683 | 17 | 0 |
| второй год планового периода | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | Строительство объекта капитального строительства: "Газоснабжение жилой застройки в с. Тетюши Атяшевского муниципального района Республики Мордовия (3 этап)" | управление строительства, архитектуры и ЖКХ Администрации Атяшевского муниципального района Республики Мордовия | создание необходимой инженерной инфраструктуры под строительство домов на сельских территориях. | Июль 2023 года | Сетябрь 2023 года | всего, в т.ч. по годам | 2100 | 0 | 2079 | 21 | 0 |
| очередной финансовый год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| первый год планового периода | 2100 | 0 | 2079 | 21 | 0 |
| второй год планового периода | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | " Оказание услуг по осуществлению строительного контроля за объектом: "Газоснабжение жилой застройки в с. Тетюши Атяшевского муниципального района Республики Мордовия (3 этап)" | управление строительства, архитектуры и ЖКХ Администрации Атяшевского муниципального района Республики Мордовия | создание необходимой инженерной инфраструктуры под строительство домов на сельских территориях. | Июль 2023 года | Сетябрь 2023 года | всего, в т.ч. по годам | 50 | 0 | 0 | 50 | 0 |
| очередной финансовый год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| первый год планового периода | 50 | 0 | 0 | 50 | 0 |
| второй год планового периода | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | Оказание услуг по осуществлению строительного контроля за объектом: "Водоснабжение жилой застройки в с. Тетюши Атяшевского муниципального района Республики Мордовия (3 этап)" | управление строительства, архитектуры и ЖКХ Администрации Атяшевского муниципального района Республики Мордовия | создание необходимой инженерной инфраструктуры под строительство домов на сельских территориях. | Июль 2023 года | Сетябрь 2023 года | всего, в т.ч. по годам | 50 | 0 | 0 | 50 | 0 |
| очередной финансовый год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| первый год планового периода | 50 | 0 | 0 | 50 | 0 |
| второй год планового периода | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | Подпрограмма "Создание и развитие инфраструктуры на сельских территориях" | управление строительства, архитектуры и ЖКХ Администрации Атяшевского муниципального района Республики Мордовия | реализация общественно- значимых проектов по благоустройству территорий; ввод в действие газораспределеительных сетей, локальных водопроводов, автомобильных дорог, реализация инициативных проектом комплексного развития сельских территорий | апрель 2022 года | декабрь 2022 года | всего, в т.ч. по годам | 436940,12 | 91454,04 | 306604,14 | 35031,94 | 3850 |
| очередной финансовый год | 44673,66 | 19842,5 | 2676,1 | 22155,0 | 0,0 |
| первый год планового периода | 211559,8 | 71611,5 | 130359,5 | 5738,8 | 3850,0 |
| второй год планового периода | 180706,7 | 0,0 | 173568,6 | 7138,1 | 0,0 |
| 23 | Основное мероприятие 2.1 "Благоустройство сельских территорий", в том числе: | управление строительства, архитектуры и ЖКХ Администрации Атяшевского муниципального района Республики Мордовия | реализация общественно- значимых проектов по благоустройству территорий; ввод в действие газораспределеительных сетей, локальных водопроводов, автомобильных дорог, реализация инициативных проектом комплексного развития сельских территорий | апрель 2022 года | декабрь 2022 года | всего, в т.ч. по годам | 2333,86 | 0 | 2271,12 | 62,74 | 0 |
| очередной финансовый год | 2333,86 | 0 | 2271,12 | 62,74 | 0 |
| первый год планового периода | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| второй год планового периода | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | "Восстановление проезда по ул.К.Маркса в с.Челпаново Атяшевского муниципального района Республики Мордовия" | управление строительства, архитектуры и ЖКХ Администрации Атяшевского муниципального района Республики Мордовия | реализация общественно- значимых проектов по благоустройству территорий; ввод в действие газораспределеительных сетей, локальных водопроводов, автомобильных дорог, реализация инициативных проектом комплексного развития сельских территорий | апрель 2022 года | декабрь 2022 года | всего, в т.ч. по годам | 2294,06 | 0 | 2271,12 | 22,94 | 0 |
| очередной финансовый год | 2294,06 | 0 | 2271,12 | 22,94 | 0 |
| первый год планового периода | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| второй год планового периода | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | "Оказание услуг по осуществлению строительного контроля за восстановлением проезда по ул.К.Маркса в с.Челпаново Атяшевского муниципального района Республики Мордовия" | управление строительства, архитектуры и ЖКХ Администрации Атяшевского муниципального района Республики Мордовия | реализация общественно- значимых проектов по благоустройству территорий; ввод в действие газораспределеительных сетей, локальных водопроводов, автомобильных дорог, реализация инициативных проектом комплексного развития сельских территорий | апрель 2022 года | декабрь 2022 года | всего, в т.ч. по годам | 39,8 | 0 | 0 | 39,8 | 0 |
| очередной финансовый год | 39,8 | 0 | 0 | 39,8 | 0 |
| первый год планового периода | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| второй год планового периода | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | Основное мероприятие 2.3 "Развитие транспортной инфраструктуры на сельских территориях", в том числе | управление строительства, архитектуры и ЖКХ Администрации Атяшевского муниципального района Республики Мордовия | ввод в эксплуатацию автомобильных дорог общего пользования с твердым покрытием, ведущих от сети автомобильных дорог общего пользования к ближайшим общественно значимым объектам сельских населенных пунктов, а также к объектам производства и переработки | апрель 2023 года | декабрь 2023 года | всего, в т.ч. по годам | 95056,8 | 71611,54 | 17697,46 | 1897,8 | 3850 |
| очередной финансовый год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| первый год планового периода | 95056,8 | 71611,54 | 17697,46 | 1897,8 | 3850 |
| второй год планового периода | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27 | Реконструкция автомобильной дороги по ул.Ленина с.Батушево обеспечивающей подъезд к ферме КРС КФХ "Од Азор" Атяшевского муниципального района Республики Мордовия | управление строительства, архитектуры и ЖКХ Администрации Атяшевского муниципального района Республики Мордовия | ввод в эксплуатацию автомобильных дорог общего пользования с твердым покрытием, ведущих от сети автомобильных дорог общего пользования к ближайшим общественно значимым объектам сельских населенных пунктов, а также к объектам производства и переработки | июль 2023 года | декабрь 2023года | всего, в т.ч. по годам | 16400,0 | 0,0 | 16236,0 | 164 | 0 |
| очередной финансовый год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| первый год планового периода | 16400,0 | 0,0 | 16236,0 | 164 | 0 |
| второй год планового периода | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | "Оказание услуг по осуществлению строительного контроля за объектом: "Реконструкция автомобильной дороги по ул.Ленина с.Батушево обеспечивающей подъезд к ферме КРС КФХ "Од Азор" Атяшевского муниципального района Республики Мордовияа Республики Мордовия | управление строительства, архитектуры и ЖКХ Администрации Атяшевского муниципального района Республики Мордовия | ввод в эксплуатацию автомобильных дорог общего пользования с твердым покрытием, ведущих от сети автомобильных дорог общего пользования к ближайшим общественно значимым объектам сельских населенных пунктов, а также к объектам производства и переработки | июль 2023 года | декабрь 2023года | всего, в т.ч. по годам | 156,8 | 0 | 0 | 156,8 | 0 |
| очередной финансовый год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| первый год планового периода | 156,8 | 0 | 0 | 156,8 | 0 |
| второй год планового периода | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29 | Строительство автомобильной дороги по ул. Кулдуркаева,подъезд к молочно-товарной ферме в с. Лобаски Атяшевского муниципального района Республики Мордовия | управление строительства, архитектуры и ЖКХ Администрации Атяшевского муниципального района Республики Мордовия | ввод в эксплуатацию автомобильных дорог общего пользования с твердым покрытием, ведущих от сети автомобильных дорог общего пользования к ближайшим общественно значимым объектам сельских населенных пунктов, а также к объектам производства и переработки | апрель 2023 года | ноябрь 2023года | всего, в т.ч. по годам | 77000,0 | 71611,54 | 1461,46 | 77,0 | 0 |
| очередной финансовый год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| первый год планового периода | 77000,0 | 71611,54 | 1461,46 | 77,0 | 3850,0 |
| второй год планового периода | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30 | Оказание услуг по осуществлению строительного контроля за объектом: "Строительство объекта капитального стротельства "Автомобильная дорога по ул. Кулдуркаева в с.Лобаски Атяшевского муниципального района Республики Мордовия" | управление строительства, архитектуры и ЖКХ Администрации Атяшевского муниципального района Республики Мордовия | ввод в эксплуатацию автомобильных дорог общего пользования с твердым покрытием, ведущих от сети автомобильных дорог общего пользования к ближайшим общественно значимым объектам сельских населенных пунктов, а также к объектам производства и переработки | апрель 2023 года | ноябрь 2023года | всего, в т.ч. по годам | 1500,0 | 0 | 0 | 1500,0 | 0 |
| очередной финансовый год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| первый год планового периода | 1500,0 | 0 | 0 | 1500,0 | 0,0 |
| второй год планового периода | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 31 | Основное мероприятие 2.4 "Современный облик сельских территорий", в том числе: | управление строительства, архитектуры и ЖКХ Администрации Атяшевского муниципального района Республики Мордовия | реализация инициативных проектов комплексного развития сельских территорий | январь 2022 года | декабрь 2024 года | всего, в т.ч. по годам | 339549,5 | 19842,5 | 286635,6 | 33071,4 | 0,0 |
| очередной финансовый год | 42339,8 | 19842,5 | 405,0 | 22092,3 | 0,0 |
| первый год планового периода | 116503,0 | 0,0 | 112662,0 | 3841,0 | 0,0 |
| второй год планового периода | 180706,7 | 0,0 | 173568,6 | 7138,1 | 0,0 |
| 32 | Реконструкция здания, расположенного по адресу: Республика Мордовия, Атяшевский район, с. Лобаски, ул. К. Маркса, д. 2 "б" | управление строительства, архитектуры и ЖКХ Администрации Атяшевского муниципального района Республики Мордовия | реализация инициативных проектов комплексного развития сельских территорий | апрель 2024 года | декабрь 2024 года | всего, в т.ч. по годам | 37321,78 | 0 | 36948,56 | 373,22 | 0 |
| очередной финансовый год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| первый год планового периода | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| второй год планового периода | 37321,78 | 0 | 36948,56 | 373,22 | 0 |
| 33 | Оказание услуг по осуществлению строительного контроля за объектом: "Реконструкция здания, расположенного по адресу: Республика Мордовия, Атяшевский район, с. Лобаски, ул. К. Маркса, д. 2 "б" | управление строительства, архитектуры и ЖКХ Администрации Атяшевского муниципального района Республики Мордовия | реализация инициативных проектов комплексного развития сельских территорий | апрель 2024 года | декабрь 2024 года | всего, в т.ч. по годам | 768,88 | 0 | 0 | 768,88 | 0 |
| очередной финансовый год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| первый год планового периода | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| второй год планового периода | 768,88 | 0 | 0 | 768,88 | 0 |
| 34 | Подготовка проектной документации (включая инженерные изыскания) на Строительство объекта капитального строительства: «Дом культуры в с.Алово Атяшевского муниципального района Республики Мордовия" | управление строительства, архитектуры и ЖКХ Администрации Атяшевского муниципального района Республики Мордовия | реализация инициативных проектов комплексного развития сельских территорий | январь 2022 года | декабрь 2022 года | всего, в т.ч. по годам | 400 | 0 | 0 | 400 | 0 |
| очередной финансовый год | 400 | 0 | 0 | 400 | 0 |
| первый год планового периода | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| второй год планового периода | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 35 | Проведение государственной экспертизы проектной документации ( включая результаты инженерных изысканий) на Строительство объекта капитального строительства: «Дом культуры в с.Алово Атяшевского муниципального района Республики Мордовия" | управление строительства, архитектуры и ЖКХ Администрации Атяшевского муниципального района Республики Мордовия | реализация инициативных проектов комплексного развития сельских территорий | апрель 2022 года | декабрь 2022 года | всего, в т.ч. по годам | 180 | 0 | 0 | 180 | 0 |
| очередной финансовый год | 180 | 0 | 0 | 180 | 0 |
| первый год планового периода | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| второй год планового периода | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 36 | Проведение проверки достоверности определения сметной стоимости на Строительство объекта капитального строительства: «Дом культуры в с.Алово Атяшевского муниципального района Республики Мордовия" | управление строительства, архитектуры и ЖКХ Администрации Атяшевского муниципального района Республики Мордовия | реализация инициативных проектов комплексного развития сельских территорий | апрель 2022 года | декабрь 2022 года | всего, в т.ч. по годам | 20 | 0 | 0 | 20 | 0 |
| очередной финансовый год | 20 | 0 | 0 | 20 | 0 |
| первый год планового периода | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| второй год планового периода | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 37 | "Строительство объекта капитального строительства: «Дом культуры в с.Алово Атяшевского муниципального района Республики Мордовия" | управление строительства, архитектуры и ЖКХ Администрации Атяшевского муниципального района Республики Мордовия | реализация инициативных проектов комплексного развития сельских территорий | апрель 2023 года | декабрь 2023 года | всего, в т.ч. по годам | 89500 | 0 | 88605 | 895 | 0 |
| очередной финансовый год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| первый год планового периода | 89500 | 0 | 88605 | 895 | 0 |
| второй год планового периода | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 38 | "Оказание услуг по осуществлению строительного контроля за объектом: "Строительство объекта капитального строительства: «Дом культуры в с.Алово Атяшевского муниципального района Республики Мордовия | управление строительства, архитектуры и ЖКХ Администрации Атяшевского муниципального района Республики Мордовия | реализация инициативных проектов комплексного развития сельских территорий | апрель 2023 года | декабрь 2023 года | всего, в т.ч. по годам | 100 | 0 | 0 | 100 | 0 |
| очередной финансовый год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| первый год планового периода | 100 | 0 | 0 | 100 | 0 |
| второй год планового периода | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 39 | Подготовка проектной документации (включая инженерные изыскания) на реконструкцию объекта капитального строительства: «Дом культуры в с.Сабанчеево Атяшевского муниципального района Республики Мордовия" | управление строительства, архитектуры и ЖКХ Администрации Атяшевского муниципального района Республики Мордовия | реализация инициативных проектов комплексного развития сельских территорий | январь 2023 года | декабрь 2023 года | всего, в т.ч. по годам | 400 | 0 | 0 | 400 | 0 |
| очередной финансовый год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| первый год планового периода | 400 | 0 | 0 | 400 | 0 |
| второй год планового периода | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 40 | Проведение государственной экспертизы проектной документации ( включая результаты инженерных изысканий) на реконструкцию объекта капитального строительства: «Дом культуры в с.Сабанчеево Атяшевского муниципального района Республики Мордовия" | управление строительства, архитектуры и ЖКХ Администрации Атяшевского муниципального района Республики Мордовия | реализация инициативных проектов комплексного развития сельских территорий | апрель 2023 года | декабрь 2023 года | всего, в т.ч. по годам | 180 | 0 | 0 | 180 | 0 |
| очередной финансовый год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| первый год планового периода | 180 | 0 | 0 | 180 | 0 |
| второй год планового периода | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 41 | Проведение проверки достоверности определения сметной стоимости реконструкцию объекта капитального строительства: «Дом культуры в с.Сабанчеево Атяшевского муниципального района Республики Мордовия" | управление строительства, архитектуры и ЖКХ Администрации Атяшевского муниципального района Республики Мордовия | реализация инициативных проектов комплексного развития сельских территорий | апрель 2023 года | декабрь 2023 года | всего, в т.ч. по годам | 20 | 0 | 0 | 20 | 0 |
| очередной финансовый год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| первый год планового периода | 20 | 0 | 0 | 20 | 0 |
| второй год планового периода | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 42 | Реконструкция объекта капитального строительства: «Дом культуры в с.Сабанчеево Атяшевского муниципального района Республики Мордовия» | управление строительства, архитектуры и ЖКХ Администрации Атяшевского муниципального района Республики Мордовия | реализация инициативных проектов комплексного развития сельских территорий | апрель 2024 года | декабрь 2024 года | всего, в т.ч. по годам | 38000 | 0 | 37620 | 380 | 0 |
| очередной финансовый год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| первый год планового периода | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| второй год планового периода | 38000 | 0 | 37620 | 380 | 0 |
| 43 | Оказание услуг по осуществлению строительного контроля за объектом: "Реконструкция объекта капитального строительства: «Дом культуры в с.Сабанчеево Атяшевского муниципального района Республики Мордовия»" | управление строительства, архитектуры и ЖКХ Администрации Атяшевского муниципального района Республики Мордовия | реализация инициативных проектов комплексного развития сельских территорий | апрель 2024 года | декабрь 2024 года | всего, в т.ч. по годам | 99 | 0 | 0 | 99 | 0 |
| очередной финансовый год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| первый год планового периода | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| второй год планового периода | 99 | 0 | 0 | 99 | 0 |
| 44 | Подготовка проектной документации (включая инженерные изыскания) на капитальный ремонт объекта капитального строительства: "Дом культуры в с.Челпаново Атяшевского муниципального района Республики Мордовия" | управление строительства, архитектуры и ЖКХ Администрации Атяшевского муниципального района Республики Мордовия | реализация инициативных проектов комплексного развития сельских территорий | февраль 2024 года | декабрь 2024 года | всего, в т.ч. по годам | 400 | 0 | 0 | 400 | 0 |
| очередной финансовый год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| первый год планового периода | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| второй год планового периода | 400 | 0 | 0 | 400 | 0 |
| 45 | Проведение государственной экспертизы проектной документации (включая результаты инженерных изысканий) на капитальный ремонт объекта капитального строительства: "Дом культуры в с.Челпаново Атяшевского муниципального района Республики Мордовия | управление строительства, архитектуры и ЖКХ Администрации Атяшевского муниципального района Республики Мордовия | реализация инициативных проектов комплексного развития сельских территорий | апрель 2024 года | декабрь 2024 года | всего, в т.ч. по годам | 180 | 0 | 0 | 180 | 0 |
| очередной финансовый год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| первый год планового периода | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| второй год планового периода | 180 | 0 | 0 | 180 | 0 |
| 46 | Проведение проверки достоверности определения сметной стоимости на капитальный ремонт объекта капитального строительства: "Дом культуры в с.Челпаново Атяшевского муниципального района Республики Мордовия | управление строительства, архитектуры и ЖКХ Администрации Атяшевского муниципального района Республики Мордовия | реализация инициативных проектов комплексного развития сельских территорий | июнь 2024 года | декабрь 2024 года | всего, в т.ч. по годам | 20 | 0 | 0 | 20 | 0 |
| очередной финансовый год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| первый год планового периода | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| второй год планового периода | 20 | 0 | 0 | 20 | 0 |
| 47 | Подготовка проектной документации (включая инженерные изыскания) на строительство объекта капитального строительства: "Дом культуры в с.Покровское Атяшевского муниципального района Республики Мордовия" | управление строительства, архитектуры и ЖКХ Администрации Атяшевского муниципального района Республики Мордовия | реализация инициативных проектов комплексного развития сельских территорий | январь 2024 года | декабрь 2024 года | всего, в т.ч. по годам | 400 | 0 | 0 | 400 | 0 |
| очередной финансовый год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| первый год планового периода | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| второй год планового периода | 400 | 0 | 0 | 400 | 0 |
| 48 | Проведение государственной экспертизы проектной документации (включая результаты инженерных изысканий) на строительство объекта капитального строительства: "Дом культуры в с.Покровское Атяшевского муниципального района Республики Мордовия | управление строительства, архитектуры и ЖКХ Администрации Атяшевского муниципального района Республики Мордовия | реализация инициативных проектов комплексного развития сельских территорий | май 2024 года | декабрь 2024 года | всего, в т.ч. по годам | 180 | 0 | 0 | 180 | 0 |
| очередной финансовый год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| первый год планового периода | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| второй год планового периода | 180 | 0 | 0 | 180 | 0 |
| 49 | Проведение проверки достоверности определения сметной стоимости на строительство объекта капитального строительства: "Дом культуры в с.Покровское Атяшевского муниципального района Республики Мордовия" | управление строительства, архитектуры и ЖКХ Администрации Атяшевского муниципального района Республики Мордовия | реализация инициативных проектов комплексного развития сельских территорий | июнь 2024 года | декабрь 2024 года | всего, в т.ч. по годам | 20 | 0 | 0 | 20 | 0 |
| очередной финансовый год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| первый год планового периода | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| второй год планового периода | 20 | 0 | 0 | 20 | 0 |
| 50 | Подготовка проектной документации (включая инженерные изыскания) на реконструкцию объекта капитального строительства: "Дом культуры в с.Вечерлей Атяшевского муниципального района Республики Мордовия" | управление строительства, архитектуры и ЖКХ Администрации Атяшевского муниципального района Республики Мордовия | реализация инициативных проектов комплексного развития сельских территорий | апрель 2023 года | декабрь 2023 года | всего, в т.ч. по годам | 405 | 0 | 0 | 405 | 0 |
| очередной финансовый год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| первый год планового периода | 405 | 0 | 0 | 405 | 0 |
| второй год планового периода | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 51 | Проведение государственной экспертизы проектной документации (включая результаты инженерных изысканий) на реконструкцию объекта капитального строительства: "Дом культуры в с.Вечерлей Атяшевского муниципального района Республики Мордовия" | управление строительства, архитектуры и ЖКХ Администрации Атяшевского муниципального района Республики Мордовия | реализация инициативных проектов комплексного развития сельских территорий | апрель 2023 года | декабрь 2023 года | всего, в т.ч. по годам | 180 | 0 | 0 | 180 | 0 |
| очередной финансовый год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| первый год планового периода | 180 | 0 | 0 | 180 | 0 |
| второй год планового периода | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 52 | Проведение проверки достоверности определения сметной стоимости на реконструкцию объекта капитального строительства: "Дом культуры в с. Вечерлей Атяшевского муниципального района Республики Мордовия" | управление строительства, архитектуры и ЖКХ Администрации Атяшевского муниципального района Республики Мордовия | реализация инициативных проектов комплексного развития сельских территорий | апрель 2023 года | декабрь 2023 года | всего, в т.ч. по годам | 20 | 0 | 0 | 20 | 0 |
| очередной финансовый год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| первый год планового периода | 20 | 0 | 0 | 20 | 0 |
| второй год планового периода | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 53 | Реконструкция объекта капитального строительства: "Дом культуры в с.Вечерлей Атяшевского муниципального района Республики Мордовия" | управление строительства, архитектуры и ЖКХ Администрации Атяшевского муниципального района Республики Мордовия | реализация инициативных проектов комплексного развития сельских территорий | апрель 2024 года | декабрь 2024 года | всего, в т.ч. по годам | 30000 | 0 | 29700 | 300 | 0 |
| очередной финансовый год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| первый год планового периода | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| второй год планового периода | 30000 | 0 | 29700 | 300 | 0 |
| 54 | Оказание услуг по осуществлению строительного контроля за объектом: "Реконструкция объекта капитального строительства: "Дом культуры в с.Вечерлей Атяшевского муниципального района Республики Мордовия" | управление строительства, архитектуры и ЖКХ Администрации Атяшевского муниципального района Республики Мордовия | реализация инициативных проектов комплексного развития сельских территорий | апрель 2024 года | декабрь 2024 года | всего, в т.ч. по годам | 118 | 0 | 0 | 118 | 0 |
| очередной финансовый год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| первый год планового периода | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| второй год планового периода | 118 | 0 | 0 | 118 | 0 |
| 55 | Подготовка проектной документации (включая инженерные изыскания) на реконструкцию объекта капитального строительства: "Дом культуры в с.Селищи Атяшевского муниципального района Республики Мордовия" | управление строительства, архитектуры и ЖКХ Администрации Атяшевского муниципального района Республики Мордовия | реализация инициативных проектов комплексного развития сельских территорий | апрель 2024 года | декабрь 2024 года | всего, в т.ч. по годам | 400 | 0 | 0 | 400 | 0 |
| очередной финансовый год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| первый год планового периода | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| второй год планового периода | 400 | 0 | 0 | 400 | 0 |
| 56 | Проведение государственной экспертизы проектной документации (включая результаты инженерных изысканий) на реконструкцию объекта капитального строительства: "Дом культуры в с.Селищи Атяшевского муниципального района Республики Мордовия" | управление строительства, архитектуры и ЖКХ Администрации Атяшевского муниципального района Республики Мордовия | реализация инициативных проектов комплексного развития сельских территорий | апрель 2024 года | декабрь 2024 года | всего, в т.ч. по годам | 180 | 0 | 0 | 180 | 0 |
| очередной финансовый год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| первый год планового периода | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| второй год планового периода | 180 | 0 | 0 | 180 | 0 |
| 57 | Проведение проверки достоверности определения сметной стоимости на реконструкцию объекта капитального строительства: "Дом культуры в с.Селищи Атяшевского муниципального района Республики Мордовия" | управление строительства, архитектуры и ЖКХ Администрации Атяшевского муниципального района Республики Мордовия | реализация инициативных проектов комплексного развития сельских территорий | апрель 2024 года | декабрь 2024 года | всего, в т.ч. по годам | 20 | 0 | 0 | 20 | 0 |
| очередной финансовый год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| первый год планового периода | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| второй год планового периода | 20 | 0 | 0 | 20 | 0 |
| 58 | Выполнение работ по строительству объекта капитального строительства" Строительство сетей водоснабжения в с.Атяшево Атяшевского муниципального района Республики Мордовия" | управление строительства, архитектуры и ЖКХ Администрации Атяшевского муниципального района Республики Мордовия | реализация инициативных проектов комплексного развития сельских территорий | январь 2022 года | июнь 2022 года | всего, в т.ч. по годам | 19834,07 | 19417,87 | 396,33 | 19,87 | 0 |
| очередной финансовый год | 19834,07 | 19417,87 | 396,33 | 19,87 | 0 |
| первый год планового периода | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| второй год планового периода | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 59 | Оказание услуг по осуществлению строительного контроля за строительством объекта: "Сети водоснабжения в с.Атяшево Атяшевского муниципального | управление строительства, архитектуры и ЖКХ Администрации Атяшевского муниципального района Республики Мордовия | реализация инициативных проектов комплексного развития сельских территорий | январь 2022 года | июнь 2022 года | всего, в т.ч. по годам | 433,73 | 424,63 | 8,67 | 0,43 | 0 |
| очередной финансовый год | 433,73 | 424,63 | 8,67 | 0,43 | 0 |
| первый год планового периода | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| второй год планового периода | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 60 | Выполнение кадастровых работ по подготовке технического плана и постановке на кадастровый учет объекта "Строительство сетей водоснабжения в с.Атяшево Атяшевского муниципального района Республики Мордовия" | управление строительства, архитектуры и ЖКХ Администрации Атяшевского муниципального района Республики Мордовия | реализация инициативных проектов комплексного развития сельских территорий | июнь 2022 года | декабрь 2022 года | всего, в т.ч. по годам | 400 | 0 | 0 | 400 | 0 |
| очередной финансовый год | 400 | 0 | 0 | 400 | 0 |
| первый год планового периода | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| второй год планового периода | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 61 | Выполнение кадастровых работ по подготовке технического плана и постановке на кадастровый учет объекта "Водопроводная сеть от водозабора до п.Птицесовхоз "Сараст""" | управление строительства, архитектуры и ЖКХ Администрации Атяшевского муниципального района Республики Мордовия | реализация инициативных проектов комплексного развития сельских территорий | июнь 2022 года | декабрь 2022 года | всего, в т.ч. по годам | 400 | 0 | 0 | 400 | 0 |
| очередной финансовый год | 400 | 0 | 0 | 400 | 0 |
| первый год планового периода | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| второй год планового периода | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 62 | Подготовка проектно-сметной документации (включая инженерные изыскания) на строительство объекта капитального строительства: "Строительство сетей водоснабжения в с.Атяшево Атяшевского муниципального района Республики Мордовия" (2 очередь) | управление строительства, архитектуры и ЖКХ Администрации Атяшевского муниципального района Республики Мордовия | реализация инициативных проектов комплексного развития сельских территорий | июль 2022 года | декабрь 2022 года | всего, в т.ч. по годам | 3000 | 0 | 0 | 3000 | 0 |
| очередной финансовый год | 3000 | 0 | 0 | 3000 | 0 |
| первый год планового периода | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| второй год планового периода | 0 | 0 | 0 |  | 0 |
| 63 | Проведение государственной экспертизы проектно-сметной документации (включая инженерные изыскания) на строительство объкта капитального строительства: "Строительство сетей водоснабжения в с. Атяшево Атяшевского муниципального района Республики Мордовия" (2 очередь) | управление строительства, архитектуры и ЖКХ Администрации Атяшевского муниципального района Республики Мордовия | реализация инициативных проектов комплексного развития сельских территорий | июль 2022 года | декабрь 2022 года | всего, в т.ч. по годам | 800 | 0 | 0 | 800 | 0 |
| очередной финансовый год | 800 | 0 | 0 | 800 | 0 |
| первый год планового периода | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| второй год планового периода | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 64 | Подготовка проектно-сметной документации (включая инженерные изыскания) на строительство объекта капитального строительства: "Строительство сетей водоснабжения в с. Тетюши Атяшевского муниципального района Республики Мордовия" | управление строительства, архитектуры и ЖКХ Администрации Атяшевского муниципального района Республики Мордовия | реализация инициативных проектов комплексного развития сельских территорий | июль 2022 года | декабрь 2022 года | всего, в т.ч. по годам | 2000 | 0 | 0 | 2000 | 0 |
| очередной финансовый год | 2000 | 0 | 0 | 2000 | 0 |
| первый год планового периода | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| второй год планового периода | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 65 | Проведение государственной экспертизы проектно-сметной документации (включая инженерные изыскания) на строительство объекта капитального строительства: "Строительство сетей водоснабжения в с. Тетюши Атяшевского муниципального района Республики Мордовия | управление строительства, архитектуры и ЖКХ Администрации Атяшевского муниципального района Республики Мордовия | реализация инициативных проектов комплексного развития сельских территорий | июль 2022 года | декабрь 2022 года | всего, в т.ч. по годам | 900 | 0 | 0 | 900 | 0 |
| очередной финансовый год | 900 | 0 | 0 | 900 | 0 |
| первый год планового периода | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| второй год планового периода | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 66 | Подготовка проектной документации (включая инженерные изыскания) на строительство объекта капитального строительства: "Сети водоснабжения в с.Андреевка Атяшевского муниципального района Республики Мордовия" | управление строительства, архитектуры и ЖКХ Администрации Атяшевского муниципального района Республики Мордовия | реализация инициативных проектов комплексного развития сельских территорий | октябрь 2022 года | декабрь 2022 года | всего, в т.ч. по годам | 450 | 0 | 0 | 450 | 0 |
| очередной финансовый год | 450 | 0 | 0 | 450 | 0 |
| первый год планового периода | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| второй год планового периода | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 67 | Проведение государственной экспертизы проектной документации (включая результаты инженерных изысканий) на строительство объекта капитального строительства: " Сети водоснабжения в с.Андреевка Атяшевского муниципального района Республики Мордовия" | управление строительства, архитектуры и ЖКХ Администрации Атяшевского муниципального района Республики Мордовия | реализация инициативных проектов комплексного развития сельских территорий | октябрь 2022 года | декабрь 2022 года | всего, в т.ч. по годам | 250 | 0 | 0 | 250 | 0 |
| очередной финансовый год | 250 | 0 | 0 | 250 | 0 |
| первый год планового периода | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| второй год планового периода | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 68 | Проведение проверки достоверности определения сметной стоимости на строительство объекта капитального строительства: " Сети водоснабжения в с.Андреевка Атяшевского муниципального района Республики Мордовия" | управление строительства, архитектуры и ЖКХ Администрации Атяшевского муниципального района Республики Мордовия | реализация инициативных проектов комплексного развития сельских территорий | октябрь 2022 года | декабрь 2022 года | всего, в т.ч. по годам | 10 | 0 | 0 | 10 | 0 |
| очередной финансовый год | 10 | 0 | 0 | 10 | 0 |
| первый год планового периода | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| второй год планового периода | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 69 | Строительство объекта капитального строительства: "Сети водоснабжения в с. Андреевка Атяшевского муниципального района Республики Мордовия | управление строительства, архитектуры и ЖКХ Администрации Атяшевского муниципального района Республики Мордовия | реализация инициативных проектов комплексного развития сельских территорий | апрель 2023 года | декабрь 2023 года | всего, в т.ч. по годам | 9100 | 0 | 9009 | 91 | 0 |
| очередной финансовый год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| первый год планового периода | 9100 | 0 | 9009 | 91 | 0 |
| второй год планового периода | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 70 | Оказание услуг по осуществлению строительного контроля за строительством объекта: "Сети водоснабжения по в с.Андреевка Атяшевского муниципального района Республики Мордовия" | управление строительства, архитектуры и ЖКХ Администрации Атяшевского муниципального района Республики Мордовия | реализация инициативных проектов комплексного развития сельских территорий | апрель 2023 года | декабрь 2023 года | всего, в т.ч. по годам | 99 | 0 | 0 | 99 | 0 |
| очередной финансовый год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| первый год планового периода | 99 | 0 | 0 | 99 | 0 |
| второй год планового периода | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 71 | Подготовка проектной документации (включая инженерные изыскания) на строительство объекта капитального строительства: "Сети водоснабжения в с.Вечерлей Атяшевского муниципального района Республики Мордовия" | управление строительства, архитектуры и ЖКХ Администрации Атяшевского муниципального района Республики Мордовия | реализация инициативных проектов комплексного развития сельских территорий | сентябрь 2022 года | декабрь 2022 года | всего, в т.ч. по годам | 450 | 0 | 0 | 450 | 0 |
| очередной финансовый год | 450 | 0 | 0 | 450 | 0 |
| первый год планового периода | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| второй год планового периода | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 72 | Проведение государственной экспертизы проектной документации (включая результаты инженерных изысканий) на строительство объекта капитального строительства: " Сети водоснабжения в с.Вечерлей Атяшевского муниципального района Республики Мордовия" | управление строительства, архитектуры и ЖКХ Администрации Атяшевского муниципального района Республики Мордовия | реализация инициативных проектов комплексного развития сельских территорий | сентябрь 2022 года | декабрь 2022 года | всего, в т.ч. по годам | 250 | 0 | 0 | 250 | 0 |
| очередной финансовый год | 250 | 0 | 0 | 250 | 0 |
| первый год планового периода | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| второй год планового периода | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 73 | Проведение проверки достоверности определения сметной стоимости на строительство объекта капитального строительства: " Сети водоснабжения в с.Вечерлей Атяшевского муниципального района Республики Мордовия" | управление строительства, архитектуры и ЖКХ Администрации Атяшевского муниципального района Республики Мордовия | реализация инициативных проектов комплексного развития сельских территорий | сентябрь 2022 года | декабрь 2022 года | всего, в т.ч. по годам | 10 | 0 | 0 | 10 | 0 |
| очередной финансовый год | 10 | 0 | 0 | 10 | 0 |
| первый год планового периода | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| второй год планового периода | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 74 | Строительство объекта капитального строительства: "Сети водоснабжения в с. Вечерлей Атяшевского муниципального района Республики Мордовия | управление строительства, архитектуры и ЖКХ Администрации Атяшевского муниципального района Республики Мордовия | реализация инициативных проектов комплексного развития сельских территорий | июль 2023 года | декабрь 2023 года | всего, в т.ч. по годам | 15200 | 0 | 15048 | 152 | 0 |
| очередной финансовый год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| первый год планового периода | 15200 | 0 | 15048 | 152 | 0 |
| второй год планового периода | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 75 | Оказание услуг по осуществлению строительного контроля за строительством объекта: "Сети водоснабжения по в с. Вечерлей Атяшевского муниципального района Республики Мордовия" | управление строительства, архитектуры и ЖКХ Администрации Атяшевского муниципального района Республики Мордовия | реализация инициативных проектов комплексного развития сельских территорий | июль 2023 года | декабрь 2023 года | всего, в т.ч. по годам | 99 | 0 | 0 | 99 | 0 |
| очередной финансовый год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| первый год планового периода | 99 | 0 | 0 | 99 | 0 |
| второй год планового периода | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 76 | Подготовка проектной документации (включая инженерные изыскания) на строительство объекта капитального строительства: "Строительство детского сада в с. Тетюши Атяшевского муниципального района Республики Мордовия" | управление строительства, архитектуры и ЖКХ Администрации Атяшевского муниципального района Республики Мордовия | реализация инициативных проектов комплексного развития сельских территорий | апрель 2023 года | декабрь 2023 года | всего, в т.ч. по годам | 1000 | 0 | 0 | 1000 | 0 |
| очередной финансовый год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| первый год планового периода | 1000 | 0 | 0 | 1000 | 0 |
| второй год планового периода | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 77 | Проведение государственной экспертизы проектной документации (включая результаты инженерных изысканий) на строительство объекта капитального строительства: "Строительство детского сада в с. Тетюши Атяшевского муниципального района Республики Мордовия" | управление строительства, архитектуры и ЖКХ Администрации Атяшевского муниципального района Республики Мордовия | реализация инициативных проектов комплексного развития сельских территорий | апрель 2023 года | декабрь 2023 года | всего, в т.ч. по годам | 180 | 0 | 0 | 180 | 0 |
| очередной финансовый год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| первый год планового периода | 180 | 0 | 0 | 180 | 0 |
| второй год планового периода | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 78 | Проведение проверки достоверности определения сметной стоимости на строительство объекта капитального строительства: " "Строительство детского сада в с. Тетюши Атяшевского муниципального района Республики Мордовия" | управление строительства, архитектуры и ЖКХ Администрации Атяшевского муниципального района Республики Мордовия | реализация инициативных проектов комплексного развития сельских территорий | апрель 2023 года | декабрь 2023 года | всего, в т.ч. по годам | 20 | 0 | 0 | 20 | 0 |
| очередной финансовый год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| первый год планового периода | 20 | 0 | 0 | 20 | 0 |
| второй год планового периода | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 79 | Строительство объекта капитального строительства: "Строительство детского сада в с. Тетюши Атяшевского муниципального района Республики Мордовия" | управление строительства, архитектуры и ЖКХ Администрации Атяшевского муниципального района Республики Мордовия | реализация инициативных проектов комплексного развития сельских территорий | апрель 2024 года | декабрь 2024 года | всего, в т.ч. по годам | 70000 | 0 | 69300 | 700 | 0 |
| очередной финансовый год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| первый год планового периода | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| второй год планового периода | 70000 | 0 | 69300 | 700 | 0 |
| 80 | Оказание услуг по осуществлению строительного контроля за строительством объекта: "Строительство детского сада в с. Тетюши Атяшевского муниципального района Республики Мордовия" | управление строительства, архитектуры и ЖКХ Администрации Атяшевского муниципального района Республики Мордовия | реализация инициативных проектов комплексного развития сельских территорий | апрель 2024 года | декабрь 2024 года | всего, в т.ч. по годам | 99 | 0 | 0 | 99 | 0 |
| очередной финансовый год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| первый год планового периода | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| второй год планового периода | 99 | 0 | 0 | 99 | 0 |
| 81 | Подготовка проектной документации (включая инженерные изыскания) на строительство объекта капитального строительства: "Строительство спортивного стадиона в р.п. Атяшево Атяшевского муниципального района Республики Мордовия" | управление строительства, архитектуры и ЖКХ Администрации Атяшевского муниципального района Республики Мордовия | реализация инициативных проектов комплексного развития сельских территорий | январь 2024 года | декабрь 2024 года | всего, в т.ч. по годам | 2280 | 0 | 0 | 2280 | 0 |
| очередной финансовый год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| первый год планового периода | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| второй год планового периода | 2280 | 0 | 0 | 2280 | 0 |
| 82 | Проведение государственной экспертизы проектной документации (включая результаты инженерных изысканий) на строительство объекта капитального строительства: "Строительство спортивного стадиона в р.п. Атяшево Атяшевского муниципального района Республики Мордовия" | управление строительства, архитектуры и ЖКХ Администрации Атяшевского муниципального района Республики Мордовия | реализация инициативных проектов комплексного развития сельских территорий | январь 2024 года | декабрь 2024 года | всего, в т.ч. по годам | 200 | 0 | 0 | 200 | 0 |
| очередной финансовый год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| первый год планового периода | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| второй год планового периода | 200 | 0 | 0 | 200 | 0 |
| 83 | Проведение проверки достоверности определения сметной стоимости на строительство объекта капитального строительства: "Строительство спортивного стадиона в р.п. Атяшево Атяшевского муниципального района Республики Мордовия" | управление строительства, архитектуры и ЖКХ Администрации Атяшевского муниципального района Республики Мордовия | реализация инициативных проектов комплексного развития сельских территорий | январь 2024 года | декабрь 2024 года | всего, в т.ч. по годам | 20 | 0 | 0 | 20 | 0 |
| очередной финансовый год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| первый год планового периода | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| второй год планового периода | 20 | 0 | 0 | 20 | 0 |
| 84 | Подготовка проектно-сметной документации (включая инженерные изыскания) на строительство объекта капитального строительства "Строительство социального центра, расположенного по адресу: Республика Мордовия, Атяшевский район, с.Атяшево" | управление строительства, архитектуры и ЖКХ Администрации Атяшевского муниципального района Республики Мордовия | реализация инициативных проектов комплексного развития сельских территорий | июль 2022 года | декабрь 2022 года | всего, в т.ч. по годам | 6400 | 0 | 0 | 6400 | 0 |
| очередной финансовый год | 6400 | 0 | 0 | 6400 | 0 |
| первый год планового периода | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| второй год планового периода | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 85 | Проведение государственной экспертизы проектно-сметной документации (включая результаты инженерных изысканий) на строительство объекта капитального строительства "Строительство социального центра, расположенного по адресу: Республика Мордовия, Атяшевский район, с.Атяшево" | управление строительства, архитектуры и ЖКХ Администрации Атяшевского муниципального района Республики Мордовия | реализация инициативных проектов комплексного развития сельских территорий | июль 2022 года | декабрь 2022 года | всего, в т.ч. по годам | 1500 | 0 | 0 | 1500 | 0 |
| очередной финансовый год | 1500 | 0 | 0 | 1500 | 0 |
| первый год планового периода | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| второй год планового периода | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 86 | Подготовка проектно-сметной документации (включая инженерные изыскания) на объект "Реконструкция административного здания под социальный центр, расположенного по адресу: Республика Мордовия, Атяшевский район, с.Атяшево, пер.Советский, д.4" | управление строительства, архитектуры и ЖКХ Администрации Атяшевского муниципального района Республики Мордовия | реализация инициативных проектов комплексного развития сельских территорий | июль 2022 года | декабрь 2022 года | всего, в т.ч. по годам | 3902 | 0 | 0 | 3902 | 0 |
| очередной финансовый год | 3902 | 0 | 0 | 3902 | 0 |
| первый год планового периода | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| второй год планового периода | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 87 | Проведение государственной экспертизы проектно-сметной документации (включая результаты инженерных изысканий) на объект "Реконструкция административного здания под социальный центр, расположенного по адресу: Республика Мордовия, Атяшевский район, с.Атяшево, пер.Советский, д.4" | управление строительства, архитектуры и ЖКХ Администрации Атяшевского муниципального района Республики Мордовия | реализация инициативных проектов комплексного развития сельских территорий | июль 2022 года | декабрь 2022 года | всего, в т.ч. по годам | 750 | 0 | 0 | 750 | 0 |
| очередной финансовый год | 750 | 0 | 0 | 750 | 0 |
| первый год планового периода | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| второй год планового периода | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 88 | Подпрограмма "Развитие рынка труда (кадрового потенциала) на сельских территориях»" | управление строительства, архитектуры и ЖКХ Администрации Атяшевского муниципального района Республики Мордовия | проведение обучения с последующим трудоустройством на сельских территориях квалифицированных специалистов | январь 2024 года | декабрь 2024 года | всего, в т.ч. по годам | 1100 | 0 | 1100,0 | 0 | 0 |
| очередной финансовый год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| первый год планового периода | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| второй год планового периода | 1100 | 0 | 1100,0 | 0 | 0 |
| 89 | Основное мероприятие 3.1. | управление строительства, архитектуры и ЖКХ Администрации Атяшевского муниципального района Республики Мордовия | проведение обучения с последующим трудоустройством на сельских территориях квалифицированных специалистов | январь 2024 года | декабрь 2024 года | всего, в т.ч. по годам | 1100 | 0 | 1100 | 0 | 0 |
| очередной финансовый год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| первый год планового периода | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| второй год планового периода | 1100 | 0 | 1100 | 0 | 0 |