Прокуратурой района проведена проверка исполнения законодательства о контрактной системе в сфере закупок при исполнении государственного контракта на выполнение работ по ремонту автомобильной дороги в рамках реализации Национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги».

Установлено, что между ГКУ «Упрдор Республики Мордовия» и ООО «МАПО-ТРАНС» заключен государственный контракт на выполнение капитального ремонта объекта: автомобильная дорога п. Атяшево - с. Козловка на участке км 9+000 - км 16+820 в Атяшевском муниципальном районе Республики Мордовия со сроком окончания выполнения работ 31.10.2022.

Однако, фактически вышеуказанный государственный контракт ООО «МАПО-ТРАНС» исполнен 23.12.2022, т.е. с нарушением срока, установленного контрактом.

По результатам рассмотрения 29.06.2023 мировым судьей судебного участка Атяшевского района постановления прокурора директор по дорожному строительству ООО «МАПО-ТРАНС» привлечен к административной ответственности по ч. 7 ст. 7.32 КоАП РФ, с назначением наказания в виде административного штрафа в размере 442 721 руб.

Также по данному факту директору ООО «МАПО-ТРАНС» внесено представление об устранении нарушений действующего законодательства и недопущения их впредь, которое рассмотрено и удовлетворено, приняты соответствующие меры, 1 должностное лицо привлечено к дисциплинарной ответственности.